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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ГОРОДА

УСОЛЬЕ – СИБИРСКОЕ» на 2019 – 2027 годы

г. Усолье-Сибирское, 2018 год





Паспорт 

муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Безопасность дорожного
 движения города Усолье-Сибирское» на 2019 – 2027 годы

(далее - муниципальная программа)

	Наименование муниципальной программы
	«Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019 – 2027 годы 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

	Участники муниципальной программы
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	Цель муниципальной программы
	Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское, в том числе обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры

	Задачи муниципальной программы 
	Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское, в том числе обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры

	Сроки реализации муниципальной программы
	2019 – 2027 годы

	Целевые показатели муниципальной программы
	1. Доля светофорных объектов, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве светофорных объектов.
2. Доля систем видеонаблюдения, в отношении которых проведены работы по техническому обслуживанию и монтажу, в общем количестве систем видеонаблюдения.
3. Доля дорожных знаков, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве дорожных знаков.
4. Доля нанесенной дорожной разметки в общем количестве необходимой дорожной разметки.
5. Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения.
6. Количество обустроенных пешеходных переходов.

	Подпрограмма муниципальной программы/проекты
	«Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Общий объем финансирования составляет 81 714 901,80 рублей, в том числе по годам:

2019 год - 4 904 100,00 руб.;

2020 год - 5 066 251,70 руб.;

2021 год – 9 689 485,60 руб.;

2022 год – 16 714 080,37 руб.;

2023 год – 7 990 731,60 руб.;

2024 год – 14 223 687,27 руб.;
2025 год – 11 873 957,76 руб.;
2026 год – 5 626 303,75 руб.;
2027 год – 5 626 303,75 руб.
За счет средств местного бюджета составляет                 67 744 701,80 руб. в том числе по годам:
2019 год - 4 904 100,00 руб.;

2020 год - 5 066 251,70 руб.;

2021 год – 7 973 085,60 руб.;

2022 год – 9 619 680,37 руб.;

2023 год – 7 990 731,60 руб.;

2024 год – 14 223 687,27 руб.;

2025 год – 9 237 157,76 руб.;
2026 год – 4 365 003,75 руб.;
2027 год – 4 365 003,75 руб.
За счет средств областного бюджета составляет          13 970 200,00 руб. в том числе по годам:

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 1 716 400,00 руб.;

2022 год – 7 094 400,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год - 0,00 руб.;
2025 год – 2 636 800,00 руб.;
2026 год – 1 261 300,00 руб.;
2027 год – 1 261 300,00 руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	1. Доля светофорных объектов, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве светофорных объектов составит 100 % ежегодно.

2. Доля систем видеонаблюдения, в отношении которых проведены работы по техническому обслуживанию и монтажу, в общем количестве систем видеонаблюдения составит 100 % ежегодно.

3. Доля дорожных знаков, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве дорожных знаков составит не менее 41,8% за весь период реализации муниципальной программы.

4. Доля нанесенной дорожной разметки в общем количестве необходимой дорожной разметки составит 110,76% за весь период реализации муниципальной программы.

5. Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения, составит не менее 3 660 ед. за весь период реализации муниципальной программы.

6. Количество обустроенных пешеходных переходов составит не менее 9 ед. за весь период реализации муниципальной программы.


Раздел I
Характеристика текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы

Высокий уровень автомобилизации, способствуя развитию экономики и обеспечению мобильности населения, имеет ряд негативных последствий, и прежде всего, аварийность на транспорте. Под дорожно-транспортным происшествием (ДТП) понимается событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, груз, сооружения.
Моральный и материальный ущерб от гибели и ранения людей определяет высокую значимость мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Тенденции изменения уровня аварийности свидетельствуют об ухудшении положения с обеспечением безопасности дорожного движения на территории города Усолье-Сибирское. 
Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:

1) постоянно возрастающая мобильность населения;

2) уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом.

Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает объективную реальность возникновения ДТП. Причем, несчастные случаи все чаще происходят не на больших транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую причиной ДТП. 

За девять месяцев текущего года на территории Иркутской области произошло 721 ДТП, связанное с наездом транспортных средств на пешеходов. В результате 62 человека погибли, в том числе пять несовершеннолетних, 690 пешеходов получили ранения различной степени тяжести, из них 197 несовершеннолетних. 

В 2018 году в Усолье и Усольском районе зарегистрировано 41 ДТП с участием пешеходов. Погибло девять человек, среди них двое детей, 35 пешеходов, из которых девять несовершеннолетних, получили ранения. Основными причинами ДТП данной категории стало невыполнение водителями требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, а также нарушения правил дорожного движения пешеходами. 

Приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09 декабря 2013 г. № 2217-ст – 2222-ст утверждены изменения следующих национальных стандартов ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52605-2006, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52765-2007 и ГОСТ Р 52766-2007. В первую очередь изменения касаются требований к обустройству пешеходных переходов, а именно:

- использование разметки пешеходного перехода на желтом фоне;

- использование дорожных знаков «Пешеходный переход» на световозвращающих щитах желто-зеленого цвета, а также дополнительное оборудование их желтым мигающим сигналом светофора у образовательных учреждений;

- установка дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью при четырех и более полосах движения;

- установка искусственных дорожных неровностей («лежачих полицейских») перед каждым пешеходным переходом в населенных пунктах, за исключением магистральных дорог и улиц;

- дублирование предупреждающих дорожных знаков (в т.ч. знака «Дети») дорожной разметкой на каждой полосе движения.

Внесенные изменения в ГОСТ уточняют и дополняют требования, направленные на предупреждение водителей транспортных средств о приближении к пешеходному переходу, как и к опасному участку, и на информирование пешеходов о месторасположении пешеходного перехода. 
Особое внимание уделено автомобильным дорогам в районе образовательных организаций – в частности, к мероприятиям, которые раньше относились к рекомендуемым, теперь будет применен обязательный характер.

Анализ проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Усолье-Сибирское показывает, что решить их можно путем принятия и реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы.

Актуальность данной муниципальной программы состоит в том, что в процессе её реализации решаются теоретические и практические вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также внедрение современных технических средств, обеспечивающих эффективное управление дорожным движением, повышение уровня обслуживания и безопасности дорожного движения.
Раздел II
Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское, в том числе обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры.
Для достижения поставленной цели планируется решить следующую задачу:

 - Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское, в том числе обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры.
       Целевыми показателями муниципальной программы являются:

          - Доля светофорных объектов, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве светофорных объектов.
        Данный показатель определяется как отношение количества светофорных объектов, на которых проведены первоочередные мероприятия по текущему ремонту и обслуживанию, к количеству светофорных объектов, находящихся на балансе города Усолье-Сибирское.  
          - Доля систем видеонаблюдения, в отношении которых проведены работы по техническому обслуживанию и монтажу, в общем количестве систем видеонаблюдения.
         Целевой показатель определяется как отношение количества систем видеонаблюдения, на которых проведены работы по техническому обслуживанию и монтажу, к общему количеству систем видеонаблюдения, находящихся на балансе города Усолье-Сибирское.  
         - Доля дорожных знаков, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве дорожных знаков.
        Целевой показатель определяется как отношение количества дорожных знаков, на которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве дорожных знаков, находящихся на балансе города Усолье-Сибирское.
         - Доля нанесенной дорожной разметки в общем количестве необходимой дорожной разметки.
       Целевой показатель определяется как отношение количества нанесенной дорожной разметки, в общем количестве необходимой дорожной разметки на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское.
       - Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения;
       Целевой показатель определяется как количество фактически приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения.

       - Количество обустроенных пешеходных переходов;
       Целевой показатель определяется как количество фактически обустроенных пешеходных переходов на автомобильных дорогах города.
Факторы и условия, влияющие на достижение целевых показателей:

1. Финансовое обеспечение мероприятий программы.

2. Ухудшение состояния экономики.

3. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы.     

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации цели и задач муниципальной программы соответствует общему сроку реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа реализуется в период 2019-2027 годов.

Раздел III
Обоснование выделения подпрограмм
Подпрограмма муниципальной программы выделена исходя из содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенной задачи.

Решение задачи, связанной с повышением безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города, будет осуществляться в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – подпрограмма).

Подпрограмма реализуется за счет входящих в ее состав основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское представлен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел IV
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы необходимо учитывать возможные риски:

- финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий муниципальной программы, в том числе сокращение финансирования мероприятий муниципальной программы повлечет за собой неисполнение задач по повышению уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

- организационные и управленческие риски связаны с недостаточным мониторингом реализации мероприятий муниципальной программы, а также неправомерные либо несвоевременные действия лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы.

Устранение организационно-управленческих рисков возможно за счет организации системной работы координационных органов по реализации мероприятий муниципальной программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, а также за счет корректировки муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

          - формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы;

           - перераспределение объемов финансирования между мероприятиями в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

           - планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.
Раздел V
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.
Раздел VI
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 

В результате реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

1. Доля светофорных объектов, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве светофорных объектов составит 100 % ежегодно.

2. Доля систем видеонаблюдения, в отношении которых проведены работы по техническому обслуживанию и монтажу, в общем количестве систем видеонаблюдения составит 100 % ежегодно.

3. Доля дорожных знаков, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве дорожных знаков составит не менее 41,8% за весь период реализации муниципальной программы.

4. Доля нанесенной дорожной разметки в общем количестве необходимой дорожной разметки составит 110,76% за весь период реализации муниципальной программы.

5. Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения, составит не менее 3 660 ед. за весь период реализации муниципальной программы.

6. Количество обустроенных пешеходных переходов составит не менее 9 ед. за весь период реализации муниципальной программы.
Исходные данные: 16 светофорных объектов, находятся на балансе города Усолье-Сибирское, 6 систем видеонаблюдения, 3 150 – дорожных знаков и 66 100 м² - дорожной разметки отражены в схеме дислокации дорожных знаков и дорожной разметки города Усолье – Сибирское.

Раздел VII
Подпрограммы 
Паспорт подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» 
на 2019-2027 годы муниципальной программы 
(далее – подпрограмма)

	Наименование

муниципальной программы
	«Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019 - 2027 годы

	Наименование подпрограммы
	«Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

	Участники муниципальной программы
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	Участники подпрограммы
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее – отдел образования УСКВ)
ОГИБДД МО МВД России «Усольский»

	Цель подпрограммы
	Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское, в том числе обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры

	Задачи подпрограммы
	Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское, в том числе обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры 

	Сроки реализации программы
	2019 – 2027 годы

	Целевые показатели подпрограммы
	1. Количество светофорных объектов, устройство, содержание и ремонт которых выполнен.

2. Количество светофоров, устройство, содержание и ремонт которых выполнен.

3. Количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие и содержатся согласно ГОСТ Р 52289-2019.

4. Количество нанесенной дорожной разметки.

5. Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения.

6. Количество систем видеонаблюдения, на которых выполнены работы по техническому обслуживанию и монтажу.
7. Количество обустроенных пешеходных переходов.
8. Количество установленных дорожных ограждений.

9. Количество обустроенных искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города.

10. Количество обустроенных остановочных пунктов города.

11. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям. 
Количество ликвидированных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
12. Количество разработанной проектно-сметной документации по организации дорожного движения, расстановки средств дорожного регулирования на территории города Усолье-Сибирское.

	Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы
	1. Устройство, содержание и ремонт светофорных объектов.

2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р   52289-2019.

3. Устройство дорожной разметки. 

4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения.

5. Техническое обслуживание и монтаж систем видеонаблюдения.

6. Обустройство пешеходных переходов.
7. Выполнение работ по установке дорожных ограждений.

8. Устройство искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города.

9. Устройство освещения на остановочных пунктах города.

10. Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения».
11. «Разработка проектно-сметной документации по организации дорожного движения, расстановки средств дорожного регулирования на территории города Усолье-Сибирское».
12. Мероприятия в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». 

	Перечень проектов, входящих в состав подпрограммы
	Проекты в состав подпрограммы не входят

	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Общий объем финансирования составляет 81 714 901,80 рублей, в том числе по годам:

2019 год - 4 904 100,00 руб.;

2020 год - 5 066 251,70 руб.;

2021 год – 9 689 485,60 руб.;

2022 год – 16 714 080,37 руб.;

2023 год – 7 990 731.60 руб.;

2024 год – 14 223 687,27 руб.;
2025 год – 11 873 957,76 руб.;
2026 год – 5 626 303,75 руб.;
2027 год – 5 626 303,75 руб.
За счет средств местного бюджета составляет 67 744 701,80 руб. в том числе по годам:

2019 год - 4 904 100,00 руб.;

2020 год - 5 066 251,70 руб.;

2021 год – 7 973 085,60 руб.;

2022 год – 9 619 680,37 руб.;

2023 год – 7 990 731,60 руб.;

2024 год – 14 223 687,27 руб.;

2025 год – 9 237 157,76 руб.;
2026 год – 4 365 003,75 руб.;
2027 год – 4 365 003,75 руб.
За счет средств областного бюджета составляет 13 970 200,00 руб. в том числе по годам:

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 1 716 400,00 руб.;

2022 год – 7 094 400,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.;
2025 год – 2 636 800,00 руб.;
2026 год – 1 261 300,00 руб.;
2027 год – 1 261 300,00 руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	Результатами реализации подпрограммы являются:
1. Количество светофорных объектов, устройство, содержание и ремонт которых выполнен – не менее 8 ед. ежегодно с 2019-2024 годы, не менее 16 ед. ежегодно с 2025-2027 годы.

2. Количество светофоров, устройство, содержание и ремонт которых выполнен - не менее 20 ед. за весь период реализации подпрограммы.
3. Количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие и содержатся согласно ГОСТ Р 52289-2019 - не менее 1 315 ед. за весь период реализации подпрограммы.

4. Количество нанесенной дорожной разметки - не менее 73 184,32 м2 за весь период реализации подпрограммы.

5. Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения - не менее 3 660 ед. за весь период реализации подпрограммы.
6. Доля систем видеонаблюдения, в отношении которых проведены работы по техническому обслуживанию и монтажу, в общем количестве систем видеонаблюдения составит 100 % ежегодно.
7. Количество обустроенных пешеходных переходов - не менее 9 ед. за весь период реализации подпрограммы.
8. Количество установленных дорожных ограждений за период 2019 - 2020 годы – не менее 499,50 п. м.
9. Количество обустроенных искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города составит не менее 10 единиц за весь период реализации подпрограммы.
10. Количество обустроенных остановочных пунктов города в 2020 году – не менее 1 единицы.
11. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям - не менее 6 единиц за весь период реализации подпрограммы. 
Количество ликвидированных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – не менее 2 единиц за весь период реализации подпрограммы.
12. Количество разработанной проектно-сметной документации по организации дорожного движения, расстановки средств дорожного регулирования на территории города Усолье-Сибирское составит не менее 1 единицы за весь период реализации подпрограммы


Раздел I 

Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, 

сроки реализации 

Целью подпрограммы является:

Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское, в том числе обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры.
Для достижения поставленной цели планируется решить задачу:

Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское, в том числе обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры. 

Целевыми показателями подпрограммы являются:

1. Количество светофорных объектов, устройство, содержание и ремонт которых выполнен.  

2. Количество светофоров, устройство, содержание и ремонт которых выполнен 
3. Количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие и содержатся согласно ГОСТ Р 52289-2019.

4. Количество нанесенной дорожной разметки.

5. Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения.

6. Количество систем видеонаблюдения, на которых выполнены работы по техническому обслуживанию и монтажу.

7. Количество обустроенных пешеходных.

8. Количество установленных дорожных ограждений.
9. Количество обустроенных искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города.

10. Количество обустроенных остановочных пунктов города.

11. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям.
12. Количество разработанной проектно-сметной документации по организации дорожного движения, расстановки средств дорожного регулирования на территории города Усолье-Сибирское
Количество ликвидированных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации цели и задач подпрограммы соответствует общему сроку реализации муниципальной программы.

Срок реализации подпрограммы 2019 - 2027 годы.

Раздел II
Структура подпрограммы
Подпрограмма включает основные мероприятия:

1. Устройство, содержание и ремонт светофорных объектов. 

Выполнение основного мероприятия позволит регулировать режимы управления транспортными и пешеходными потоками, а также обеспечить безопасное транспортное сообщение по автомобильным дорогам местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах городского округа, что приведет к снижению аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий на территории города Усолье-Сибирское.

Светофорное регулирование является одним из эффективных методов повышения безопасности дорожного движения и регулирования транспортных и пешеходных потоков. Светофоры предназначены для поочередного пропуска участников движения через определенный участок дорожной сети, а также для обозначения опасных участков дорог.

2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2019.
Настоящий стандарт устанавливает правила применения технических средств организации дорожного движения, дорожных знаков на всех улицах и дорогах города Усолья – Сибирского.
Выполнение основного мероприятия создаст безопасные условия дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

3. Устройство дорожной разметки.

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить условия безопасности и непрерывности движения транспортных средств и пешеходов по дорожным сооружениям на территории города Усолье-Сибирское.

Разметка автомобильных дорог устанавливает определенные режимы и порядок движения транспортных средств и пешеходов, является средством визуального ориентирования водителей и применяется как самостоятельно, так и в сочетании с другими средствами с целью повышения безопасности дорожного движения, увеличения скорости движения автомобилей и пропускной способности дороги.

Долговечность разметки зависит от качества маркировочного материала, типа дорожного покрытия и величины эксплуатационной нагрузки. Величина эксплуатационной нагрузки на линии горизонтальной разметки зависит от интенсивности движения на автодороге (категоричности дороги), ширины проезжей части, назначения линий разметки (т.е. положения линий или рисунков разметки по ширине дороги), искривлений и разворотов на дороге, качества дорожного покрытия, а также от климатических условий.

4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения.

Реализация данного мероприятия позволит оборудовать учебные учреждения города стендами   по безопасности дорожного движения, учебно-методическими материалами дошкольные и общеобразовательные учреждения города. а также наградить ценными подарками и светоотражающими фликерами участников и победителей конкурсов «Безопасное колесо», «Веселые каникулы» и других мероприятий, проводимых совместно с представителями отдела образования УСКВ администрации города и представителями ОГИБДД МО МВД России «Усольский».

Выполнение данного мероприятия позволит снизить уровень дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, привить навыки безопасного поведения на улицах и дорогах.
5. Техническое обслуживание и монтаж систем видеонаблюдения.

Реализация данного мероприятия позволит фиксировать нарушения правил безопасности движения.

6. Обустройство пешеходных переходов.

Основное мероприятие включает в себя мероприятие:

6.1. Обустройство пешеходных переходов - приведение в соответствие с техническими требованиями средств организации движения транспортных средств и пешеходов.

6.2. Обустройство пешеходного перехода в районе дома № 19 по ул. Жуковского.

Разработка и выполнение мероприятий по обустройству пешеходных переходов вызваны необходимостью комплексного подхода к решению вопросов, связанных с охраной жизни, здоровья граждан путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий.

7. Выполнение работ по установке дорожных ограждений.

Реализация данного мероприятия позволит предотвратить съезд транспортных средств с обочины, ограничить выезд автомобилей на встречную полосу движения, воспрепятствовать несанкционированный выход пешеходов на дорогу и её переход в неположенном месте.

8. Устройство искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города.

Искусственные неровности (ИН) или «лежачие полицейские» размещаются на проезжей части дорог для предупреждения наезда на пешеходов. Обычно они устанавливаются у социально значимых объектов – больниц, школ, а также в местах нерегулируемых пешеходных переходов. «Лежачие полицейские» — это единственный прострой и надежный способ, обеспечивающий принудительное снижение скорости автотранспорта на наиболее опасных участках автомобильных дорог для предотвращения возможных аварий и гибели пешеходов.
9. Устройство освещения на остановочных пунктах города.
Реализация данного мероприятия направлена на повышение безопасности движения в ночное время. Одним из важнейших факторов безопасности движения в темное время суток является освещение, так как большинство той информации, которую воспринимают и используют водители, воспринимается ими через зрение. Поэтому в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечение полного использования дорожных сооружений необходимо обеспечение хороших условий видимости в темное время суток на проезжей части и остановочных пунктах города.

10. Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения».
11. Разработка проектно-сметной документации по организации дорожного движения, расстановки средств дорожного регулирования на территории города Усолье-Сибирское». Реализация данного мероприятия позволит организовать безопасное движение транспортных средств и пешеходов на примыкающих автомобильных дорогах, при изменении транспортного направления на автомобильной дороге по ул. Луначарского.
12. Мероприятия в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
Данное мероприятие осуществляется посредством предоставления из областного бюджета бюджету города Усолье-Сибирское субсидии, в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:

- мероприятия по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям;

- ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел III
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов
Финансирование за счет средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

Мэр города










 М.В. Торопкин
Приложение № 1

к муниципальной программе города Усолье-Сибирское
«Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское

«Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы
	№ пп
	Наименование целевого показателя 
	Ед. 
изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год 
	плановый период

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2026 год (прогноз)
	2027 год (прогноз)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2027 годы

	1
	Доля светофорных объектов, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве светофорных объектов
	% 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Доля систем видеонаблюдения, в отношении которых проведены работы по техническому обслуживанию и монтажу, в общем количестве систем видеонаблюдения
	% 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Доля дорожных знаков, в отношении которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, в общем количестве дорожных знаков
	%
	11
	7
	9,4
	4,8
	6,5
	3,3
	3,4
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	4
	Доля нанесенной дорожной разметки в общем количестве необходимой дорожной разметки
	% 
	8,6
	7,2
	8,40
	8,60
	18,40
	22,70
	13,30
	11,81
	16,31
	5,62
	5,62

	5
	Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения
	ед.
	2211
	2188
	2100
	584
	12
	394
	218
	88
	88
	88
	88

	6
	Количество обустроенных пешеходных переходов
	ед.
	1
	1
	6
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2027 годы

	1
	Количество светофорных объектов, устройство, содержание и ремонт которых выполнен 
	ед.
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	16
	16
	16

	2
	Количество светофоров, устройство, содержание и ремонт которых выполнен 
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	0
	0
	0

	3
	Количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие и содержатся согласно ГОСТ Р 52289-2019
	ед.
	342
	220
	296
	150
	206
	105
	106
	113
	113
	113
	113

	4
	Количество нанесенной дорожной разметки
	м2
	4 068,00
	4 760,00
	5 559,50
	5 672,85
	12 141,60
	15 008,00
	8 789,37
	7 805,0
	10 778,0
	3 715,0
	3 715,0

	5
	Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения
	ед.
	2211
	2188
	2100
	584
	12
	394
	218
	88
	88
	88
	88

	6
	Количество систем видеонаблюдения, на которых выполнены работы по техническому обслуживанию и монтажу
	ед.
	7
	8
	8
	13
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	7
	Количество обустроенных пешеходных переходов
	ед.
	1
	1
	6
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	8
	Количество установленных дорожных ограждений
	п. м.
	0
	0
	499,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Количество обустроенных искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города
	ед.
	0
	0
	1
	0
	3
	6
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Количество обустроенных остановочных пунктов города
	ед.
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям.
	ед.
	-
	-
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	1
	0
	0

	
	Количество ликвидированных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	ед.
	-
	-
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0

	12
	Количество разработанной проектно-сметной документации
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	0
	0


Мэр города                                                                                                                                                               М.В. Торопкин
Приложение № 2

к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Безопасность 
дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы 
Структура муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Безопасность дорожного движения 
города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы

	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, проекта
	Участник муниципальной программы
	Срок
	Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия, проекта
	Целевые показатели подпрограммы, проекта, на достижение которых оказывается влияние 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	 
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019 - 2027 годы
	

	1
	Основное мероприятие 1.1. Устройство, содержание и ремонт светофорных объектов
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города
	2019
	2027
	Количество светофорных объектов, устройство, содержание и ремонт которых выполнен - не менее 8 ед. ежегодно с 2019-2024 годы,
не менее 16 ед. ежегодно с 2025-2027 годы
	Количество светофорных объектов, устройство, содержание и ремонт которых выполнен
	

	
	
	
	2024
	2027
	Количество светофоров, устройство, содержание и ремонт которых выполнен - не менее 20 ед. за весь период реализации подпрограммы
	Количество светофоров, устройство, содержание и ремонт которых выполнен
	

	2
	Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2019
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города
	2019
	2027
	Количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие и содержатся согласно ГОСТ Р 52289-2019 за весь период реализации подпрограммы составит не менее 1315 ед.
	Количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие и содержатся согласно ГОСТ Р 52289-2019
	

	3
	Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города
	2019
	2027
	Количество нанесенной дорожной разметки - не менее 73 184,32 м2 за весь период реализации подпрограммы
	Количество нанесенной дорожной разметки
	

	4
	Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города
	2019
	2027
	Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения - не менее 3 660 ед. за весь период реализации подпрограммы
	Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения
	

	5
	Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание и монтаж систем видеонаблюдения
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города
	2019
	2027
	Доля систем видеонаблюдения, в отношении которых проведены работы по техническому обслуживанию и монтажу, в общем количестве систем видеонаблюдения составит 100% ежегодно
	Количество систем видеонаблюдения, на которых выполнены работы по техническому обслуживанию и монтажу
	

	6
	Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходных переходов                                 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города
	2019
	2027
	Количество обустроенных пешеходных переходов - не менее 9 единиц за весь период реализации подпрограммы
	Количество обустроенных пешеходных переходов
	

	7
	Основное мероприятие 1.7. Выполнение работ по установке дорожных ограждений
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города
	2019
	2020
	Количество установленных дорожных ограждений за период 2019 - 2020 годы – не менее 499,5 п.м.
	Количество установленных дорожных ограждений
	

	8
	Основное мероприятие 1.8. Устройство искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города
	2019
	2022
	Количество обустроенных искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города – не менее 10 единицы за весь период реализации подпрограммы
	Количество обустроенных искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города
	

	9
	Основное мероприятие 1.9. Устройство освещения на остановочных пунктах города
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города
	2020
	2020
	Количество обустроенных остановочных пунктов города в 2020 году – не менее 1 единицы
	Количество обустроенных остановочных пунктов города
	

	10
	Основное мероприятие 1.10. Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения"
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города
	2022
	2027
	Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям – не менее 6 единиц за весь период реализации подпрограммы
	Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям.
	

	
	
	
	
	
	Количество ликвидированных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – не менее 2 единицы за весь период реализации подпрограммы
	Количество ликвидированных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	

	11
	Основное мероприятие 1.11. Разработка проектно-сметной документации по организации дорожного движения, расстановки средств дорожного регулирования на территории города Усолье-Сибирское
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города
	2025
	2027
	Количество разработанной проектно-сметной документации в 2027 году - не менее 1 единицы
	Количество разработанной проектно-сметной документации
	


Мэр города                                                                                                                                     М.В. Торопкин
Приложение № 3
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское 

"Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2027 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее - Программа)
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта
	Ответственный исполнитель Программы, соисполнители Программы, участники Программы, участники подпрограммы
	Источник финансирования
	Общий объем финансирования, руб.
	Объем финансирования, руб.

	
	
	
	
	2019 год 
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2027 годы 
	Комитет по городскому хозяйству администрации города 
	всего
	81 714 901,80
	4 904 100,00
	5 066 251,70
	9 689 485,60
	16 714 080,37
	7 990 731,60
	14 223 687,27
	11 873 957,76
	5 626 303,75
	5 626 303,75

	
	
	местный бюджет  
	67 744 701,80
	4 904 100,00
	5 066 251,70
	7 973 085,60
	9 619 680,37
	7 990 731,60
	14 223 687,27
	9 237 157,76
	4 365 003,75
	4 365 003,75

	
	
	областной бюджет
	13 970 200,00
	0,00
	0,00
	1 716 400,00
	7 094 400,00
	0,00
	0,00
	2 636 800,00
	1 261 300,00
	1 261 300,00

	Подпрограмма  1 "Повышение  безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2027 годы 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	всего
	81 714 901,80
	4 904 100,00
	5 066 251,70
	9 689 485,60
	16 714 080,37
	7 990 731,60
	14 223 687,27
	11 873 957,76
	5 626 303,75
	5 626 303,75

	
	
	местный 
бюджет  
	67 744 701,80
	4 904 100,00
	5 066 251,70
	7 973 085,60
	9 619 680,37
	7 990 731,60
	14 223 687,27
	9 237 157,76
	4 365 003,75
	4 365 003,75

	
	
	областной бюджет
	13 970 200,00
	0,00
	0,00
	1 716 400,00
	7 094 400,00
	0,00
	0,00
	2 636 800,00
	1 261 300,00
	1 261 300,00

	Основное мероприятие 1.1. Устройство, содержание и ремонт светофорных объектов
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	местный 
бюджет  
	16 931 630,85
	680 969,18
	900 000,00
	630 547,07
	2 111 080,71
	2 077 140,37
	7 841 419,12
	2 690 474,40
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание  дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2019
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	местный 
бюджет  
	12 201 246,51
	1 543 541,72
	1 284 224,84
	2 062 388,76
	1 470 811,81
	1 263 859,80
	1 413 823,16
	1 764 209,94
	699 193,24
	699 193,24

	Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	местный 
бюджет  
	30 787 381,87
	1 150 327,75
	1 969 897,14
	4 460 683,84
	3 843 846,72
	4 155 695,12
	4 647 761,34
	4 151 844,90
	2 922 180,03
	3 485 145,03

	Основное мероприятие 1.4.  Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов,  освещающих  вопросы безопасности  дорожного  движения
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	местный 
бюджет  
	649 897,00
	150 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	49 980,00
	49 969,00
	99 988,00 
	99 960,00
	50 000,00
	50 000,00


местный 

	бюджет  
	2 466 905,10
	432 000,00
	500 000,00
	180 000,00
	224 811,18
	444 067,31
	220 695,65 
	204 000,00
	130 665,48
	130 665,48

	Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходных переходов
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
	всего
	622 941,26
	514 585,38
	108 355,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	местный 
бюджет  
	622 941,26
	514 585,38
	108 355,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.6.1. Обустройство пешеходных переходов - приведение в соответствие с техническими требованиями средств организации движения транспортных средств и пешеходов
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
	местный 
бюджет  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.6.2. Обустройство пешеходного перехода в районе дома № 19 по ул. Жуковского
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	местный 
бюджет  
	108 355,88
	0,00
	108 355,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 1.7. Выполнение работ по установке дорожных ограждений
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	местный 
бюджет  
	581 020,80
	359 754,37
	221 266,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 1.8. Устройство искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	местный 
бюджет  
	1 782 749,68
	72 921,60
	0,00
	388 865,93
	1 320 962,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 1.9. Устройство освещения на остановочных пунктах города
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	местный 
бюджет  
	32 507,41
	0,00
	32 507,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 1.10. Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения"
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	всего
	1 917 000,00
	0,00
	0,00
	1 917 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	местный 
бюджет  
	200 600,00
	0,00
	0,00
	200 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	1 716 400,00
	0,00
	0,00
	1 716 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10.1 Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям.
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	всего
	1 917 000,00
	0,00
	0,00
	1 917 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	местный 
бюджет  
	200 600,00
	0,00
	0,00
	200 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	1 716 400,00
	0,00
	0,00
	1 716 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10.2. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 
	
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	местный 
бюджет  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 1.10. Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения"
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	всего
	7 692 587,80
	0,00
	0,00
	0,00
	7 692 587,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	местный 
бюджет  
	598 187,80
	0,00
	0,00
	0,00
	598 187,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	7 094 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 094 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10.1 Повышение безопасности дорожного движения, в т.ч.:
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	всего
	7 692 587,80
	0,00
	0,00
	0,00
	7 692 587,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	местный 
бюджет  
	598 187,80
	0,00
	0,00
	0,00
	598 187,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	7 094 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 094 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям.                       
	
	всего
	5 265 528,39
	0,00
	0,00
	0,00
	5 265 528,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	местный 
бюджет  
	413 128,39
	0,00
	0,00
	0,00
	413 128,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	4 852 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 852 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
	
	всего
	2 427 059,41
	0,00
	0,00
	0,00
	2 427 059,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	местный 
бюджет  
	185 059,41
	0,00
	0,00
	0,00
	185 059,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	2 242 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 242 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 1.11. Разработка проектно-сметной документации по организации дорожного движения, расстановки средств дорожного регулирования на территории города Усолье-Сибирское
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	местный 
бюджет
	70 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70 000,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 1.12. Мероприятия в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	всего
	5 979 033,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 893 468,52
	1 824 265,00
	1 261 300,00

	
	
	местный 
бюджет  
	819 633,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	256 668,52
	562 965,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	5 159 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 636 800,00
	1 261 300,00
	1 261 300,00


Мэр города                                                                                                                                                                                                                           М.В. Торопкин
Приложение 4
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское
«Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское»
на 2019-2027 годы
Информация об участии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в государственных программах Иркутской области в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское

«Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское»

на 2019-2027 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия в рамках государственной программы Иркутской области
	Наименование мероприятия в рамках муниципальной программы
	Год реализации:
	Общий объем финансирования, руб.
	Федеральный бюджет, руб.
	Областной бюджет, руб.
	Иные источники финансирования, руб.
	Местный бюджет (софинансирование), руб.

	Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019 – 2025 годы

	1
	Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям. Основное мероприятие 3 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2019-2025 годы  
	Основное мероприятие 1.10. Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения", 1.10.1. Повышение безопасности дорожного движения, Подпрограммы 1 "Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2025 годы, в том числе 
	Итого
	9 599 781,40
	0,00
	8 810 800,00
	0,00
	788 981,40

	
	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2021
	1 907 193,60
	0,00
	1 716 400,00
	0,00
	190 793,60

	
	
	
	2022
	7 692 587,80
	0,00
	7 094 400,00
	0,00
	598 187,80

	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям
	Итого
	7 172 721,99
	0,00
	6 568 800,00
	0,00
	603 921,99

	
	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2021
	1 907 193,60
	0,00
	1 716 400,00
	0,00
	190 793,60

	
	
	
	2022
	5 265 528,39
	0,00
	4 852 400,00
	0,00
	413 128,39

	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	Итого
	2 427 059,41
	0,00
	2 242 000,00
	0,00
	185 059,41

	
	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2022
	2 427 059,41
	0,00
	2 242 000,00
	0,00
	185 059,41

	
	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по Государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
на 2019-2025 годы:
	Итого
	9 599 781,40
	0,00
	8 810 800,00
	0,00
	788 981,40

	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2021
	1 907 193,60
	0,00
	1 716 400,00
	0,00
	190 793,60

	
	2022
	7 692 587,80
	0,00
	7 094 400,00
	0,00
	598 187,80

	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2024-2030 годы

	2.
	Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, включенных в программу по безопасности дорожного движения городских округов Иркутской области 
	Основное мероприятие 1.12. Мероприятия в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» 
	Итого
	5 420 575,00
	0,00
	5 159 400,00
	0,00
	261 175,00

	
	
	
	2025
	2 897 975,00
	0,00
	2 636 800,00
	0,00
	261 175,00

	
	
	
	2026
	1 261 300,00
	0,00
	1 261 300,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2027
	1 261 300,00
	0,00
	1 261 300,00
	0,00
	0,00

	Всего по Государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2024-2030 годы
	Итого
	5 420 575,00
	0,00
	5 159 400,00
	0,00
	261 175,00

	
	2025
	2 897 975,00
	0,00
	2 636 800,00
	0,00
	261 175,00

	
	2026
	1 261 300,00
	0,00
	1 261 300,00
	0,00
	0,00

	
	2027
	1 261 300,00
	0,00
	1 261 300,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма № 1 "Повышение  безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2027 годы, в том числе 
	Итого
	10 861 081,40
	0,00
	10 072 100,00
	0,00
	788 981,40

	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2021
	1 907 193,60
	0,00
	1 716 400,00
	0,00
	190 793,60

	
	2022
	7 692 587,80
	0,00
	7 094 400,00
	0,00
	598 187,80

	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2025
	2 897 975,00
	0,00
	2 636 800,00
	0,00
	261 175,00

	
	2026
	1 261 300,00
	0,00
	1 261 300,00
	0,00
	0,00

	
	2027
	1 261 300,00
	0,00
	1 261 300,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО по муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы:
	Итого
	15 020 356,40
	0,00
	13 970 200,00
	0,00
	1 050 156,40

	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2021
	1 907 193,60
	0,00
	1 716 400,00
	0,00
	190 793,60

	
	2022
	7 692 587,80
	0,00
	7 094 400,00
	0,00
	598 187,80

	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2025
	2 897 975,00
	0,00
	2 636 800,00
	0,00
	261 175,00

	
	2026
	1 261 300,00
	0,00
	1 261 300,00
	0,00
	0,00

	
	2027
	1 261 300,00
	0,00
	1 261 300,00
	0,00
	0,00


Мэр города                                                                                                                                                                                                                   М.В. Торопкин
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