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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА

УСОЛЬЕ – СИБИРСКОЕ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» на 2018 – 2024 годы
Паспорт 

муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

 (далее - муниципальная программа)

	Наименование муниципальной программы
	«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское   

	Участники муниципальной программы
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

	Цель муниципальной программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Усолье-Сибирское

	Задачи муниципальной программы 
	Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

	Сроки реализации муниципальной программы
	2018 – 2024 годы

	Целевые показатели муниципальной программы
	Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское от общего количества таких территорий 
Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

	Подпрограммы муниципальной программы
	«Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2024 годы

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 51 918 609,26 рублей в том числе по годам:

2018 год – 43 902 538,94 руб.;

2019 год – 1 336 011,72 руб.;

2020 год – 1 336 011,72 руб.;

2021 год – 1 336 011,72 руб.;

2022 год – 1 336 011,72 руб.;
2023 год – 1 336 011,72 руб.;

2024 год – 1 336 011,72 руб.
Из них средства местного бюджета составляют: 
9 352 082,04 рубля, в том числе по годам:

2018 год – 1 336 011,72 руб.;

2019 год – 1 336 011,72 руб.;

2020 год – 1 336 011,72 руб.;

2021 год – 1 336 011,72 руб.;

2022 год – 1 336 011,72 руб.;
2023 год – 1 336 011,72 руб.;

2024 год – 1 336 011,72 руб.
Из них средства областного бюджета составляют: 12 023 605,47 рублей, в том числе по годам:

2018 год – 12 023 605,47 рублей;

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.
Из них средства федерального бюджета составляют: 30 542 921,75 рублей, в том числе по годам:

2018 год – 30 542 921,75 рублей;

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.
Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с подпрограммой «Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» на 2018-2024 годы государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское от общего количества таких территорий к 2025 году составит 100%. 
Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – не менее 7 ед. к концу 2020 года.


Раздел I
Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации. 
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) утвержден паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», в состав которого включен федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Паспорт регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» был утвержден первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области Р.Н. Болотовым 14 декабря 2018 года.

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р (редакция от 18.10.2018 года), повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере. 

Вопросы формирования комфортной среды обитания человека - это вопросы местного значения, реализация которых возложена Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений. 
Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Анализ сферы благоустройства в городе Усолье-Сибирское показал, что в последние годы в городе Усолье-Сибирское проводилась незначительная работа по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 Многолетнее недофинансирование мероприятий по ремонту и приведению дворовых территорий и проездов к ним в надлежащий вид привело к повышенному износу асфальтового покрытия, отсутствию детских игровых и спортивных площадок, утрате внешнего соответствующего облика газонов. В районах старой застройки еще существуют территории, требующие комплексного благоустройства и включающие в себя ремонт внутридворовых проездов, ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).
Так, в городе Усолье-Сибирское имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

В настоящее время при реализации администрацией города Усолье-Сибирское полномочий по решению вопросов местного значения существует ряд проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

- высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, дворовых проездов и тротуаров;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

- несоответствие уровня освещения дворовых и общественных территорий требованиям национальных стандартов; 

- зрелое и перестойное состояние большинства зеленых насаждений дворовых и общественных территорий, разрушение травяного покрытия газонов; 

- недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;

- неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях;

- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность доступа и передвижения.

Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в городе Усолье-Сибирское по состоянию на 01.01.2018 г. составляет - 71 113 человек. 

Общее количество дворовых территорий в городе Усолье-Сибирское составляет 173 ед. По состоянию на 1 января 2019 года доля благоустроенных дворовых территорий в среднем по городу Усолье-Сибирское не превышает 4,0 % от общего количества таких территорий.

Общее количество территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) в городе Усолье-Сибирское составляет 51 ед. Доля благоустроенных общественных территорий в среднем по городу Усолье-Сибирское области не превышает 3,5 % от общего количества таких территорий.
Общая площадь территории, занятой объектами недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет - 29 204 кв.м.  

В условиях ограниченности финансовых ресурсов органы местного самоуправления вынуждены заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу улучшение материально-технического состояния муниципального имущества, проведение работ по благоустройству.

При таком положение дел софинансирование муниципальных программ в сфере благоустройства является одним из важнейших принципов деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
Так, за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы в 2017 году городу Усолье-Сибирское освоено 59,096 млн. рублей. При софинансировании из местного бюджета в размере 3,111 млн. рублей в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы благоустроено 6 дворовых территорий, включающих группу многоквартирных домов в количестве 24 единиц и 2 общественные территории (в том числе парк). В 2018 году в городе Усолье-Сибирское благоустроено 7 дворовых территорий, включающих 24 многоквартирных дома и 1,8 общественных территорий (одна общественная территория по адресу: г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 55а, вторая общественная территория по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 21 – работы выполнены на 80 %, окончательный срок выполнения работ в 2019 году, в соответствии с утвержденным дизайн-проектом), согласно адресному перечню территорий (объектов) города Усолье-Сибирское, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, на которые выделены средства федерального и областного бюджетов в размере 42,566 млн. рублей. Софинансирование из местного бюджета составило 1,336 млн. рублей. 
Необходимым условием реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское является обеспечение физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016    № 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов дворов и муниципальных общественных пространств.

На реализацию муниципальных программ по благоустройству предусмотрены субсидии из федерального бюджета и бюджета Иркутской области, при условии софинансирования из местного бюджета. Субсидии будут предоставляться на реализацию мероприятий по благоустройству территорий функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее соответственно – территории общего пользования) и дворовых территорий, под которыми понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее соответственно – дворовые территории многоквартирных домов).

Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни граждан.

Мероприятия, направленные на благоустройство территории, требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1)
благоустройство общественных территорий, предусматривающее устройство и ремонт дорожных покрытий, проездов, тротуаров, беговых и велосипедных дорожек, бортового камня, лестниц, парковочных мест, линий наружного освещения, установку и ремонт ограждений, приобретение и установку малых архитектурных форм (скамеек, урн), озеленение, разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации благоустройства общественной территории, и прочие работы;

2)
благоустройство дворовых территорий, предусматривающее ремонт дорожных покрытий, проездов, бортового камня, обустройство дополнительных парковочных мест, линий наружного освещения, приобретение и установку оборудования детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм (скамеек, урн), благоустройство детских и спортивных площадок, разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации дворовой территории, и прочие работы.
Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать комфортное и современное «общественное пространство», а также современную городскую среду дворовых территорий для комфортного проживания граждан на территории города.

  Однако, мероприятия, реализованные в 2017 - 2018 годах не позволяют в полной мере устранить сложившиеся негативные тенденции и проблемы в сфере благоустройства города Усолье-Сибирское. 
В целом, анализ ситуации с благоустройством в городе Усолье-Сибирское свидетельствует о необходимости системного решения проблемы благоустройства, с увеличением объемов финансирования и обязательным активным вовлечением населения в решение вопросов благоустройства.

В 2017 году в данном направлении реализована подпрограмма № 8 «Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское» на 2017 год в рамках действия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы, по результатам действия которой принято решение о разработке долгосрочной программы, в рамках которой должна предусматриваться целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий города Усолье-Сибирское, с учетом возможности получения средств субсидий из областного и федерального бюджетов в рамках действия государственной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.

 В этой связи разработана муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – муниципальная программа).
Настоящая муниципальная программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории города Усолье-Сибирское приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Раздел II
Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации 

Цель муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории города Усолье-Сибирское.
Для достижения цели муниципальной программы требуется решение задачи:
- Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Достижение цели будет обеспечено путем достижения целевых показателей:

1. Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское от общего количества таких территорий; 

2. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы – 2018-2024 годы.
Раздел III
Обоснование выделения подпрограмм
Для достижения цели муниципальной программы и решения поставленной задачи в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2024 годы (далее – Подпрограмма). 

Подпрограмма включает основные мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству территорий общего пользования, благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.
Раздел IV
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье - Сибирское

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы не осуществляется.
Раздел V
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, оказывающие влияние на конечные результаты
реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых
относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом областного и местного бюджетов и возможностью невыполнения обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным
управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным
контролем за ходом реализации муниципальной программы и т. д.;
- финансовые риски, связанные с отсутствием денежных средств у населения города на софинансирование работ по благоустройству;

- иные риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения
неблагоприятных последствий и обеспечения плановой
реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены следующие меры:

- проведение информационно-разъяснительной работы в средствах
массовой информации в целях стимулирования активности участия
граждан и бизнес-структур в реализации проектов по благоустройству;

- реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства, муниципальной программы, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий;

- осуществление общественного контроля за реализацией мероприятий муниципальной программы;

- контроль и координация мероприятий со стороны общественной комиссии города Усолье-Сибирское по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортного городской среды» в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.10.2017 г. № 2327;
- осуществление строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства со стороны Муниципального казенного учреждения «Городское Управление Капитального Строительства» (МКУ «ГУКС»). 
Раздел VI
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с подпрограммой «Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» на 2018-2024 годы государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.
Раздел VII
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2018 по 2024 годы удастся достичь следующих показателей:

- Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское от общего количества таких территорий к 2025 году составит 100%.
- Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – не менее 7 ед. к концу 2020 года. 

Основным ожидаемым результатом реализации муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий города Усолье-Сибирское. 
Проведение мероприятий муниципальной программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей города Усолье-Сибирское. 
Раздел VIII
Подпрограммы муниципальной программы 
Паспорт подпрограммы 

 (далее соответственно – подпрограмма, муниципальной программы)
	Наименование муниципальной программы
	«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 

	Наименование подпрограммы 
	«Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

	Участники подпрограммы
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

	Цель подпрограммы 
	Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

	Задачи подпрограммы 
	1. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Усолье-Сибирское.

2. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города Усолье-Сибирское.

3. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Организация мероприятий проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

	Сроки реализации подпрограммы
	2018-2024 годы

	Целевые показатели подпрограммы
	1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Количество благоустроенных территорий общего пользования.
3. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Количество образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

	Перечень основных мероприятий подпрограммы
	1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Благоустройство территорий общего пользования.
3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 51 918 609,26 рублей в том числе по годам:

2018 год – 43 902 538,94 руб.;

2019 год – 1 336 011,72 руб.;

2020 год – 1 336 011,72 руб.;

2021 год – 1 336 011,72 руб.;

2022 год – 1 336 011,72 руб.;

2023 год – 1 336 011,72 руб.;

2024 год – 1 336 011,72 руб.

Из них средства местного бюджета составляют: 

9 352 082,04 рубля, в том числе по годам:

2018 год – 1 336 011,72 руб.;

2019 год – 1 336 011,72 руб.;

2020 год – 1 336 011,72 руб.; 
2021 год – 1 336 011,72 руб.;

2022 год – 1 336 011,72 руб.;

2023 год – 1 336 011,72 руб.;

2024 год – 1 336 011,72 руб.

Из них средства областного бюджета составляют: 12 023 605,47 рублей, в том числе по годам:

2018 год – 12 023 605,47 рублей;

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.

Из них средства федерального бюджета составляют: 30 542 921,75 рублей, в том числе по годам:

2018 год – 30 542 921,75 рублей;

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.
Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с подпрограммой «Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» на 2018-2024 годы государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 
	1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 173 ед.

2. Количество благоустроенных территорий общего пользования - 51 ед.
3. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – не менее 7 ед. к концу 2020 года.

4. Количество образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома - 654 ед.

	
	

	
	


Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации 

Цель подпрограммы - повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Усолье-Сибирское.

2. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города Усолье-Сибирское.
  3. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

  4. Организация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Достижение цели будет характеризоваться достижением следующих значений целевых показателей:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Количество благоустроенных территорий общего пользования.
3. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. Количество образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Срок реализации подпрограммы – 2018-2024 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на повышение уровня комфорта проживания населения, качества выполняемых работ по содержанию территории города Усолье-Сибирское, улучшение внешнего облика города Усолье-Сибирское. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 2. Основные мероприятия подпрограммы
Решение задачи подпрограммы по организации мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, осуществляется посредством реализации основного мероприятия    1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».
Предварительным условием реализации основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» является проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации. В настоящее время администрацией города Усолье-Сибирское осуществляется разработка проекта планировки и межевания территории города, для изменения границ земельных участков под многоквартирными домами, т.к. земельные участки поставлены на кадастровый учет исключительно под объектами капитального строительства.

В рамках основного мероприятия предусматривается выполнение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству.

Минимальный перечень работ по благоустройству включает следующие виды работ:

 - ремонт дворовых проездов; 

 - обеспечение освещения дворовых территорий; 

 - установка скамеек; 

 - установка урн.
        При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, обязательным является:

- трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица);

- решение собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в Таблице 1.
  Таблица 1

	№
	Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ
	Единица измерения
	Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.)

	1
	Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов с установкой бортового камня
	кв.м.
	2 990,00

	2
	Стоимость установки опоры наружного освещения со светильником
	1 шт.
	51 350,00

	3
	Стоимость установки скамьи
	1 шт.
	12 200,00

	4
	Стоимость установки урны
	1 шт.
	2 933,00


Дополнительный перечень работ по благоустройству устанавливается субъектом Российской Федерации и может включать следующие виды работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, учитывать требования и условия оптимальные для инвалидов;

- оборудование автомобильных парковок, с учетом парковочных мест для инвалидов;
- озеленение территорий;

- обустройство площадок для выгула домашних животных;
- обустройство площадок для отдыха;

- обустройство контейнерных площадок;

-  обустройство ограждений;

- устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

- устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих знаков;

          - иные   виды работ. 

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным является:

- финансовое участие заинтересованных лиц;

- решение собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
- софинансирование собственниками помещений в многоквартирном доме работ по благоустройству дворовых территорий в размере 20 % стоимости выполнения таких работ (в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»).
Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается не менее 5 % стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Постановление № 106) и не менее 20 % стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу после вступления в силу Постановления № 106.  
Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в Таблице 2.
Таблица 2

	№ п/п
	Наименование норматива финансовых затрат
	Единица измерения
	Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.)

	1
	Стоимость детского городка
	1 комплекс
	800 000,00

	2
	Стоимость спортивной площадки
	1 комплекс
	800 000,00

	3
	Стоимость обустройства парковки из асфальтобетона
	кв.м.
	1 200,00

	4
	Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов с установкой бортового камня
	кв.м.
	2 990,00

	5
	Озеленение территорий (посадка деревьев)
	кв.м.
	100 000,00

	6
	Обустройство площадок для выгула домашних животных 
	1 шт.
	120 000,00

	7
	Обустройство площадок для отдыха
	1 площадка
	100 000,00

	8
	Обустройство контейнерных площадок
	1 контейнерная площадка
	100 000,00

	9
	Обустройство ограждений (установка – высота 0,5 м, ширина 1,5 м)
	м.п.
	2 500,00

	10
	Устройство ливневой канализации
	м.п.
	750,00

	11
	Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих знаков
	1 шт.
	45 000,00


  Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения.
При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни, обязательным является трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника. 
Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу   работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома.
Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройствам у дворовых территорий (в случае если собственниками помещений в МКД, заинтересованными лицами принято решение о таком участии) приведена в Приложении 1 к подпрограмме.
        Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с Приложением 2 к подпрограмме. 

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» из адресного перечня территорий (объектов) города Усолье-Сибирское, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах (далее – адресный перечень) исключаются следующие территории (объекты):

- территории (объекты), расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей Программой. При этом исключение дворовой территории из адресного перечня возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах (Приложение № 4 к подпрограмме) формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом физического состояния дворовой территории, определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства дворовых территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.02.2019 года № 275 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы».
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования города Усолье-Сибирское приведен в Приложении 3 к подпрограмме.

Решение задачи подпрограммы по организации мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города Усолье-Сибирское осуществляется посредством реализации основного мероприятия 2. «Благоустройство территорий общего пользования».
Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).
В рамках основного мероприятия предусматривается выполнение благоустройства территорий общего пользования, включающего в себя:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт городских тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;
- установку урн для мусора;

- оборудование городских автомобильных парковок, с учетом парковочных мест для инвалидов;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.
Мероприятия по благоустройству общественных территорий и мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
        Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах (Приложение № 4 к подпрограмме), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.  

 Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.02.2019 года № 274 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы».


Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации города Усолье-Сибирское.

Решение задачи подпрограммы по организации мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется посредством реализации основного мероприятия 3. «Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».


Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года (Приложение № 4 к подпрограмме), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.07.2017 № 1591 «О проведении инвентаризации», в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 
Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства на территории города Усолье-Сибирское.
Реализация обозначенных направлений по благоустройству объектов недвижимого имущества осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Решение задачи подпрограммы по организации мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, осуществляется посредством реализации основного мероприятия 4. «Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома».
В настоящее время администрацией города Усолье-Сибирское осуществляется разработка проекта планировки и межевания территории города для изменения границ земельных участков под многоквартирными домами, т.к. земельные участки поставлены на кадастровый учет исключительно под объектами капитального строительства.
Для реализации основного мероприятия необходимо проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Иркутской области. Работы по образованию земельных участков будут проводиться в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2019-2024 годы.
Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:

- проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в муниципальную программу), в том числе при внесении в них изменений;

- учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или) общественной территории в муниципальную программу, в том числе при внесении в нее изменений;

- обеспеченности в срок до 1 марта года предоставления субсидий проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий;

- обеспеченности проведение голосования по отбору общественных территорий (для муниципальных образований Иркутской области с численностью населения свыше 20 тыс. человек):

- завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

- осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

- обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий;

- заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- проведения соответствующего мероприятия с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- проведения муниципальным образованием «город Усолье-Сибирское» работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых муниципальному образованию «город Усолье-Сибирское» предоставляется субсидия:

 - в срок до даты, установленной соглашением о предоставлении субсидий (в случае, если земельный участок находится в муниципальной собственности, или если собственность на земельный участок не разграничена);

- в срок до даты заключения муниципальным образованием «город Усолье-Сибирское» соглашения о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности);

- направления на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий не менее одной трети и не более трех четвертых от общего размера предоставленной субсидии (для муниципальных образований Иркутской области, отнесенных к категории городских округов, и муниципальных образований Иркутской области с численностью населения более 20 тысяч человек). 
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с подпрограммой «Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» на 2018-2024 годы государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.
Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье - Сибирское

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы не осуществляется.
Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов.

Для реализации мероприятия подпрограммы необходимо привлечение и использование средств областного и федерального бюджетов.

 В рамках Государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в 2018 году предоставлены субсидии в размере 42 566 527,22 рубля:

1.
Субсидия на благоустройство территорий общего пользования:

     общий объем финансирования составляет 17 361 938,63 рублей, в том числе:

          за счет средств федерального бюджета 12 457 777,21 рублей;

          за счет средств областного бюджета 4 904 161,42 рублей.

2.
Субсидия на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: общий объем финансирования составляет 25 204 588,59 рублей, в том числе:

          за счет средств федерального бюджета 18 085 144,54 рублей;

          за счет средств областного бюджета 7 119 444,05 рублей.
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды предоставляются согласно заключенному соглашению между муниципальным образованием и Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.
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Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройствам у дворовых территорий (в случае если собственниками помещений в МКД, заинтересованными лицами принято решение о таком участии)

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия в размере, установленном субъектом Российской Федерации.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как: 

субботники;

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); 

участие в строительных работах: снятие старого оборудования, установка малых архитектурных форм, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб, уборка территории;

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещается администрацией города Усолье-Сибирское на официальном сайте в сети «Интернет», а также непосредственно в многоквартирных домах − на информационных стендах. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию города Усолье-Сибирское не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня -в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.
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ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

По минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий: уличные фонари, скамьи, скамьи со спинкой, скамьи (скамейки), урны
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Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования 
города Усолье-Сибирское 
1.1. Общие положения

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.
2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства территории города Усолье-Сибирское, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией города, а также совместно (далее – разработчик).

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных администрацией города и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

2.4.  Срок разработки дизайн-проекта – в течение 20 календарных дней с момента включения в адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территорий муниципальной программы.
3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское http://usolie-sibirskoe.ru/ (далее – официальный сайт) следующие сведения и документы на собраниях граждан с привлечением разработчика.

3.2 Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней

с момента разработки дизайн-проекта.

3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной форме в течение 5 календарный дней с момента окончания срока обсуждения.

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется постановлением администрации.

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское http://usolie-sibirskoe.ru/ (далее – официальный сайт).
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Адресный перечень территорий (объектов) города Усолье-Сибирское, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 

в 2018-2024 годах

Раздел 1.  Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

	№

Дворовых территорий
	Год реализа-ции проекта
	Город
	Улица
	№ дома,

 №№ домов, образующих дворовую территорию
	Количество домов, входящих в дворовую территорию

	1
	2018
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Химиков
	5, 7, 9, 11, 13, 15
	6

	
	
	
	пр-т Космонавтов
	12
	1

	2
	2018
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Республики
	3
	1

	3
	2018
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Республики
	17
	1

	
	
	
	ул. Орджоникидзе
	11, 13, 15
	3

	4
	2018
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Республики
	5, 9, 11
	3

	5
	2018
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Орджоникидзе
	3, 5
	2

	6
	2018
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Республики
	7, 13, 15
	3

	
	
	
	ул. Орджоникидзе
	7
	1

	7
	2018
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Комсомольский
	79б, 79, 79а
	3

	ИТОГО: 7
	
	ИТОГО: 24

	8
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Карла Либкнехта
	57, 59, 61
	3

	
	
	
	ул. Матросова
	4
	1

	9
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Энгельса
	2, 4, 6
	3

	10
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Энгельса
	8
	1

	11
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Стопани
	81, 87
	2

	12
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Стопани
	83, 85, 47
	3

	13
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Стопани
	77, 79
	2

	14
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Куйбышева
	7
	1

	15
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Куйбышева
	9, 11
	2

	16
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Луначарского
	35, 37, 39, 45, 43, 41
	6

	17
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Красных Партизан
	8, 10, 14,16
	3

	18
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Комсомольский
	134
	1

	19
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Толбухина
	20, 22, 26, 28, 30
	5

	20
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	пр-д Серегина
	24а, 28, 30, 32, 32а
	5

	21
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Комсомольский
	24, 26, 28
	3

	
	
	
	ул. Ватутина
	14
	1

	22
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Ватутина
	16, 18
	2

	23
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Ватутина
	20
	1

	
	
	
	пр-д Серегина
	3
	1

	24
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Комсомольский
	5, 7, 9, 11, 13
	5

	
	
	
	ул. Богдана Хмельницкого
	16
	1

	ИТОГО: 17
	
	
	ИТОГО: 52

	25
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Красных Партизан
	41, 43, 31

31, 33, 35, 37
	7

	26
	2020
	г. Усолье-Сибирское


	пр-т Космонавтов
	15, 17, 21
	5

	
	
	
	пр-т Красных Партизан
	39
	

	
	
	
	пр-т Космонавтов
	19
	

	27
	2020


	г. Усолье-Сибирское


	пр-т Космонавтов


	5, 7, 9, 11, 13б, 3, 13
	7

	28
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Ленинский
	24, 26, 28
	3

	29
	2020


	г. Усолье-Сибирское


	пр-т Ленинский


	18

22

12, 16, 20
	5

	30
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Ленинский
	1
	1

	
	
	
	пр-т Красных Партизан
	3, 5
	2

	31
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Ленинский
	56, 58, 60
	3

	32
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Химиков
	2, 4, 6, 8
	4

	33
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Химиков
	27, 29, 31
	3

	34
	2020


	г. Усолье-Сибирское


	пр-т Химиков


	32, 35

34, 39
	4

	35
	2020


	г. Усолье-Сибирское


	пр-т Химиков


	45, 43, 47, 51, 53, 55
	6

	
	
	
	пр-т Космонавтов
	60, 62, 64
	3

	36
	2020


	г. Усолье-Сибирское

	пр-т Космонавтов


	54, 56, 46, 48, 50, 52
	6

	37
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Космонавтов
	32, 38, 40, 42,44
	5

	38
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Космонавтов
	30, 34, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28
	9

	39
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Космонавтов
	2, 4, 8, 10, 2а
	5

	
	
	
	пр-т Красных Партизан
	57
	1

	40
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Химиков
	1, 3
	2

	
	
	
	пр-т Красных Партизан
	61, 63, 65, 67, 69, 71, 73
	7

	41
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Красных Партизан
	40, 48, 42, 44, 38, 36, 36а, 38а
	8

	42
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Красных Партизан
	32,34,30
	3

	
	
	
	
	
	

	43
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Красных Партизан
	22, 24, 18, 20, 26, 32а
	7

	44
	2020


	г. Усолье-Сибирское

	пр-т Комсомольский
	124, 126
	2

	
	
	
	пр-т Красных Партизан
	6
	1

	
	
	
	ул. Луначарского
	1, 3, 5, 7
	4

	45
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Луначарского
	19а, 19б, 39а, 39б
	4

	46
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Луначарского
	23, 27, 29, 33
	4

	47
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Луначарского
	16
	1

	48
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Дзержинского
	20, 21
	2

	49

	2020


	г. Усолье-Сибирское

	ул. Молотовая
	92, 92б, 92в, 100, 104
	5

	
	
	
	ул. Суворова
	17, 23, 33
	3

	
	
	
	ул. Розы Люксембург
	4, 2
	2

	50
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Розы Люксембург
	3, 13
	2

	51

	2020
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Интернациональная
	83, 85, 87, 89
	4

	
	
	
	ул. Молотовая
	80а, 74, 76, 78
	4

	52
	2020


	г. Усолье-Сибирское

	ул. Интернациональная
	58
	1

	
	
	
	ул. Молотовая
	84, 86, 80, 88
	4

	
	
	
	ул. Суворова
	1а, 3а, 3,5, 7, 9
	6

	53
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Молотовая
	66, 70, 70а, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38
	10

	54
	2020


	г. Усолье-Сибирское

	ул. Матросова
	13
	1

	
	
	
	ул. Декабристов
	1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11
	7

	
	
	
	ул. Машиностроителей
	12
	1

	55
	2020


	г. Усолье-Сибирское

	ул. Энгельса
	12, 14, 16, 18, 20, 22
	6

	
	
	
	ул. Машиностроителей
	8а
	1

	56
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Энгельса
	24
	1

	
	
	
	ул. Машиностроителей
	3
	1

	
	
	
	ул. Декабристов
	13
	1

	57
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Энгельса
	35
	1

	
	
	
	ул. Розы Люксембург
	6
	1

	
	
	
	ул. Суворова
	22, 30
	2

	ИТОГО: 33
	
	
	
	
	ИТОГО: 188

	58
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Энгельса
	25
	1

	59
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Энгельса
	21
	1

	
	
	
	ул. Суворова
	16
	1

	60
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Энгельса
	15, 17, 19
	3

	
	
	
	ул. Машиностроителей
	2, 4, 6, 4а
	3

	
	
	
	ул. Суворова
	8, 10, 12
	3

	61
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Энгельса
	11, 13
	1

	62
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Энгельса
	9
	3

	
	
	
	ул. Суворова
	2, 4, 6
	3

	
	
	
	ул. Матросова
	3, 5, 5а, 7
	4

	63
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Энгельса
	3, 5, 7
	3

	64
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Интернациональная
	54, 56
	2

	65
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Энгельса
	1
	1

	
	
	
	ул. Интернациональная
	50, 52
	2

	66
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Машиностроителей
	11, 15
	2

	67
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Машиностроителей
	5, 7, 9
	3

	68
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Комсомольский
	60, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7
	8

	69
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Комсомольский
	62а/1, 62а/2, 62а/3, 62а/4
	4

	70
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Толбухина
	1а
	1

	71
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Толбухина
	44а, 46а
	2

	
	
	
	пр-т Комсомольский
	69, 67
	2

	72
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Толбухина
	44, 46
	2

	
	
	
	пр-т Комсомольский
	71, 73
	2

	73
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Комсомольский
	75
	1

	74
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Толбухина
	54, 58
	2

	
	
	
	пр-т Комсомольский
	81, 81б
	2

	75
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Толбухина
	50
	1

	76
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Толбухина
	56, 64
	2

	77
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Толбухина
	62
	1

	
	
	
	пр-т Комсомольский
	83, 83б, 83а
	3

	78
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Толбухина
	66
	1

	
	
	
	ул. Карла Либкнехта
	60, 62, 56
	3

	79
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Комсомольский
	85, 85а
	2

	
	
	
	ул. Карла Либкнехта
	64
	1

	80
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Толбухина
	1
	1

	
	
	
	ул. Куйбышева
	1
	1

	81
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Толбухина
	7
	1

	
	
	
	ул. Куйбышева
	1а
	1

	82
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Интернациональная
	10
	1

	83
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Толбухина
	3, 5, 9, 11
	4

	84
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Интернациональная
	12, 14, 16, 20
	4

	85
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Толбухина
	13а
	1

	86
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Интернациональная
	20а, 22
	2

	ИТОГО: 29
	
	
	
	
	ИТОГО: 92

	87
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Толбухина
	15, 19, 23, 25
	4

	88
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Интернациональная
	26, 28, 30, 34
	4

	89
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Интернациональная
	32а, 36, 38, 40, 42
	5

	90
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Толбухина
	27, 29
	2

	91
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Интернациональная
	46, 48
	2

	92
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Машиностроителей
	20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4
	5

	93
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Ленина
	69
	1

	
	
	
	ул. Интернациональная
	2
	1

	94
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Интернациональная
	4, 8
	2

	95
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Ленина
	81
	1

	
	
	
	пр-т Комсомольский
	39, 41
	2

	
	
	
	ул. Толбухина
	4
	1

	96
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Толбухина
	10
	1

	
	
	
	пр-т Комсомольский
	45, 47, 49
	3

	97
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Толбухина
	6, 8, 12, 14, 16
	5

	98
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Толбухина
	24, 32
	2

	
	
	
	пр-т Комсомольский
	53, 55, 57
	3

	99
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Комсомольский
	59, 61, 63
	3

	
	
	
	ул. Куйбышева
	10
	1

	100
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Толбухина
	38, 40, 42
	3

	
	
	
	ул. Куйбышева
	6, 8
	2

	101
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	пр-д Серегина
	5, 7
	2

	
	
	
	ул. Ленина
	91, 89
	2

	102
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Ленина
	85, 87
	2

	
	
	
	пр-т Комсомольский
	32
	1

	103
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	пр-д Серегина
	9, 9а
	2

	104
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Комсомольский
	36, 38, 44
	3

	105
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	пр-д Серегина
	13, 15
	2

	106
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	пр-д Серегина
	17, 19, 21, 23, 25, 27
	6

	107
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	пр-д Серегина
	29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43
	8

	108
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	пр-д Серегина
	45, 47, 49, 51
	4

	
	
	
	ул. Куйбышева
	14
	1

	109
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Комсомольский
	50, 52
	2

	
	
	
	ул. Куйбышева
	12
	1

	110
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Ленина
	103, 105, 107, 109
	4

	111
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Ленина
	97, 99
	2

	112
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	пр-д Серегина
	20, 22, 24
	3

	113
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Стопани
	41, 43, 45
	3

	114
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Стопани
	53, 55
	2

	115
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Стопани
	51, 89
	2

	ИТОГО:29
	
	
	
	
	ИТОГО:105

	116
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Стопани
	61, 61а, 63, 75
	4

	117
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Стопани
	57, 65
	2

	118
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Стопани
	70, 69, 71, 73
	4

	119
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Стопани
	67
	1

	
	
	
	ул. Куйбышева
	18, 20
	2

	120
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Ватутина
	5, 7
	2

	
	
	
	пр-д Фестивальный
	1, 3, 7
	3

	121
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Ватутина
	1
	1

	
	
	
	ул. Менделеева
	22, 24, 26, 30
	4

	122
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Менделеева
	32, 34, 36
	3

	123
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	пр-д Фестивальный
	13, 15
	2

	
	
	
	ул. Ленина
	82
	1

	124
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Менделеева
	38, 40
	2

	125
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Ленина
	76
	1

	
	
	
	ул. Менделеева
	42
	1

	126
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Коростова
	1, 3, 5
	3

	
	
	
	ул. Менделеева
	2, 4, 6
	3

	127
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Шевченко
	1, 3
	2

	128
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Менделеева
	8
	1

	129
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Шевченко
	9, 11
	2

	130
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Менделеева
	16, 18
	2

	
	
	
	ул. Ватутина
	2
	1

	131
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Ватутина
	4
	1

	
	
	
	ул. Шевченко
	13б, 13б/1, 13б/2
	3

	132
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Шевченко
	2, 4, 6, 8
	4

	
	
	
	ул. Коростова
	7
	1

	133
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Коростова
	11
	1

	
	
	
	ул. Богдана Хмельницкого
	1, 3
	2

	134
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Богдана Хмельницкого
	11, 19, 21
	3

	135
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Богдана Хмельницкого
	27/1, 27/2
	2

	136
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Шевченко
	18, 20
	2

	137
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Коростова
	13
	1

	
	
	
	ул. Богдана Хмельницкого
	2, 4, 6
	3

	138
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Коростова
	17
	1

	
	
	
	пр-т Комсомольский
	1, 3
	2

	139
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Богдана Хмельницкого
	10, 12, 14
	3

	140
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Богдана Хмельницкого
	18, 20, 22
	3

	
	
	
	пр-т Комсомольский
	15
	1

	141
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Богдана Хмельницкого
	24, 28, 26
	3

	
	
	
	пр-т Комсомольский
	21
	1

	142
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Коростова
	19, 21
	2

	
	
	
	пр-т Комсомольский
	2, 4
	2

	143
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Комсомольский
	6, 8
	2

	144
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Комсомольский
	10, 12
	2

	ИТОГО: 29
	
	
	
	
	ИТОГО: 92 

	145
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Коростова
	25, 27, 29
	3

	146
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	пр-д Серегина
	2, 4, 6, 8
	4

	
	
	
	ул. Коростова
	31, 33
	2

	147
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Сеченова
	1, 3
	2

	
	
	
	ул. Коростова
	37
	1

	148
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Сеченова
	7, 9, 11
	3

	149
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	пр-д Серегина
	12а
	1

	150
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Сеченова
	13, 15, 17
	3

	151
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Ватутина
	26
	1

	152
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Ватутина
	30
	1

	153
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Сеченова
	19
	1

	154
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Ватутина
	34, 36
	2

	
	
	
	ул. Сеченова
	21
	1

	155
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Коростова
	41, 45, 47, 49
	4

	
	
	
	ул. Сеченова
	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
	8

	
	
	
	ул. Стопани
	3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
	8

	156
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Ватутина
	38, 40, 42, 44, 46, 48
	6

	
	
	
	ул. Сеченова
	24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
	8

	
	
	
	ул. Стопани
	21, 23, 25, 27, 31, 33, 35
	7

	157
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Московская
	2а
	1

	158
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Энергетиков
	3а, 3а/1, 3а/2
	3

	159
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Московская
	18а, 20
	2

	160
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Энергетиков
	31, 37, 39а
	3

	161
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Восточная
	29г, 33, 35
	3

	162
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Восточная
	29а, 29б, 29в
	3

	163
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	пр-д Серегина
	12, 14, 16
	3

	164
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Ватутина
	22, 24
	2

	
	
	
	пр-д Серегина
	18
	1

	165
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	пр-т Ленинский
	9
	1

	166
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Крупской
	16, 24
	2

	167
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Крупской
	31
	1

	168
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Крупской
	33, 35
	2

	169
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Крупской
	28, 30
	2

	170
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Крупской
	44, 46
	2

	171
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Крупской
	43, 41
	2

	172
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Крупской
	39
	1

	173
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Крупской
	45
	1

	ИТОГО: 29
	
	ИТОГО: 101 

	ВСЕГО: 173
	
	ВСЕГО: 654

	
	

	Раздел 2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах


	№ общественной территории
	Год реализации
	Город
	Адрес

	1
	2018
	г. Усолье-Сибирское
	пр-кт Красных партизан, 55а 

	ИТОГО: 1
	
	
	

	2
	2018-2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Ватутина, 21

	3
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Карла Маркса, 17б

	4
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Интернациональная, 34а

	5
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	пр-кт Комсомольский, 75а

	6
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Менделеева, 8а

	7
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Ленина и ул. Менделеева

	8
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Стопани

	9
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Толстого

	10
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	пр-кт Космонавтов

	11
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	пр-кт Комсомольский (сквер)

	12
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	пр-кт Комсомольский (озеро)

	13
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	о. Варничный

	14
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Молотовая

	15
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Толбухина

	16
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	пр-кт Красных Партизан до ул. Луначарского 

	17
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Интернациональная - ул. Орджоникидзе 

	18
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Карла Либкнехта, ул. Энгельса 

	19
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	пр-кт Химиков, пр-кт Ленинский

	20
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	проезд Серегина

	21
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Интернациональная – ул. Карла Либкнехта

	22
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Интернациональная – ул. Куйбышева

	23
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Интернациональная

	24
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	пр-кт Красных Партизан, ул. Дзержинского 

	25
	2019
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Советской Армии, ул. Максима Горького

	ИТОГО: 24
	
	
	

	26
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Ватутина

	27
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Магистральная

	28
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Жуковского

	29
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Восточная   

	30
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Советская, ул. Крупской 

	31
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Бабушкина, ул. Озерная

	32
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Нагорная

	33
	2020
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Надежды

	ИТОГО: 8
	
	
	

	34
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	пр-зд Серегина (центр. улица)

	35
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Розы Люксембург, ул. Суворова, ул. Декабристов, ул. Машиностроителей, ул. Матросова

	36
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	Ул. Карла Маркса, ул. Мира, ул. Красноармейская, ул. Депутатская

	37
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Республики, ул. Орджоникидзе, ул. Октябрьская

	38
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Куйбышева

	39
	2021
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Клары Цеткин

	ИТОГО: 6
	
	
	

	40
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Береговая, ул. Кирпичная

	41
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Коростова, ул. Сеченова, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Шевченко

	42
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	Проезд Фестивальный

	43
	2022
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Войкова

	ИТОГО: 4
	
	
	

	44
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Лермонтова

	45
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Энергетиков, ул. Московская

	46
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Вишневая

	47
	2023
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Пугачева, ул. Фурманова, ул. Братьев Михалевых

	ИТОГО: 4
	
	
	

	48
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Свободы

	49
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Заречная

	50
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Василия Потапова

	51
	2024
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Софийская

	ИТОГО: 4
	
	
	

	ВСЕГО: 51
	
	
	


Раздел 3. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года

	№
	Город
	Адрес

	1
	г. Усолье-Сибирское
	пр-кт Космонавтов, 24

	2
	г. Усолье-Сибирское
	пр-кт Красных партизан, 53

	3
	г. Усолье-Сибирское
	пр-кт Комсомольский, 134

	4
	г. Усолье-Сибирское
	пр-кт Комсомольский, 101а 

	5
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Ленина, 75

	6
	г. Усолье-Сибирское
	ул. К. Либкнехта, з/у 57а

	7
	г. Усолье-Сибирское
	ул. Менделеева, 67


Заместитель мэра города - председатель комитета

по городскому хозяйству администрации города
                         Л.Р. Шаипова
	Приложение 1

к муниципальной программе

 города Усолье-Сибирское 

«Формирование современной

 городской среды» на 2018-2024 годы

	

	


Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы
	№ 

п/п
	Наименование 

целевого показателя 
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2016
	2017
	2018 (оценка)
	
	плановый период

	
	
	
	
	
	
	2019 

(прогноз)
	2020 

(прогноз)
	2021
(прогноз)
	2022 

(прогноз)
	2023 

(прогноз)
	2024
(прогноз)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа города Усолье-Сибирское ««Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

	1
	Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское от   общего количества таких территорий 
	%
	0
	2,6
	4,0
	18,0
	18,3
	15,6
	14,7
	       14,7
	      14,7

	2
	Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
	ед.
	      0
	0
	0
	0
	7
	0
	0
	         0
	        0

	Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2024 годы

	1.1
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  
	ед.
	0
	6
	7
	17
	33
	29
	29
	29
	29

	1.2
	Количество благоустроенных территорий общего пользования
	ед.
	0
	1
	1,8
	23,2
	8
	6
	4
	4
	4

	1.3.
	Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
	ед.
	      0
	0
	0
	0
	7
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	Количество образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.
	ед.
	-
	-
	24
	52
	188
	92
	105
	92
	101


Заместитель мэра города- председатель комитета по                                                                                Л.Р. Шаипова

городскому хозяйству администрации      
Приложение 2

к муниципальной программе

 города Усолье-Сибирское 

«Формирование современной

 городской среды» на 2018-2024 годы 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

	№п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия
	Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние

	
	
	
	начала 

реализации
	окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» 
на 2018-2024 годы

	1.1
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	2018
	2024
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 173 ед.


	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  

	1.2
	Благоустройство территорий общего пользования
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	2018
	2024
	Количество благоустроенных территорий общего пользования – 51 ед.
	Количество благоустроенных территорий общего пользования

	1.3.
	Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.


	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	2018
	2020
	Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – не менее 7 ед. к концу 2020 года.
	Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

	1.4.
	Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	2018
	2024
	Количество образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома - 654 ед.


	Количество образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.


Заместитель мэра города - председатель комитета 
по городскому хозяйству администрации города
                                                                                    Л.Р. Шаипова
[image: image1.emf]1234567810

Всего 51 918 609,26 43 902 538,94 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72

Местный бюджет  9 352 082,04 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72

Областной бюджет 12 023 605,47 12 023 605,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный 

бюджет

30 542 921,75 30 542 921,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 51 918 609,26 43 902 538,94 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72

Местный бюджет  9 352 082,04 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72

Областной бюджет 12 023 605,47 12 023 605,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный 

бюджет

30 542 921,75 30 542 921,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 30 742 164,20 25 995 670,82 791 082,23 791 082,23 791 082,23 791 082,23 791 082,23 791 082,23

Местный бюджет  5 537 575,61 791 082,23 791 082,23 791 082,23 791 082,23 791 082,23 791 082,23 791 082,23

Областной бюджет 7 119 444,05 7 119 444,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 18 085 144,54 18 085 144,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 21 176 445,06 17 906 868,12 544 929,49 544 929,49 544 929,49 544 929,49 544 929,49 544 929,49

Местный бюджет  3 814 506,43 544 929,49 544 929,49 544 929,49 544 929,49 544 929,49 544 929,49 544 929,49

Областной бюджет 4 904 161,42 4 904 161,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 12 457 777,21 12 457 777,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3. 

Благоустройство объектов 

недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.

   Отдел по 

жизнеобеспечению 

города комитета по 

городскому хозяйству 

администрации города 

Усолье-Сибирское

Местный бюджет 

за счет средств 

собственников 

объектов 

недвижимого 

имущества и 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей

. 

за счет средств 

собственников 

объектов 

недвижимого 

имущества и 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей

. 

за счет средств 

собственников 

объектов 

недвижимого 

имущества и 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей

. 

за счет средств 

собственников 

объектов 

недвижимого 

имущества и 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей. 

за счет средств 

собственников 

объектов 

недвижимого 

имущества и 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

за счет средств 

собственников 

объектов 

недвижимого 

имущества и 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

за счет средств 

собственников 

объектов 

недвижимого 

имущества и 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей. 

за счет средств 

собственников 

объектов 

недвижимого 

имущества и 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

Основное мероприятие 4. 

Мероприятия по проведению работ по 

образованию земельных участков, на 

которых расположены 

многоквартирные дома.

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации города 

Усолье-Сибирское     

Отдел по 

жизнеобеспечению 

города комитета по 

городскому хозяйству 

администрации города 

Усолье-Сибирское

Местный бюджет 

без 

финансирования 

без 

финансирования 

без 

финансирования 

без 

финансирования 

без 

финансирования 

без 

финансирования 

без 

финансирования 

без 

финансирования 

Наименование программы, 

подпрограммы, основных 

мероприятий и мероприятий

2019  год 2020 год

Источник 

финансирования

2018 год 2021 год

Объем финансирования, руб.

2024 год 2023 год

Приложение 3

        к муниципальной программе города Усолье-Сибирское

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

Общий объем 

финансирования

, руб.

2022 год

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

исполнители 

мероприятий

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 

Основное мероприятие 1. 

Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов

Отдел по 

жизнеобеспечению 

города комитета по 

городскому хозяйству 

администрации города 

Усолье-Сибирское

Основное мероприятие 2. 

Благоустройство территорий общего 

пользования 

Отдел по 

жизнеобеспечению 

города комитета по 

городскому хозяйству 

администрации города 

Усолье-Сибирское

Отдел по 

жизнеобеспечению 

города комитета по 

городскому хозяйству 

администрации 

города Усолье-

Сибирское

Муниципальная программа города 

Усолье-Сибирское «Формирование 

современной городской среды» на 

2018-2024 годы 

Подпрограмма «Развитие 

благоустройства территории города 

Усолье-Сибирское» на 2018-2024 

годы 

Отдел по 

жизнеобеспечению 

города комитета по 

городскому хозяйству 

администрации 

города Усолье-
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