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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ГОРОДА УСОЛЬЕ – СИБИРСКОЕ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

на 2018 – 2030 годы

г. Усолье-Сибирское, 2024 год

Паспорт 

муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы

 (далее - муниципальная программа)

	Наименование муниципальной программы
	«Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (далее – КГХ)

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел по благоустройству и экологии КГХ   

	Участники муниципальной программы
	Отдел по благоустройству и экологии КГХ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское

МБКДУ «Дворец культуры»

	Цель муниципальной программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Усолье-Сибирское

	Задачи муниципальной программы 
	Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

	Сроки реализации муниципальной программы
	2018 – 2030 годы

	Целевые показатели муниципальной программы
	Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий от общего количества дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское

Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

	Подпрограммы муниципальной программы/проекты
	«Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2030 годы

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 815 909 180,51 руб., в том числе по годам:

2018 год – 43 902 538,94 руб.;

2019 год – 64 045 216,06 руб.;

2020 год – 86 901 811,42 руб.;

2021 год – 154 794 627,56 руб.;

2022 год – 41 240 531,56 руб.;

2023 год – 166 036 196,05 руб.;

2024 год – 217 539 713,58 руб.;

2025 год – 27 248 545,34 руб.;

2026 год – 9 400 000,00 руб.;

2027 год – 1 200 000,00 руб.;

2028 год – 1 200 000,00 руб.;

2029 год – 1 200 000,00 руб.;

2030 год – 1 200 000,00 руб.

Из них средства местного бюджета составляют: 

96 912 582,48 руб., в том числе по годам:
2018 год – 1 336 011,72 руб.;

2019 год – 4 951 546,19 руб.;

2020 год – 1 964 946,37 руб.;

2021 год – 8 879 557,47 руб.;

2022 год – 1 407 131,56 руб.;

2023 год – 22 035 490,32 руб.;

2024 год – 41 129 853,51 руб.;
2025 год – 1 008 045,34 руб.;

2026 год – 9 400 000,00 руб.;

2027 год – 1 200 000,00 руб.;

2028 год – 1 200 000,00 руб.;

2029 год – 1 200 000,00 руб.;

2030 год – 1 200 000,00 руб.

Из них средства областного бюджета составляют: 142 091 425,59 руб., в том числе по годам:

2018 год – 12 023 605,47 руб.;

2019 год – 10 194 383,22 руб.;

2020 год – 16 275 463,82 руб.;

2021 год – 30 652 664,11 руб.;

2022 год – 8 092 062,37 руб.;

2023 год – 18 157 043,59 руб.;

2024 год – 45 384 177,41 руб.;

2025 год – 1 312 025,60 руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год – 0,00 руб.;

2028 год – 0,00 руб.;

2029 год – 0,00 руб.;

2030 год – 0,00 руб.

Из них средства федерального бюджета составляют: 574 520 450,54 руб., в том числе по годам:

2018 год – 30 542 921,75 рублей;

2019 год – 46 514 564,75 руб.;

2020 год – 68 661 401,23 руб.;

2021 год – 115 262 405,98 руб.;

2022 год – 31 741 337,63 руб.;

2023 год – 125 843 662,14 руб.;

2024 год – 131 025 682,66 руб.;

2025 год – 24 928 474,40 руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год – 0,00 руб.;

2028 год – 0,00 руб.;

2029 год – 0,00 руб.;

2030 год – 0,00 руб.

Из них целевые средства составляют 2 384 721,90 руб., в том числе по годам:

2018 год – 0,00 руб.;

2019 год – 2 384 721,90 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.;

2025 год – 0,00 руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год – 0,00 руб.;

2028 год – 0,00 руб.;

2029 год – 0,00 руб.;

2030 год – 0,00 руб.

Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с государственной программой Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2025-2030 годы.

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий от общего количества дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское к концу 2030 года составит 100%. 

Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составит не менее 7 ед. к концу 2030 года.


Раздел 1. 

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) утвержден паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», в состав которого включен федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Паспорт регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» был утвержден первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области Р.Н. Болотовым 14 декабря 2018 года.

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р (редакция от 18.10.2018 года), Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31.10.2022 г. № 3268 р (редакция от 21.10.2024 г.), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» разработан национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Начало реализации Национального проекта запланировано на 1 января 2025 года. Основной его целью является обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества.

Национальный проект состоит из 12 федеральных проектов, представляющих собой продолжение ранее действовавших национальных проектов и государственных программ Российской Федерации, обеспечивает преемственность государственной политики в сферах дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения, развития пассажирского транспорта общего пользования, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере. 

Вопросы формирования комфортной среды обитания человека - это вопросы местного значения, реализация которых возложена Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений. 
Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Анализ сферы благоустройства в городе Усолье-Сибирское показал, что в последние годы в городе Усолье-Сибирское проводилась незначительная работа по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 Многолетнее недофинансирование мероприятий по ремонту и приведению дворовых территорий и проездов к ним в надлежащий вид привело к повышенному износу асфальтового покрытия, отсутствию детских игровых и спортивных площадок, утрате внешнего соответствующего облика газонов. В районах старой застройки еще существуют территории, требующие комплексного благоустройства и включающие в себя ремонт внутридворовых проездов, ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Так, в городе Усолье-Сибирское имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

В настоящее время при реализации администрацией города Усолье-Сибирское полномочий по решению вопросов местного значения существует ряд проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

- высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, дворовых проездов и тротуаров;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

- несоответствие уровня освещения дворовых и общественных территорий требованиям национальных стандартов; 

- зрелое и перестойное состояние большинства зеленых насаждений дворовых и общественных территорий, разрушение травяного покрытия газонов; 

- недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;

- неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях;

- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность доступа и передвижения.

Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в городе Усолье-Сибирское по состоянию на 01.01.2018 г. составляет - 71 113 человек. 

Общее количество дворовых территорий в городе Усолье-Сибирское составляет 625 ед. По состоянию на 1 января 2018 года доля благоустроенных дворовых территорий в среднем по городу Усолье-Сибирское не превышает 3,8 % от общего количества таких территорий.

Общее количество территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) в городе Усолье-Сибирское составляет 53 ед. 

Общая площадь территории, занятой объектами недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет - 29 204 кв. м.  

В условиях ограниченности финансовых ресурсов органы местного самоуправления вынуждены заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу улучшение материально-технического состояния муниципального имущества, проведение работ по благоустройству.

При таком положение дел софинансирование муниципальных программ в сфере благоустройства является одним из важнейших принципов деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

Так, за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014‑2020 годы в 2017 году городом Усолье-Сибирское освоено 59,096 млн. рублей. При софинансировании из местного бюджета в размере 3,111 млн. рублей в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы благоустроено 24 дворовые территории и 1 общественная территория. 

Необходимым условием реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское является обеспечение физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов дворов и муниципальных общественных пространств.

На реализацию муниципальных программ по благоустройству предусмотрены субсидии из федерального бюджета и бюджета Иркутской области, при условии софинансирования из местного бюджета. Субсидии будут предоставляться на реализацию мероприятий по благоустройству территорий функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее соответственно – территории общего пользования) и дворовых территорий, под которыми понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее соответственно – дворовые территории многоквартирных домов).

Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни граждан.

Мероприятия, направленные на благоустройство территории, требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1)
благоустройство общественных территорий, предусматривающее устройство и ремонт дорожных покрытий, проездов, тротуаров, беговых и велосипедных дорожек, бортового камня, лестниц, парковочных мест, линий наружного освещения, установку и ремонт ограждений, приобретение и установку малых архитектурных форм (скамеек, урн), озеленение, разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации благоустройства общественной территории, и прочие работы;

2)
благоустройство дворовых территорий, предусматривающее ремонт дорожных покрытий, проездов, бортового камня, обустройство дополнительных парковочных мест, линий наружного освещения, приобретение и установку оборудования детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм (скамеек, урн), благоустройство детских и спортивных площадок, разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации дворовой территории, и прочие работы.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать комфортное и современное «общественное пространство», а также современную городскую среду дворовых территорий для комфортного проживания граждан на территории города.

  Однако, мероприятия, реализованные в 2017-2018 годах не позволяют в полной мере устранить сложившиеся негативные тенденции и проблемы в сфере благоустройства города Усолье-Сибирское. 

В целом, анализ ситуации с благоустройством в городе Усолье-Сибирское свидетельствует о необходимости системного решения проблемы благоустройства, с увеличением объемов финансирования и обязательным активным вовлечением населения в решение вопросов благоустройства.

В 2017 году в данном направлении реализована подпрограмма № 8 «Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское» на 2017 год в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы, по результатам реализации которой принято решение о разработке долгосрочной программы, в рамках которой должна предусматриваться целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий города Усолье-Сибирское, с учетом возможности получения средств субсидий из областного и федерального бюджетов в рамках действия государственной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы.

 В этой связи разработана муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы (далее – муниципальная программа).
Настоящая муниципальная программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории города Усолье-Сибирское приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Раздел 2 

Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории города Усолье-Сибирское.
Для достижения цели муниципальной программы требуется решение задачи:

- Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Достижение цели будет обеспечено путем достижения целевых показателей:

1. Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий от общего количества дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское.

Целевой показатель определяется как отношение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, на которых проведено благоустройство от общего количества дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству. 
2. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Целевой показатель определяется как фактическое количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которых выполнено благоустройство.

Срок реализации цели и задачи муниципальной программы соответствует общему сроку реализации муниципальной программы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы – 2018-2030 годы.

Раздел 3

Обоснование выделения подпрограмм

Для достижения цели муниципальной программы и решения, поставленной задачи в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2030 годы (далее – Подпрограмма). 

Подпрограмма включает основные мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству территорий общего пользования, благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.
Раздел 4

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Ключевые риски реализации муниципальной программы можно разделить на две условные группы – управляемые и частично управляемые. 

Основным управляемым риском является риск признания торгов несостоявшимися. Система мероприятий в рамках муниципальной программы по снижению указанного риска включает организационные мероприятия по проведению повторных торгов. 

Основным частично управляемым риском реализации настоящей муниципальной программы является риск неисполнения условий муниципального контракта подрядчиком, выбранным в соответствии с действующим законодательством, с учетом объективного ограничения периода проведения работ. Снижение указанного риска включает организационные мероприятия по надлежащему контролю за работой подрядных организаций, обоснованному применению штрафов (пеней) для повышения уровня ответственности, расторжению муниципальных контрактов, повторному определению подрядчика. 

К частично управляемым рискам также относится риск отказа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками (пользователями) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, от заключения соглашений с администрацией города Усолье-Сибирское об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержденных решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 года № 27/7 (далее – Правила благоустройства) – не позднее 2030 года. Отказ от заключения соглашения может возникнуть по независящим от администрации города Усолье-Сибирское причинам, в том числе: тяжелое материальное положение собственников (пользователей), отсутствие собственника (пользователя), уполномоченного осуществлять мероприятия по благоустройству, нежелание идти на контакт с органами местного самоуправления и т.д. Снижение указанного риска включает организационные мероприятия по проведению повторных переговоров с целью принятия окончательного решения. 

И ещё один частично управляемый риск – риск уменьшения объема финансирования мероприятий муниципальной программы из бюджета города Усолье-Сибирское. Снижение указанного риска включает мероприятия по привлечению финансирования из других бюджетов или внебюджетных источников финансирования.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий и обеспечения плановой реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены следующие меры:

- проведение информационно-разъяснительной работы в средствах
массовой информации в целях стимулирования активности участия граждан и бизнес-структур в реализации проектов по благоустройству;

- реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства, муниципальной программы, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий;

- осуществление общественного контроля за реализацией мероприятий муниципальной программы;

- контроль и координация мероприятий со стороны общественной комиссии города Усолье-Сибирское по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортного городской среды» в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 29.03.2022 г. № 650-па «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта внесения изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы и осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы»;

- осуществление строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства со стороны муниципального казенного учреждения «Городское управление капитального строительства». 

Раздел 5

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел 6

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2018 по 2030 годы удастся достичь следующих показателей:

- Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий от общего количества дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское к концу 2030 года составит 100%.

- Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составит не менее 7 ед. к концу 2030 года. 

Основным ожидаемым результатом реализации муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий города Усолье-Сибирское. 

Проведение мероприятий муниципальной программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей города Усолье-Сибирское. 

Раздел 7

Подпрограммы муниципальной программы 

Паспорт подпрограммы «Развитие благоустройства территории города 

Усолье-Сибирское» на 2018-2030 годы

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2030 годы 

 (далее соответственно – подпрограмма, муниципальной программы)

	Наименование муниципальной программы
	«Формирование современной городской среды» 

на 2018-2030 годы 

	Наименование подпрограммы 
	«Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2030 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

	Участники муниципальной программы
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское

МБКДУ «Дворец культуры»

	Участники подпрограммы
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

	Цель подпрограммы 
	Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

	Задачи подпрограммы 
	1. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Усолье-Сибирское.

2. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города Усолье-Сибирское.

3. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. Организация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

	Сроки реализации подпрограммы
	2018-2030 годы

	Целевые показатели подпрограммы
	1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Количество благоустроенных территорий общего пользования.

3. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. Количество образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

	Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы
	Основное мероприятие 1. Мероприятия в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» (2018-2024), национального проекта «Инфраструктура для жизни» (2025-2030) 

Основное мероприятие 2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Основное мероприятие 3. Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования

	Перечень проектов, входящих в состав подпрограммы
	Национальный проект «Жильё и городская среда» 

(2018-2024)

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» 

(2025-2030)

	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
815 909 180,51 руб., в том числе по годам:
2018 год – 43 902 538,94 руб.;

2019 год – 64 045 216,06 руб.;

2020 год – 86 901 811,42 руб.;

2021 год – 154 621 300,00руб.;

2022 год – 41 240 531,56 руб.;

2023 год – 166 036 196,05 руб.;

2024 год – 217 539 713,58 руб.;

2025 год – 27 248 545,34 руб.;

2026 год – 9 400 000,00 руб.;

2027 год – 1 200 000,00 руб.;

2028 год – 1 200 000,00 руб.

2029 год – 1 200 000,00 руб.;

2030 год – 1 200 000,00 руб.

Из них средства местного бюджета составляют: 

96 912 582,48 руб., в том числе по годам:
2018 год – 1 336 011,72 руб.;

2019 год – 4 951 546,19 руб.;

2020 год – 1 964 946,37 руб.;

2021 год – 8 879 557,47 руб.;

2022 год – 1 407 131,56 руб.;

2023 год – 22 035 490,32 руб.;

2024 год – 41 129 853,51 руб.;

2025 год – 1 008 045,34 руб.;

2026 год – 9 400 000,00 руб.;

2027 год – 1 200 000,00 руб.;

2028 год - 1 200 000,00 руб.;

2029 год – 1 200 000,00 руб.;

2030 год - 1 200 000,00 руб.

Из них средства областного бюджета составляют: 142 091 425,59 руб., в том числе по годам:

2018 год – 12 023 605,47 руб.;

2019 год – 10 194 383,22 руб.;

2020 год – 16 275 463,82 руб.;

2021 год – 30 652 664,11 руб.;

2022 год – 8 092 062,37 руб.;

2023 год – 18 157 043,59 руб.;

2024 год – 45 384 177,41 руб.;

2025 год – 1 312 025,60 руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год – 0,00 руб.;

2028 год – 0,00 руб.;

2029 год – 0,00 руб.;

2030 год – 0,00 руб.

Из них средства федерального бюджета составляют: 574 520 450,54 руб., в том числе по годам:

2018 год – 30 542 921,75 рублей;

2019 год – 46 514 564,75 руб.;

2020 год – 68 661 401,23 руб.;

2021 год – 115 262 405,98 руб.;

2022 год – 31 741 337,63 руб.;

2023 год – 125 843 662,14 руб.;

2024 год – 131 025 682,66 руб.;

2025 год – 24 928 474,40 руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год – 0,00 руб.;

2028 год – 0,00 руб.;

2029 год – 0,00 руб.;

2030 год – 0,00 руб.

Из них целевые средства составляют 2 384 721,90 руб., в том числе по годам:

2018 год – 0,00 руб.;

2019 год – 2 384 721,90 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.;

2025 год – 0,00 руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год – 0,00 руб.;

2028 год – 0,00 руб.

2029 год – 0,00 руб.;

2030 год – 0,00 руб.

Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с государственной программой Иркутской области «Формирование современной городской среды».

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 
	1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 590 ед.

2. Количество благоустроенных территорий общего пользования - 53 ед.

3. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составит не менее 7 ед. к концу 2030 года.

4. Количество образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома - 590 ед.

5. Подготовка заявки для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в категории «малые города» - «да».

	
	

	
	


Раздел 1. 

Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации 

Цель подпрограммы – повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Усолье-Сибирское.

2. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города Усолье-Сибирское.

  3. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

  4. Организация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Достижение цели будет обеспечено достижением следующих целевых показателей:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.

Целевой показатель определяется как фактическое количество благоустроенных дворовых территорий города Усолье-Сибирское в рамках реализации подпрограммы.

2. Количество благоустроенных территорий общего пользования.

Целевой показатель определяется как фактическое количество благоустроенных общественных территорий города Усолье-Сибирское в рамках реализации подпрограммы.

3. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Целевой показатель определяется как фактическое количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которых выполнено благоустройство, в рамках реализации подпрограммы.

4. Количество образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Целевой показатель определяется как фактическое количество образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, подлежащие благоустройству в рамках реализации подпрограммы.

5. Подготовка заявки для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в категории «малые города».

Целевой показатель определяется наличием подготовленной заявки в рамках реализации подпрограммы. 

Срок реализации цели и задач подпрограммы соответствуют общему сроку реализации подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы – 2018-2030 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на повышение уровня комфорта проживания населения, качества выполняемых работ по содержанию территории города Усолье-Сибирское, улучшение внешнего облика города Усолье-Сибирское. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 2. Структура подпрограммы

Решение задачи подпрограммы по организации мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, по благоустройству территорий общего пользования, по благоустройству нуждающихся в благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, на период 2018-2020 годы, осуществляется посредством реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Мероприятия в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».  

Настоящее основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Поддержка программ формирования современной городской среды).

Благоустройство дворовой территории осуществляется по видам работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень), и перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень).

Минимальный перечень установлен пунктом 6 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 10 апреля 2018 года № 268-пп (далее - Положение), и включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) установка скамеек;

4) установка урн;

5) ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;

6) ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных дорожек.

Дополнительный перечень установлен пунктом 7 Положения и включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) оборудование автомобильных парковок;

4) озеленение территорий;

5) обустройство площадок для выгула домашних животных;

6) обустройство площадок для отдыха;

7) обустройство контейнерных площадок;

8) обустройство ограждений;

9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

11) иные виды работ.

Обязательными условиями получения субсидии из областного бюджета при выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, являются:

1) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника. Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

2) решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Обязательными условиями получения субсидии из областного бюджета при выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, являются:

1) Финансовое участие заинтересованных лиц.

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования видов работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дополнительный перечень.

В случае если дворовая территория многоквартирного дома включена в Программу до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 106), доля финансового участия заинтересованных лиц, за исключением собственников помещений в таком многоквартирном доме, должна составлять не менее 5 % стоимости выполнения работ, включенных в дополнительный перечень.

В случае если дворовая территория многоквартирного дома включена в Программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106, доля финансового участия заинтересованных лиц должна составлять не менее 20% стоимости выполнения работ, включенных в дополнительный перечень.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение видов работ, включенных в дополнительный перечень, устанавливается в соответствии с Порядком формирования адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы», утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.08.2019 года № 2122 (далее – Порядок формирования адресного перечня дворовых территорий).

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах (Приложение № 1 к подпрограмме) формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом физического состояния дворовой территории, определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 6 июля 2017 года № 109-мпр «Об отдельных вопросах организации проведения инвентаризации в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года  № 169».

        Привлечение жителей к софинансированию выполняемых работ по благоустройству дворовых территорий позволит обеспечить их большее вовлечение в процесс улучшения облика дворовых территорий и бережное содержание своей дворовой территории, активное участие в приемке выполненных подрядной организацией работ, что в конечном итоге улучшит эстетическое состояние всего города.

2) Решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Очередность благоустройства дворовых территорий определяется в соответствии с Порядком формирования адресного перечня дворовых территорий.

Разработка и утверждение дизайн-проектов дворовых территорий осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.08.2019 года № 2122 «Об утверждении порядков в целях разработки, корректировки и реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы».

           Мероприятия по благоустройству дворовой территории включают работы по разработке проектно-сметной документации, дизайн-проектов дворовых территорий, в том числе с механизмом соучаствующего проектирования, контроль качества выполненных работ.

К выполнению работ по благоустройству дворовых территорий планируется привлечение студенческих отрядов.

           В случае если в качестве способа расходования бюджетных средств (в том числе субсидии из областного бюджета) по данному мероприятию выбрана закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, соглашение на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий должно быть заключено не позднее 1 мая года предоставления субсидии из областного бюджета, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ и услуг в порядке, установленной законодательством Российской Федерации, при котором срок заключения такого соглашения продлевается на срок указанного обжалования; проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидий.

           Реализация мероприятия 1 в обязательном порядке должна сопровождаться выполнением администрацией города Усолье-Сибирское мероприятий по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству которых софинансируются за счет субсидии из областного бюджета (разработка и принятие проектов межевания и проектов планировки соответствующих территорий, проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемых земельных участков (представление в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемых земельных участков).

2. Благоустройство территорий общего пользования (Поддержка программ формирования современной городской среды).

Благоустройство общественных территорий осуществляется на основании адресного перечня общественных территорий города Усолье-Сибирское, нуждающихся в благоустройстве (далее – адресный перечень общественных территорий), сформированного в соответствии с Порядком формирования адресного перечня общественных территорий для включения в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы», утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.08.2019 года № 2122.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 - 2030 годах (приложение № 2 к подпрограмме), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 6 июля 2017 года № 109-мпр «Об отдельных вопросах организации проведения инвентаризации в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169».

Очередность благоустройства общественных территорий определяется по итогам общественного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, в год, следующий за годом проведения такого общественного голосования.

Общественные территории, не вошедшие в перечень территорий, отобранных для голосования и прошедших голосование, могут быть благоустроены за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское, если данные общественные территории являются значимыми, при организации и проведении мероприятий государственных праздников, значимых для города Усолья-Сибирского дат.

Мероприятия по благоустройству общественной территории включают работы по разработке проектно-сметной документации, дизайн-проектов общественных территорий, контроль качества выполненных работ, проведение археологических исследований и изысканий.

Работы по благоустройству общественных территорий предполагают:

- устройство, ремонт дорожных покрытий, проездов, тротуаров, площадей, беговых и велосипедных дорожек, бортового камня, лестниц, мест парковок;

- организацию освещения;

- установку и ремонт объектов внешнего благоустройства, ограждений;

- благоустройство амфитеатров, террас, зон для отдыха, подпорных стен;

- приобретение и установку оборудования для детских, спортивных площадок;

- приобретение и установку урн, скамеек, групп для отдыха;

- устройство ливневой канализации, водоотводных сооружений;

- устройство фонтанов;

- озеленение общественных территорий, устройство современных газонов, покупку и выращивание саженцев;

- организацию видеонаблюдения на общественных пространствах;

- прочее.

В случае, если в качестве способа расходования бюджетных средств (в том числе субсидии из областного бюджета) по данному мероприятию выбрана закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В случае если реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий предполагается, в том числе за счет субсидии из областного бюджета, соглашение по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд на выполнение работ по благоустройству таких общественных территорий должно быть заключено не позднее 1 июля года предоставления субсидии из областного бюджета, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ и услуг в порядке, установленной законодательством Российской Федерации, при котором срок заключения такого соглашения продлевается на срок указанного обжалования; проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидий.


3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

С целью обеспечения формирования единого благоустроенного облика города Усолье-Сибирское и привлечения к благоустройству юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города Усолья-Сибирского предусмотрены мероприятия по заключению с ними соглашений о благоустройстве находящихся в их собственности (пользовании) объектов недвижимого имущества и земельных участков.


Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года (Приложение № 3 к подпрограмме), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области – Порядок проведения инвентаризации в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, установленным приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 6 июля 2017 г. № 109-мпр (далее – Порядок).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся комиссией по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», нуждающихся в благоустройстве, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.07.2017 № 1591 «О проведении инвентаризации», в соответствии с Порядком. 

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2030 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства. 

Реализация обозначенных направлений по благоустройству объектов недвижимого имущества осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Ожидаемый результат от выполнения данного мероприятия выражается в повышении уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В настоящее время администрацией города Усолье-Сибирское осуществляется разработка проекта планировки и межевания территории города для изменения границ земельных участков под многоквартирными домами, т.к. земельные участки поставлены на кадастровый учет исключительно под объектами капитального строительства.

Для реализации основного мероприятия необходимо проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которых софинансируются из бюджета Иркутской области. Работы по образованию земельных участков будут проводиться в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2019-2027 годы.

5. Реализация проекта создания комфортной городской среды города Усолье-Сибирское – финалиста Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, благоустройство острова Варничный осуществляется посредством мероприятия 5.  «Мероприятия по реализации проекта создания комфортной городской среды города Усолье-Сибирское – финалиста Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

6. Реализация проекта «Вся соль Сибири: «Озеро Молодежное», связывающее поколения» – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 г. (реализация 2021-2022 гг.) на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», а также выполнение всех условий соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта осуществляется посредством мероприятия 6. «Мероприятия по реализации проекта «Вся соль Сибири: «Озеро Молодежное», связующее поколения» – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

Настоящее мероприятие включает в себя следующие мероприятия:

1. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественного пространства вокруг озера «Молодёжное».
2. Разработка раздела «Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания по объекту: озеро «Молодёжное».
Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:

1) проведения общественных обсуждений проектов изменений, вносимых в муниципальную программу (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких изменений);

2) заявлений заинтересованных лиц о включении дворовой территории адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству;

3) проведения общественного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в год, следующий за годом проведения такого общественного голосования;

4) завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных адресный перечень общественных территорий в 2019 году по результатам общественного голосования по отбору общественных территорий, проведенного в 2018 году;

5) завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в адресный перечень общественных территорий, отобранных по результатам общественного голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

6) осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», включая проведение оценки заявлений заинтересованных лиц;

7) обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий;

8) обеспечения синхронизации реализации мероприятий по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с реализуемыми на территории города Усолье-Сибирское мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий, реализуемых в городе Усолье-Сибирское в рамках муниципальных программ;

9) обеспечения синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в городе Усолье-Сибирское региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, муниципальными программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории города Усолье-Сибирское;

10) проведения соответствующих мероприятий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройству общественных территорий города Усолье-Сибирское осуществляется:

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;

- оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;

- устройство парковочных мест на придомовых территориях;

- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую или общественную территорию.

11) проведения администрацией города Усолье-Сибирское работ по образованию земельных участков (в случае если земельный участок не разграничен) в срок до окончания срока действия муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий, на которые администрации города Усолье-Сибирское предоставляется субсидия из областного бюджета;

12) реализации мероприятий по созданию на территории города Усолье-Сибирское условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

13) направления на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий не менее одной трети и не более трех четвертых от общего размера предоставленной субсидии из областного бюджета;

14) обеспечения размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Дворовая территория может быть исключена из адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, при следующих условиях:

1) если на дворовой территории, расположены многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов;

2) если дворовая территория планируется к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом города Усолье-Сибирское;

3) если собственники помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которых подлежит благоустройству, приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории;

4) если дворовая территория, на которой расположены многоквартирные дома, включена в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, но в администрацию города Усолье-Сибирское на 1 августа 2023 года собственниками многоквартирных домов данной территории не подано заявление о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

Обязательным условием исключения дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, является одобрение решения об ее исключении общественной комиссией.

После принятия общественной комиссией соответствующего решения комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское при очередной корректировке Программы вносит в нее соответствующие изменения.

На период 2021-2030 годы решение задачи подпрограммы по организации мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, по благоустройству территорий общего пользования, по благоустройству нуждающихся в благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, осуществляется посредством реализации следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. «Мероприятия в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» (2018-2024), национального проекта «Инфраструктура для жизни» (2025-2030):

Настоящее основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:

1. Формирования комфортной городской среды», в т.ч.:

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
Благоустройство дворовой территории осуществляется по видам работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень), и перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень).

Минимальный перечень установлен пунктом 6 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп (далее – Положение), и включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) установка скамеек;

4) установка урн;

5) ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;

6) ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных дорожек.

Дополнительный перечень установлен пунктом 7 Положения и включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) оборудование автомобильных парковок;

4) озеленение территорий;

5) обустройство площадок для выгула домашних животных;

6) обустройство площадок для отдыха;

7) обустройство контейнерных площадок;

8) обустройство ограждений;

9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

11) иные виды работ.

Обязательными условиями получения субсидии из областного бюджета при выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, являются:

1) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника. Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

2) решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Обязательными условиями получения субсидии из областного бюджета при выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, являются:

1) Финансовое участие заинтересованных лиц.

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования видов работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дополнительный перечень.

В случае если дворовая территория многоквартирного дома включена в Программу до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 106), доля финансового участия заинтересованных лиц, за исключением собственников помещений в таком многоквартирном доме, должна составлять не менее 5 % стоимости выполнения работ, включенных в дополнительный перечень.

В случае если дворовая территория многоквартирного дома включена в Программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106, доля финансового участия заинтересованных лиц должна составлять не менее 20% стоимости выполнения работ, включенных в дополнительный перечень.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение видов работ, включенных в дополнительный перечень, устанавливается в соответствии с Порядком формирования адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы», утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.08.2019 года № 2122 (далее - Порядок формирования адресного перечня дворовых территорий).

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2030 годах (Приложение № 1 к подпрограмме) формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом физического состояния дворовой территории, определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 6 июля 2017 года № 109-мпр «Об отдельных вопросах организации проведения инвентаризации в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169».

        Привлечение жителей к софинансированию выполняемых работ по благоустройству дворовых территорий позволит обеспечить их большее вовлечение в процесс улучшения облика дворовых территорий и бережное содержание своей дворовой территории, активное участие в приемке выполненных подрядной организацией работ, что в конечном итоге улучшит эстетическое состояние всего города.

2) Решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Очередность благоустройства дворовых территорий определяется в соответствии с Порядком формирования адресного перечня дворовых территорий.

Разработка и утверждение дизайн-проектов дворовых территорий осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.08.2019 года № 2122 «Об утверждении порядков в целях разработки, корректировки и реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы».

           Мероприятия по благоустройству дворовой территории включают работы по разработке проектно-сметной документации, дизайн-проектов дворовых территорий, в том числе с механизмом соучаствующего проектирования, контроль качества выполненных работ.

К выполнению работ по благоустройству дворовых территорий планируется привлечение студенческих отрядов.

           В случае если в качестве способа расходования бюджетных средств (в том числе субсидии из областного бюджета) по данному мероприятию выбрана закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, предельная дата заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий должна быть 1 апреля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидий (в случае реализации мероприятия по благоустройству дворовых территорий и (или) реализации мероприятия по благоустройству общественных территорий).

           Реализация мероприятия 1 в обязательном порядке должна сопровождаться выполнением администрацией города Усолье-Сибирское мероприятий по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству которых софинансируются за счет субсидии из областного бюджета (разработка и принятие проектов межевания и проектов планировки соответствующих территорий, проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемых земельных участков (представление в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемых земельных участков).

- Благоустройство территорий общего пользования.

Благоустройство общественных территорий осуществляется на основании адресного перечня общественных территорий города Усолье-Сибирское, нуждающихся в благоустройстве (далее – адресный перечень общественных территорий), сформированного в соответствии с Порядком формирования адресного перечня общественных территорий для включения в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы», утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.08.2019 года № 2122.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2030 годах (приложение № 2 к подпрограмме), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 6 июля 2017 года № 109-мпр «Об отдельных вопросах организации проведения инвентаризации в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169».

Очередность благоустройства общественных территорий определяется по итогам общественного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, в год, следующий за годом проведения такого общественного голосования.

Общественные территории, не вошедшие в перечень территорий, отобранных для голосования и прошедших голосование, могут быть благоустроены за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское, если данные общественные территории являются значимыми, при организации и проведении мероприятий государственных праздников, значимых для города Усолья-Сибирского дат.

Мероприятия по благоустройству общественной территории включают работы по разработке проектно-сметной документации, дизайн-проектов общественных территорий, контроль качества выполненных работ, проведение археологических исследований и изысканий.

Работы по благоустройству общественных территорий предполагают:

- устройство, ремонт дорожных покрытий, проездов, тротуаров, площадей, беговых и велосипедных дорожек, бортового камня, лестниц, мест парковок;

- организацию освещения;

- установку и ремонт объектов внешнего благоустройства, ограждений;

- благоустройство амфитеатров, террас, зон для отдыха, подпорных стен;

- приобретение и установку оборудования для детских, спортивных площадок;

- приобретение и установку урн, скамеек, групп для отдыха;

- устройство ливневой канализации, водоотводных сооружений;

- устройство фонтанов;

- озеленение общественных территорий, устройство современных газонов, покупку и выращивание саженцев;

- организацию видеонаблюдения на общественных пространствах;

- прочее.

В случае, если в качестве способа расходования бюджетных средств (в том числе субсидии из областного бюджета) по данному мероприятию выбрана закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В случае если реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий предполагается, в том числе за счет субсидии из областного бюджета, соглашение по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд на выполнение работ по благоустройству таких общественных территорий должно быть заключено не позднее 1 июля года предоставления субсидии из областного бюджета, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ и услуг в порядке, установленной законодательством Российской Федерации, при котором срок заключения такого соглашения продлевается на срок указанного обжалования; проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидий.

2. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (озеро Молодежное).

Реализация проекта «Вся соль Сибири: «Озеро Молодежное», связывающее поколения» – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 г. (реализация 2021-2022 гг.) на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», а также выполнение всех условий соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта осуществляется посредством данного мероприятия. 
Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:

1) проведения общественных обсуждений проектов изменений, вносимых в муниципальную программу, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких изменений);

2) заявлений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству;

3) проведения голосования по отбору общественных территорий с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий (для муниципальных образований Иркутской области с численностью населения свыше 20 тыс. человек) (в случае реализации мероприятия по благоустройству общественных территорий);

4) обеспечения актуализации муниципальной программы по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продление срока ее действия на срок реализации федерального проекта;

5) осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», включая проведение оценки предложений, заявлений заинтересованных лиц;

6) обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий;

7) обеспечения включения в соглашение условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ 1 апреля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидий (в случае реализации мероприятия по благоустройству дворовых территорий и (или) реализации мероприятия по благоустройству общественных территорий);

8) обеспечения синхронизации реализации мероприятий по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с реализуемыми в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, а также мероприятиями в рамках национальных проектов, действующих в период до 2025 года: «Демография», «Образование», «Экология», Безопасные и качественные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и национальных проектов, действующих в период с 2025 года: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Туризм и гостеприимство», «Экологическое благополучие», в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

9) обеспечения синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в городе Усолье-Сибирское, федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, муниципальными программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории города Усолье-Сибирское;

10) проведения соответствующих мероприятий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройству общественных территорий города Усолье-Сибирское осуществляется:

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;

- оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;

- устройство парковочных мест на придомовых территориях;

- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую или общественную территорию.

11) проведения администрацией города Усолье-Сибирское работ по образованию земельных участков (в случае если земельный участок не разграничен) в срок до окончания срока действия муниципального контракта, соглашения на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий на которые администрации города Усолье-Сибирское предоставляется субсидия из областного бюджета;

12) реализации мероприятий по созданию на территории города Усолье-Сибирское условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;

13) обеспечения размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, о реализации федерального проекта с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

14) завершения соответствующего мероприятия в сроки, установленные соглашением (в случае реализации мероприятия по благоустройству дворовых территорий и (или) реализации мероприятия по благоустройству общественных территорий);

15) обеспечения размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов о составе общественной комиссии, протоколов и графиков заседаний общественной комиссии.

Дворовая территория может быть исключена из адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, при следующих условиях:

1) если на дворовой территории, расположены многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов;

2) если дворовая территория планируется к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом города Усолье-Сибирское;

3) если собственники помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которых подлежит благоустройству, приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории;

4) если дворовая территория, на которой расположены многоквартирные дома, включена в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, но в администрацию города Усолье-Сибирское на 1 августа 2023 года собственниками многоквартирных домов данной территории не подано заявление о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

Обязательным условием исключения дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, является одобрение решения об ее исключении общественной комиссией.

После принятия общественной комиссией соответствующего решения комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское при очередной корректировке Программы вносит в нее соответствующие изменения.

3. Концепция благоустройства ул. Интернациональной «Город из трамвайного окна».
         Реализация проекта- победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2022 года.

         4. Город из трамвайного окна 2: молекулярное наследие. Концепция благоустройства территории улиц Менделеева и Интернациональная в г. Усолье-Сибирское.

         Реализация проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2023 года.
Основное мероприятие 2. «Мероприятие по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов».

Настоящее основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:


1. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

С целью обеспечения формирования единого благоустроенного облика города Усолье-Сибирское и привлечения к благоустройству юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города Усолья-Сибирского предусмотрены мероприятия по заключению с ними соглашений о благоустройстве находящихся в их собственности (пользовании) объектов недвижимого имущества и земельных участков.


Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года (Приложение № 3 к подпрограмме), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области – Порядок проведения инвентаризации в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, установленным приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 6 июля 2017 г. № 109-мпр (далее – Порядок).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся комиссией по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», нуждающихся в благоустройстве, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.07.2017 № 1591 «О проведении инвентаризации», в соответствии с Порядком. 

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2030 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства. 

Реализация обозначенных направлений по благоустройству объектов недвижимого имущества осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Ожидаемый результат от выполнения данного мероприятия выражается в повышении уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В настоящее время администрацией города Усолье-Сибирское осуществляется разработка проекта планировки и межевания территории города для изменения границ земельных участков под многоквартирными домами, т.к. земельные участки поставлены на кадастровый учет исключительно под объектами капитального строительства.

Для реализации основного мероприятия необходимо проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которых софинансируются из бюджета Иркутской области. Работы по образованию земельных участков будут проводиться в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2019-2026 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2019-2027 годы.

3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств местного бюджета осуществляется посредством данного мероприятия.

Основное мероприятие 3. «Мероприятие по благоустройству территорий общего пользования».

Настоящее основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:

1. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественного пространства вокруг озера «Молодежное». 

2. Разработка раздела «Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания по объекту: озеро «Молодежное».

3. Благоустройство территории озера «Молодежное», в целях реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

4. Благоустройство территории озера «Молодежное» (в рамках реализации перечня проектов Народных инициатив).

Посредством данных мероприятий реализуется проект «Вся соль Сибири: «Озеро Молодежное», связующее поколения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

5. Благоустройство территории острова «Варничный» (в рамках реализации перечня проектов Народных инициатив).

6. Благоустройство ул. Интернациональной, в рамках проекта «Город из трамвайного окна» в г. Усолье-Сибирское (Победитель VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города России») (приобретение и установка МАФов и остановочных павильонов).

Посредством данного мероприятия реализуется проект «Концепция благоустройства ул. Интернациональной «Город из трамвайного окна» в г. Усолье-Сибирское»-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2022 года.

7. Разработка проектно-сметной документации в рамках проекта «Город из трамвайного окна 2: молекулярное наследие. Концепция благоустройства территории улиц Менделеева и Интернациональная в г. Усолье-Сибирское.

8. Благоустройство территории с возведением малой архитектурной формы – фонтан, в районе МБКДУ «Дворец культуры».

9. Благоустройство ул. Интернациональной, в рамках проекта «Город из трамвайного окна 2: молекулярное наследие» в г. Усолье-Сибирское (Победитель VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города России» (Благоустройство территории на пересечении улиц Ленина и Менделеева).

10. Благоустройство территории озера «Молодежное» (установка баскетбольных щитов).

11. «Архитектурно-пространственная концепция благоустройства Комсомольского и Ленинского проспектов в г. Усолье-Сибирское Иркутской области. Первый этап: «Город говорит». Концепция благоустройства Комсомольского проспекта в г. Усолье-Сибирское Иркутской области. 

Посредством данного мероприятия планируется реализовать проект «Концепция благоустройства ул. Комсомольского и Ленинского проспектов «Город говорит» в г. Усолье-Сибирское» - участник Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2025 года.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении № 2 к муниципальной программе.».

Раздел 3. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов.

Сведения о средствах федерального и областного бюджетов, использование которых запланировано в рамках реализации мероприятий подпрограммы с указанием информации об участии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в государственных программах Иркутской области представлено в Приложении 4 к муниципальной программе».

Мэр города Усолье-Сибирское                            
                                    М.В. Торопкин

Приложение 1

к подпрограмме «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2030 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы

Адресный перечень дворовых территорий города Усолье-Сибирское, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в 2018-2030 годах
	№ п/п
	Адрес (улица, номер дома (домов)

	Перечень адресов дворовых территорий, благоустроенных за период реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» 

на 2018 - 2030 годы"

	1. 
	Проспект Химиков, 5

	2. 
	Проспект Химиков, 7

	3. 
	Проспект Химиков, 9

	4. 
	Проспект Химиков, 11

	5. 
	Проспект Химиков, 13

	6. 
	Проспект Химиков, 15

	7. 
	Проспект Космонавтов, 12

	8. 
	Улица Республики, 3

	9. 
	Улица Республики, 17

	10. 
	Улица Орджоникидзе, 11

	11. 
	Улица Орджоникидзе, 13

	12. 
	Улица Орджоникидзе, 15

	13. 
	Улица Республики, 5

	14. 
	Улица Республики, 9

	15. 
	Улица Республики, 11

	16. 
	Улица Орджоникидзе, 3

	17. 
	Улица Орджоникидзе, 5


	18. 
	Улица Республики, 7

	19. 
	Улица Республики, 13

	20. 
	Улица Республики, 15

	21. 
	Улица Орджоникидзе, 7

	22. 
	Проспект Комсомольский, 79 б

	23. 
	Проспект Комсомольский, 79 

	24. 
	Проспект Комсомольский, 79 а

	25. 
	Улица Энгельса, 2

	26. 
	Улица Энгельса, 6

	27. 
	Улица Энгельса, 8

	28. 
	Улица Стопани, 87

	29. 
	Улица Стопани, 83

	30. 
	Улица Стопани, 85

	31. 
	Улица Стопани, 47

	32. 
	Улица Стопани, 77

	33. 
	Улица Стопани, 79

	34. 
	Улица Куйбышева, 7

	35. 
	Улица Куйбышева, 9

	36. 
	Улица Куйбышева, 11

	37. 
	Проспект Красных Партизан, 8

	38. 
	Проспект Красных Партизан, 10

	39. 
	Проспект Красных Партизан, 14

	40. 
	Проспект Красных Партизан, 16

	41. 
	Проспект Комсомольский, 134

	42. 
	Улица Менделеева, 24

	43. 
	Улица Менделеева, 30

	44. 
	Улица Менделеева, 22

	45. 
	Улица Менделеева, 26

	46. 
	Улица Ватутина, 1

	47. 
	Улица Крупской, 16

	48. 
	Улица Энгельса,4

	49. 
	Проспект Комсомольский, 38

	50. 
	Проспект Комсомольский, 44

	51. 
	Проспект Комсомольский, 52

	52. 
	Улица Куйбышева, 12

	53. 
	Проезд Серегина, 3

	54. 
	Проезд Серегина, 24а

	55. 
	Проезд Серегина, 28

	56. 
	Проезд Серегина, 30

	57. 
	Проезд Серегина, 32

	58. 
	Улица Б. Хмельницкого, 16

	59. 
	Проспект Комсомольский, 5

	60. 
	Проспект Комсомольский, 7

	61. 
	Проспект Комсомольский, 9

	62. 
	Проспект Комсомольский, 11

	63. 
	Проспект Комсомольский, 13

	64. 
	Улица Луначарского, 37

	65. 
	Улица Луначарского, 39

	66. 
	Улица Луначарского, 41

	67. 
	Улица Луначарского, 43

	68. 
	Улица Луначарского, 45

	69. 
	Улица Менделеева, 2

	70. 
	Проспект Комсомольский, 36

	71. 
	Проспект Комсомольский, 50

	72. 
	Улица Сеченова, 1

	73. 
	Проспект Космонавтов, 38

	74. 
	Проспект Космонавтов, 40

	75. 
	Проспект Космонавтов, 42

	76. 
	Улица Коростова, 1

	77. 
	Улица Коростова, 3

	78. 
	Улица Коростова, 37

	79. 
	Проспект Ленинский, 1

	80. 
	Улица Энергетиков, 37

	81. 
	Улица Менделеева, 4

	82. 
	Улица Менделеева, 6

	83. 
	Улица Менделеева, 32

	84. 
	Улица Менделеева, 34

	85. 
	Улица Менделеева, 36

	86. 
	Улица Интернациональная, 36

	87. 
	Улица Луначарского, 19 а

	88. 
	Улица Луначарского, 19 б

	89. 
	Улица Луначарского, 39 а

	90. 
	Улица Луначарского, 39 б

	Перечень адресов дворовых территорий «первой очереди», заявления о включении в адресный перечень которых были поданы до 20 февраля 2019 года -  в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21 августа 2019 года № 2122 «Об утверждении порядков в целях разработки, корректировки и реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2030 годы»

	91. 
	Улица Менделеева, 40

	92. 
	Улица Менделеева, 8

	93. 
	Проезд Серегина, 7

	94. 
	Проспект Космонавтов, 26

	95. 
	Проспект Красных Партизан, 3

	96. 
	Проспект Красных Партизан, 36 а

	97. 
	Проспект Красных Партизан, 42

	98. 
	Проспект Красных Партизан, 44

	99. 
	Проспект Космонавтов, 10

	100. 
	Проспект Космонавтов, 30

	101. 
	Проспект Химиков, 55

	102. 
	Проспект Химиков, 45

	103. 
	Улица Толбухина, 20

	104. 
	Проезд Серегина, 32 а

	105. 
	Улица Стопани, 89

	106. 
	Улица Машиностроителей, 8а

	107. 
	Улица Луначарского, 23

	108. 
	Улица Толбухина, 26

	109. 
	Улица Толбухина, 28

	110. 
	Улица Толбухина, 30

	111. 
	Улица Толбухина, 1 а

	112. 
	Улица Куйбышева, 8

	113. 
	Улица Толбухина, 5

	114. 
	Улица Ватутина, 34

	115. 
	Улица Ватутина. 36

	116. 
	Улица Сеченова, 21

	117. 
	Улица Луначарского, 27

	118. 
	Улица Молотовая, 74

	119. 
	Улица Молотовая, 76

	120. 
	Улица Молотовая, 78

	121. 
	Улица Молотовая, 80 а

	122. 
	Улица Молотовая, 80

	123. 
	Улица Молотовая, 88

	124. 
	Улица Толбухина, 23

	125. 
	Улица Толбухина, 15

	126. 
	Проспект Космонавтов, 46

	127. 
	Проспект Космонавтов, 48

	128. 
	Проспект Космонавтов, 50

	129. 
	Проспект Космонавтов, 52

	130. 
	Проспект Космонавтов, 54

	131. 
	Проспект Космонавтов, 56

	Перечень адресов дворовых территорий «второй очереди», заявления о включении в адресный перечень которых были поданы после 20 февраля 2019 года -  в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21 августа 2019 года № 2122 «Об утверждении порядков в целях разработки, корректировки и реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2030 годы»

	132. 
	Улица Ватутина, 16

	133. 
	Улица Ватутина, 18

	134. 
	Проспект Комсомольский, 28

	135. 
	Улица Интернациональная, 28

	136. 
	Улица Матросова, 5 а

	137. 
	Проспект Космонавтов, 21

	138. 
	Улица Стопани, 73

	139. 
	Проезд Фестивальный, 15

	140. 
	Проспект Красных Партизан, 30

	141. 
	Проспект Космонавтов, 17

	142. 
	Улица Луначарского, 3

	143. 
	Улица Ленина, 82

	144. 
	Улица Менделеева, 42

	145. 
	Улица Ленина, 76

	146. 
	Проспект Химиков, 47

	147. 
	Проезд Серегина, 9 а

	148. 
	Улица Крупской, 33

	149. 
	Проезд Серегина, 9

	150. 
	Улица Толбухина, 12

	151. 
	Улица Толбухина, 16

	152. 
	Улица Толбухина, 8

	153. 
	Улица Интернациональная, 22

	154. 
	Улица Стопани, 75

	155. 
	Улица Интернациональная, 38

	156. 
	Улица Энгельса, 3

	157. 
	Проспект Ленинский, 24

	158. 
	Проспект Ленинский, 26

	159. 
	Проспект Ленинский, 28

	160. 
	Улица Ватутина, 5

	161. 
	Улица Ватутина, 7

	162. 
	Проезд Фестивальный, 7

	163. 
	Проезд Фестивальный, 1

	164. 
	Проезд Фестивальный, 3

	165. 
	Проспект Красных Партизан, 34

	166. 
	Проспект Красных Партизан, 71

	167. 
	Улица Толбухина, 64

	168. 
	Улица Энгельса, 5

	169. 
	Проспект Комсомольский, 126

	170. 
	Проезд Серегина, 18

	171. 
	Улица Луначарского, 35

	172. 
	Проспект Красных Партизан, 24

	173. 
	Проспект Красных Партизан, 20

	174. 
	Проспект Красных Партизан, 38

	175. 
	Улица Ленина, 87

	176. 
	Улица Луначарского, 16

	177. 
	Проспект Красных Партизан, 18

	178. 
	Проспект Химиков, 53

	179. 
	Улица Толбухина, 25

	180. 
	Улица Толбухина, 19

	181. 
	Улица Луначарского, 33

	182. 
	Проспект Комсомольский, 71

	183. 
	Проспект Красных Партизан, 22

	184. 
	Проспект Комсомольский, 39

	185. 
	Проспект Красных Партизан, 38 а

	186. 
	Проспект Комсомольский, 41

	187. 
	Улица Стопани, 70

	188. 
	Проспект Красных партизан, 35

	189. 
	Улица Ленина, 69

	190. 
	Улица Интернациональная, 2

	191. 
	Проезд Серегина, 45

	192. 
	Улица Куйбышева, 14

	193. 
	Улица Толбухина, 1

	194. 
	Проспект Комсомольский, 67

	195. 
	Проспект Комсомольский, 75

	196. 
	Проспект Комсомольский, 69

	197. 
	Улица Карла Либкнехта, 59

	198. 
	Улица Толбухина, 46А

	199. 
	Проспект Ленинский, 16

	200. 
	Проспект Комсомольский, 73

	201. 
	Улица Карла Либкнехта, 57

	202. 
	Улица Толбухина, 44 А

	203. 
	Улица Толбухина, 62

	204. 
	Улица Ленина, 81

	205. 
	Проспект Красных партизан, 48

	206. 
	Улица Коростова, 29

	207. 
	Улица Интернациональная, 10

	208. 
	Улица Коростова, 5

	209. 
	Улица Ленина, 85

	210. 
	Улица Стопани, 57

	211. 
	Проспект Красных партизан, 36

	212. 
	Проспект Красных партизан, 6

	213. 
	Улица Энгельса, 1

	214. 
	Проспект Ленинский, 56

	215. 
	Проспект Ленинский, 58

	216. 
	Улица Стопани, 43

	217. 
	Проспект Комсомольский, 26

	218. 
	Проспект Красных партизан, 67

	219. 
	Улица Ватутина, 14

	220. 
	Улица Луначарского, 29

	Перечень адресов дворовых территорий «третьей очереди», заявления о включении в адресный перечень которых не были поданы, но по результатам инвентаризации на 1 апреля 2018 года нуждающихся в благоустройстве.

	221. 
	Улица Карла Либкнехта, 61

	222. 
	Улица Матросова, 4

	223. 
	Улица Толбухина, 22

	224. 
	Проспект Комсомольский, 24

	225. 
	Улица Ватутина, 20

	226. 
	Проспект Красных Партизан, 31

	227. 
	Проспект Красных Партизан, 33

	228. 
	Проспект Красных Партизан, 37

	229. 
	Проспект Красных Партизан, 41

	230. 
	Проспект Красных Партизан, 43

	231. 
	Проспект Космонавтов, 15

	232. 
	Проспект Красных Партизан, 39

	233. 
	Проспект Космонавтов, 19

	234. 
	Проспект Космонавтов, 3

	235. 
	Проспект Космонавтов, 5

	236. 
	Проспект Космонавтов, 7

	237. 
	Проспект Космонавтов, 9

	238. 
	Проспект Космонавтов, 11

	239. 
	Проспект Космонавтов, 13

	240. 
	Проспект Космонавтов, 13 б

	241. 
	Проспект Ленинский, 12

	242. 
	Проспект Ленинский, 18

	243. 
	Проспект Ленинский, 20

	244. 
	Проспект Ленинский, 22

	245. 
	Проспект Красных Партизан, 5

	246. 
	Проспект Ленинский, 60

	247. 
	Проспект Химиков, 2

	248. 
	Проспект Химиков, 4

	249. 
	Проспект Химиков, 6

	250. 
	Проспект Химиков, 8

	251. 
	Проспект Химиков, 27

	252. 
	Проспект Химиков, 29

	253. 
	Проспект Химиков, 31

	254. 
	Проспект Химиков, 32

	255. 
	Проспект Химиков, 34

	256. 
	Проспект Химиков, 35

	257. 
	Проспект Химиков, 39

	258. 
	Проспект Химиков, 43

	259. 
	Проспект Химиков, 51

	260. 
	Проспект Космонавтов, 60

	261. 
	Проспект Космонавтов, 62

	262. 
	Проспект Космонавтов, 64

	263. 
	Проспект Космонавтов, 32

	264. 
	Проспект Космонавтов, 44

	265. 
	Проспект Космонавтов, 34

	266. 
	Проспект Космонавтов, 14

	267. 
	Проспект Космонавтов, 16

	268. 
	Проспект Космонавтов, 18

	269. 
	Проспект Космонавтов, 20

	270. 
	Проспект Космонавтов, 22

	271. 
	Проспект Космонавтов, 28

	272. 
	Проспект Космонавтов, 2

	273. 
	Проспект Космонавтов, 4

	274. 
	Проспект Космонавтов, 8

	275. 
	Проспект Космонавтов, 2 а

	276. 
	Проспект Красных Партизан, 57

	277. 
	Проспект Химиков, 1

	278. 
	Проспект Химиков, 3

	279. 
	Проспект Красных Партизан, 61

	280. 
	Проспект Красных Партизан, 63

	281. 
	Проспект Красных Партизан, 65

	282. 
	Проспект Красных Партизан, 73

	283. 
	Проспект Красных Партизан, 69

	284. 
	Проспект Красных Партизан, 40

	285. 
	Проспект Красных Партизан, 32

	286. 
	Проспект Красных Партизан, 26

	287. 
	Проспект Красных Партизан, 32 а

	288. 
	Проспект Комсомольский, 124

	289. 
	Улица Луначарского, 1

	290. 
	Улица Луначарского, 5

	291. 
	Улица Луначарского, 7

	292. 
	Улица Молотовая, 92

	293. 
	Улица Молотовая, 92 б

	294. 
	Улица Молотовая, 92 в

	295. 
	Улица Молотовая, 100

	296. 
	Улица Молотовая, 104

	297. 
	Улица Суворова, 17

	298. 
	Улица Суворова, 23

	299. 
	Улица Суворова, 33

	300. 
	Улица Розы Люксембург, 2

	301. 
	Улица Розы Люксембург, 4

	302. 
	Улица Розы Люксембург, 3

	303. 
	Улица Розы Люксембург, 13

	304. 
	Улица Интернациональная, 83

	305. 
	Улица Интернациональная, 85

	306. 
	Улица Интернациональная, 87

	307. 
	Улица Интернациональная, 89

	308. 
	Улица Интернациональная, 58

	309. 
	Улица Молотовая, 84

	310. 
	Улица Молотовая, 86

	311. 
	Улица Суворова, 1 а

	312. 
	Улица Суворова, 3 а

	313. 
	Улица Суворова, 3

	314. 
	Улица Суворова, 5

	315. 
	Улица Суворова, 7

	316. 
	Улица Суворова, 9

	317. 
	Улица Молотовая, 24

	318. 
	Улица Молотовая, 28

	319. 
	Улица Молотовая, 30

	320. 
	Улица Молотовая, 32

	321. 
	Улица Молотовая, 34

	322. 
	Улица Молотовая, 36

	323. 
	Улица Молотовая, 38

	324. 
	Улица Молотовая, 66

	325. 
	Улица Молотовая, 70

	326. 
	Улица Молотовая, 70 а

	327. 
	Улица Матросова, 13

	328. 
	Улица Декабристов, 1

	329. 
	Улица Декабристов, 3

	330. 
	Улица Декабристов, 5

	331. 
	Улица Декабристов, 5 а

	332. 
	Улица Декабристов, 7

	333. 
	Улица Декабристов, 11

	334. 
	Улица Машиностроителей, 12

	335. 
	Улица Энгельса, 12

	336. 
	Улица Энгельса, 14

	337. 
	Улица Энгельса, 18

	338. 
	Улица Энгельса, 22

	339. 
	Улица Энгельса, 24

	340. 
	Улица Машиностроителей, 3

	341. 
	Улица Декабристов, 13

	342. 
	Улица Энгельса, 35

	343. 
	Улица Розы Люксембург, 6

	344. 
	Улица Суворова, 22

	345. 
	Улица Суворова, 30

	346. 
	Улица Энгельса, 25

	347. 
	Улица Энгельса, 21

	348. 
	Улица Суворова, 16

	349. 
	Улица Энгельса, 15

	350. 
	Улица Энгельса, 17

	351. 
	Улица Энгельса, 19

	352. 
	Улица Машиностроителей, 2

	353. 
	Улица Машиностроителей, 4

	354. 
	Улица Машиностроителей, 6

	355. 
	Улица Машиностроителей, 4 а

	356. 
	Улица Суворова, 8

	357. 
	Улица Суворова, 10

	358. 
	Улица Суворова, 12

	359. 
	Улица Энгельса, 11

	360. 
	Улица Энгельса, 13

	361. 
	Улица Энгельса, 9

	362. 
	Улица Суворова, 2

	363. 
	Улица Суворова, 4

	364. 
	Улица Суворова, 6

	365. 
	Улица Матросова, 3

	366. 
	Улица Матросова, 5

	367. 
	Улица Матросова, 7

	368. 
	Улица Энгельса, 7

	369. 
	Улица Интернациональная, 54

	370. 
	Улица Интернациональная, 56

	371. 
	Улица Интернациональная, 50

	372. 
	Улица Интернациональная, 52

	373. 
	Улица Машиностроителей, 11

	374. 
	Улица Машиностроителей, 15

	375. 
	Улица Машиностроителей, 5

	376. 
	Улица Машиностроителей, 7

	377. 
	Улица Машиностроителей, 9

	378. 
	Проспект Комсомольский, 60

	379. 
	Проспект Комсомольский, 60/1

	380. 
	Проспект Комсомольский, 60/2

	381. 
	Проспект Комсомольский, 60/3

	382. 
	Проспект Комсомольский, 60/4

	383. 
	Проспект Комсомольский, 60/5

	384. 
	Проспект Комсомольский, 60/6

	385. 
	Проспект Комсомольский, 60/7

	386. 
	Проспект Комсомольский, 62а/1

	387. 
	Проспект Комсомольский, 62а/2

	388. 
	Проспект Комсомольский, 62а/3

	389. 
	Проспект Комсомольский, 62а/4

	390. 
	Улица Толбухина, 44

	391. 
	Улица Толбухина, 46

	392. 
	Улица Толбухина, 54

	393. 
	Улица Толбухина, 58

	394. 
	Проспект Комсомольский, 81

	395. 
	Проспект Комсомольский, 81 б

	396. 
	Улица Толбухина, 50

	397. 
	Улица Толбухина, 56

	398. 
	Проспект Комсомольский, 83

	399. 
	Проспект Комсомольский, 83б

	400. 
	Проспект Комсомольский, 83а

	401. 
	Улица Толбухина, 66

	402. 
	Улица Карла Либкнехта, 56

	403. 
	Улица Карла Либкнехта, 60

	404. 
	Проспект Комсомольский, 85

	405. 
	Проспект Комсомольский, 85а

	406. 
	Улица Карла Либкнехта, 64

	407. 
	Улица Куйбышева, 1

	408. 
	Улица Толбухина, 7

	409. 
	Улица Куйбышева, 1а

	410. 
	Улица Толбухина, 3

	411. 
	Улица Толбухина, 9

	412. 
	Улица Толбухина, 11

	413. 
	Улица Интернациональная, 12

	414. 
	Улица Интернациональная, 14

	415. 
	Улица Интернациональная, 16

	416. 
	Улица Интернациональная, 20

	417. 
	Улица Толбухина, 13а

	418. 
	Улица Интернациональная, 20а

	419. 
	Улица Интернациональная, 26

	420. 
	Улица Интернациональная, 30

	421. 
	Улица Интернациональная, 34

	422. 
	Улица Интернациональная, 32 а

	423. 
	Улица Интернациональная, 42

	424. 
	Улица Толбухина, 27

	425. 
	Улица Толбухина, 29

	426. 
	Улица Интернациональная, 46

	427. 
	Улица Интернациональная, 48

	428. 
	Улица Машиностроителей, 20

	429. 
	Улица Машиностроителей, 20/1

	430. 
	Улица Машиностроителей, 20/2

	431. 
	Улица Машиностроителей, 20/3

	432. 
	Улица Машиностроителей, 20/4

	433. 
	Улица Интернациональная, 4

	434. 
	Улица Интернациональная, 8

	435. 
	Улица Толбухина, 4

	436. 
	Улица Толбухина, 10

	437. 
	Проспект Комсомольский, 45

	438. 
	Проспект Комсомольский, 47

	439. 
	Проспект Комсомольский, 49

	440. 
	Улица Толбухина, 6

	441. 
	Улица Толбухина, 14

	442. 
	Улица Толбухина, 24

	443. 
	Улица Толбухина, 32

	444. 
	Проспект Комсомольский, 53

	445. 
	Проспект Комсомольский, 55

	446. 
	Проспект Комсомольский, 57

	447. 
	Проспект Комсомольский, 59

	448. 
	Проспект Комсомольский, 61

	449. 
	Проспект Комсомольский, 63

	450. 
	Улица Куйбышева, 10

	451. 
	Улица Толбухина, 38

	452. 
	Улица Толбухина, 40

	453. 
	Улица Толбухина, 42

	454. 
	Улица Куйбышева, 6

	455. 
	Проезд Серегина, 5

	456. 
	Улица Ленина, 89

	457. 
	Улица Ленина, 91

	458. 
	Проспект Комсомольский, 32

	459. 
	Проезд Серегина, 13

	460. 
	Проезд Серегина, 15

	461. 
	Проезд Серегина, 17

	462. 
	Проезд Серегина, 19

	463. 
	Проезд Серегина, 23

	464. 
	Проезд Серегина, 25

	465. 
	Проезд Серегина, 31

	466. 
	Проезд Серегина, 39

	467. 
	Проезд Серегина, 47

	468. 
	Проезд Серегина, 49

	469. 
	Проезд Серегина, 51

	470. 
	Улица Ленина, 103

	471. 
	Улица Ленина, 105

	472. 
	Улица Ленина, 107

	473. 
	Улица Ленина, 109

	474. 
	Улица Ленина, 97

	475. 
	Улица Ленина, 99

	476. 
	Проезд Серегина, 20

	477. 
	Проезд Серегина, 22

	478. 
	Проезд Серегина, 24

	479. 
	Улица Стопани, 41

	480. 
	Улица Стопани, 45

	481. 
	Улица Стопани, 53

	482. 
	Улица Стопани, 55

	483. 
	Улица Стопани, 51

	484. 
	Улица Стопани, 61

	485. 
	Улица Стопани, 61 а

	486. 
	Улица Стопани, 63

	487. 
	Улица Стопани, 65

	488. 
	Улица Стопани, 69

	489. 
	Улица Стопани, 71

	490. 
	Улица Стопани, 67

	491. 
	Улица Куйбышева, 18

	492. 
	Улица Куйбышева, 20

	493. 
	Проезд Фестивальный, 13

	494. 
	Улица Менделеева, 38

	495. 
	Улица Шевченко, 1

	496. 
	Улица Шевченко, 3

	497. 
	Улица Шевченко, 9

	498. 
	Улица Шевченко, 11

	499. 
	Улица Менделеева, 16

	500. 
	Улица Менделеева, 18

	501. 
	Улица Шевченко, 13б

	502. 
	Улица Шевченко, 13б/1

	503. 
	Улица Шевченко, 13б/2

	504. 
	Улица Шевченко, 2

	505. 
	Улица Шевченко, 4

	506. 
	Улица Шевченко, 6

	507. 
	Улица Шевченко, 8

	508. 
	Улица Коростова, 7

	509. 
	Улица Коростова, 11

	510. 
	Улица Богдана Хмельницкого, 1

	511. 
	Улица Богдана Хмельницкого, 3

	512. 
	Улица Богдана Хмельницкого, 27/1

	513. 
	Улица Богдана Хмельницкого, 27/2

	514. 
	Улица Шевченко, 20

	515. 
	Улица Коростова, 13

	516. 
	Улица Богдана Хмельницкого, 2

	517. 
	Улица Богдана Хмельницкого, 4

	518. 
	Улица Богдана Хмельницкого, 6

	519. 
	Улица Коростова, 17

	520. 
	Проспект Комсомольский, 1

	521. 
	Проспект Комсомольский, 3

	522. 
	Улица Богдана Хмельницкого, 10

	523. 
	Улица Богдана Хмельницкого, 12

	524. 
	Улица Богдана Хмельницкого, 14

	525. 
	Улица Богдана Хмельницкого, 18

	526. 
	Улица Богдана Хмельницкого, 20

	527. 
	Улица Богдана Хмельницкого, 22

	528. 
	Проспект Комсомольский, 15

	529. 
	Улица Богдана Хмельницкого, 24

	530. 
	Улица Богдана Хмельницкого, 26

	531. 
	Улица Богдана Хмельницкого, 28

	532. 
	Проспект Комсомольский, 21

	533. 
	Улица Коростова, 21

	534. 
	Проспект Комсомольский, 2

	535. 
	Проспект Комсомольский, 4

	536. 
	Проспект Комсомольский, 6

	537. 
	Проспект Комсомольский, 8

	538. 
	Проспект Комсомольский, 10

	539. 
	Проспект Комсомольский, 12

	540. 
	Улица Коростова, 25

	541. 
	Улица Коростова, 27

	542. 
	Проезд Серегина, 2

	543. 
	Проезд Серегина, 4

	544. 
	Проезд Серегина, 6

	545. 
	Проезд Серегина, 8

	546. 
	Улица Коростова, 31

	547. 
	Улица Коростова, 33

	548. 
	Улица Сеченова, 3

	549. 
	Улица Сеченова, 7

	550. 
	Улица Сеченова, 9

	551. 
	Улица Сеченова, 11

	552. 
	Проезд Серегина, 12а

	553. 
	Улица Сеченова, 13

	554. 
	Улица Сеченова, 15

	555. 
	Улица Сеченова, 17

	556. 
	Улица Ватутина, 26

	557. 
	Улица Ватутина, 30

	558. 
	Улица Сеченова, 19

	559. 
	Улица Сеченова, 6

	560. 
	Улица Стопани, 31

	561. 
	Улица Московская, 2а

	562. 
	Улица Энергетиков, 3а

	563. 
	Улица Энергетиков, 3а/1

	564. 
	Улица Энергетиков, 3а/2

	565. 
	Улица Московская, 18а

	566. 
	Улица Московская, 20

	567. 
	Улица Энергетиков, 31

	568. 
	Улица Энергетиков, 39а

	569. 
	Улица Восточная, 29 г

	570. 
	Улица Восточная, 33

	571. 
	Улица Восточная, 35

	572. 
	Улица Восточная, 29 а

	573. 
	Улица Восточная, 29 б

	574. 
	Улица Восточная, 29 в

	575. 
	Проезд Серегина, 12

	576. 
	Проезд Серегина, 14

	577. 
	Проезд Серегина, 16

	578. 
	Улица Ватутина, 24

	579. 
	Проспект Ленинский, 9

	580. 
	Улица Крупской, 24

	581. 
	Улица Крупской, 31

	582. 
	Улица Крупской, 35

	583. 
	Улица Крупской, 28

	584. 
	Улица Крупской, 30

	585. 
	Улица Крупской, 44

	586. 
	Улица Крупской, 46


	587. 
	Улица Крупской, 43

	588. 
	Улица Крупской, 41

	589. 
	Улица Крупской, 39

	590. 
	Улица Крупской, 45

	ВСЕГО: 590
	


Мэр города                               
                                           М.В. Торопкин

Приложение 2
к подпрограмме «Развитие благоустройства 

территории города Усолье-Сибирское» 

на 2018-2030 годы муниципальной программы 

города Усолье-Сибирское «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2030 годы

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся 

в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах
	№ п/п 
	Территория

	1
	пр-кт Красных партизан, 55а 

	2
	ул. Ватутина, з/у 21 

	2.1.
	ул. Ватутина, з/у 21 

	2.2.
	ул. Ватутина, з/у 21 (обустройство спортивной зоны)

	3
	ул. Карла Маркса, 17б

	4
	ул. Интернациональная, 34а

	5
	пр-кт Комсомольский (сквер)

	6
	ул. Ленина и ул. Менделеева 

	7
	пр-кт Комсомольский, 75а

	8
	ул. Менделеева, 8а

	9
	ул. Стопани

	10
	о. Варничный

	11
	проезд Серегина

	12
	пр-кт Комсомольский (озеро)

	12.1.
	пр-кт Комсомольский (озеро) - устройство проезда к спортивной площадке

	13
	пр-кт Космонавтов

	14
	ул. Интернациональная, 20а

	15
	ул. Интернациональная (в рамках проекта ««Концепция благоустройства ул. Интернациональной «Город из трамвайного окна» в г. Усолье-Сибирское»)

	16
	ул. Интернациональная (в рамках проекта «Город из трамвайного окна 2: молекулярное наследие. Концепция благоустройства территории улиц Менделеева и Интернациональная в г. Усолье-Сибирское)

	17
	Проезд Фестивальный (сквер в районе ДДТ)

	18
	ул. Толбухина, 25а

	19
	ул. Толстого

	20
	ул. Молотовая

	21
	пр-кт Красных Партизан до ул. Луначарского 

	22
	ул. Карла Либкнехта, ул. Энгельса 

	23
	пр-кт Химиков, пр-кт Ленинский

	24
	ул. Интернациональная – ул. Куйбышева

	25
	пр-кт Красных Партизан, ул. Дзержинского 

	26
	ул. Советской Армии, ул. Максима Горького

	27
	ул. Ватутина

	28
	ул. Магистральная

	29
	ул. Жуковского

	30
	ул. Восточная   

	31
	ул. Советская, ул. Крупской 

	32
	ул. Бабушкина, ул. Озерная

	33
	ул. Нагорная

	34
	ул. Надежды

	35
	пр-зд Серегина

	36
	ул. Розы Люксембург, ул. Суворова, ул. Декабристов, ул. Машиностроителей, ул. Матросова

	37
	ул. Республики, ул. Орджоникидзе, ул. Октябрьская

	38
	ул. Мира

	39
	ул. Клары Цеткин

	40
	ул. Войкова

	41
	ул. Береговая, ул. Кирпичная

	42
	ул. Энергетиков, ул. Московская

	43
	ул. Лермонтова

	44
	ул. Пугачева, ул. Фурманова, ул. Братьев Михалевых

	45
	ул. Василия Потапова

	46
	ул. Заречная

	47
	ул. Вишневая

	48
	ул. Софийская

	49
	ул. Куйбышева

	50
	ул. Коростова, ул. Сеченова, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Шевченко

	51
	ул. Свободы

	52
	пр-кт Ленинский (сквер «ЦУМПАРК»)

	53
	в районе МБКДУ «Дворец культуры»

	ВСЕГО: 53
	


        Мэр города 
                                                                              М.В. Торопкин

Приложение 3

к подпрограмме «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2030 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы                                                                                           
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года

	N п/п
	Адрес объекта (земельного участка)
	Объекты незавершенного строительства (+/-)

	1
	пр-кт Космонавтов, 24
	-

	2
	пр-кт Красных партизан, 53
	-

	3
	пр-кт Комсомольский, 134
	-

	4
	пр-кт Комсомольский, 101а 
	-

	5
	ул. Ленина, 75
	-

	6
	ул. К. Либкнехта, з/у 57а
	-

	7
	ул. Менделеева, 67
	-


Мэр города Усолье-Сибирское
                                                      М.В. Торопкин

Приложение 1

к муниципальной программе города Усолье-Сибирское

«Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
"Формирование современной городской среды" на 2018-2030 годы
	№ п/п 
	Наименование целевого показателя 
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	плановый период

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(прогноз)
	(прогноз)
	(прогноз)
	(прогноз)
	(прогноз)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы

	1
	Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий от общего количества дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское
	%
	3,7
	3,8
	3,3
	3,1
	1,8
	2,0
	1,1
	0,9
	0,9
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	81,9

	2
	Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7

	Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2030 годы

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  
	ед.
	24
	24
	18
	17
	10
	12
	6
	4
	5
	1
	1
	1
	1
	490

	2
	Количество благоустроенных территорий общего пользования
	ед.
	1
	1,8
	4,2
	4
	2
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	31

	3
	Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7

	4
	Количество образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома
	ед.
	24
	24
	18
	17
	10
	12
	6
	4
	5
	1
	1
	1
	1
	490

	5
	Подготовка заявки для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания  комфортной среды в категории «малые города»
	да/нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	да
	нет
	нет
	нет
	нет


Мэр города                                                                                                                                                                                                 М.В. Торопкин
Приложение 2

к муниципальной программе

 города Усолье-Сибирское 

«Формирование современной

 городской среды» на 2018-2030 годы 

Структура муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы

	№

п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, проекта
	Участник муниципальной программы
	Срок
	Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия, проекта 
	Целевые показатели подпрограммы, проекта, на достижение которых оказывается влияние

	
	
	
	начала 

реализации
	окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» 

на 2018-2030 годы

	1
	Основное мероприятие 1. «Мероприятия в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» (2018-2024),

«Мероприятия в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» (2025-2030), в т.ч.:

- Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Поддержка программ формирования современной городской среды),

- Мероприятие 1.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»,

- Мероприятие 1.4. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- Мероприятие 1.1. Формирование комфортной городской среды, в т.ч.:

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

Основное мероприятие 2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	2018 – 2024

2025 – 2030
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 590 ед.
Количество образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома - 590 ед.

Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составит не менее 7 ед. к концу 2030 года.


	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  
Количество образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома

Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей



	
	Основное мероприятие 1. «Мероприятия в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» (2018-2024),

«Мероприятия в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» (2025-2030), в т.ч.

- Мероприятие 1.2. Благоустройство территорий общего пользования (Поддержка программ формирования современной городской среды),

- Мероприятие 1.5. Мероприятия по реализации проекта создания комфортной городской среды города Усолье-Сибирское - финалиста Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды,

- Мероприятие 1.6. Мероприятия по реализации проекта «Вся соль Сибири: «Озеро Молодежное», связывающее поколения» – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

- Мероприятие 1.1. Формирование комфортной городской среды, в т.ч.:

Благоустройство территорий общего пользования;

- Мероприятие 1.3. «Концепция благоустройства ул. Интернациональной «Город из трамвайного окна»

в г. Усолье-Сибирское»;

- Мероприятие 1.4. 

«Город из трамвайного окна 2: молекулярное наследие. Концепция благоустройства территории улиц Менделеева и Интернациональная в г. Усолье-Сибирское»


	
	
	Количество благоустроенных территорий общего пользования – 53 ед.


	Количество благоустроенных территорий общего пользования


	
	Основное мероприятие 3. Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования


	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	2026-2030
	Подготовка заявки для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в категории «малые города» - «да»

	Подготовка заявки для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в категории «малые города»


Мэр города                                                                                          М.В. Торопкин

Приложение 3

к муниципальной программе 

города Усолье-Сибирское

«Формирование современной городской 

среды» на 2018-2027 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2027 годы (далее - Программа)

	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта
	Ответственный исполнитель Программы, соисполнители Программы, участники Программы, участники подпрограммы
	Источник финансирования
	Общий объем финансирования, руб.
	Объем финансирования, руб.

	
	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	13
	13
	13
	13

	Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы 
	Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего
	815 909 180,51
	43 902 538,94
	64 045 216,06
	86 901 811,42
	154 794 627,56
	41 240 531,56
	166 036 196,05
	217 539 713,58
	27 248 545,34
	9 400 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00

	
	
	Местный бюджет 
	96 912 582,48
	1 336 011,72
	4 951 546,19
	1 964 946,37
	8 879 557,47
	1 407 131,56
	22 035 490,32
	41 129 853,51
	1 008 045,34
	9 400 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00

	
	
	Областной бюджет
	142 091 425,59
	12 023 605,47
	10 194 383,22
	16 275 463,82
	30 652 664,11
	8 092 062,37
	18 157 043,59
	45 384 177,41
	1 312 025,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	574 520 450,54
	30 542 921,75
	46 514 564,75
	68 661 401,23
	115 262 405,98
	31 741 337,63
	125 843 662,14
	131 025 682,66
	24 928 474,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Целевые средства
	2 384 721,90
	0,00
	2 384 721,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2030 годы 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего
	815 909 180,51
	43 902 538,94
	64 045 216,06
	86 901 811,42
	154 794 627,56
	41 240 531,56
	166 036 196,05
	217 539 713,58
	27 248 545,34
	9 400 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00

	
	
	Местный бюджет 
	96 912 582,48
	1 336 011,72
	4 951 546,19
	1 964 946,37
	8 879 557,47
	1 407 131,56
	22 035 490,32
	41 129 853,51
	1 008 045,34
	9 400 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00

	
	
	Областной бюджет
	142 091 425,59
	12 023 605,47
	10 194 383,22
	16 275 463,82
	30 652 664,11
	8 092 062,37
	18 157 043,59
	45 384 177,41
	1 312 025,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	574 520 450,54
	30 542 921,75
	46 514 564,75
	68 661 401,23
	115 262 405,98
	31 741 337,63
	125 843 662,14
	131 025 682,66
	24 928 474,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Целевые средства
	2 384 721,90
	0,00
	2 384 721,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 1. Мероприятия в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда»
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего
	194 849 566,42
	43 902 538,94
	64 045 216,06
	86 901 811,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет 
	8 252 504,28
	1 336 011,72
	4 951 546,19
	1 964 946,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	38 493 452,51
	12 023 605,47
	10 194 383,22
	16 275 463,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	145 718 887,73
	30 542 921,75
	46 514 564,75
	68 661 401,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Целевые средства
	2 384 721,90
	0,00
	2 384 721,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Поддержка программ формирования современной городской среды)
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего
	93 517 766,70
	25 995 670,82
	39 817 981,61
	27 704 114,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет 
	4 546 046,00
	791 082,23
	3 150 564,10
	604 399,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	18 858 255,43
	7 119 444,05
	6 591 582,44
	5 147 228,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	70 113 465,27
	18 085 144,54
	30 075 835,07
	21 952 485,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.2. Благоустройство территорий общего пользования (Поддержка программ формирования современной городской среды)
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего
	61 087 282,94
	17 906 868,12
	24 227 234,45
	18 953 180,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет 
	2 721 406,49
	544 929,49
	1 800 982,09
	375 494,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	12 081 091,14
	4 904 161,42
	3 602 800,78
	3 574 128,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	43 900 063,41
	12 457 777,21
	16 438 729,68
	15 003 556,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Целевые средства
	2 384 721,90
	0,00
	2 384 721,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Местный бюджет 
	за счет средств собственников объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
	за счет средств собственников объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
	за счет средств собственников объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
	за счет средств собственников объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 1.4. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское     
	Местный бюджет 
	без финансирования 
	без финансирования 
	без финансирования 
	без финансирования 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 1.5. Мероприятия по реализации проекта создания комфортной городской среды города Усолье-Сибирское – финалиста Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего
	40 090 316,78
	0,00
	0,00
	40 090 316,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет 
	830 851,79
	0,00
	0,00
	830 851,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	7 554 105,94
	0,00
	0,00
	7 554 105,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	31 705 359,05
	0,00
	0,00
	31 705 359,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.6. Мероприятия по реализации проекта «Вся соль Сибири: «Озеро Молодежное», связывающее поколения» – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Местный бюджет 
	154 200,00
	0,00
	0,00
	154 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.6.2. Разработка раздела «Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания по объекту: озеро «Молодёжное»»
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Местный бюджет 
	154 200,00
	0,00
	0,00
	154 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 1. Мероприятия в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» (2021-2024 гг.), национального проекта "Инфраструктура для жизни" (2025-2030 гг.)
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего
	545 633 121,76
	0,00
	0,00
	0,00
	143 799 391,02
	40 732 600,00
	150 377 585,40
	177 475 000,00
	27 248 545,34
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00

	
	
	Местный бюджет 
	30 075 421,76
	0,00
	0,00
	0,00
	975 791,02
	899 200,00
	15 575 285,40
	5 617 100,00
	1 008 045,34
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00

	
	
	Областной бюджет
	86 756 137,19
	0,00
	0,00
	0,00
	27 561 194,02
	8 092 062,37
	8 958 637,86
	40 832 217,34
	1 312 025,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	428 801 562,81
	0,00
	0,00
	0,00
	115 262 405,98
	31 741 337,63
	125 843 662,14
	131 025 682,66
	24 928 474,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.1. Формирование комфортной городской среды, в т.ч.
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего
	205 080 517,36
	0,00
	0,00
	0,00
	46 807 091,02
	40 732 600,00
	41 817 281,00
	42 475 000,00
	27 248 545,34
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00

	
	
	Местный бюджет 
	13 015 117,36
	0,00
	0,00
	0,00
	975 791,02
	899 200,00
	3 014 981,00
	1 117 100,00
	1 008 045,34
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00

	
	
	Областной бюджет
	36 969 337,19
	0,00
	0,00
	0,00
	10 568 894,02
	8 092 062,37
	7 958 637,86
	9 037 717,34
	1 312 025,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	155 096 062,81
	0,00
	0,00
	0,00
	35 262 405,98
	31 741 337,63
	30 843 662,14
	32 320 182,66
	24 928 474,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего
	136 002 396,20
	0,00
	0,00
	0,00
	23 586 322,10
	35 767 048,96
	30 002 481,00
	29 579 030,00
	13 567 514,14
	700 000,00
	700 000,00
	700 000,00
	700 000,00
	700 000,00

	
	
	Местный бюджет 
	8 348 866,42
	0,00
	0,00
	0,00
	491 705,87
	789 582,07
	2 722 862,70
	777 933,71
	66 782,07
	700 000,00
	700 000,00
	700 000,00
	700 000,00
	700 000,00

	
	
	Областной бюджет
	24 995 343,23
	0,00
	0,00
	0,00
	5 325 717,38
	7 105 590,87
	5 595 250,87
	6 293 747,20
	675 036,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	102 658 186,55
	0,00
	0,00
	0,00
	17 768 898,85
	27 871 876,02
	21 684 367,43
	22 507 349,09
	12 825 695,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Благоустройство территорий общего пользования 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего
	69 078 121,16
	0,00
	0,00
	0,00
	23 220 768,92
	4 965 551,04
	11 814 800,00
	12 895 970,00
	13 681 031,20
	500 000,00
	500 000,00
	500 000,00
	500 000,00
	500 000,00

	
	
	Местный бюджет 
	4 666 250,94
	0,00
	0,00
	0,00
	484 085,15
	109 617,93
	292 118,30
	339 166,29
	941 263,27
	500 000,00
	500 000,00
	500 000,00
	500 000,00
	500 000,00

	
	
	Областной бюджет
	11 973 993,96
	0,00
	0,00
	0,00
	5 243 176,64
	986 471,50
	2 363 386,99
	2 743 970,14
	636 988,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	52 437 876,26
	0,00
	0,00
	0,00
	17 493 507,13
	3 869 461,61
	9 159 294,71
	9 812 833,57
	12 102 779,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.2. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (озеро Молодежное)
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего
	96 992 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	96 992 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	16 992 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 992 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	80 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.3. «Концепция благоустройства ул. Интернациональной «Город из трамвайного окна»
в г. Усолье-Сибирское»
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего
	108 560 304,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	108 560 304,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет
	12 560 304,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 560 304,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	95 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	95 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.4. 
«Город из трамвайного окна 2: молекулярное наследие. Концепция благоустройства территории улиц Менделеева и Интернациональная в г. Усолье-Сибирское»
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего
	135 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	135 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет
	4 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	31 794 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31 794 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	98 705 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	98 705 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Местный бюджет
	4 092 707,86
	0,00
	0,00
	0,00
	2 511 453,24
	507 931,56
	1 073 323,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 2.1. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Местный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	за счет средств собственников объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
	за счет средств собственников объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
	за счет средств собственников объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
	за счет средств собственников объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
	за счет средств собственников объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
	за счет средств собственников объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
	за счет средств собственников объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
	за счет средств собственников объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
	за счет средств собственников объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
	за счет средств собственников объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

	Мероприятие 2.2. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское     
	Местный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	без финансирования 
	без финансирования 
	без финансирования 
	без финансирования 
	без финансирования 
	без финансирования 
	без финансирования 
	без финансирования 
	без финансирования 
	без финансирования 

	Мероприятие 2.3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Местный бюджет 
	4 092 707,86
	0,00
	0,00
	0,00
	2 511 453,24
	507 931,56
	1 073 323,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 3. Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего
	71 333 784,47
	0,00
	0,00
	0,00
	8 483 783,30
	0,00
	14 585 287,59
	40 064 713,58
	0,00
	8 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет 
	54 491 948,58
	0,00
	0,00
	0,00
	5 392 313,21
	0,00
	5 386 881,86
	35 512 753,51
	0,00
	8 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	16 841 835,89
	0,00
	0,00
	0,00
	3 091 470,09
	0,00
	9 198 405,73
	4 551 960,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 3.1. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественного пространства вокруг озера «Молодёжное»
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Местный бюджет 
	2 600 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 600 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 3.2. Разработка раздела «Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания по объекту: озеро «Молодёжное»»
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Местный бюджет 
	102 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	102 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 3.3. Благоустройство территории озера "Молодёжное" в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Местный бюджет 
	2 346 016,53
	0,00
	0,00
	0,00
	2 346 016,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 3.4. Благоустройство территории озера "Молодежное" (в рамках реализации перечня проектов Народных инициатив)
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего
	3 343 766,77
	0,00
	0,00
	0,00
	3 343 766,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет 
	334 376,68
	0,00
	0,00
	0,00
	334 376,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	3 009 390,09
	0,00
	0,00
	0,00
	3 009 390,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 3.5. Благоустройство территории острова "Варничный" (в рамках реализации перечня проектов Народных инициатив)
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего
	91 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	91 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет 
	9 120,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 120,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	82 080,00
	0,00
	0,00
	0,00
	82 080,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 3.6. Благоустройство ул. Интернациональной, в рамках проекта «Город из трамвайного окна» в г. Усолье-Сибирское (Победитель VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города России») (приобретение и установка МАФов и остановочных павильонов)
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего
	10 335 287,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 335 287,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет 
	1 136 881,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 136 881,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	9 198 405,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 198 405,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 3.7.
Разработка проектно-сметной документации в рамках проекта "Город из трамвайного окна 2: молекулярное наследие. Концепция благоустройства территории улиц Менделеева и Интернациональная в г. Усолье-Сибирское"
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Местный бюджет 
	4 250 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 250 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 3.8.
Благоустройство территории с возведением малой архитектурной формы - фонтан, в районе МБКДУ «Дворец культуры»
	МБКДУ «Дворец культуры»
	Местный бюджет 
	34 890 151,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34 890 151,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 3.9.
Благоустройство ул. Интернациональная, в рамках проекта «Город из трамвайного окна 2: молекулярное наследие» в г. Усолье-Сибирское (Победитель VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города России») (Благоустройство территории на пересечении улиц Ленина и Менделеева)
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего
	4 999 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 999 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет 
	549 890,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	549 890,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	4 449 109,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 449 109,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 3.10. Благоустройство территории озера "Молодежное" (установка баскетбольных щитов)
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего
	175 562,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	175 562,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет 
	72 711,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72 711,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	102 850,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	102 850,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 3.11. «Архитектурно-пространственная концепция благоустройства Комсомольского и Ленинского проспектов в г. Усолье-Сибирское Иркутской области. Первый этап: «Город говорит». Концепция благоустройства Комсомольского проспекта в г. Усолье-Сибирское Иркутской области»
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего
	7 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет 
	7 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 3.12. «Разработка документации для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания  комфортной среды в категории «малые города»»
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет 
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Целевые средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Мэр города                                                                                                                                                                                                 М.В. Торопкин

Приложение 4

к муниципальной программе 

города Усолье-Сибирское

«Формирование современной городской 

среды» на 2018-2027 годы

Информация об участии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в государственных программах Иркутской области в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское

«Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Иркутской области
	Наименование мероприятия, подпрограммы муниципальной программы
	Год реализации
	Общий объем финансирования, руб.
	Федеральный бюджет, руб.
	Областной бюджет, руб.
	Иные источники финансирования, руб.
	Местный бюджет (софинансирование), руб.

	1
	Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2020 годы

	1
	Субсидии  в целях софинансирования  расходных  обязательств  муниципальных  образований  Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.  Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований Иркутской области по проведению благоустройства территорий»
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» на 2018 - 2020 годы
	Мероприятие 1.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Поддержка программ формирования современной городской среды)» Подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2020 годы
	Итого
	93 517 766,70
	70 113 465,27
	18 858 255,43
	0,00
	4 546 046,00

	
	
	
	2018
	25 995 670,82
	18 085 144,54
	7 119 444,05
	0,00
	791 082,23

	
	
	
	2019
	39 817 981,61
	30 075 835,07
	6 591 582,44
	0,00
	3 150 564,10

	
	
	
	2020
	27 704 114,27
	21 952 485,66
	5 147 228,94
	0,00
	604 399,67

	
	
	Мероприятие 1.2. «Благоустройство территорий общего пользования (Поддержка программ формирования современной городской среды)» Подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2020 годы
	Итого
	58 702 561,04
	43 900 063,41
	12 081 091,14
	0,00
	2 721 406,49

	
	
	
	2018
	17 906 868,12
	12 457 777,21
	4 904 161,42
	0,00
	544 929,49

	
	
	
	2019
	21 842 512,55
	16 438 729,68
	3 602 800,78
	0,00
	1 800 982,09

	
	
	
	2020
	18 953 180,37
	15 003 556,52
	3 574 128,94
	0,00
	375 494,91

	
	
	Мероприятие 1.5. «Мероприятия по реализации проекта создания комфортной городской среды города Усолье-Сибирское – финалиста Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» Подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2020 годы
	Итого
	40 090 316,78
	31 705 359,05
	7 554 105,94
	0,00
	830 851,79

	
	
	
	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2020
	40 090 316,78
	31 705 359,05
	7 554 105,94
	0,00
	830 851,79

	ВСЕГО (2018-2020 годы):
	Итого
	192 310 644,52
	145 718 887,73
	38 493 452,51
	0,00
	8 098 304,28

	
	2018
	43 902 538,94
	30 542 921,75
	12 023 605,47
	0,00
	1 336 011,72

	
	2019
	61 660 494,16
	46 514 564,75
	10 194 383,22
	0,00
	4 951 546,19

	
	2020
	86 747 611,42
	68 661 401,23
	16 275 463,82
	0,00
	1 810 746,37


Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

	Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2025 - 2030 годы
	

	1
	Субсидии  в целях софинансирования  расходных  обязательств  муниципальных  образований  Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.  Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований Иркутской области по проведению благоустройства территорий»
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» на 2018 - 2030 годы

РП Иркутской области "Формирование комфортной городской среды" 
Мероприятие (результат):
Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств В муниципальных образованиях Иркутской области реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия муниципальных образований, предусмотренные государственными(муниципальными) программами формирования современной городской среды.

РП Иркутской области "Формирование комфортной городской среды" 
Мероприятие (результат):
Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
	Мероприятие 1.1. «Формирование комфортной городской среды» Подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2030 годы, в т.ч.:
	Итого
	205 080 517,36
	155 096 062,81
	36 969 337,19
	0,00
	13 015 117,36

	
	
	
	2021
	46 807 091,02
	35 262 405,98
	10 568 894,02
	0,00
	975 791,02

	
	
	
	2022
	40 732 600,00
	31 741 337,63
	8 092 062,37
	0,00
	899 200,00

	
	
	
	2023
	41 817 281,00
	30 843 662,14
	7 958 637,86
	0,00
	3 014 981,00

	
	
	
	2024
	42 475 000,00
	32 320 182,66
	9 037 717,34
	0,00
	1 117 100,00

	
	
	
	2025
	27 248 545,34
	24 928 474,40
	1 312 025,60
	0,00
	1 008 045,34

	
	
	
	2026
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00

	
	
	
	2027
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00

	
	
	
	2028
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00

	
	
	
	2029
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00

	
	
	
	2030
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00

	
	
	«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
	Итого
	136 002 396,20
	102 658 186,55
	24 995 343,24
	0,00
	8 348 866,41

	
	
	
	2021
	23 586 322,10
	17 768 898,85
	5 325 717,38
	0,00
	491 705,87

	
	
	
	2022
	35 767 048,96
	27 871 876,02
	7 105 590,88
	0,00
	789 582,06

	
	
	
	2023
	30 002 481,00
	21 684 367,43
	5 595 250,87
	0,00
	2 722 862,70

	
	
	
	2024
	29 579 030,00
	22 507 349,09
	6 293 747,20
	0,00
	777 933,71

	
	
	
	2025
	13 567 514,14
	12 825 695,16
	675 036,91
	0,00
	66 782,07

	
	
	
	2026
	700 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	700 000,00

	
	
	
	2027
	700 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	700 000,00

	
	
	
	2028
	700 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	700 000,00

	
	
	
	2029
	700 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	700 000,00

	
	
	
	2030
	700 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	700 000,00

	
	
	«Благоустройство территорий общего пользования»
	Итого
	69 078 121,16
	52 437 876,26
	11 973 993,95
	0,00
	4 666 250,95

	
	
	
	2021
	23 220 768,92
	17 493 507,13
	5 243 176,64
	0,00
	484 085,15

	
	
	
	2022
	4 965 551,04
	3 869 461,61
	986 471,49
	0,00
	109 617,94

	
	
	
	2023
	11 814 800,00
	9 159 294,71
	2 363 386,99
	0,00
	292 118,30

	
	
	
	2024
	12 895 970,00
	9 812 833,57
	2 743 970,14
	0,00
	339 166,29

	
	
	
	2025
	13 681 031,20
	12 102 779,24
	636 988,69
	0,00
	941 263,27

	
	
	
	2026
	500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500 000,00

	
	
	
	2027
	500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500 000,00

	
	
	
	2028
	500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500 000,00

	
	
	
	2029
	500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500 000,00

	
	
	
	2030
	500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500 000,00

	
	
	Мероприятие 1.2. «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (озеро Молодежное)» Подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2030 годы
	Итого
	96 992 300,00
	80 000 000,00
	16 992 300,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2021
	96 992 300,00
	80 000 000,00
	16 992 300,00
	0,00
	0,00

	
	
	Мероприятие 1.3. «Концепция благоустройства ул. Интернациональной «Город из трамвайного окна» в г. Усолье-Сибирское» Подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2030 годы
	Итого
	108 560 304,40
	95 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00
	12 560 304,40

	
	
	
	2023
	108 560 304,40
	95 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00
	12 560 304,40


Мероприятие 1.4. «Город из трамвайного окна 2: молекулярное наследие. Концепция благоустройства территории улиц Менделеева и Интернациональная в г. Усолье-Сибирское»

	Подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2030 годы
	Итого
	135 000 000,00
	98 705 500,00
	31 794 500,00
	0,00
	4 500 000,00

	
	
	
	2024
	135 000 000,00
	98 705 500,00
	31 794 500,00
	0,00
	4 500 000,00

	ВСЕГО (2021-2030 годы):
	Итого
	545 633 121,76
	428 801 562,81
	86 756 137,19
	0,00
	30 075 421,76

	
	2021
	143 799 391,02
	115 262 405,98
	27 561 194,02
	0,00
	975 791,02

	
	2022
	40 732 600,00
	31 741 337,63
	8 092 062,37
	0,00
	899 200,00

	
	2023
	150 377 585,40
	125 843 662,14
	8 958 637,86
	0,00
	15 575 285,40

	
	2024
	177 475 000,00
	131 025 682,66
	40 832 217,34
	0,00
	5 617 100,00

	
	2025
	27 248 545,34
	24 928 474,40
	1 312 025,60
	0,00
	1 008 045,34

	
	2026
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00

	
	2027
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00

	
	2028
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00

	
	2029
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00

	
	2030
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00

	ИТОГО 
по Государственной программе Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы;
по Государственной программе Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2025-2030 годы:
	Итого
	737 943 766,28
	574 520 450,54
	125 249 589,70
	0,00
	38 173 726,04

	
	2018
	43 902 538,94
	30 542 921,75
	12 023 605,47
	0,00
	1 336 011,72

	
	2019
	61 660 494,16
	46 514 564,75
	10 194 383,22
	0,00
	4 951 546,19

	
	2020
	86 747 611,42
	68 661 401,23
	16 275 463,82
	0,00
	1 810 746,37

	
	2021
	143 799 391,02
	115 262 405,98
	27 561 194,02
	0,00
	975 791,02

	
	2022
	40 732 600,00
	31 741 337,63
	8 092 062,37
	0,00
	899 200,00

	
	2023
	150 377 585,40
	125 843 662,14
	8 958 637,86
	0,00
	15 575 285,40

	
	2024
	177 475 000,00
	131 025 682,66
	40 832 217,34
	0,00
	5 617 100,00

	
	2025
	27 248 545,34
	24 928 474,40
	1 312 025,60
	0,00
	1 008 045,34

	
	2026
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00

	
	2027
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00

	
	2028
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00

	
	2029
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00

	
	2030
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00


Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2025 год

	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2024-2030 год
	

	1
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области»
подпрограммы «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области»                                                       
ВП "Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области"
Мероприятие (результат): Оказана поддержка органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в целях реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив.
	Мероприятие 3.4. Благоустройство территории озера "Молодежное" (в рамках реализации перечня проектов Народных инициатив) Подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2030 годы
	Итого
	3 343 766,77
	0,00
	3 009 390,09
	0,00
	334 376,68

	
	
	
	2021
	3 343 766,77
	0,00
	3 009 390,09
	0,00
	334 376,68

	
	
	Мероприятие 3.5. Благоустройство территории острова "Варничный" (в рамках реализации перечня проектов Народных инициатив) Подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2030 годы
	Итого
	91 200,00
	0,00
	82 080,00
	0,00
	9 120,00

	
	
	
	2021
	91 200,00
	0,00
	82 080,00
	0,00
	9 120,00

	
	
	Мероприятие 3.6. Благоустройство ул. Интернациональной, в рамках проекта «Город из трамвайного окна» в г. Усолье-Сибирское (Победитель VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города России»)
	Итого
	10 335 287,58
	0,00
	9 198 405,73
	0,00
	1 136 881,85

	
	
	
	2023
	10 335 287,58
	0,00
	9 198 405,73
	0,00
	1 136 881,85

	
	
	Мероприятие 3.9. Благоустройство ул.Интернациональной, в рамках проекта «Город из трамвайного окна 2: молекулярное наследие» в г. Усолье-Сибирское (Победитель VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города России») (Благоустройство территории на пересечении улиц Ленина и Менделеева)
	Итого
	4 999 000,00
	0,00
	4 449 109,89
	0,00
	549 890,11

	
	
	
	2024
	4 999 000,00
	0,00
	4 449 109,89
	0,00
	549 890,11

	
	
	Мероприятие 3.10. Благоустройство территории озера «Молодежное» (установка баскетбольных щитов) Подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2030 годы
	Итого
	115 562,00
	0,00
	102 850,18
	0,00
	12 711,82

	
	
	
	2024
	115 562,00
	0,00
	102 850,18
	0,00
	12 711,82

	 
	 
	Мероприяие 3.11. «Архитектурно-пространственная концепция благоустройства Комсомольского и Ленинского проспектов в г. Усолье-Сибирское Иркутской области. Первый этап: «Город говорит». Концепция благоустройства Комсомольского проспекта в г. Усолье-Сибирское Иркутской области»
	Итого
	7 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 000 000,00

	 
	 
	
	2026
	7 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 000 000,00

	 
	 
	Мероприятие 3.12. «Разработка документации для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания  комфортной среды в категории «малые города»»
	Итого
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00

	 
	 
	
	2026
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00


ИТОГО 

по Государственной программе Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2025 годы;

	по Государственной программе Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2024-2030 годы.
	Итого
	27 084 816,35
	0,00
	16 841 835,89
	0,00
	10 242 980,46

	
	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2021
	3 434 966,77
	0,00
	3 091 470,09
	0,00
	343 496,68

	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2023
	10 335 287,58
	0,00
	9 198 405,73
	0,00
	1 136 881,85

	
	2024
	5 114 562,00
	0,00
	4 551 960,07
	0,00
	562 601,93

	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2026
	8 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 200 000,00

	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2029
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО:
	Итого
	765 028 582,63
	574 520 450,54
	142 091 425,59
	0,00
	48 416 706,50

	
	2018
	43 902 538,94
	30 542 921,75
	12 023 605,47
	0,00
	1 336 011,72

	
	2019
	61 660 494,16
	46 514 564,75
	10 194 383,22
	0,00
	4 951 546,19

	
	2020
	86 747 611,42
	68 661 401,23
	16 275 463,82
	0,00
	1 810 746,37

	
	2021
	147 234 357,79
	115 262 405,98
	30 652 664,11
	0,00
	1 319 287,70

	
	2022
	40 732 600,00
	31 741 337,63
	8 092 062,37
	0,00
	899 200,00

	
	2023
	160 712 872,98
	125 843 662,14
	18 157 043,59
	0,00
	16 712 167,25

	
	2024
	182 589 562,00
	131 025 682,66
	45 384 177,41
	0,00
	6 179 701,93

	
	2025
	27 248 545,34
	24 928 474,40
	1 312 025,60
	0,00
	1 008 045,34

	
	2026
	9 400 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 400 000,00

	
	2027
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00

	
	2028
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00

	
	2029
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00

	
	2030
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00


Мэр города                                                                                                                                                                                                                                                                                        М.В. Торопкин

