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Утверждена
Постановлением администрации

города Усолье-Сибирское

от 18.01.2019 №58

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

на 2019-2024 годы
ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2019 – 2024 ГОДЫ.
(далее - муниципальная программа)
	Наименование муниципальной программы
	«Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ».

	Участники муниципальной программы
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ».

	Цель муниципальной программы
	Сохранение и защита окружающей среды 

	Задачи муниципальной программы 
	1. Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду. 

2. Развитие зеленого фонда города Усолье-Сибирское. 

3. Защита объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.
4. Воспитание экологической культуры населения города.
5. Проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города. 

	Сроки реализации муниципальной программы
	2019 – 2024 годы

	Целевые показатели муниципальной программы
	1. Доля исполненных мероприятий по снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду от запланированных.

2. Доля исполненных мероприятий по развитию зеленого фонда города от запланированных.

3. Доля исполненных мероприятий по защите объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, от запланированных.

4. Количество проводимых экологических акций, природоохранных мероприятий, конкурсов.

5. Доля исполненных мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от запланированных. 

	Подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограмма № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское» 
на 2019-2024годы;

Подпрограмма № 2 «Озеленение территории города и восстановление природных ресурсов» на 2019-2024 годы;

Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2024 годы;

Подпрограмма № 4 «Экологическое образование населения» на 2019-2024 годы;
Подпрограмма № 5 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2024 годы.

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 50 232 957,53 руб., в том числе по годам:

2019 год – 9 123 220,68 руб.;

2020 год – 8 221 947,37 руб.;

2021 год – 8 221 947,37 руб.;

2022 год – 8 221 947,37 руб.;

2023 год – 8 221 947,37 руб.;

2024 год – 8 221 947,37 руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	1. Доля исполненных мероприятий по снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду от запланированных составит 100% ежегодно.

2. Доля исполненных мероприятий по развитию зеленого фонда города от запланированных составит 100% ежегодно.

3. Доля исполненных мероприятий по защите объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, от запланированных составит 100% ежегодно.

4. Количество проводимых экологических акций, природоохранных мероприятий, конкурсов за весь период реализации муниципальной программы составит 12 ед.
5. Доля выполненных мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от запланированных составит 100% ежегодно.


Раздел I
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
         Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы разработана в целях повышения уровня экологической безопасности и сохранения природных ресурсов города Усолье-Сибирское.

Стратегической целью экологической политики города Усолье-Сибирское в долгосрочной перспективе является поддержание целостности природных систем и их жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития, укрепления здоровья населения и обеспечения экологической безопасности.
       
Основой для разработки муниципальной программы являются выявленные и сформулированные экологические проблемы, как сложившиеся на территории города, так и могущие возникнуть в процессе реализации намеченных инвестиционных проектов, а также система природоохранных мероприятий, определяемых необходимостью смягчения или предупреждения возможных экологических проблем.
В 2017 году контроль за качеством атмосферного воздуха в городе Усолье-Сибирское осуществлялся лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Усолье-Сибирское на 2 постах наблюдения, один из которых – стационарный (город Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 73) и маршрутный (в районе ПАТП (МУП ПО «Электроавтотранс»). Уровень загрязнения атмосферного воздуха по данным ФГБУ «Иркутское УГМС» в городе оценивается как очень высокий, качество воздуха попрежнему остается неудовлетворительным.
По состоянию на 1 января 2018 года в составе промышленного комплекса города Усолье-Сибирское действует 150 организаций. Основными источниками загрязнения являются предприятия теплоэнергетики, химической, деревообрабатывающей промышленности, тяжелого машиностроения. Загрязняющие вещества поступают в атмосферу как от стационарных источников выбросов, включая котельные и дома с печным отоплением, так и от автотранспорта.

После закрытия производства каустической соды методом ртутного электролиза в 1998 году сохранилось загрязнение выбросами паров ртути атмосферы, поверхностных и подземных вод. Мероприятие по демеркуризации цеха ртутного электролиза в городе Усолье-Сибирское включено в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы и в ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы». В настоящее время министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области проект по демеркуризации направлен на доработку проектной документации и прохождение экологической экспертизы.

          В настоящее время основной серьезной проблемой в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» по-прежнему остается утилизация и захоронение промышленных отходов, отсутствие программы управления отходами, связывающей в единое целое сбор, переработку и утилизацию твердых коммунальных отходов, отсутствие санкционированного полигона твердых коммунальных отходов на территории города Усолье-сибирское Иркутской области, которая требует скорейшего решения.

              Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количества разнообразных отходов. Резкий рост потребления в последние десятилетия привел к существенному увеличению объемов образования твердых коммунальных отходов.

В связи с антропогенным воздействием выбросов промышленных предприятий, а также лесными пожарами наблюдается поражение всех пород деревьев. В связи с этим требуется проведение работ по очистке лесов, выборочным рубкам, а также интенсификации работ по профилактике лесных пожаров.

На территории города отмечается произрастание большого количества перестойных тополей, угрожающих падением, что требует проведения работ по их реконструкции.

В целях определения фактического состояния зеленых насаждений и планомерного выполнения мероприятий по их содержанию на территории города необходимо проводить инвентаризацию.

Существует тесная связь между экологической культурой населения, воспитанием, образованием, уровнем социально-экономического развития и качеством жизни населения. Без формирования экологической культуры и развития экологического просвещения невозможно воспитание нравственного отношения населения, в том числе подрастающего поколения к окружающей среде. Поэтому необходима реализация мероприятий экологической направленности, являющихся составляющей экологического просвещения, в форме проведения конкурсов, викторин, игр, слетов, олимпиад, конференций, а также организации экологических отрядов.


Анализ экологических проблем и путей их решения свидетельствует о необходимости проведения комплекса мероприятий, направленных на защиту окружающей природной среды и ее компонентов, а также на улучшение качества жизни и здоровья населения, что возможно обеспечить программно-целевым методом.

           Муниципальная программа содержит комплекс мероприятий по решению приоритетных задач в области окружающей среды города Усолье-Сибирское осуществление которых направлено на обеспечение благоприятной окружающей среды, устойчивое функционирование естественных экологических факторов.
Раздел II
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
        Основной целью муниципальной программы является сохранение и защита окружающей среды на территории города Усолье-Сибирское.  
       Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду; 

- развитие зеленого фонда города Усолье-Сибирское; 

- защита объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;
- воспитание экологической культуры населения города;
       - проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города. 
       Для обеспечения экологической безопасности города необходимо поэтапное сокращение уровней воздействия на окружающую среду всех источников. Комплексное решение проблем охраны окружающей среды возможно только при проведении ряда мероприятий для снижения воздействия во всех природных средах.
Оценка достижения цели и решения указанных задач муниципальной программы производится посредством следующих целевых показателей:
1. Доля исполненных мероприятий по снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду от запланированных;

2. Доля исполненных мероприятий по развитию зеленого фонда города от запланированных;

3. Доля исполненных мероприятий по защите объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, от запланированных;

4. Доля исполненных мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от запланированных.


Данные целевые показатели определяются как отношение исполненных мероприятий к запланированным:

- по снижению экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское;
- по озеленению территории города и восстановлению природных ресурсов;

- по развитию водохозяйственного комплекса;
- по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
5. Количество проводимых экологических акций, природоохранных мероприятий, конкурсов.
Данный целевой показатель определяется как фактическое количество проведенных мероприятий.
Основными факторами и условиями, влияющими на достижение целевых показателей, являются:

1. Финансовое обеспечение мероприятий программы.

2. Состояние экономики города.

3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы.     

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения приоритетов государственной политики в сфере охраны окружающей среды.
Муниципальная программа реализуется в период 2019 - 2024 годов.
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел III
ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.
Муниципальная программа включает пять подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение программных задач.
Подпрограмма № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы направлена на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду; 
Подпрограмма № 2 «Озеленение территории города и восстановление природных ресурсов» на 2019-2024 годы направлена на развитие зеленого фонда города Усолье-Сибирское;
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2024 годы направлена на защиту объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;
Подпрограмма № 4 «Экологическое образование населения» на 2019-2024 годы направлена воспитание экологической культуры населения города;
Подпрограмма № 5 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2024 годы направлена на проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города.
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм система целей, задач и мероприятий в комплексе будут охватывать заданные приоритетные направления по охране окружающей среды.

Достижение поставленных задач подпрограмм реализуются посредством основных мероприятий.
Перечень основных мероприятий представлен в Приложении 2 к муниципальной программе.
Раздел IV
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА УСОЛЬЕ - СИБИРСКОЕ
Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы не осуществляется.

Раздел V
АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
 РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием муниципальной программы, за счет бюджетных источников.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связаны с возможностью возникновения техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития города и переориентации на ликвидацию последствий катастроф.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы;

- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методики оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.
Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы.
Раздел VI
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета города и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.
Раздел VII 
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение подпрограммных мероприятий. 
Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей результативности программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.
Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих результатов:
1. Доля исполненных мероприятий по снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду от запланированных составит 100% ежегодно.

2. Доля исполненных мероприятий по развитию зеленого фонда города от запланированных составит 100% ежегодно.

3. Доля исполненных мероприятий по защите объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, от запланированных составит 100% ежегодно.

4. Количество проводимых экологических акций, природоохранных мероприятий, конкурсов за весь период реализации муниципальной программы составит 12 ед.
5. Доля исполненных мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от запланированных составит 100% ежегодно.


        Результатами реализации муниципальной программы станет исполнение мероприятий, направленных на сохранение и защиту окружающей среды.
Раздел VIII
ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 города усолье-Сибирское

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2019 – 2024 ГОДЫ
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1
«СНИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ГОРОДСКУЮ СРЕДУ
 ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» НА 2019-2024 ГОДЫ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2019 – 2024 годы
(далее – подпрограмма № 1, муниципальная программа)
	Наименование

муниципальной программы
	«Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 

	Наименование подпрограммы
	«Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	Участники подпрограммы
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

	Цель подпрограммы
	Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду

	Задачи подпрограммы
	Снижение уровня негативного воздействия на окружающею среду

	Сроки реализации подпрограммы
	2019-2024 годы

	Целевые показатели 
подпрограммы
	1. Площадь территории города (скверов, парков, газонов, город-ских кладбищ), очищенная от мусора, бытовых отходов, стихий-ных свалок.
2. Количество оборудованных площадок хранения твердых коммунальных отходов.
3. Количество обслуживаемых площадок хранения твердых коммунальных отходов.
4. Количество отловленных безнадзорных животных.

5. Доля уничтоженных очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, от количества таких очагов, выявленных гражданами, полицией.

	Перечень основных мероприятий подпрограммы
	1. Уборка и улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское.

2. Оборудование и обслуживание площадок хранения твердых коммунальных отходов.
3. Отлов и содержание безнадзорных животных.

4. Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.

	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета города составляет 16 808 877,78 руб., из них по годам:

2019 год – 3 573 226,33 руб.;

2020 год – 2 647 130,29 руб.;

2021 год – 2 647 130,29 руб.;                                            

2022 год – 2 647 130,29 руб.;

2023 год – 2 647 130,29 руб.;

2024 год – 2 647 130,29 руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	1. Площадь территории города (скверов, парков, газонов, городских кладбищ), очищенная от мусора, бытовых отходов, стихийных свалок, составит не менее 210 000 кв.м. ежегодно.
2. Количество оборудованных площадок хранения твердых коммунальных отходов составит не менее 42 шт. за весь период реализации подпрограммы.
3. Количество обслуживаемых площадок хранения твердых коммунальных отходов составит – не менее 116 шт. в 1 квартале 2019 года. 
4. Количество отловленных безнадзорных животных составит не менее 580 ед. за весь период реализации подпрограммы.

5. Доля уничтоженных очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений от количества таких очагов, выявленных гражданами, полицией составит 100 % ежегодно.


Раздел I
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ № 1,
 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ № 1, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
Целью подпрограммы № 1 является предотвращение негативного воздействия на окружающую среду.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- снижение уровня негативного воздействия на окружающею среду. 
Оценка достижения цели и решения указанной задачи подпрограммы производится посредством следующих целевых показателей:
1. Площадь территории города (скверов, парков, газонов, городских кладбищ), очищенная от мусора, бытовых отходов, стихийных свалок.
2. Количество оборудованных площадок хранения твердых коммунальных отходов.
3. Количество обслуживаемых площадок хранения твердых коммунальных отходов. 
4.  Количество отловленных безнадзорных животных.
5. Доля уничтоженных очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, от количества таких очагов, выявленных гражданами, полицией.
Данный целевой показатель определяется как отношение количества уничтоженных очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, к количеству очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, выявленных гражданами, полицией.

Степень достижения целевых показателей определяется исполнением основных мероприятий подпрограммы № 1.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы № 1 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации мероприятий подпрограммы № 1: 2019 - 2024 годы.
Раздел II
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И
 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ № 1
Подпрограмма № 1 не содержит ведомственных целевых программ.

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы № 1 планируется реализация следующих основных мероприятий:

1. Уборка и улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское.
Основное мероприятие предусматривает комплексную реализацию следующих мероприятий:

1.1.1. Уборка территории города Усолье-Сибирское в период месячника по санитарной очистке и общегородского субботника.

1.1.2. Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов.

1.1.3. Содержание городских кладбищ.

1.1.4. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города Усолье-Сибирское.
Исключение негативного воздействия на окружающую среду будет достигнуто за счет осуществления природоохранных мероприятий, наличия технических решений и сооружений, обеспечивающих защиту окружающей среды.
Реализация данных мероприятий позволит улучшить качество жизни и здоровья населения, ослабить негативное воздействие на окружающую среду.
2. Оборудование и обслуживание площадок хранения твердых коммунальных отходов.

 Основное мероприятие предусматривает комплексную реализацию следующих мероприятий:

2.1.1. Оборудование площадок хранения твердых коммунальных отходов;
2.1.2. Обслуживание площадок хранения твердых коммунальных отходов.

2.1.3. Приобретение контейнеров. 
Реализация данного мероприятия позволит улучшить санитарное состояние прилегающей территории к контейнерным площадкам твердых коммунальных отходов.
3. Отлов и содержание безнадзорных животных.

Отлов безнадзорных животных производится в целях регулирования их численности для обеспечения безопасности людей от неблагоприятного физического, санитарного и психологического воздействия безнадзорных животных, предупреждения и ликвидации карантинных и особо опасных болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных.
4. Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.
Реализация данного мероприятия осуществляется в целях создания условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокращения распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.
Перечень основных мероприятий подпрограммы № 1 представлен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел III
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ № 1
Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета города и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.
Раздел IV
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА УСОЛЬЕ - СИБИРСКОЕ
Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 1 не осуществляется.

Раздел V
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1
 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
          Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо привлечение и использование средств   областного бюджета.   

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2

«ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
 ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» НА 2019-2024 ГОДЫ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2019 – 2024 годы

(далее – подпрограмма № 2, муниципальная программа)
	Наименование

муниципальной программы
	«Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 

	Наименование подпрограммы
	«Озеленение территории города и восстановление природных ресурсов» на 2019-2024 годы 

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Отдел жизнеобеспечения города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	Участники подпрограммы
	Отдел жизнеобеспечения города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	Цель подпрограммы
	Развитие зеленого фонда города Усолье-Сибирское.

	Задачи подпрограммы
	Сохранение и развитие зелёных насаждений города Усолье-Сибирское.

	Сроки реализации подпрограммы
	2019-2024 годы

	Целевые показатели 
подпрограммы
	1. Доля исполненных мероприятий по содержанию и озеленению объектов общего пользования, расположенных на территории города от запланированных.

	Перечень основных мероприятий подпрограммы
	1. Озеленение территории города.

	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета города составляет 19 706 607,99   руб., из них по годам:

2019 год – 1 416 346,79 рублей;

2020 год – 3 658 052,24 рублей;

2021 год – 3 658 052,24 рублей;                                            

2022 год – 3 658 052,24 рублей;

2023 год – 3 658 052,24 рублей;

2024 год – 3 658 052,24 рублей.

	Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы
	1. Доля исполненных мероприятий по содержанию и озеленению объектов общего пользования, расположенных на территории
города, от запланированных составит 100 % ежегодно.


Раздел I
Цель и задачи подпрограммы № 2, целевые показатели подпрограммы № 2, 

сроки реализации 

Целью подпрограммы № 2 является развитие зеленого фонда города Усолье-Сибирское.
Для достижения поставленной цели планируется решить следующую задачу:

- сохранение и развитие зелёных насаждений города Усолье-Сибирское.

Оценка достижения цели и решения указанной задачи подпрограммы производится посредством следующего целевого показателя:
- доля исполненных мероприятий по содержанию и озеленению объектов общего пользования, расположенных на территории города, от запланированных.
Данный целевой показатель определяются как отношение исполненных мероприятий к запланированным по сохранению и развитию зелёных насаждений города Усолье-Сибирское.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы № 2 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации мероприятий подпрограммы № 2: 2019 - 2024 годы.
Раздел II
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И
 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ № 2
Подпрограмма № 2 не содержит ведомственных целевых программ.

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы № 2 планируется реализация следующего основного мероприятия:
- озеленение территории города.

Основное мероприятие включает следующие виды работ:

- посадка, пересадка деревьев и кустарников;
- формовочная, санитарная обрезка, валка аварийных деревьев;   

- уход и содержание газонов;
- посадка и полив цветов.
Реализация данного мероприятия позволит ослабить негативное воздействие промышленных выбросов, повысить воспроизводство зеленых насаждений города, повысить эстетические качества и рекреационные функции зеленых насаждений.
Перечень основных мероприятий подпрограммы № 2 представлен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел III
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ № 2
Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета города и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел IV
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
 НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
 МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА УСОЛЬЕ - СИБИРСКОЕ
Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 2 не осуществляется.

Раздел V
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2
 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
На реализацию основных мероприятий подпрограммы № 2 финансирование за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрено.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3

 «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА» НА 2019-2024 ГОДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2019 – 2024 годы

(далее – подпрограмма № 3, муниципальная программа)
	Наименование

муниципальной программы
	«Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 

	Наименование подпрограммы
	«Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2024 годы 

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Отдел жизнеобеспечения города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	Участники подпрограммы
	1. Отдел жизнеобеспечения города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.
2. МКУ «Городское управление капитального строительства». 

	Цель подпрограммы
	Защита объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.

	Задачи подпрограммы
	1.Защита от негативного воздействия вод на население и объекты экономики.
2. Повышение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

	Сроки реализации подпрограммы
	2019-2024 годы

	Целевые показатели подпрограммы
	1. Протяженность очищенного русла реки Шелестиха.

2. Количество водозаборных скважин, содержание которых выполнено.

3. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения.

	Перечень основных мероприятий подпрограммы
	1. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха.

2. Содержание водозаборных скважин.

3. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье-Сибирское.

	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета города составляет 11 703 979,76 руб., из них по годам:

2019 год – 3 798 065,56 руб.;

2020 год – 1 581 182,84 руб.;

2021 год – 1 581 182,84 руб.;                                            

2022 год – 1 581 182,84 руб.;

2023 год – 1 581 182,84 руб.;

2024 год – 1 581 182,84 руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	1. Предотвращение паводковой ситуации путем ежегодного очищения русла реки Шелестиха протяженностью не менее 2,1 км.

 2. Количество водозаборных скважин, содержание которых выполнено, составит 4 ед. ежегодно.

3. Повышение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения к концу 2024 года до 98%.


Раздел I
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ № 3,
 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ № 3, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
Целью подпрограммы № 3 является защита объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.
Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи:

- защита от негативного воздействия вод на население и объекты экономики;
- повышение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.
Оценка достижения цели и решения задач подпрограммы производится посредством следующих целевых показателей:
1. Протяженность очищенного русла реки Шелестиха.

2. Количество водозаборных скважин, содержание которых выполнено.

3. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения.
           Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы № 3 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации мероприятий подпрограммы № 3: 2019 - 2024 годы.

Раздел II
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И
 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ № 3
Подпрограмма № 3 не содержит ведомственных целевых программ.

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы № 3 планируется реализация следующих основных мероприятий:
1. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха.
 Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха включают в себя следующие виды работ: проливку русла реки горячей водой, скалывание льда гидромолотом, очистку от ила и мусора русла. Выполнение данных работ не позволит допустить стеснения русла реки Шелестиха при ледоставе в зимний период, чтобы не произошел выход воды через трещины на лед, в результате чего образуются наледи больших или маленьких размеров. 
Реализация основного мероприятия позволит предотвратить затопление дорог и усадьб на территории города Усолье-Сибирское.
2. Содержание водозаборных скважин.
 Выполнение данного мероприятия позволит обеспечить водой население частного сектора города, не обеспеченного централизованным водоснабжением.
3. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье-Сибирское.
Выполнение данного мероприятие позволит построить централизованные сети холодного водоснабжения.
Перечень основных мероприятий подпрограммы № 3 представлен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел III
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ № 3
Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета города и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел IV
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
 НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
 МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА УСОЛЬЕ - СИБИРСКОЕ
Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 3 не осуществляется.

Раздел V
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3
 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
          На реализацию основных мероприятий подпрограммы № 3 финансирование за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрено.  
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 4
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2019-2024 ГОДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2019 – 2024 годы

(далее – подпрограмма № 4, муниципальная программа)
	Наименование

муниципальной программы
	«Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 

	Наименование подпрограммы
	«Экологическое образование населения» на 2019-2024 годы. 

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.

	Участники подпрограммы
	1. Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.
2. МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ».
3. Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

4. Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское

	Цель подпрограммы
	Воспитание экологической культуры населения города.

	Задачи подпрограммы
	Формирование экологической культуры и создание условий для участия граждан в решении экологических вопросов города

	Сроки реализации подпрограммы
	2019-2024 годы

	Целевые показатели подпрограммы
	1. Количество проведенных городских экологических мероприятий в сфере образования.
2. Количество проведенных общегородских экологических акций. 

	Перечень основных меропри-ятий подпрограммы
	1. Проведение городских экологических мероприятий в сфере образования (конкурсы, конференции и т.д.)

2. Проведение общегородских экологических акций.

	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета города составляет 600 000,00 руб., из них по годам:

2019 год – 100 000,00 руб.;

2020 год – 100 000,00 руб.;

2021 год – 100 000,00 руб.;                                            

2022 год – 100 000,00 руб.;

2023 год – 100 000,00 руб.;

2024 год – 100 000,00 руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	1. Количество проведенных городских экологических мероприятий в сфере образования составит не менее 1 ежегодно.

2. Количество проведенных общегородских экологических акций составит не менее 1 ежегодно.


Раздел I
Цель и задачи подпрограммы № 4, целевые показатели подпрограммы № 4, 

сроки реализации 

 Целью подпрограммы № 4 является воспитание экологической культуры населения города.
 Достижение поставленной цели в рамках реализации подпрограммы решается путем выполнения задачи по формированию экологической культуры и созданию условий для участия граждан в решении экологических вопросов города.
Целевыми показателями подпрограммы № 4 являются:

1. Количество проведенных городских экологических мероприятий в сфере образования.

2. Количество проведенных общегородских экологических акций.                                                                                                                                    
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы № 4 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации мероприятий подпрограммы № 4: 2019 - 2024 годы.
Раздел II
Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы № 4
Подпрограмма № 4 не содержит ведомственных целевых программ.

Подпрограмма № 4 включает основные мероприятия:

1. Проведение городских экологических мероприятий в сфере образования (конкурсы, конференции и т.д.).
2. Проведение городских экологических акций.
Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень экологического образования население города. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы № 4 представлен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел III
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета города и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4 представлены в Приложении № 3 к муници-пальной программе.
Раздел IV
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье – Сибирское
Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 4 не осуществляется.

Раздел V
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы № 4 за счет средств областного и федерального бюджетов
                    На реализацию основных мероприятий подпрограммы № 4 финансирование за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрено.  
Паспорт подпрограммы № 5
 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2024 годы муниципальной программы   

(далее – подпрограмма № 5)

	Наименование

муниципальной программы
	«Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 

	Наименование подпрограммы
	«Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2024 годы 

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»

	Участники подпрограммы
	1. Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

2. МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»

	Цель подпрограммы
	Проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города.

	Задачи подпрограммы
	Проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города.


	Сроки реализации подпрограммы
	2019-2024 годы

	Целевые показатели подпрограммы
	1. Сокращение зарегистрированных пожаров 


	Перечень основных мероприятий подпрограммы
	1. Опашка и прочистка минерализованной полосы по периметру жилого сектора.

2. Противопожарная пропаганда (баннеры, листовки, календари, магниты).

3. Организация тушения лесных пожаров в границах города Усолье-Сибирское.

4. Приобретение и монтаж пожарных извещателей.

	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета города составляет 1 413 492,00 руб., из них по годам:

2019 год – 235 582,00 рублей;

2020 год – 235 582,00 рублей;

2021 год – 235 582,00 рублей;                                            

2022 год – 235 582,00 рублей;

2023 год – 235 582,00 рублей;

2024 год – 235 582,00 рублей.

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	1.Снижение количества зарегистрированных пожаров к концу 2024 года не менее чем на 15% по отношению к 2017 году.


Раздел I
Цель и задачи подпрограммы № 5, целевые показатели подпрограммы № 5, 

сроки реализации 

Целью подпрограммы № 5, является проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города.
Для достижения поставленной цели планируется решить задачу:

- проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города.

Целевым показателем подпрограммы № 5 является:

1. Сокращение зарегистрированных пожаров.
Данный целевой показатель определяются как сокращение количества зарегистрированных пожаров по отношению к базовому уровню – 64 пожара (2017 год).

     
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы № 5 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации мероприятий подпрограммы № 5: 2019 - 2024 годы.

Раздел II
Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы № 5
Подпрограмма № 5 не содержит ведомственных целевых программ.

Подпрограмма № 5 включает основные мероприятия:

1. Опашка и прочистка минерализованной полосы по периметру жилого сектора.
Проведение данного мероприятия может сдержать распространение огня до прибытия сил осуществляющих тушение пожаров.
2. Противопожарная пропаганда (баннеры, листовки, календари, магниты).
Противопожарная пропаганда осуществляется с целью профилактики пожаров, связанных с недосмотром или беспечностью отдельной категории граждан, воспитания у людей чувства ответственности за сохранение человеческой жизни, имущества, природных ресурсов.
3. Организация тушения лесных пожаров в границах города Усолье-Сибирское. 
Проведение данного мероприятия позволит проводить работы по тушению пожаров на территориях лесов в границах города.
4. Приобретение и монтаж пожарных извещателей.
Проведение данного мероприятия направлено на предотвращение пожаров в неблагополучных семьях.
Перечень основных мероприятий подпрограммы № 5 представлен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел III
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 5
Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета города и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы. 

     Ресурсное обеспечение подпрограммы № 5 представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.
Раздел IV
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье - Сибирское

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 5 не осуществляется.

Раздел V
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы № 5 за счет средств областного и федерального бюджетов

          На реализацию основных мероприятий подпрограмма № 5 финансирование за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрено.  
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