	Утверждена

постановлением администрации
города Усолье-Сибирское

от 18.01.2019 № 62
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА

УСОЛЬЕ – СИБИРСКОЕ «РАЗВИТИЕ 

ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

 на 2019 – 2024 годы




Паспорт 

муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы.
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	Наименование муниципальной программы
	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
МКУ «Городское управление капитального строительства»

	Участники муниципальной программы
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
МКУ «Городское управление капитального строительства»

	Цель муниципальной программы
	Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства города для обеспечения комфортных условий проживания граждан

	Задачи муниципальной программы 
	1. Организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Усолье – Сибирское.
2. Обеспечение проведения текущего ремонта помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское.

3. Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье – Сибирское.

4. Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское.

5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями. 
6. Повышение уровня внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское.
7. Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности.

	Сроки реализации муниципальной программы
	2019 – 2024 годы

	Целевые показатели муниципальной программы
	1. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего числа многоквартирных домов на территории города, требуемых капитального ремонта.
2. Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен текущий ремонт. 

3. Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения.
4. Протяженность содержания линий наружного освещения территории города.

5. Объем потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями. 

6. Доля исполненных мероприятий по благоустройству территории города.
7. Уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности.

	Подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы;

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы;

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы;

Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы;

Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы;
Подпрограмма № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы;
Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2019-2014 годы.

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Общий объем финансирования составляет 466 701 662,48 рубля в том числе по годам:

2019 год – 89 736 851,48 руб.;

2020 год – 75 392 962,20 руб.;

2021 год – 75 392 962,20 руб.;

2022 год – 75 392 962,20 руб.;

2023 год – 75 392 962,20 руб.;

2024 год -  75 392 962,20 руб.
За счет средств местного бюджета составляет 464 165 662,48 рубля в том числе по годам:

2019 год – 87 200 851,48 руб.;

2020 год – 75 392 962,20 руб.;

2021 год – 75 392 962,20 руб.;

2022 год – 75 392 962,20 руб.;

2023 год – 75 392 962,20 руб.;

2024 год -  75 392 962,20 руб.

За счет средств областного бюджета составляет 2 536 000,00 рубля в том числе по годам:

2019 год – 2 536 000,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год -  0,00 руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	1. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, составит 24,3% от общего числа многоквартирных домов на территории города, требуемых капитального ремонта, за весь период реализации муниципальной программы.

2. Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен текущий ремонт, составит не менее 1442,94 м² за весь период реализации муниципальной программы.

3. Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения составит не более 68,43% к концу 2024 года.
4. Протяженность содержания линий наружного освещения территории города составит не менее 32,5 км к концу 2024 года.
5. Снижение объема потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями до 3,612 т.у.т к концу 2024 года.
6.  Повышение уровня внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское.
7. Уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности составит 100% ежегодно.


Раздел I
Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

В настоящее время в городе Усолье-Сибирское техническое состояние большинства многоквартирных домов не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. Главная причина неудовлетворительного технического состояния многоквартирных домов – многолетние отсутствие их надлежащего технического содержания, обслуживания и своевременного проведения в них капитального ремонта. В большинстве случаев отдельные инженерные системы и оборудование домов уже отработали свой нормативный срок эксплуатации. В основном это системы водоснабжения, тепло- электро- снабжения, водоотведения, газоснабжения, канализации и лифтового оборудования. Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса, обусловленное его неудовлетворительным финансово-экономическим состоянием, высокой затратностью, низкой платежеспособностью населения привело, как следствие, к высокой степени износа основных фондов.

В результате проведения капитального ремонта в рамках реализации федеральных и региональных программ, наблюдается динамика уменьшения физического износа общего имущества многоквартирных домов, восстановлены технико-эксплуатационные показатели качества прочности, устойчивости и надежности внутридомового инженерного оборудования и систем, строительных конструкций многоквартирных домов, проведены мероприятия по установке современного энергосберегающего оборудования, тепловой защите наружных ограждающих конструкций многоквартирных домов, составлены энергетические паспорта на каждый многоквартирный дом.

Достигнутые объемы работ по капитальному и текущему ремонту жилищного фонда лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых помещений. Проведение своевременного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и улучшение их эксплуатационных характеристик создадут безопасные и более комфортные условия проживания граждан.

В соответствии с законом Иркутской области от 27.12.2014 г. № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» начиная с 1 сентября 2014 года собственник муниципальных жилых и нежилых помещений – администрация города обязана также нести расходы по оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов города. Минимальный размер платы на капитальный ремонт установлен постановлением Правительства Иркутской области от 25.12.2017 г. № 871-пп «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, на 2018 год». 
Оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется на основании договора между региональным оператором и администрацией города о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. 

Реализация мероприятий муниципальной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, текущему ремонту муниципального жилищного фонда в комплексе призвана обеспечить решение задач, направленных на обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда:

- проведение единой технической политики в жилищной сфере, обеспечивающей выполнение требований   действующих нормативов по содержанию и ремонту жилищного фонда;

- проведение строительных и организационно – технических мероприятий с целью восстановления работоспособности инженерных систем и конструктивных элементов зданий для поддержания их эксплуатационных показателей.

Своевременное проведение текущего ремонта в многоквартирных жилых домах создает предпосылки для предупреждения преждевременного разрушения конструкций и ликвидации дискомфорта при проживании граждан города в многоквартирных домах. Текущий ремонт, выполняемый в плановом порядке с целью восстановления исправности или работоспособности жилого дома, частичного восстановления его ресурса с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры позволяет не только принять правильные и эффективные технические решения, обеспечивающие надежную и долговечную работу зданий, но и обеспечить качество, снизить трудоемкость и сроки выполнения  ремонтно-строительных работ, значительно сократить материальные и финансовые потери.

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, которое обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Между тем, состояние муниципальной дорожной сети в городе Усолье - Сибирское далеко не соответствует экономическим и социальным потребностям. В реестре муниципального имущества находится 213 км автомобильных дорог местного значения и 80 км внутриквартальных дорог. 
Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий.
В городе на 29 километрах имеется наружное освещение автомобильных дорог, в основном с маршрутным движением. Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения города вызвана значительным ростом автомобилизации, повышения интенсивности его движения, ростом досуговой активности в вечерние и ночные часы. В целях улучшения эстетического облика города, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения.

В области организации освещения улиц имеются проблемы, такие как изношенность линий уличного освещения и недостаток уличного освещения на территории города, территориях бюджетных учреждений. Основной причиной данной проблемы является отсутствие модернизации линий и оборудования наружного освещения. Таким образом, наиболее остро стоит вопрос обустройства уличного освещения в отдаленных населенных пунктах, улицах, территории бюджетных учреждений.  

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере.

Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования энергоносителей, при непрерывном росте цен на электрическую и тепловую энергию, позволяет добиться существенной экономии финансовых ресурсов. Анализ функционирования бюджетных учреждений показывает, что основные потери энергоносителей наблюдаются при их транспортировке, распределении и потреблении. Нерациональное использование и потери приводят к потере электрической энергии, теплоносителя и воды. Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

- реконструкция тепловых сетей и энергетических сетей;

- установка приборов учета.

Проведение энергосберегающей политики позволит повысить технический уровень энергетического комплекса города при сохранении комфортных условий у конечных потребителей, снизить финансовую нагрузку, связанную с энергоресурсопотреблением, на бюджет города и население.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города (парки, сады, скверы, лесопарки), не обеспечивают растущие потребности населения и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. Финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода и без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности.

         Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства в городе представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития города. Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства территории города:

- повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства и транспортной инфраструктуры;

- необходимость обеспечения повышенных требований к эстетическому уровню экологии и архитектурному облику города.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием в основном снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.
МКУ «Городское управление капитального строительства» (далее – Учреждение) создано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». К полномочиям органов местного самоуправления так же относится и финансирование муниципальных учреждений. Учреждение осуществляет самостоятельно свою деятельность в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения. Целью деятельности Учреждения является реализация планов текущего и перспективного строительства объектов жилья, совершенствование системы капитального ремонта зданий и сооружений муниципальной собственности города Усолье-Сибирское. 
Раздел II
Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства города для обеспечения комфортных условий проживания граждан.

Для достижения поставленной цели планируется решить задачи:

1. Организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Усолье – Сибирское.

2. Обеспечение проведения текущего ремонта помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фондаа города Усолье – Сибирское.

3. Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье – Сибирское.
4. Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское.

5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями.  

6. Повышение уровня внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское.
7. Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности.

Целевыми показателями муниципальной программы являются:

1. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего числа многоквартирных домов на территории города, требуемых капитального ремонта. 
Целевой показатель определяется как отношение количества многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт к общему числу многоквартирных домов, требуемых капитального ремонта.
2. Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен текущий ремонт. 
Целевой показатель определяется как фактическая площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен текущий ремонт.

         3. Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения. 
Целевой показатель определяется как отношение протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог местного значения (213 км.).
4. Протяженность содержания линий наружного освещения территории города.
Целевой показатель определяется как фактическая протяженность содержания линий наружного освещения территории города, являющейся муниципальной собственностью.
         5. Объем потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями. 

Показатель определяется как фактическое потребление энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями города.
6. Доля исполненных мероприятий по благоустройству территории города.

Целевой показатель определяется как отношение исполненных мероприятий по благоустройству территории города к запланированным.

7. Уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности. 
Показатель определяется как исполнение функций МКУ «ГУКС».
Факторы и условия, влияющие на достижение целевых показателей:

1. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы.

2. Состояние экономики.

3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы.     

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Муниципальная программа реализуется в период 2019 - 2024 годов.

Раздел III
Обоснование выделения подпрограмм

Муниципальная программа включает семь подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение программных задач.

Решение задачи, связанной с организацией своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Усолье – Сибирское, будет осуществляться в рамках подпрограммы № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы.

Решение задачи, связанной с обеспечением проведения текущего ремонта помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское, будет осуществляться в рамках подпрограммы № 2 «Текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы.

Решение задачи, связанной с обеспечением бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское, будет осуществляться в рамках подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы.

Решение задачи, связанной с организацией бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское, будет осуществляться в рамках подпрограммы № 4 «Организация освещения улиц города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы.

Решение задачи, связанной с повышением эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское и сокращением потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями будет осуществляться в рамках подпрограммы № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы.

Решение задачи, связанной с повышением уровня внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское, будет осуществляться в рамках подпрограммы № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы.
Решение задачи, связанной с организацией и обеспечением контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности, будет осуществляться в рамках подпрограммы № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2019-2024 годы. 
Подпрограммы муниципальной программы реализуются за счет входящих в их состав основных мероприятий.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел IV
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье - Сибирское

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы не осуществляется.

Раздел V
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе мероприятий, связанных с капитальным ремонтом объектов коммунальной инфраструктуры.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием муниципальной программы за счет бюджетных источников.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связаны с возможностью возникновения техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития города и переориентации на ликвидацию последствий катастроф.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы;

- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- перераспределение объемов финансирования в рамках муниципальной программы, в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

Раздел VI
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел VII
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

1. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, составит 24,3% от общего числа многоквартирных домов на территории города, требуемых капитального ремонта, за весь период реализации муниципальной программы.

Согласно Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп (далее – региональная программа), в городе Усолье-Сибирское капитальный ремонт общего имущества требуется в 641-м многоквартирном доме, из которых 156 многоквартирных домов планируется отремонтировать в период с 2019 по 2024 годы. 
2. Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен текущий ремонт, составит не менее 1442,94 м² за весь период реализации муниципальной программы.

Текущий ремонт в муниципальных квартирах проводится на основании заявления нанимателя с приложением акта обследования жилого помещения составленного управляющей организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом.

3. Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения составит не более 68,43% к концу 2024 года.
Указанный показатель зависит от протяженности дорог местного значения города, которая составляет 213 км и требуемых затрат на их содержание и ремонт.
4. Протяженность содержания линий наружного освещения территории города составит не менее 32,5 км к концу 2024 года.
5. Снижение объема потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями до 3,612 т.у.т к концу 2024 года.
6.  Повышение уровня внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское.

7. Уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности составит 100% ежегодно.
Раздел VIII
Подпрограммы 

Паспорт подпрограммы № 1

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы муниципальной программы   

(далее соответственно – подпрограмма № 1)

	Наименование

муниципальной программы
	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 - 2024 годы

	Наименование подпрограммы
	«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	Участники подпрограммы
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	Цель подпрограммы
	Организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское.

	Задачи подпрограммы
	Обеспечение организации своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории города Усолье-Сибирское.

	Сроки реализации подпрограммы
	2019 – 2024 годы



	Целевые показатели подпрограммы
	1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества.
2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества.
3. Количество многоквартирных домов, в которых проведено диагностирование внутридомовых систем газоснабжения.

	Перечень основных мероприятий подпрограммы


	1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы.
2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору.
3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах.

4. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых помещений.

	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 24 978 012,32 рублей, из них по годам:

2019 год – 4 469 068,72 рублей;

2020 год – 4 341 788,72 рублей;

2021 год – 4 041 788,72 рублей;

2022 год – 4 041 788,72 рублей;

2023 год – 4 041 788,72 рублей;

2024 год -  4 041 788,72 рублей.
 Прогнозируемые суммы уточняются при формировании местного бюджета на текущий финансовый год и плановый период. При условии финансирования подпрограммы за счет иных источников объем финансирования подпрограммы и целевые показатели уточняются

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, составит не менее 156 объектов за весь период реализации подпрограммы.
2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, составит не менее 382 679,01 м² за весь период реализации подпрограммы.
3. Количество многоквартирных домов, в которых проведено диагностирование внутридомовых систем газоснабжения, в 2019 году составит 28 единиц.


Раздел I 

Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы,

 сроки реализации
Целью подпрограммы № 1 является организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское.

Для достижения поставленной цели планируется решить задачу:

Обеспечение организации своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории города Усолье-Сибирское.

Реализация цели и задачи будет осуществляться за счет достижения значений целевых показателей:
1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества.

2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества.

Данные об общей площади многоквартирных домов взяты из Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы (далее – Региональная программа).
3. Количество многоквартирных домов, в которых проведено диагностирование внутридомовых систем газоснабжения.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы № 1 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации подпрограммы № 1 - 2019 - 2024 годы. 

Раздел II
Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы

Подпрограмма № 1 не содержит ведомственных целевых программ.

Подпрограмма № 1 включает основные мероприятия:

1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы.
Реализация данного мероприятия позволит улучшить эксплуатационные характеристики общего имущества, обеспечить сохранность многоквартирного жилищного фонда города, в том числе повысить энергетическую эффективность многоквартирных домов, а также создать безопасные и комфортные условия проживания граждан на территории города.
Мероприятия по капитальному ремонту проводятся в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, включенных в Региональную программу. Подпрограмма № 1 не предусматривает проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, относящихся к категории аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов. 

Реализация мероприятий по капитальному ремонту предполагает проведение организационно-технических мероприятий, направленных на снижение эксплуатационных затрат, улучшение технико-экономических показателей, с заменой системы инженерного оборудования соответствующее современным требованиям. При капитальном ремонте инженерных систем в составе общего имущества многоквартирного дома осуществляется замена не менее 50 % каждой инженерной системы. Капитальный ремонт производится при обязательном наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.
2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору.

Реализация данного мероприятия позволит перечислить взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципального имущества на счет регионального оператора (специализированная некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области») в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора.

3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах.

4. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых помещений.

Выполнение данных мероприятий позволит определить техническое состояние внутридомового газового оборудования либо его составных частей, выявить неисправности указанного оборудования, а также определить возможности его дальнейшего использования. Проведение технического диагностирования внутридомового газового оборудования обеспечивается путем заключения договора о техническом диагностировании указанного оборудования с организацией, отвечающей требованиям, определяемым Ростехнадзором, в отношении внутридомового газового оборудования – лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме (управляющая организация, товарищество или кооператив, собственники помещений – при непосредственном способе управления многоквартирным домом).

Не проведение работ по выявлению возможности дальнейшей эксплуатации внутренних газопроводов и, как следствие, невозможность определения остаточного ресурса или замены газопровода, не обеспечивает соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирных домов, безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества, а также постоянную готовность инженерных коммуникаций для предоставления коммунальных услуг гражданам (п. 10 а, б, д Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491). 

Внедрение комплексного технического диагностирования с выявлением дефектных участков и их последующей заменой может решить проблему безопасной эксплуатации внутренних газопроводов жилых зданий, что позволит существенно снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций и исключить возможные человеческие жертвы.
Перечень основных мероприятий подпрограммы № 1 представлен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел III
Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел IV
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье - Сибирское

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 1 не осуществляется.

Раздел V 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов

На реализацию основных мероприятий подпрограмма № 1 финансирование за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрено.  В случае финансирования подпрограммы № 1 за счет иных источников объем финансирования подпрограммы и целевые показатели уточняются.
Паспорт подпрограммы № 2

 «Текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы муниципальной программы   

(далее соответственно – подпрограмма № 2)

	Наименование

муниципальной программы
	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 - 2024 годы

	Наименование подпрограммы
	«Текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское



	Участники подпрограммы
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;

МКУ «Городское управление капитального строительства»

	Цель подпрограммы
	Обеспечение проведения текущего ремонта помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское.

	Задачи подпрограммы
	1. Проведение единой технической политики в жилищной сфере, обеспечивающей выполнение требований действующих нормативов по содержанию и ремонту жилищного фонда.
2. Замена санитарного оборудования и электрооборудования в муниципальных квартирах.

	Сроки реализации подпрограммы
	2019 – 2024 годы



	Целевые показатели подпрограммы
	1. Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен текущий ремонт.
2. Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен текущий ремонт.

	Перечень основных мероприятий подпрограммы
	1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда


	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета города, составляет 8 249 432,82 рублей, из них по годам:

2019 год – 1 374 905,47 руб.;

2020 год – 1 374 905,47 руб.;

2021 год – 1 374 905,47 руб.;

2022 год – 1 374 905,47 руб.;

2023 год – 1 374 905,47 руб.;
2024 год -  1 374 905,47 руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы
	1. Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен текущий ремонт, составит не менее 36 квартир за весь период реализации подпрограммы.

2. Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен текущий ремонт, составит не менее 1442,94 м² за весь период реализации подпрограммы.


Раздел I
Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы,

сроки реализации

Целью подпрограммы № 2 является обеспечение проведения текущего ремонта помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское.

Для достижения поставленных целей планируется решить задачи:

1. Проведение единой технической политики в жилищной сфере, обеспечивающей выполнение требований действующих нормативов по содержанию и ремонту жилищного фонда.

2. Замена санитарного оборудования и электрооборудования в муниципальных квартирах.

Целевыми показателями подпрограммы № 2 являются:

1. Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен текущий ремонт. 
Целевой показатель определяется как фактическое количество жилых помещений, в которых проведен текущий ремонт.
2. Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен текущий ремонт. 
Целевой показатель определяется как фактическая площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен текущий ремонт.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы № 2 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации подпрограммы № 2 - 2019 - 2024 годы.

Раздел II
Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы

Подпрограмма № 2 не содержит ведомственных целевых программ.

Подпрограмма № 2 включает основное мероприятие:

1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда.

Комплекс работ по текущему ремонту помещений муниципального жилищного фонда включает в себя:

- ремонт и утепление перекрытия;
- замену сантехнического и электрического оборудования;
- восстановление квартир после пожара;
- ремонт полов и потолков в квартирах;
- побелка, окраска и оклейка стен, потолков; 
- замена оконных и дверных блоков;
- изготовление технического паспорта после проведения ремонта муниципального жилищного фонда.

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить сохранность муниципального жилищного фонда города Усолья – Сибирского и выполнить требования действующих нормативов по содержанию и ремонту жилых помещений, их конструктивных элементов и инженерных систем (оборудования и/или приборов), а также повысить условия проживания граждан в муниципальном жилищном фонде города.
Перечень основных мероприятий подпрограммы № 2 представлен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел III
Ресурсное обеспечение подпрограммы
 Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел IV
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье – Сибирское
Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усолье - Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 2 не осуществляется.
Раздел V
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов

Финансирование из средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий Подпрограммы № 2 не предусмотрено.
Паспорт подпрограммы № 3
«Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское   

(далее соответственно – подпрограмма № 3)

	Наименование

муниципальной программы
	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 - 2024 годы

	Наименование подпрограммы
	«Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

	Участники подпрограммы
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.

	Цель подпрограммы
	Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье – Сибирское.

	Задачи подпрограммы
	Сохранение и развитие дорог местного значения города Усолье-Сибирское.

	Сроки реализации подпрограммы
	2019 – 2024 годы

	Целевые показатели подпрограммы
	1. Протяженность содержания дорог местного значения.  

2. Площадь отремонтированных дорог к садоводствам.
3. Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог. 

4. Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения общего пользования.
5. Количество проведенных государственных экспертиз.
6. Количество разработанных проектов капитального ремонта автомобильных дорог.

	Перечень основных мероприятий подпрограммы
	1. Содержание дорог местного значения.
2. Ремонт дорог к садоводствам.
3. Ремонт внутриквартальных дорог.
4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования. 

5. Проведение государственной экспертизы.
6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог.

	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 301 613 300,39 рублей в том числе по годам:

2019 год – 52 152 618,59 руб.;

2020 год – 49 752 136,36 руб.;

2021 год – 50 052 136,36 руб.;

2022 год – 50 052 136,36 руб.;

2023 год – 49 802 136,36 руб.;

2024 год -  49 802 136,36 руб.  

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы
	1. Протяженность содержания дорог местного значения составит не менее 80 км ежегодно.
2. Площадь отремонтированных дорог к садоводствам составит не менее 79 968 м2 за весь период реализации подпрограммы.
3. Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог составит не менее 18 000 м2 за весь период реализации подпрограммы.
4. Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения общего пользования составит не менее 352 260 м2 за весь период реализации подпрограммы.
5. Количество проведенных государственных экспертиз за весь период реализации подпрограммы составит не менее 12 ед. 
6. Количество разработанных проектов капитального ремонта автомобильных дорог в 2019 году составит не менее 2 ед.


Раздел I 

Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации 

Целью подпрограммы № 3 является обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье – Сибирское.
Для достижения поставленной цели планируется решить задачу:

Сохранение и развитие дорог местного значения города Усолье-Сибирское.
Целевыми показателями подпрограммы № 3 является:

1. Протяженность содержания дорог местного значения. 
Целевой показатель определяется как фактическая протяженность содержания дорог местного значения.
2. Площадь отремонтированных дорог к садоводствам. 
Целевой показатель определяется как фактическая площадь отремонтированных дорог к садоводствам.
3. Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог. 
Целевой показатель определяется как фактическая площадь отремонтированных внутриквартальных дорог.
4. Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения общего пользования. 
Целевой показатель определяется как фактическая площадь отремонтированных дорог местного значения общего пользования. 

Выполнение данных показателей позволит удовлетворить потребности в ускорении перевозок грузов, снизить временя нахождения пассажиров в пути, уменьшить транспортные расходы товаропроизводителей, повысить инвестиционную привлекательность территории города.
5. Количество проведенных государственных экспертиз. Целевой показатель определяется как фактическое количество проведенных государственных экспертиз.
6. Количество разработанных проектов капитального ремонта автомобильных дорог. 
Целевой показатель определяется как фактическое количество разработанных проектов.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы № 3 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации подпрограммы № 3 - 2019 - 2024 годы.

Раздел II
Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы 

Подпрограмма № 3 не содержит ведомственных целевых программ.

Подпрограмма № 3 включает основные мероприятия:

1. Содержание дорог местного значения.

Выполнение мероприятия по содержанию позволит содержать дороги местного значения в течение всего года (с учётом сезона) в соответствии с комплексом работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а также устранять незначительные деформации и повреждения конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате которых будет поддерживаться транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных сооружений, отвечающих требованиям ГОСТ Р. 50597-93. 

 Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, организацию и обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе включает в себя:

- подсыпка дорог, тротуарных дорожек, остановочных павильонов противогололедным материалом;

- очистка дорог от снежного наката;

- очистка остановочных павильонов от снега и мусора;

- планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером;

- скашивание травы на обочинах и в полосе отвода;
- прометание дорог от мусора механизированным и ручным способом;
- расчистка полосы отвода от кустарников и деревьев на участках с ограниченной видимостью;
- поливание дорог;
- уборка полосы отвода от мусора;

- вывоз снега и мусора;

- ремонт аварийных участков дорог;

- установка урн и скамеек;

- ремонт и установка металлических ограждений;

- содержание и ремонт ливневой канализации.

2. Ремонт дорог к садоводствам.

Ремонт дорог к садоводствам включает ямочный ремонт асфальтового покрытия, планировку покрытия, грейдеровку.
Ремонт автомобильных дорог к садоводствам осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств и безопасных условий такого движения, а также обеспечения их сохранности. 

3. Ремонт внутриквартальных дорог.
Ремонт внутриквартальных дорог включает ямочный ремонт асфальтового покрытия. Ремонт проездов к частному сектору.
Ремонт внутриквартальных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств и безопасных условий такого движения, а также обеспечения их сохранности. 

4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования. 
Настоящее основное мероприятие включает в себя реализацию двух мероприятий: 

- ремонт автомобильных дорог;
- капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области ул. Интернациональная.
Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования включает ямочный ремонт асфальтового покрытия аварийных участков дорог.
Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по местным автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения их сохранности. 

4. Проведение государственной экспертизы.

         Выполнение мероприятия позволит получить положительное заключение государственной экспертизы сметного расчета для участия в областной программе по ремонту дорог к садоводствам, ремонту автомобильных дорог местного значения общего пользования.
         6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог.

         Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожного полотна, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на более прочные и долговечные, в необходимых случаях повышаются геометрические параметры дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.
Перечень основных мероприятий подпрограммы № 3 представлен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел III
Ресурсное обеспечение подпрограммы 

      Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел IV
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье – Сибирское
      Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 3 не осуществляется.

Раздел V
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов
       Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо привлечение и использование средств   областного и федерального бюджетов.   
Паспорт подпрограммы № 4
 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское    

(далее соответственно – подпрограмма № 4)

	Наименование муниципальной программы
	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы.

	Наименование подпрограммы
	«Организация освещения улиц города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы. 

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.

	Участники подпрограммы
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.

	Цель подпрограммы
	Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское.

	Задача подпрограммы
	Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское.

	Сроки реализации подпрограммы
	2019 – 2024 годы

	Целевые показатели подпрограммы
	 Протяженность содержания линий наружного освещения территории города.

 

	Перечень основных мероприятий подпрограммы
	 Содержание наружного освещения города Усолье-Сибирское.



	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 42 581 400,00 рублей в том числе по годам:

2019 год – 9 596 900,00 руб.;

2020 год – 6 596 900,00 руб.;

2021 год – 6 596 900,00 руб.;

2022 год – 6 596 900,00 руб.;

2023 год – 6 596 900,00 руб.; 
2024 год – 6 596 900,00 руб. 

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	Протяженность содержания линий наружного освещения территории города составит не менее 32,5 км к концу 2024 года.


Раздел I
Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, 

сроки реализации 

Целью подпрограммы № 4 является организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское.

Для достижения поставленной цели планируется решить следующую задачу:

- организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское. 
Целевым показателем подпрограммы № 4 является:

1. Протяженность содержания линий наружного освещения территории города. 
Целевой показатель определяется как фактическая протяженность содержания линий наружного освещения территории города, являющейся муниципальной собственностью.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы № 4 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации мероприятий подпрограммы № 4 - 2019 - 2024 годы.

Раздел II
Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы 

Подпрограмма № 4 не содержит ведомственных целевых программ.

Подпрограмма № 4 включает основное мероприятие:

1. Содержание наружного освещения города Усолье-Сибирское. 
В рамках основного мероприятия реализуются три мероприятия:
- расчет за потребленную электроэнергию;

- обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское;

- восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское.
Выполнение основного мероприятия позволит обеспечить нормальные зрительные условия для водителей и пешеходов в вечернее и ночное время, а также повысить основной социальный эффект реализации мероприятий подпрограммы по организации освещения улиц, который заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц и площадей города Усолье – Сибирское.

Обеспечение светового комфорта в вечернее и ночное время достигается за счет рационально выбранных количественных и качественных характеристик искусственного освещения, которые регламентируются нормами. Наружное освещение города является элементом среды обитания горожан и влияет на их повседневную жизнь.

Общая протяженность улиц составляет 213 км. В городе на 30,7 километрах имеется наружное освещение автомобильных дорог, только с маршрутным движением. Сети наружного освещения требуют реконструкции, замены устаревшей кабельной линии, так же дальнейшего проведения работ по освещению улиц внутри кварталов и частного сектора. Увеличение протяженности освещенных улиц и дорог, повышение освещенности улиц и дорог, освещение улиц, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания.
Перечень основных мероприятий подпрограммы № 4 представлен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел III
Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4 представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел IV
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье – Сибирское
Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 4 не осуществляется.

Раздел V
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов

  
Для реализации мероприятий Подпрограммы № 4 необходимо привлечение средств областного и федерального бюджетов. 
                                         Паспорт подпрограммы № 5
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское   

(далее соответственно – подпрограмма № 5)

	Наименование

муниципальной программы
	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 - 2024 годы

	Наименование подпрограммы
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	Участники подпрограммы
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
Муниципальные бюджетные учреждения города

	Цель подпрограммы
	Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями. 

	Задачи подпрограммы
	1. Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов.

2. Повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и транспортировке воды.

3. Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере.

4. Повышение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. 

	Сроки реализации подпрограммы
	2019 – 2024 годы

	Целевые показатели подпрограммы
	1. Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме электроэнергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда. 

2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда.

3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме воды, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда.

4. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями электроэнергии в натуральном выражении.
5. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии в натуральном выражении.
6. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями питьевой воды в натуральном выражении.
7. Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
8. Протяженность отремонтированного участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1.

	Основные мероприятия подпрограммы
	1. Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде. 
2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Усолье-Сибирское. 

3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1.

	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Общий объем финансирования составляет 14 364 313,55 рубля, из них по годам:

2019 год – 6 147 658,55 руб.;

2020 год – 1 643 331,00 руб.;

2021 год – 1 643 331,00 руб.;

2022 год – 1 643 331,00 руб.;

2023 год – 1 643 331,00 руб.; 
2024 год -  1 643 331,00 руб.
За счет средств местного бюджета составляет 11 828 313,55 рубля в том числе по годам:

2019 год – 3 611 658,55 руб.;

2020 год – 1 643 331,00 руб.;

2021 год – 1 643 331,00 руб.;

2022 год – 1 643 331,00 руб.;

2023 год – 1 643 331,00 руб.;

2024 год -  1 643 331,00 руб.

За счет средств областного бюджета составляет 2 536 000,00 рубля в том числе по годам:

2019 год – 2 536 000,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год -  0,00 руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	1. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых) в общем объеме энергоресурсов, потребляемых многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда, составит 100 % к концу 2024 года.

2. Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Усолье-Сибирское составит не менее 1 ед. в 2019 году.
3. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями энергоресурсов за весь период реализации подпрограммы составит: электроэнергия – не менее 100 100 тыс. кВт; тепловая энергия – не менее 1 250 Гкал; водопотребление – не менее 2 810 м³.

4. Снижение потерь отпуска тепловой энергии на участке тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1 в 2019 году составит не менее 85 %.


Раздел I 

Цель и задачи программы, целевые показатели подпрограммы, 

сроки реализации 

Целью подпрограммы № 5 является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями. 
Для достижения поставленной цели планируется решить задачи:

1. Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов.

2. Повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и транспортировке воды.

3. Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере.

4. Повышение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Целевыми показателями подпрограммы № 5 являются:

1. Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме электроэнергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда. 

2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда.

3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме воды, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного фонда.

4. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями электроэнергии в натуральном выражении.

5. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии в натуральном выражении.

6. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями питьевой воды в натуральном выражении.

Для определения экономии электроэнергии, тепловой энергии, питьевой воды используются данные из отчета о выполнении плана реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье – Сибирское.

7. Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

8. Снижение потерь отпуска тепловой энергии на участке тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы № 5 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы № 5 - 2019 - 2024 годы.

Раздел II
Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы 

Подпрограмма № 5 не содержит ведомственных целевых программ.

Подпрограмма № 5 включает основные мероприятия:

1. Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде. 
В рамках основного мероприятия реализуются два мероприятия:

- установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское в доле муниципальных помещений;

- установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское.
Выполнение основного мероприятия заключается в оборудовании этими приборами многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города для перехода на оплату за фактическую величину потребленного ресурса, определяемого по показаниям прибора учета, контроля соответствия параметров предоставляемых ресурсов нормативным показателям, а также получения реальных возможностей для ресурсосбережения.
Реализация данного мероприятия соответствует требованию части 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Усолье-Сибирское. 

Выполнение данного мероприятия позволит проводить актуализацию схем теплоснабжения для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения города, поскольку вводятся в строй новые потребители теплоснабжения, реконструируются центральные и распределительные тепловые сети.

Реализация данного мероприятия соответствует статье 23 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.) «О теплоснабжении», где органы местного самоуправления обязаны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения. 

Схемы водоснабжения и водоотведения должны содержать целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусматривать мероприятия, необходимые для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Разработка схем водоснабжения и водоотведения предусмотрена статьей 38 Федерального закона от 07.12.2011 г.  № 416-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.) «О водоснабжении и водоотведении».

3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Выполнение основного мероприятия направлено на создание комплекса организационных и технических мер по сокращению объема потребления энергоресурсов в бюджетной сфере города Усолье - Сибирское без снижения уровня качества и объема предоставляемых услуг.
4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1.

Выполнение основного мероприятия направлено на снижение потерь тепловой энергии на данном участке трубопровода.
Перечень основных мероприятий подпрограммы № 5 представлен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел III
Ресурсное обеспечение подпрограммы 
         Расходы подпрограммы № 5 формируются за счет средств местного бюджета города Усолье-Сибирское, на территории которого осуществляется реализация мероприятий подпрограммы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 5 представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.
Раздел IV
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье - Сибирское

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 5 не осуществляется.

Раздел V
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов

     Для реализации мероприятий Подпрограммы № 5 необходимо привлечение и использование средств областного бюджета. 
Паспорт подпрограммы № 6
 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское   

(далее соответственно – подпрограмма № 6)

	Наименование муниципальной программы
	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы

	Наименование подпрограммы
	«Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Отдел жизнеобеспечения города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	Участники подпрограммы
	Отдел жизнеобеспечения города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское

	Цель подпрограммы
	Повышение уровня внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское 

	Задачи подпрограммы
	Создание благоприятных условий для жизни и отдыха населения города Усолье-Сибирское

	Сроки реализации подпрограммы
	2019 – 2024 годы

	Целевые показатели подпрограммы
	1. Количество городских мероприятий, сопровождения которых проведено. 

2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское.
3. Снос и утилизация построек хозяйственного назначения.

4. Площадь пешеходных дорожек, на которых проведен текущий ремонт.

5. Количество детских городков, содержание которых выполнено.

6. Количество проведенных государственных экспертиз. 

	Перечень основных мероприятий подпрограммы
	1. Сопровождение проведения городских мероприятий.

2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское.
3. Снос и утилизация построек хозяйственного назначения.

4. Текущий ремонт пешеходных дорожек.
5. Содержание детских городков.
6. Проведение государственной экспертизы.

	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 12 561 221,26 рублей в том числе по годам:

2019 год – 4 265 962,06 руб.;

2020 год – 1 559 051,84 руб.;

2021 год – 1 559 051,84 руб.;

2022 год – 1 559 051,84 руб.;

2023 год – 1 809 051,84 руб.; 
2024 год – 1 809 051,84 руб. 

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	1. Количество городских мероприятий, сопровождение которых проведено, составит не менее 6 ед. ежегодно. 
2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское.
2. Доля снесенных и утилизированных построек хозяйственного назначения от выявленного количества (объема) необходимых к сносу и утилизации построек хозяйственного назначения, на конец отчетного года 100%.
4. Площадь пешеходных дорожек, на которых проведен текущий ремонт, за весь период реализации подпрограммы составит не менее 2 624 м2.  

5. Количество детских городков, содержание которых выполнено, составит не менее 76 ед. ежегодно.
6. Количество проведенных государственных экспертиз за весь период реализации подпрограммы составит не менее 60 ед.


Раздел I
Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, 

сроки реализации 

Целью подпрограммы № 6 является повышение уровня внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское.

Для достижения поставленной цели планируется решить задачу:

Создание благоприятных условий для жизни и отдыха населения города Усолье-Сибирское. 
Целевыми показателями подпрограммы № 6 являются:

1. Количество городских мероприятий, сопровождения которых проведено. 

2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское.
3. Снос и утилизация построек хозяйственного назначения.

4. Площадь пешеходных дорожек, на которых проведен текущий ремонт.

5. Количество детских городков, содержание которых выполнено.

6. Количество проведенных государственных экспертиз. 
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы № 6 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации мероприятий подпрограммы № 6 2019 - 2024 годы.

Раздел II
Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы

Подпрограмма № 6 не содержит ведомственных целевых программ.

Подпрограмма № 6 включает основные мероприятия:

1. Сопровождение проведения городских мероприятий.

Основное мероприятие предусматривает уборку территории города до и после проведения праздничных мероприятий.
Выполнение данного мероприятия предполагает развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности на территории города Усолье-Сибирское.

          2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское.
Мероприятие включает доставку и приобретение газа, ежедневное техническое обслуживание газовой установки, что позволит обеспечить бесперебойное горение вечного огня, и ремонт двух памятников в 2019 году.  
3. Снос и утилизация построек хозяйственного назначения.

Данное мероприятие проводится в целях обеспечения рационального и эффективного использования земель в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское, предотвращения строительства объектов на территории города в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка (ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 60, 62, 76 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 24 Федерального закона от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»).

4. Текущий ремонт пешеходных дорожек.

Реализация данного мероприятия позволит повысить безопасность   движения пешеходов, а так же улучшить эстетический вид города.
5. Содержание детских городков.

Реализация данного мероприятия включает ремонт, покраску конструкций детских городков, что позволит повысить безопасность эксплуатации городков.

6. Проведение государственной экспертизы.

Реализация данного мероприятия необходима для определения достоверности сметного расчета.
Раздел III
Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 6 представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел IV
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье – Сибирское
Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 6 не осуществляется.

Раздел V
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов

  Для реализации мероприятий Подпрограммы № 6 необходимо привлечение и использование средств областного и федерального бюджетов. 
Паспорт подпрограммы № 7
 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2019-2024 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское   

(далее соответственно – подпрограмма № 7)
	Наименование муниципальной программы
	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы

	Наименование подпрограммы
	Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2019-2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	МКУ «Городское управление капитального строительства»

	Участники подпрограммы
	МКУ «Городское управление капитального строительства»

	Цель подпрограммы
	Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности 

	Задачи подпрограммы
	1. Осуществление технического надзора.
2. Проектирование зданий и сооружений II уровня ответственности, разработка разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений, и их комплексов (составление сметной документации, дефектных ведомостей, производство обмерочных работ и составление обмерочных чертежей).

	Сроки реализации подпрограммы
	2019 – 2024 годы

	Целевые показатели подпрограммы
	Уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности.


	Перечень основных мероприятий подпрограммы
	Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилищного фонда города.


	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 62 353 982,14 рублей в том числе по годам:

2019 год – 11 729 738,09 руб.;

2020 год – 10 124 848,81 руб.;

2021 год – 10 124 848,81 руб.;

2022 год – 10 124 848,81 руб.;

2023 год – 10 124 848,81 руб.; 

2024 год – 10 124 848,81 руб. 


	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	Уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности составит 100% ежегодно.



Раздел I
Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, 

сроки реализации 

Целью подпрограммы № 7 является:

- организация и обеспечение контроля за осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности.
Для достижения поставленной цели планируется решить задачи:

- осуществление технического надзора.
- проектирование зданий и сооружений II уровня ответственности, разработка разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений, и их комплексов (составление сметной документации, дефектных ведомостей, производство обмерочных работ и составление обмерочных чертежей).

Целевым показателем подпрограммы № 7 являются:

- уровень организации и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности.
Оценка достигнутого уровня результатов по организации и обеспечению полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению надлежащего строительного контроля объектов муниципальной собственности определяется выполнением целевого показателя путем исполнения функций, предусмотренных основным мероприятием подпрограммы № 7. 
Сведения о составе и значениях целевого показателя подпрограммы № 7 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации мероприятий подпрограммы № 7 2019 - 2024 годы.

Раздел II
Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы 

Подпрограмма № 7 не содержит ведомственных целевых программ.

Подпрограмма № 7 включает основное мероприятие – комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилищного фонда города.

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить ввод в действие объектов муниципальной собственности строящихся, подлежащих реконструкции, капитальному и текущему ремонту в установленные сроки в соответствии с нормами продолжительности проектирования и строительства.  
Основное мероприятие предусматривает реализацию следующих основных функций:
1. Резервирование земельных участков города под строительство многоквартирных домов.
          2. Получение технических условий у ресурсоснабжающих организаций для осуществления технологического присоединения инженерных коммуникаций в отношении многоквартирных домов, которые находятся в стадии строительства.
3. Контроль за сроками действия технических условий.
4. Подготовка задания на проектирование.
5. Подготовка проектно-сметной документации.
6. Контроль за разработчиком проектно-сметной документации.
         7. Передача в органы экспертизы проекта проектно-сметной документации.
         8. Оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию объектов.

         9. Составление дефектных ведомостей, производство обмерочных работ и составление обмерочных чертежей.

        10. Организация управления строительства жилищного фондаа города.  
        Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы № 7 направлено на повышение эффективности, результативности исполнения муниципальных функций для достижения целей обеспечения контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности. 

Выполнение вышеуказанных функций оценивается по 10-ти бальной шкале, соответственно 100%.


Перечень основных мероприятий подпрограммы № 7 представлены в Приложении № 2 к муниципальной программе.
   Раздел III
Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 7 представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел IV
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье – Сибирское
Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 7 не осуществляется.

Раздел V
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов

 
Финансирование основных мероприятий Подпрограммы № 7 за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрено. 

И.о. мэра города Усолье-Сибирское



               Л.Н. Панькова
