Приложение 1
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское
от 12.10.2026 № 2258-па
раздела 2 паспорта муниципальной программы
города Усолье-Сибирское «Дороги»

Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «ДОРОГИ»
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания/
поддерживающий

	Ед.
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	изм.
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Доля протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения (нарастающим итогом с 2026 года)
	возрастающий
	%
	х
	10,70
	21,16
	30,18
	37,35
	44,90
	52,07
	Отдел по благоустройству и экологии КГХ 

	2.
	Количество реализованных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (нарастающим итогом с 2026 года)
	возрастающий
	усл.ед
	х
	3
	4
	6
	8
	10
	12
	Отдел по благоустройству и экологии КГХ 


*Расчет Доли протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения осуществляется по формуле:
 , где
 – доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответственно в году i, в процентах;
 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в году (i-4), в км;
 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в году (i-3), в км;
 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в году (i-2), в км;
 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в году (i-1), в км;
 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в году i, в км;
 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в км.

*Расчет Достижения показателей программы по безопасности дорожного движения предусматривает реализацию соглашения программы с учетом выполненных мероприятий в рамках этого соглашения


Мэр города                   			                                                                           					М.В. Торопкин	




Приложение 4
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское
от 12.10.2026 № 2258-па
Приложение 1
к муниципальной программе «Дороги»
Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Дорожная сеть»
на 2026 год

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Повышение качества местной дорожной сети»

	1.
	Мероприятие (результат) Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в 2026 году реализации
	Х 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское  
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
МКУ «Городское управление капитального строительства»     
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета
	13.02.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Соглашение

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Закупка включена в план график закупок
	27.02.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. Заключение муниципального контракта
	23.06.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	29.10.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города
 Усолье-Сибирское   
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
МКУ «Городское управление капитального строительства»              
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.5.
	Контрольная точка 5.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	12.11.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское   
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
МКУ «Городское управление капитального строительства»              
	Платежное поручение




Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин

Приложение 5
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское
от 12.10.2026 № 2258-па
Приложение 2
к муниципальной программе «Дороги»
Таблица 5

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Безопасность дорожного движения»

	[bookmark: OLE_LINK1]№ п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания/
поддерживающий
	ед.изм
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача «Устранение опасных и потенциально опасных участков (объектов) на автомобильных дорогах общего пользование местного значения»

	1.
	Количество устраненных опасных и потенциально опасных участков (объектов) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	поддерживающий
	усл.ед. 
	х
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 


 
Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин

Приложение 6
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское
от 12.10.2026 № 2258-па
Приложение 2
к муниципальной программе «Дороги»
Таблица 3


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Безопасность дорожного движения»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерений
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Задача «Устранение опасных и потенциально опасных участков (объектов) на автомобильных дорогах общего пользование местного значения».

	1.
	Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Устройство недостающих тротуаров, установка недостающего освещения, светофорных объектов, светофорных переходов, модернизация пешеходных переходов
	усл.ед. 
	х
	3
	2
	2
	2
	2
	2




Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин


Приложение 8
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское
от 12.10.2026 № 2258-па
Приложение 2
к муниципальной программе «Дороги»
Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «Безопасность дорожного движения»
на 2026 год

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Устранение опасных и потенциально опасных участков (объектов) на автомобильных дорогах общего пользование местного значения».

	1.
	Мероприятие (результат) Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2026 году реализации
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета
	13.02.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города
 Усолье-Сибирское          
	Соглашение

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Закупка включена в план график закупок
	22.06.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенными с заказчиками по результатам закупок. Заключение муниципального контракта
	25.06.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города
 Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	02.07.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.5.
	Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	08.09.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение



Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин



Приложение 9
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское
от 12.10.2026 № 2258-па

Приложение 3
к муниципальной программе «Дороги»
Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения»

	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]№ п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания/
поддерживающий
	Ед. 
изм.
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское»

	1.1.
	Протяженность содержания дорог и транспортных сооружений местного значения 
	поддерживающий
	км.
	80
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

	1.2. 
	Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров
	поддерживающий
	ед..
	х
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	2.
	Задача «Повышение безопасности дорожного движения, на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское».

	2.1.
	Количество светофорных объектов, устройство, содержание и ремонт которых выполнен 
	поддерживающий
	ед.
	8
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          

	2.2.
	Количество дорожных знаков, устройство, содержание и ремонт которых выполнен
	поддерживающий
	ед.
	113
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          

	2.3.
	Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов
	поддерживающий
	ед.
	88
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          




Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин

Приложение 10
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское
от 12.10.2026 № 2258-па

Приложение 3
к муниципальной программе «Дороги»
Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерений
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское»

	1.1.
	Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог и транспортных сооружений местного значения общего пользования 
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Протяженность содержания дорог местного значения 
	км.
	80
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29

	1.2.
	Организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам муниципального образования города Усолье-Сибирское
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Осуществление регулярных перевозок пассажиров
	ед.
	х
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	2.
	Задача «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское»

	2.1.
	Содержание и ремонт светофорных объектов
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество светофорных объектов, устройство, содержание и ремонт которых выполнен
	ед.
	8
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	2.2.
	Проведены мероприятия по содержанию дорожных знаков
	Приобретение, товаров, работ, услуг
	Количество дорожных знаков, устройство, содержание и ремонт которых выполнен
	ед.
	113
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.3.
	Приобретены учебно-методические, наглядные пособия, поощрительные призы, освещающие вопросы безопасности дорожного движения
	Приобретение, товаров, работ, услуг
	Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов
	ед.
	88
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х




Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин


Приложение 12
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское
от 12.10.2026 № 2258-па

Приложение 3
к муниципальной программе «Дороги»
Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения» в 2026 году
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское»

	1.
	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог и транспортных сооружений местного значения общего пользования
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог и транспортных сооружений местного значения общего пользования в 2026 году реализации
	Х 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	24.11.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское               
	План-график в ЕИС

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	26.12.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	1.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	21.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	30.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	2.
	Мероприятие (результат): Организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам в границах города Усолье-Сибирское
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат): Организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам в границах города Усолье-Сибирское
	Х 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	06.07.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское               
	План-график в ЕИС

	2.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	14.09.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	2.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	18.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	2.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	28.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	Задача «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское».

	3.
	Содержание и ремонт светофорных объектов
	Х
	Х
	Х

	3.1.
	Содержание и ремонт светофорных объектов в 2026 году реализации
	Х 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Х

	3.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	10.07.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	3.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	04.08.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	3.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	21.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	3.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	30.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	
	
	
	
	

	4.
	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию дорожных знаков
	Х
	Х
	Х

	4.1.
	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию дорожных знаков в 2026 году реализации
	Х 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Х

	4.1.2.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	02.02.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	4.1.3.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	02.03.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	4.1.4.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	21.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	4.1.5.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	30.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	5.
	Мероприятие (результат): Приобретены учебно-методические, наглядные пособия, поощрительные призы, освещающие вопросы безопасности дорожного движения
	Х
	Х
	Х



Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин
