Приложение 1

к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 12.10.2026 № 2258-па

раздела 2 паспорта муниципальной программы

города Усолье-Сибирское «Дороги»

Таблица 2

### ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «ДОРОГИ»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания/ поддерживающий | Ед. | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | изм. | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доля протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения (нарастающим итогом с 2026 года) | возрастающий | % | х | 10,70 | 21,16 | 30,18 | 37,35 | 44,90 | 52,07 | Отдел по благоустройству и экологии КГХ |
| 2. | Количество реализованных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (нарастающим итогом с 2026 года) | возрастающий | усл.ед | х | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | Отдел по благоустройству и экологии КГХ |

*Расчет Доли протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения осуществляется по формуле:

D(i)=Dp(i-4)+Dp(i-3)+Dp(i-2)+Dp(i-1)+DpiD0бщ∙100% , где

D(i) – доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответственно в году i, в процентах;

Dp(i-4) – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в году (i-4), в км;

Dp(i-3) – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в году (i-3), в км;

Dp(i-2) – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в году (i-2), в км;

Dp(i-1) – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в году (i-1), в км;

Dpi – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в году i, в км;

D0бщ – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в км.

*Расчет Достижения показателей программы по безопасности дорожного движения предусматривает реализацию соглашения программы с учетом выполненных мероприятий в рамках этого соглашения

Мэр города                   			                                                                           					М.В. Торопкин

Приложение 4

к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 12.10.2026 № 2258-па

Приложение 1

к муниципальной программе «Дороги»

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Дорожная сеть»

на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Повышение качества местной дорожной сети» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений | Х | Х | Х |
| 1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское МКУ «Городское управление капитального строительства» | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета | 13.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Закупка включена в план график закупок | 27.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Заключение муниципального контракта | 23.06.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 29.10.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское МКУ «Городское управление капитального строительства» | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 12.11.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское МКУ «Городское управление капитального строительства» | Платежное поручение |

Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин

Приложение 5

к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 12.10.2026 № 2258-па

Приложение 2

к муниципальной программе «Дороги»

Таблица 5

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Безопасность дорожного движения»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания/ поддерживающий | ед.изм | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Устранение опасных и потенциально опасных участков (объектов) на автомобильных дорогах общего пользование местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество устраненных опасных и потенциально опасных участков (объектов) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | поддерживающий | усл.ед. | х | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |

Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин

Приложение 6

к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 12.10.2026 № 2258-па

Приложение 2

к муниципальной программе «Дороги»

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Безопасность дорожного движения»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерений | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Задача «Устранение опасных и потенциально опасных участков (объектов) на автомобильных дорогах общего пользование местного значения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Приобретение товаров, работ, услуг | Устройство недостающих тротуаров, установка недостающего освещения, светофорных объектов, светофорных переходов, модернизация пешеходных переходов | усл.ед. | х | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин

Приложение 8

к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 12.10.2026 № 2258-па

Приложение 2

к муниципальной программе «Дороги»

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Безопасность дорожного движения»

на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Устранение опасных и потенциально опасных участков (объектов) на автомобильных дорогах общего пользование местного значения». |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2026 году реализации | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета | 13.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Закупка включена в план график закупок | 22.06.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенными с заказчиками по результатам закупок. Заключение муниципального контракта | 25.06.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 02.07.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 08.09.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |

Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин

Приложение 9

к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 12.10.2026 № 2258-па

Приложение 3

к муниципальной программе «Дороги»

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания/ поддерживающий | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность содержания дорог и транспортных сооружений местного значения | поддерживающий | км. | 80 | 98,29 | 98,29 | 98,29 | 98,29 | 98,29 | 98,29 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.2. | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров | поддерживающий | ед.. | х | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 2. | Задача «Повышение безопасности дорожного движения, на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество светофорных объектов, устройство, содержание и ремонт которых выполнен | поддерживающий | ед. | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 2.2. | Количество дорожных знаков, устройство, содержание и ремонт которых выполнен | поддерживающий | ед. | 113 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 2.3. | Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов | поддерживающий | ед. | 88 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |

Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин

Приложение 10

к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 12.10.2026 № 2258-па

Приложение 3

к муниципальной программе «Дороги»

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерений | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог и транспортных сооружений местного значения общего пользования | Приобретение товаров, работ, услуг | Протяженность содержания дорог местного значения | км. | 80 | 98,29 | 98,29 | 98,29 | 98,29 | 98,29 | 98,29 |
| 1.2. | Организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам муниципального образования города Усолье-Сибирское | Приобретение товаров, работ, услуг | Осуществление регулярных перевозок пассажиров | ед. | х | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2. | Задача «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание и ремонт светофорных объектов | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество светофорных объектов, устройство, содержание и ремонт которых выполнен | ед. | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2.2. | Проведены мероприятия по содержанию дорожных знаков | Приобретение, товаров, работ, услуг | Количество дорожных знаков, устройство, содержание и ремонт которых выполнен | ед. | 113 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Приобретены учебно-методические, наглядные пособия, поощрительные призы, освещающие вопросы безопасности дорожного движения | Приобретение, товаров, работ, услуг | Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов | ед. | 88 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин

Приложение 12

к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 12.10.2026 № 2258-па

Приложение 3

к муниципальной программе «Дороги»

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения» в 2026 году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог и транспортных сооружений местного значения общего пользования | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог и транспортных сооружений местного значения общего пользования в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 24.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 26.12.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 21.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 2. | Мероприятие (результат): Организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам в границах города Усолье-Сибирское | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат): Организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам в границах города Усолье-Сибирское | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 06.07.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 14.09.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 18.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 28.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| Задача «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское». |  |  |  |  |
| 3. | Содержание и ремонт светофорных объектов | Х | Х | Х |
| 3.1. | Содержание и ремонт светофорных объектов в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 10.07.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 04.08.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 21.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 4. | Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию дорожных знаков | Х | Х | Х |
| 4.1. | Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию дорожных знаков в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 4.1.2. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 02.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 4.1.3. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 02.03.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 4.1.4. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 21.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 4.1.5. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 5. | Мероприятие (результат): Приобретены учебно-методические, наглядные пособия, поощрительные призы, освещающие вопросы безопасности дорожного движения | Х | Х | Х |

Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин