Утверждена
 постановлением администрации
города Усолье-Сибирское
от 29.12.2025 №2493-па (в редакции от 
от 20.02.2026 №329-па, от 18.03.2026 №538-па, от 14.04.2026 №811-па, от 12.10.2026 №2258-па)

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское
 «Дороги» 

Раздел 1. Стратегические приоритеты
1. Основными стратегическими документами в сфере реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Дороги» (далее – Программа) являются:
1) Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309);
2) Государственная Программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 № 1596 (далее – ГП РФ);
3) Государственная Программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства», утвержденная Постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1019-пп (далее – ГП ИО);
4) Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2036 года, утвержденная решением Думы города Усолье-Сибирское от 20 декабря 2018 г. № 116/7 (с изменениями от 26.01.2023 г. № 8/8) (далее – Стратегия).
1.1. Основной целью Программы является повышение безопасности дорожного движения.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках федеральных проектов «Безопасность дорожного движения», «Региональная и местная дорожная сеть», входящих в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Реализация мероприятий Программы влияет на достижение цели ГП ИО: ежегодное повышение уровня обеспечения бесперебойного и безопасного функционирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения и сетях искусственных сооружений.
1.2. Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры. 
Состояние муниципальной дорожной сети в городе Усолье - Сибирское не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям.
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» составляет 256,13 км, согласно с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 07.10.2025 г. № 1800-па.
На территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» протяженность содержания дорог местного значения составляет 97 км. 
На балансе находится 8 светофорных объектов содержание и ремонт которых обеспечивается ежегодно.
Неудовлетворенность населения качеством автомобильных дорог, высокой степенью износа (более 76 %) автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог, отсутствие парковочных мест для парковки личного транспорта является причиной целого ряда негативных социальных последствий.
Усугубляет ситуацию состояние городской ливневой канализации, частичное отсутствие достоверных схем, информации о принадлежности и состоянии городской ливневой канализации в связи с длительным не проведением мероприятий по инвентаризации системы ливневой канализации.
Часть системы ливневой канализации города разрушена и находится в аварийном состоянии, в связи с чем необходимо регулярно проводить мероприятия по восстановлению ливневой канализации из-за неизбежного устаревания деталей и большого количества грязи в воде. 
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения предоставляются в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23.12.2019 № 1118-пп.
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения предоставляются в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, установленным постановлением Правительства Иркутской области от 17.09.2020 г. № 763-пп.
1.3. Реализация задач в сфере Программы осуществляется путем проведения (осуществления) конкретных мероприятий (результатов), входящих в состав структурных элементов, Программы.




Раздел 2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ‑СИБИРСКОЕ «ДОРОГИ» 
Таблица 1
Основные положения
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (далее – КГХ)

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел по благоустройству и экологии КГХ

	Участники муниципальной программы
	Отдел по благоустройству и экологии КГХ
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ КГХ
Отдел по жизнеобеспечению города КГХ
МКУ «Городское управление капитального строительства» (далее – МКУ «ГУКС»)

	Период реализации муниципальной программы 
	2026-2031 годы

	Цели муниципальной программы
	Повышение безопасности дорожного движения города.

	Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, в том числе по годам реализации
	2026 год – 492 007 496, 71 руб.;
2027 год – 336 164 242, 38 руб.;
2028 год – 215 640 294, 04 руб.;
2029 год – 29 948 094, 04 руб.;
2030 год – 29 948 094, 04 руб.;
2031 год – 29 948 094, 04 руб.

	Связь с национальными целями Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации, Иркутской области 
	1. Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни», определена Указом № 309 /Показатель: «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов», «Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года».
2. ГП РФ
3. ГП ИО



Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
 «ДОРОГИ»
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания/
поддерживающий

	Ед.
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	изм.
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Доля протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения (нарастающим итогом с 2026 года)
	возрастающий
	%
	х
	10,70
	21,16
	30,18
	37,35
	44,90
	52,07
	Отдел по благоустройству и экологии КГХ 

	2.
	Количество реализованных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (нарастающим итогом с 2026 года)
	возрастающий
	усл.ед
	х
	3
	4
	6
	8
	10
	12
	Отдел по благоустройству и экологии КГХ 


*Расчет Доли протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения осуществляется по формуле:
 , где
 – доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответственно в году i, в процентах;
 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в году (i-4), в км;
 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в году (i-3), в км;
 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в году (i-2), в км;
 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в году (i-1), в км;
 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в году i, в км;
 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в км.

*Расчет Достижения показателей программы по безопасности дорожного движения предусматривает реализацию соглашения программы с учетом выполненных мероприятий в рамках этого соглашения

Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
«ДОРОГИ»
	№ п/п
	Задачи структурного элемента/ отдельного мероприятия
	Ответственный за реализацию структурного элемента/ отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента/ отдельного мероприятия
	Связь с показателями

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Проектная часть

	1.
	Муниципальный проект «Дорожная сеть» 

	1.1.
	Повышение качества местной дорожной сети 
	Отдел по благоустройству и экологии КГХ

	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги и искусственные дорожные сооружения на них в ходе реализации мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них
	1

	
	
	
	
	

	2.
	Муниципальный проект «Безопасность дорожного движения»

	2.1.
	Устранение опасных и потенциально опасных участков (объектов) на автомобильных дорогах общего пользование местного значения
	Отдел по благоустройству и экологии КГХ
	Повышенная безопасность участников дорожного движения
	2

	Процессная часть

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения» 

	1.1.
	Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское
	Отдел по благоустройству и экологии КГХ
	Выполнены работы по обеспечению бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	1

	1.2.
	Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское
	
	Обеспечена безопасность дорожного движения на дорогах города Усолье-Сибирское
	2



Таблица 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
«ДОРОГИ» 
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источник финансирования
	Объем финансирования, рублей

	
	
	за весь период реализации муниципальной программы
	в том числе по годам

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «Дороги»

	КГХ 
	Всего, в том числе:
	1 133 656 315,25
	492 007 496,71
	336 164 242,38
	215 640 294,04
	29 948 094,04
	29 948 094,04
	29 948 094,04

	
	Федеральный бюджет (далее - ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет (далее - ОБ)
	704 622 900,00
	333 238 500,00
	185 692 200,00
	185 692 200,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет (далее - МБ)
	429 033 415,25
	158 768 996,71
	150 472 042,38
	29 948 094,04
	29 948 094,04
	29 948 094,04
	29 948 094,04

	ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

	КГХ
	Всего, в том числе:
	834 638 949,54
	371 428 734,54
	204 057 363,00
	204 057 363,00
	18 365 163,00
	18 365 163,00
	18 365 163,00

	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБ
	704 622 900,00
	333 238 500,00
	185 692 200,00
	185 692 200,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МБ
	130 016 049,54
	38 190 234,54
	18 365 163,00
	18 365 163,00
	18 365 163,00
	18 365 163,00
	18 365 163,00

	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Дорожная сеть»  

	Отдел по благоустройству и экологии КГХ
	Всего, в том числе:
	811 858 455,50
	362 847 465,50
	197 802 198,00
	197 802 198,00
	17 802 198,00
	17 802 198,00
	17 802 198,00

	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБ
	685 666 500,00
	325 666 500,00
	180 000 000,00
	180 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МБ
	126 191 955,50
	37 180 965,50
	17 802 198,00
	17 802 198,00
	17 802 198,00
	17 802 198,00
	17 802 198,00

	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Безопасность дорожного движения» 

	Отдел по благоустройству и экологии КГХ
	Всего, в том числе:
	22 780 494,04
	8 581 269,04
	6 255 165,00
	6 255 165,00
	562 965,00
	562 965,00
	562 965,00

	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБ
	18 956 400,00
	7 572 000,00
	5 692 200,00
	5 692 200,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МБ
	3 824 094,04
	1 009 269,04
	562 965,00
	562 965,00
	562 965,00
	562 965,00
	562 965,00

	ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

	Отдел по благоустройству и экологии КГХ
	Всего, в том числе:
	299 017 365,71
	120 578 762,17
	132 106 879,38
	11 582 931,04
	11 582 931,04
	11 582 931,04
	11 582 931,04

	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МБ
	299 017 365,71
	120 578 762,17
	132 106 879,38
	11 582 931,04
	11 582 931,04
	11 582 931,04
	11 582 931,04

	КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения»

	Отдел по благоустройству и экологии КГХ
	Всего, в том числе:
	299 017 365,71
	120 578 762,17
	132 106 879,38
	11 582 931,04
	11 582 931,04
	11 582 931,04
	11 582 931,04

	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МБ
	299 017 365,71
	120 578 762,17
	132 106 879,38
	11 582 931,04
	11 582 931,04
	11 582 931,04
	11 582 931,04




Приложение 1
к муниципальной программе «Дороги»

Таблица 1

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Дорожная сеть» 

Общие положения
	Ответственный исполнитель муниципального проекта
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	Наименование муниципальной программы
	Дороги

	Участники муниципального проекта
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
МКУ «Городское управление капитального строительства»





Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Дорожная сеть» 

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания/
поддерживающий

	Ед. 
изм.
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача «Повышение качества местной дорожной сети»

	1
	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения и искусственные дорожные сооружения на них (нарастающим итогом с 2026 года)
	возрастающий
	км.
	8,0
	4,496
	7,619
	10,823
	14,423
	18,023
	21,623
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          



Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Дорожная сеть» 

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерений
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Задача «Повышение качества местной дорожной сети»

	1.
	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения и искусственные дорожные сооружения на них (нарастающим итогом с 2026 года)
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Улучшение транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км.
	8,0
	4,496
	7,619
	10,823
	14,423
	18,023
	21,623



Таблица 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Дорожная сеть» 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Ответственный исполнитель, Соисполнители
	Источник финансирования
	Объем финансирования, рублей

	
	
	
	
	в том числе по годам

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	 
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ДОРОЖНАЯ СЕТЬ» 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
	Всего, в том числе:
	362 847 465,50
	197 802 198,00
	197 802 198,00
	17 802 198,00
	17 802 198,00
	17 802 198,00

	
	
	Федеральный бюджет (далее - ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет (далее - ОБ)
	325 666 500,00
	180 000 000,00
	180 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет (далее - МБ)
	37 180 965,50
	17 802 198,00
	17 802 198,00
	17 802 198,00
	17 802 198,00
	17 802 198,00

	1.
	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на них
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
МКУ «Городское управление капитального строительства»
	Всего, в том числе:
	362 847 465,50
	197 802 198,00
	197 802 198,00
	17 802 198,00
	17 802 198,00
	17 802 198,00

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	325 666 500,00
	180 000 000,00
	180 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	37 180 965,50
	17 802 198,00
	17 802 198,00
	17 802 198,00
	17 802 198,00
	17 802 198,00



Таблица 5
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Дорожная сеть»
на 2026 год

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Повышение качества местной дорожной сети»

	1.
	Мероприятие (результат) Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в 2026 году реализации
	Х 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское  
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
МКУ «Городское управление капитального строительства» 
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета
	13.02.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Соглашение

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Закупка включена в план график закупок
	27.02.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План-график в ЕИС

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. Заключение муниципального контракта
	23.06.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ 
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	29.10.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города
 Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
МКУ «Городское управление капитального строительства»
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.5.
	Контрольная точка 5.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	12.11.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское   
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
МКУ «Городское управление капитального строительства»
	Платежное поручение




Приложение 2
к муниципальной программе 
«Дороги»


Таблица 1
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Безопасность дорожного движения»
Общие положения
	Ответственный исполнитель муниципального проекта
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье‑Сибирское

	Наименование муниципальной программы
	Дороги

	Участники муниципального проекта
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье‑Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
МКУ «Городское управление капитального строительства»





Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Безопасность дорожного движения»

	[bookmark: OLE_LINK1]№ п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания/
поддерживающий
	ед.изм
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача «Устранение опасных и потенциально опасных участков (объектов) на автомобильных дорогах общего пользование местного значения»

	1.
	Количество устраненных опасных и потенциально опасных участков (объектов) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	поддерживающий
	усл.ед. 
	х
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 



Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Безопасность дорожного движения»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерений
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Задача «Устранение опасных и потенциально опасных участков (объектов) на автомобильных дорогах общего пользование местного значения».

	1.
	Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Устройство недостающих тротуаров, установка недостающего освещения, светофорных объектов, светофорных переходов, модернизация пешеходных переходов
	усл.ед. 
	х
	3
	2
	2
	2
	2
	2



Таблица 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Безопасность дорожного движения»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Ответственный исполнитель, Соисполнители
	Источник финансирования
	Объем финансирования, рублей

	
	
	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	 
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Безопасность дорожного движения» 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
	Всего, в том числе:
	8 581 269,04
	6 255 165,00
	6 255 165,00
	562 965,00
	562 965,00
	562 965,00

	
	
	Федеральный бюджет (далее - ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет (далее - ОБ)
	7 572 000,00
	5 692 200,00
	5 692 200,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет (далее - МБ)
	1 009 269,04
	562 965,00
	562 965,00
	562 965,00
	562 965,00
	562 965,00

	1.
	Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Всего, в том числе:
	8 581 269,04
	6 255 165,00
	6 255 165,00
	562 965,00
	562 965,00
	562 965,00

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	7 572 000,00
	5 692 200,00
	5 692 200,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	1 009 269,04
	562 965,00
	562 965,00
	562 965,00
	562 965,00
	562 965,00



Таблица 5 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «Безопасность дорожного движения»
на 2026 год

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Устранение опасных и потенциально опасных участков (объектов) на автомобильных дорогах общего пользование местного значения».

	1.
	Мероприятие (результат) Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2026 году реализации
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета
	13.02.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города
 Усолье-Сибирское          
	Соглашение

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Закупка включена в план график закупок
	22.06.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенными с заказчиками по результатам закупок. Заключение муниципального контракта
	25.06.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города
 Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	02.07.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.5.
	Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	08.09.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение



Приложение 3
к муниципальной программе «Дороги»
Таблица 1

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения»
Общие положения
	Ответственный исполнитель муниципального проекта
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	Наименование муниципальной программы
	Дороги

	Участники муниципального проекта
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
МКУ «Городское управление капитального строительства»
Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Усольский»





Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения»

	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]№ п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания/
поддерживающий
	Ед. 
изм.
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское»

	1.1.
	Протяженность содержания дорог и транспортных сооружений местного значения 
	поддерживающий
	км.
	80
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

	1.2. 
	Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров
	поддерживающий
	ед..
	х
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	2.
	Задача «Повышение безопасности дорожного движения, на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское».

	2.1.
	Количество светофорных объектов, устройство, содержание и ремонт которых выполнен 
	поддерживающий
	ед.
	8
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          

	2.2.
	Количество дорожных знаков, устройство, содержание и ремонт которых выполнен
	поддерживающий
	ед.
	113
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          

	2.3.
	Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов
	поддерживающий
	ед.
	88
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          



Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерений
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское»

	1.1.
	Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог и транспортных сооружений местного значения общего пользования 
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Протяженность содержания дорог местного значения 
	км.
	80
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29

	1.2.
	Организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам муниципального образования города Усолье-Сибирское
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Осуществление регулярных перевозок пассажиров
	ед.
	х
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	2.
	Задача «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское»

	2.1.
	Содержание и ремонт светофорных объектов
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество светофорных объектов, устройство, содержание и ремонт которых выполнен
	ед.
	8
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	2.2.
	Проведены мероприятия по содержанию дорожных знаков
	Приобретение, товаров, работ, услуг
	Количество дорожных знаков, устройство, содержание и ремонт которых выполнен
	ед.
	113
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.3.
	Приобретены учебно-методические, наглядные пособия, поощрительные призы, освещающие вопросы безопасности дорожного движения
	Приобретение, товаров, работ, услуг
	Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов
	ед.
	88
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х



Таблица 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства 
и безопасности дорожного движения»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Ответственный исполнитель, Соисполнители
	Источник финансирования
	Объем финансирования, рублей

	
	
	
	
	в том числе по годам

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	 
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения»
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
	Всего, в том числе:
	120 578 762,17
	132 106 879,38
	11 582 931,04
	11 582 931,04
	11 582 931,04
	11 582 931,04

	
	
	Федеральный бюджет (далее - ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет (далее - ОБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет (далее - МБ)
	120 578 762,17
	132 106 879,38
	11 582 931,04
	11 582 931,04
	11 582 931,04
	11 582 931,04

	1.
	Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог и транспортных сооружений местного значения общего пользования 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
	Всего, в том числе:
	97 105 379,25
	120 906 879,38
	382 931,04
	382 931,04
	382 931,04
	382 931,04

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	97 105 379,25
	120 906 879,38
	382 931,04
	382 931,04
	382 931,04
	382 931,04

	2.
	Организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам в границах города Усолье-Сибирское
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Всего, в том числе:
	19 262 707,97
	9 200 000,00
	9 200 000,00
	9 200 000,00
	9 200 000,00
	9 200 000,00

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	19 262 707,97
	9 200 000,00
	9 200 000,00
	9 200 000,00
	9 200 000,00
	9 200 000,00

	3.
	Содержание и ремонт светофорных объектов
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Всего, в том числе:
	2 699 994,95
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	2 699 994,95
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00

	4.
	Проведены мероприятия по содержанию дорожных знаков
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Всего, в том числе:
	1 510 680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	1 510 680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Приобретены учебно-методические, наглядные пособия, поощрительные призы, освещающие вопросы безопасности дорожного движения
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Таблица 5
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения» в 2026 году
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское»

	1.
	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог и транспортных сооружений местного значения общего пользования
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог и транспортных сооружений местного значения общего пользования в 2026 году реализации
	Х 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	24.11.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское               
	План-график в ЕИС

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	26.12.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	1.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	21.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	30.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	2.
	Мероприятие (результат): Организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам в границах города Усолье-Сибирское
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат): Организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам в границах города Усолье-Сибирское
	Х 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	06.07.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское               
	План-график в ЕИС

	2.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	14.09.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	2.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	18.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	2.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	28.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	Задача «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское».

	3.
	Содержание и ремонт светофорных объектов
	Х
	Х
	Х

	3.1.
	Содержание и ремонт светофорных объектов в 2026 году реализации
	Х 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Х

	3.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	10.07.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	3.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	04.08.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	3.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	21.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	3.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	30.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	
	
	
	
	

	4.
	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию дорожных знаков
	Х
	Х
	Х

	4.1.
	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию дорожных знаков в 2026 году реализации
	Х 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Х

	4.1.2.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	02.02.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	4.1.3.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	02.03.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	4.1.4.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	21.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	4.1.5.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	30.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	5.
	Мероприятие (результат): Приобретены учебно-методические, наглядные пособия, поощрительные призы, освещающие вопросы безопасности дорожного движения
	Х
	Х
	Х



