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Муниципальная программа города Усолье-Сибирское
 «Жилье и городская среда»

Раздел 1. Стратегические приоритеты
1. Основными стратегическими документами в сфере реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Жилье и городская среда» (далее- Программа) являются:
1) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309);
2) Государственная программа Иркутской области «Доступное Жилье», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1008-пп;
3) Государственная программа Иркутской области «ЖКХ и повышение энергоэффективности Иркутской области» утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 г. № 1022-пп;
4) Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1009-пп;
5) Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года от 31.10.2022 г. № 3268‑р (далее- Стратегия РФ);
6) Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2036 года, утвержденная Решением Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 116/7 (с изменениями от 26.01.2023 г. № 8/8) (далее- Стратегия);
7) Об утверждении муниципальной адресной программы города Усолье‑Сибирское «Переселение граждан, проживающих на территории города Усолье-Сибирское, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2020-2025 годах» от 24.12.2020 г. № 2427;
1.1. Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках федеральных проектов «Жилье», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящий в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Мероприятия Программы в соответствии с Указом № 309 направлены на достижение следующих национальных целей:
1) 	Комфортная и безопасная среда для жизни;
2) 	Экологическое благополучие;
Реализация мероприятий Программы влияет на достижение целевых показателей и задач, выполнение которых характеризует достижение национальных целей:
1) Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов 2036 году;
2) Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году;
3) Увеличение темпов замены сети инженерно-технических сооружений коммунальной инфраструктуры к 2030 году до 2 %;
4) Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году;
5) Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема, ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья;
6) Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве;
7) ﻿﻿Ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I и II классов опасности;
8) Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.
1.2. Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является наличие аварийного жилищного фонда. Это не   только   ухудшает внешний облик города и сдерживает развитие городской инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности   проживания   граждан, ухудшает качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.
Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Этот жилищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографические проблемы. Проживание в нем зачастую понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в указанных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования. 
Наличие аварийного жилищного фонда не только ухудшает внешний облик города, но и понижает инвестиционную привлекательность, сдерживает развитие инфраструктуры, также создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.
В целях реализации мероприятий жилого фонда признанных аварийными и подлежащими сносу на 2025 год в городе Усолье-Сибирское выявлено 35 домов, из них снесены 6 домов по адресам: Магистральная д. 70; ул. Богдана‑Хмельницкого д. 21; ул. Тургенева д. 3, 7; ул. Дзержинского д. 4; Декабристов д. 9.
Общий объем аварийного жилья на территории города Усолье-Сибирское по состоянию на 01.01.2025г. составил 30,7 тыс. кв. м (42 дома), где проживает около 1815 человек из них 5 МКД 335 серии общей площадью 13374,71 кв.м. В 2024 году признано аварийными 3 МКД, общей площадью 572,40 кв.м., в которых проживает 30 человек.
Региональная адресная программа Иркутской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (с 2019 по 2025 годы) реализовывалась на территории города Усолье-Сибирское в период 2022-2025 годы.
Общий объем аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, который необходимо расселить составил 14 632,59 кв. м (35 многоквартирных домов, 263 квартиры, 802 граждан).
Общий объем финансирования программы переселения на 1 марта 2025 года, составил 2,522 млрд. рублей за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ, областного и местного бюджетов исходя из размера показателя стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для Иркутской области, установленного на момент подачи заявки (1 квартал 2022 года) в размере 80 910 руб./1 кв.м.
В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, построены новые МКД: 
1. Территория комплексного развития, застройщик АО СЗ «Строительная корпорация Иркутской области», обеспечен ввод в эксплуатацию 1-ой блок-секции жилой площадью 1 431,0 кв. м.  Завершение строительства и ввод в эксплуатацию 2 ой блок-секции 17 декабря 2024 года. В 2024 году введено в эксплуатацию два многоквартирных дома: ул. Коростова, д. 43 (24 квартирный) и ул. Стопани, д. 5а (24 квартирный)
2.	Земельный участок в районе пр. Красных партизан, 35а, застройщик ООО «СМУ‑22» (г. Иркутск), приобретение 87 квартир площадью 4492,35 кв. м в новом 9-ти этажном многоквартирном доме. 
Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с поддержкой публично-правовой компании «Фонд развития территорий» предоставляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий, утвержденным постановлением правительства Иркутской области от 13.11.2023 г. № 1008-пп (Приложение № 2 к государственной программе Иркутской области «Доступное жильё».
Жилищно-коммунальное хозяйство - это социально значимая сфера жизнедеятельности населения и определяется как отрасль народного хозяйства. Проблемными вопросами на сегодняшний день являются:
- наличие дебиторской задолженности за разработку проектной документации;
- отсутствие софинансирования на строительство сетей водоснабжения на территории города Усолье-Сибирское.
Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную собственность, субсидии на реализацию мероприятий по приобретению специализированной техники для водоснабжения населения, предоставляется в соответствии с Положением о предоставлении субсидии, постановлением Правительства Иркутской области от 2 июня 2016 года № 336-пп.
В сфере охраны окружающей среды: согласно экологической политики города Усолье‑Сибирское долгосрочной перспективой является поддержание целостности природных систем и их жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития, укрепления здоровья населения и обеспечения экологической безопасности.
Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количества разнообразных отходов. Резкий рост потребления в последние десятилетия привел к существенному увеличению объемов образования твердых коммунальных отходов (далее-ТКО).
В настоящее время серьезной проблемой в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» является утилизация и захоронение ТКО, отсутствие поправок в законопроектах, связывающее в единое целое сбор, переработку и утилизацию ТКО, отсутствие санкционированного полигона ТКО на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области, которая требует скорейшего решения таких проблем как:
– переполнение контейнерных площадок на территории МКД, а также образования несанкционированных свалок рядом с площадками;
- отсутствие инфраструктуры для накопления отходов, не относящихся
к ТКО: жители вывозят отходы, не являющиеся ТКО (траву, ветки, деревья, строительный мусор) на контейнерные площадки, а жители МКД оставляют ненужные двери или рамы на лестничной площадке или во дворе, данные отходы никем  не вывозятся, так как на них не заключаются договора на вывоз с ООО «РТ-НЭО Иркутск» (далее-региональный оператор);
– крупногабаритные отходы по ошибке часто относят к строительным отходам, вывоз которых региональным оператором по обращению с ТКО не регламентирован, тем самым образуются несанкционированные свалки, в связи с этим необходимо создать региональный нормативно правовой акт об определении видового состава и порядке обращения со строительными отходами в Иркутской области;
– отсутствие подъездных путей к контейнерным площадкам.
В 2024 году администрацией города активно проводилась работа по созданию мест (площадок) накопления ТКО на территории города (создано 24 площадки, установлено 83 контейнера объемом 1,1 и 0,75 м2 для накопления ТКО).
В связи с антропогенным воздействием выбросов промышленных предприятий, а также лесными пожарами, наблюдается поражение всех видов пород деревьев. В связи с этим требуется проведение работ по расчистке лесов, выборочным рубкам, а также выполнение работ по профилактике лесных пожаров. Площадь городских лесов территории города Усолье-Сибирское составляет 861,7 Га, к нему отнесены участки, которые являются природными объектами, имеющими особо ценное значение, и в отношении которых устанавливается особый правовой режим использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.
На территории города отмечается произрастание большого количества перестойных деревьев, угрожающих падением, что требует проведения работ по их реконструкции.
В целях определения фактического состояния зеленых насаждений и планомерного выполнения мероприятий по их содержанию на территории города необходимо проводить инвентаризацию.
Повышение уровня благоустройства территории города Усолье-Сибирское стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.
Проблематикой в области организации освещения улиц является использование неэнергоэффективных светильников на 60 % от общей протяженности линий наружного освещения территории города, а также недостаток уличного освещения на территории города. Основной причиной данной проблемы является отсутствие модернизации линий и оборудования наружного освещения. 
Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере.
Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования энергоносителей, при непрерывном росте цен на электрическую и тепловую энергию, позволяет добиться существенной экономии финансовых ресурсов. 
Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:
- реконструкция тепловых сетей и энергетических сетей;
- установка приборов учета.
Проведение энергосберегающей политики позволит повысить технический уровень энергетического комплекса города при сохранении комфортных условий у конечных потребителей, снизить финансовую нагрузку, связанную с энергоресурсопотреблением, на бюджет города и население.
Техническое состояние большинства многоквартирных домов не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. Главная причина неудовлетворительного технического состояния многоквартирных домов – многолетнее отсутствие их надлежащего технического содержания, обслуживания и своевременного проведения в них капитального ремонта. В большинстве случаев отдельные инженерные системы и оборудование домов уже отработали свой нормативный срок эксплуатации. В основном это системы водоснабжения, тепло- электро- снабжения, водоотведения, газоснабжения, канализации. Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса, обусловленное его неудовлетворительным финансово-экономическим состоянием, высокой затратностью, низкой платежеспособностью населения как следствие привело, к высокой степени износа основных фондов.
На территории города расположено 698 МКД. В программу капремонта входят 618 МКД (за исключением аварийных домов), в том числе 10 выбрали способ формирования фонда капремонта на спец. счетах, остальные на счете регионального оператора. 
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2052 годы утверждена Постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп. 
С 2019 года между администрацией города и Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области заключен договор о передаче муниципальному образованию функции технического заказчика. С 01.01.2023 функции технического заказчика перешли Комитету по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское. За период исполнения функции технического заказчика администрация города провела капитальный ремонт в 305 ти МКД на сумму средств – 997,3 млн. руб., в том числе проведено техническое обследование в 62 МКД серии 335.
Количество ремонтируемых домов ежегодно увеличиваются за счет мероприятий по приближению сроков капитального ремонта МКД.
В 2025 году проведен ремонт 23-х объектов площадью 78,17 тыс. кв. м. на общую сумму 132,82 млн. руб.
Работы по капитальному ремонту в городе выполняются в полном объеме в соответствии с календарным графиком работ.
Проведение своевременного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и улучшение их эксплуатационных характеристик создадут безопасные и более комфортные условия проживания граждан.
1.3. Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам и результатам мероприятий для решения следующих задач:
1) повышение уровня внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское;
2) воспитание экологической культуры населения города;
3) организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье‑Сибирское;
4) развитие зеленого фонда города Усолье-Сибирское;
5) предотвращение негативного воздействия на окружающую среду;
6) обеспечение функционирования текущей деятельности МКУ «Чистый город» на территории города Усолье-Сибирское»;
7) повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории города Усолье-Сибирское, модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры;
8) защита объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;
9) повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями;
10) обеспечение переселения граждан, проживающих на территории города Усолье-Сибирское, из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;
11) выявление и снос аварийного жилищного фонда;
12) организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Усолье – Сибирское;
13) обеспечение проведения капитального и текущего ремонта помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское.
Реализация задач Программы предусматривает проведение (осуществление) конкретных мероприятий (результатов), входящих в состав структурных элементов (муниципальных проектов, и комплексов процессных мероприятий) включенных в Программу.

























РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ‑СИБИРСКОЕ
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 
Таблица 1
Основные положения
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (далее – КГХ)

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ КГХ
Отдел по благоустройству и экологии КГХ
Отдел по жизнеобеспечению города КГХ
Муниципальное казенное учреждение «Городское управление капитального строительства» (далее- МКУ «ГУКС»)
Отдел по управлению жилищным фондом КГХ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское (далее- КУМИ)

	Участники муниципальной программы
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ КГХ
Отдел по благоустройству и экологии комитета КГХ
Отдел по жизнеобеспечению города КГХ
МКУ «ГУКС»
Отдел по управлению жилищным фондом КГХ
КУМИ

	Период реализации муниципальной программы 
	2026-2031 годы

	Цели муниципальной программы
	Цель 1: Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания;
Цель 2: Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства города для обеспечения комфортных условий проживания граждан;
Цель 3: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Усолье-Сибирское;
Цель 4: Сохранение и защита окружающей среды.

	Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, в том числе по годам реализации
	2026 год – 231 434 180, 39 руб.;
2027 год – 87 235 984, 22 руб.;
2028 год – 1 394 631 740, 26 руб.;
2029 год – 1 394 631 740, 26 руб.;
2030 год – 1 394 631 740, 26 руб.;
2031 год – 1 394 631 740, 26 руб.

	Связь с национальными целями Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации, Иркутской области 
	1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», определена Указом № 309/ Показатель: «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году»;
2. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», определена Указом № 309/ Показатель: «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году;
3. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», определена Указом № 309/ Показатель: «Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году»;
4. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», определена Указом № 309/ Показатель: «Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве»;
5. Национальная цель «Экологическое благополучие», определена Указом № 309/ Показатель: «Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема, ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья»;
6. Национальная цель «Экологическое благополучие», определена Указом № 309/ Показатель: «Ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I и II классов опасности»;
7. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», определена Указом № 309/ Показатель: «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году», «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда»;
8. 	Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», определена Указом № 309/ Показатель: «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда»;
9. Государственная программа Иркутской области «ЖКХ и повышение энергоэффективности Иркутской области» утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 г. № 1022-пп;
10. Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 г. № 1009-пп;
11. Государственная программа Иркутской области «Развитие ЖКХ и повышение энергоэффективности Иркутской области» утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 г. № 1022-пп.



Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]№ п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания/поддерживающий
	Ед. 
изм.
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)
	возрастающий
	тыс. человек
	0,537
	0,573
	0,688
	2,530
	х
	х
	х
	Отдел по управлению жилищным фондом КГХ

	2
	Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (нарастающим итогом с 2026 года)
	возрастающий
	шт.
	х
	5
	х
	х
	х
	х
	х
	Отдел по благоустройству и экологии КГХ

	3
	Доля исполненных мероприятий по разработке проектной документации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории города Усолье-Сибирское
	наследуемый поддерживающий
	%
	100
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	МКУ "ГУКС"

	4
	Реализация исполнения мероприятий по обслуживанию территории города Усолье-Сибирское
	поддерживающий
	да/нет
	х
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	Отдел по благоустройству и экологии КГХ

	5
	Протяженность содержания линий наружного освещения территории города
	поддерживающий
	км.
	60,349
	140,079
	140,079
	140,079
	140,079
	140,079
	140,079
	Отдел по жизнеобеспечению города КГХ

	6
	Реализация исполнения мероприятий по защите объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, от запланированных.
	поддерживающий
	да/нет
	х
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	Отдел по благоустройству и экологии КГХ

	7
	Актуализация схем инженерной инфраструктуры
	возрастающий
	ед.
	1
	1
	2
	х
	х
	х
	х
	Отдел по жизнеобеспечению города КГХ

	8
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен первичный капитальный ремонт (нарастающим итогом c 2026 года)*
	возрастающий
	%
	8,70
	7,12
	10,36
	11,00
	14,56
	18,12
	21,68
	Отдел по управлению жилищным фондом КГХ


* Расчет доли многоквартирных домов, в которых проведен первичный капитальный ремонт, осуществляется по формуле: 

где: D – доля многоквартирных домов, в которых проведен первичный капитальный ремонт, в текущем году;
        P – значение показателя, количество домов, в которых проведён первичный капитальный ремонт в текущем году;
        G – общее количество многоквартирных домов, в которых требуется провести капитальный ремонт;

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
 «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
	№ п/п
	Задачи структурного элемента/ отдельного мероприятия
	Ответственный за реализацию структурного элемента/ отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента/ отдельного мероприятия
	Связь с показателями

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

	Мероприятия, направленные на реализацию регионального проекта «Жильё Иркутская область», входящий в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»

	1.
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ»

	1.1.
	Сокращение аварийного жилья
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Сокращение аварийного жилья (граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, переселены с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения и т.д.)).
	1

	Мероприятия, направленные на реализацию регионального проекта «Чистая страна (Генеральная уборка)», «Создание эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» входящий в состав Государственной Программы Иркутской области «Охрана окружающей среды»

	2.
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

	2.1.
	Улучшение экологических условий проживания населения на территории, подверженной негативному влиянию объектов накопления вреда и несанкционированных свалок, создание объектов инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами, а также условий накопления твердых коммунальных отходов для населения, соответствующих требованиям законодательства
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города
	Ликвидированы 5 несанкционированных свалок, очищено 1,159 гектаров земель, что позволит улучшить качество жизни 72,594 тысяч человек. 
В период с 2019 по 2030 годы планируется обустройство 175 контейнерных площадок и приобретение 993 контейнеров.
Создание устойчивой системы обращения с ТКО, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 % и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза
	2

	Мероприятия, направленные на реализацию ведомственного проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

	3.
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

	3.1.
	Повышена надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории города Усолье-Сибирское, модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры
	МКУ "ГУКС"
	Строительство, реконструкция (модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры
	3

	ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

	КОМПЛЕКСЫ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	1.
	КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

	1.1.
	Повышен уровень внешнего благоустройства, воспитание экологической культуры населения, организовано бесперебойное уличное освещение, развит зеленый фонд, предотвращено негативное воздействие на окружающую среду, обеспечено функционирование текущей деятельности МКУ «Чистый город» на территории города Усолье Сибирское
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города
	Выполнены работы по снижению экологической нагрузки, озеленения территории города, обеспечению благоустройства, организации освещения улиц на территории города, и улучшение эстетического состояния города Усолье-Сибирское
	4, 5

	2. 
	КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры»

	2.1.
	Защищены объекты от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановлены водные объекты до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, содержание водонапорных скважин.
Повышена эффективность использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское.
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Реализованы мероприятия по защите объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, от запланированных. Обеспечено содержание и обслуживание водонапорных скважин.  
Повышен технический уровень энергетического комплекса города у конечных потребителей, снижение финансовой нагрузки, связанную с энергоресурсопотреблением, на бюджет города и населения.
	6, 7

	3.
	КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское»

	3.1.
	Обеспечена организация своевременного проведения капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Выполнен качественный капитальный ремонт МКД 
	8



Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
	Ответственный исполнитель, Соисполнители
	Источник финансирования
	Объем финансирования, рублей

	
	
	за весь период реализации муниципальной программы
	в том числе по годам

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

	КГХ
	Всего, в том числе:
	5 897 197 125,65
	231 434 180,39
	87 235 984,22
	1 394 631 740,26
	1 394 631 740,26
	1 394 631 740,26
	1 394 631 740,26

	
	Федеральный бюджет (далее - ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет (далее - ОБ)
	4 905 069 200,00
	22 989 200,00
	0,00
	1 220 520 000,00
	1 220 520 000,00
	1 220 520 000,00
	1 220 520 000,00

	
	Местный бюджет (далее - МБ)
	992 127 925,65
	208 444 980,39
	87 235 984,22
	174 111 740,26
	174 111 740,26
	174 111 740,26
	174 111 740,26

	ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

	КГХ
	Всего, в том числе:
	5 484 911 862,89
	118 488 782,89
	1 500 000,00
	1 341 230 770,00
	1 341 230 770,00
	1 341 230 770,00
	1 341 230 770,00

	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБ
	4 905 069 200,00
	22 989 200,00
	0,00
	1 220 520 000,00
	1 220 520 000,00
	1 220 520 000,00
	1 220 520 000,00

	
	МБ
	579 842 662,89
	95 499 582,89
	1 500 000,00
	120 710 770,00
	120 710 770,00
	120 710 770,00
	120 710 770,00

	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ»

	Отдел по управлению жилищным фондом КГХ
	Всего, в том числе:
	5 474 870 332,89
	109 947 252,89
	0,00
	1 341 230 770,00
	1 341 230 770,00
	1 341 230 770,00
	1 341 230 770,00

	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБ
	4 897 516 200,00
	15 436 200,00
	0,00
	1 220 520 000,00
	1 220 520 000,00
	1 220 520 000,00
	1 220 520 000,00

	
	МБ
	577 354 132,89
	94 511 052,89
	0,00
	120 710 770,00
	120 710 770,00
	120 710 770,00
	120 710 770,00

	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

	Отдел по благоустройству и экологии КГХ
	Всего, в том числе:
	10 041 530,00
	8 541 530,00
	1 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБ
	7 553 000,00
	7 553 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МБ
	2 488 530,00
	988 530,00
	1 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

	МКУ "ГУКС"
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

	КГХ
	Всего, в том числе:
	412 285 262,76 
	112 945 397,50 
	85 735 984,22 
	53 400 970,26 
	53 400 970,26 
	53 400 970,26 
	53 400 970,26 

	
	ФБ
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	ОБ
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	МБ
	412 285 262,76 
	112 945 397,50 
	85 735 984,22 
	53 400 970,26 
	53 400 970,26 
	53 400 970,26 
	53 400 970,26 

	КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

	Отдел по благоустройству и экологии КГХ
Отдел по жизнеобеспечению города КГХ
	Всего, в том числе:
	366 195 911,21
	93 773 237,50
	70 393 602,83
	50 507 267,72
	50 507 267,72
	50 507 267,72
	50 507 267,72

	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МБ
	366 195 911,21
	93 773 237,50
	70 393 602,83
	50 507 267,72
	50 507 267,72
	50 507 267,72
	50 507 267,72

	КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры»

	Отдел по благоустройству и экологии КГХ
Отдел по жизнеобеспечению города КГХ
	Всего, в том числе:
	17 399 596,91
	8 318 496,39
	9 081 100,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МБ
	17 399 596,91
	8 318 496,39
	9 081 100,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов,  и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское»

	Отдел по управлению жилищным фондом КГХ
	Всего, в том числе:
	28 689 754,64
	10 853 663,61
	6 261 280,87
	2 893 702,54
	2 893 702,54
	2 893 702,54
	2 893 702,54

	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МБ
	28 689 754,64
	10 853 663,61
	6 261 280,87
	2 893 702,54
	2 893 702,54
	2 893 702,54
	2 893 702,54





Приложение 1
к муниципальной программе 
«Жилье и городская среда»

Таблица 1

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Жилье» 
Общие положения

	Ответственный исполнитель муниципального проекта
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье‑Сибирское

	Наименование муниципальной программы
	Жилье и городская среда

	Участники муниципального проекта
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское
Муниципальное казенное учреждение «Городское управление капитального строительства»






















Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Жилье» 
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания/поддерживающий
	Ед. 
изм.
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Задача «Сокращение аварийного жилья»

	1.
	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)
	возрастающий
	тыс. человек
	0,537
	0,573
	0,688
	2,530
	х
	х
	х
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	1.2.
	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда
(нарастающим итогом с 2019 года)
	возрастающий
	кв.м.
	х
	10 713,27
	14 632,63
	43 960,26
	х
	х
	х
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	2.
	Количество снесенных многоквартирных домов не пригодных для проживания
(нарастающим итогом с 2026 года)
	возрастающий
	ед.
	1
	7
	25
	х
	х
	х
	х
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское



Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Жилье» 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерений
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1. Задача «Сокращение аварийного жилья»

	1.1.
	Расселен аварийный жилищный фонд 
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Обеспечено переселение граждан, проживающих на территории города Усолье-Сибирское, из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
	тыс. человек
	0,537
	0,573
	0,688
	2,530
	х
	х
	х

	
	
	
	
	кв.м.
	х
	10 713,27
	14 632,63
	43 960,26
	х
	х
	х

	1.2.
	Снесен аварийный жилищный фонд
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Количество снесенных многоквартирных домов не пригодных для проживания
	ед.
	1
	7
	25
	х
	х
	х
	х



Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Жилье»
	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий/мероприятия (результата)
	Ответственный исполнитель, Соисполнители
	Источник финансирования
	Объем финансирования, рублей

	
	
	
	
	В том числе по годам

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЖИЛЬЕ»
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье Сибирское
	Всего, в том числе:
	109 947 252,89
	0,00
	1 341 230 770,00
	1 341 230 770,00
	1 341 230 770,00
	1 341 230 770,00

	
	
	Средства фонда (далее - СФ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет (далее - ОБ)
	15 436 200,00
	0,00
	1 220 520 000,00
	1 220 520 000,00
	1 220 520 000,00
	1 220 520 000,00

	
	
	Местный бюджет (далее - МБ)
	94 511 052,89
	0,00
	120 710 770,00
	120 710 770,00
	120 710 770,00
	120 710 770,00

	1.
	Расселен аварийный жилищный фонд
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье Сибирское
	Всего, в том числе:
	100 658 131,59
	0,00
	1 341 230 770,00
	1 341 230 770,00
	1 341 230 770,00
	1 341 230 770,00

	
	
	
	СФ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	15 436 200,00
	0,00
	1 220 520 000,00
	1 220 520 000,00
	1 220 520 000,00
	1 220 520 000,00

	
	
	
	МБ
	85 221 931,59
	0,00
	120 710 770,00
	120 710 770,00
	120 710 770,00
	120 710 770,00

	2.
	Снесен аварийный жилищный фонд
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье Сибирское
	Всего, в том числе:
	9 289 121,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	СФ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	9 289 121,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Жилье» 
на 2026 год
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Задача «Сокращение аварийного жилья»

	1.
	Мероприятие (результат): Расселен аварийный жилищный фонд 
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат): Расселен аварийный жилищный фонд в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета
	31.03.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Соглашение

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Закупка включена в план график закупок
	30.03.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План график в ЕИС

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенными с заказчиками по результатам закупок. Заключение муниципального контракта
	21.09.2026
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	16.12.2026
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.5.
	Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	29.12.2026
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	2.
	Мероприятие (результат): Снесен аварийный жилищный фонд 
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат): Снесен аварийный жилищный фонд в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	26.06.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	2.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	20.07.2026

	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	2.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	28.09.2026
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	2.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	01.10.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение




Приложение 2
к муниципальной программе
«Жилье и городская среда»

Таблица 1

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

Общие положения

	Ответственный исполнитель муниципального проекта
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	Наименование муниципальной программы
	Жилье и городская среда

	Участники муниципального проекта
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье‑Сибирское



Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания/
поддерживающий
	Ед. 
изм.
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Задача «Улучшение экологических условий проживания населения на территории, подверженной негативному влиянию объектов накопления вреда и несанкционированных свалок»

	1.
	Количество созданных и модернизированных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	убывающий
	шт.
	24
	0
	х
	х
	х
	х
	х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

	2.
	Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров
	убывающий
	шт.
	83
	0
	х
	х
	х
	х
	х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

	3.
	Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (нарастающим итогом с 2026 года)
	возрастающий
	шт.
	х
	5
	х
	х
	х
	х
	х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

	4.
	Сокращение объема (массы) отходов в местах несанкционированного размещения отходов
	поддерживающий
	куб.м.
	х
	4 742
	х
	х
	х
	х
	х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское


* Расчет доли ликвидированных свалок к общему количеству выявленных свалок, предусмотренных территориальной схемой по обращению с отходами в Муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»


 – доля ликвидированных свалок;
- количество выявленных свалок на территории Муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;
- количество ликвидированных свалок на территории Муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерений
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1. Задача «Улучшение экологических условий проживания населения на территории, подверженной негативному влиянию объектов накопления вреда и несанкционированных свалок, создание объектов инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами, а также условий накопления твердых коммунальных отходов для населения, соответствующих требованиям законодательства»

	1.1.
	Созданы и модернизированы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и (или) бункеры
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Приобретены контейнеры для накопления ТКО
	шт.
	83
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	Созданы места (площадки) ТКО
	шт.
	24
	х
	х  
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	Модернизированы места (площадки) ТКО
	шт.
	х
	х
	1
	х
	х
	х
	х

	1.2.
	Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Реализованы мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов
	шт.
	х
	5
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	куб. м.
	х
	4 742
	х
	х
	х
	х
	х



Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Ответственный исполнитель, Соисполнители
	Источник финансирования
	Объем финансирования, рублей

	
	
	
	
	В том числе по годам

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
	Всего, в том числе:
	8 541 530,00
	1 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет (далее - ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет (далее - ОБ)
	7 553 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет (далее - МБ)
	988 530,00
	1 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Ликвидировано мест несакционированного размещения отходов
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
	Всего, в том числе:
	8 475 240,00
	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	7 553 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	922 240,00
	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Созданы и модернизированы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и (или) бункеры
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
	Всего, в том числе:
	66 290,00
	500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	66 290,00
	500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» на 2026 год

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Задача «Улучшение экологических условий проживания населения на территории, подверженной негативному влиянию объектов накопления вреда и несанкционированных свалок, создание объектов инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами, а также условий накопления твердых коммунальных отходов для населения, соответствующих требованиям законодательства»

	1.
	Мероприятие (результат): Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат): Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета
	29.01.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Соглашение

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Закупка включена в план график закупок
	23.07.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План график в ЕИС

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенными с заказчиками по результатам закупок. Заключение муниципального контракта
	17.08.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30.11.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.5.
	Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	14.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	2.
	Мероприятие (результат): Созданы и модернизированы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и (или) бункеры
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат): Созданы и модернизированы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и (или) бункеры в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка 1. Подача заявки на предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области
	28.08.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Заявка

	2.1.3.
	Контрольная точка 2. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета
	12.10.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Соглашение

	2.1.4.
	Контрольная точка 3. Закупка включена в план график закупок
	14.10.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План график в ЕИС

	2.1.5.
	Контрольная точка 4. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенными с заказчиками по результатам закупок. Заключение муниципального контракта
	16.10.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	2.1.6.
	Контрольная точка 5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	2.1.7.
	Контрольная точка 6. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение



Приложение 3
к муниципальной программе
«Жилье и городская среда» 

Таблица 1
ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Развитие систем инженерной инфраструктуры» 

Общие положения
	Ответственный исполнитель муниципального проекта
	Муниципальное казенное учреждение «Городское управление капитального строительства» (далее- МКУ «ГУКС»)

	Наименование муниципальной программы
	Жилье и городская среда

	Участники муниципального проекта
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье‑Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье‑Сибирское
МКУ «ГУКС»





Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Развитие систем инженерной инфраструктуры» 
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания/
поддерживающий
	Ед. 
изм.
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Задача «Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории города Усолье-Сибирское, модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры»

	1.1.
	Количество разработанной проектной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское»
	поддерживающий
	ед. 
	1
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
МКУ «ГУКС»

	1.2.
	Количество объектов коммунальной инфраструктуры, созданных, модернизированных, реконструированных с нарастающим итогом
	поддерживающий
	ед.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
МКУ «ГУКС»



Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «Развитие систем инженерной инфраструктуры» 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерений
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1. Задача «Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории города Усолье-Сибирское, модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры»

	1.1.
	Реализовано строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Разработана проектная документация по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское»
	ед. 
	1
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	Построены канализационные очистные сооружения на территории города Усолье-Сибирское
	ед. 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х


*финансирование мероприятий не предусмотрено 

Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Развитие систем инженерной инфраструктуры» 
	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий/мероприятия (результата)
	Ответственный исполнитель, Соисполнители
	Источник финансирования
	Объем финансирования, рублей

	
	
	
	
	за весь период реализации муниципальной программы
	в том числе по годам

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 
	МКУ «ГУКС» 
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет (далее - ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет (далее - ОБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет (далее - МБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Реализовано строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское
	МКУ «ГУКС»
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


*финансирование мероприятий не предусмотрено 

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Развитие систем инженерной инфраструктуры»
на 2026 год
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории города Усолье-Сибирское, модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры»

	1.
	Мероприятие (результат): Реализована разработка проектной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское»
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат): Реализована разработка проектной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений на территории города Усолье-Сибирское» в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	04.03.2026
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение



Приложение 4
к муниципальной программе
«Жилье и городская среда» 

Таблица 1

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды 
и благоустройству территорий»

Общие положения
	Ответственный исполнитель муниципального проекта
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	Наименование муниципальной программы
	Жилье и городская среда

	Участники муниципального проекта
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Муниципальное казенное учреждение «Чистый город» (далее -МКУ «Чистый город»)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское (далее- КУМИ)




Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания/
поддерживающий
	Ед. 
изм.
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Повышение уровня внешнего благоустройства, воспитание экологической культуры населения, организация бесперебойного уличного освещения, развитие зеленого фонда, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение функционирования текущей деятельности МКУ «Чистый город» на территории города Усолье Сибирское»

	1.1.
	Вывезено ТКО с территории кладбища
	поддерживающий
	куб. м.
	4053,31
	5511,24
	5511,24
	5511,24
	5511,24
	5511,24
	5511,24
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

	1.2.
	Количество обслуживаемых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	поддерживающий
	ед.
	174
	7
	7
	0
	0
	0
	0
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

	1.3.
	Поставка газа
	поддерживающий
	тонны
	х
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          

	1.4.
	Количество обслуживаемых видеокамер
	поддерживающий
	шт.
	х
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	1.5.
	Объем складированных отходов от зимней уборки города
	поддерживающий
	куб. м.
	х
	15 113
	15 113
	*
	*
	*
	*
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          

	
1.6.
	Количество приобретенного хозяйственного инвентаря 
	поддерживающий
	ед.
	х
	30 000
	*
	*
	*
	*
	*
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          

	
	Объем транспортированных отходов
	поддерживающий
	куб. м.
	х
	460
	*
	*
	*
	*
	*
	

	
	
	поддерживающий
	тонны
	х
	130
	*
	*
	*
	*
	*
	

	
	Количество подобранных павших животных
	поддерживающий
	шт.
	х
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	

	1.7.
	Площадь уничтоженных дикорастущих наркосодержащих растений
	поддерживающий
	кв. м.
	х
	25 000
	*
	*
	*
	*
	*
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          

	1.8.
	Количество приобретенных саженцев, обработанных зеленных насаждений от моли, поваленных и сформированных деревьев, политых кашпо с цветочной рассадой
	поддерживающий
	шт.
	х
	2 817
	*
	*
	*
	*
	*
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          

	
	Площадь обработанных озелененных территорий от клещей, полив цветочной рассады, покос травянистой растительности  
	поддерживающий
	кв. м.
	х
	198 225,36
	*
	*
	*
	*
	*
	

	
	Объем воды для полива зеленых насаждений
	поддерживающий
	куб. м.
	х
	402,44
	х
	х
	х
	х
	х
	

	1.9.
	Количество объектов исследования
	поддерживающий
	ед.
	х
	3
	х
	х
	х
	х
	х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.
	Количество подготовленных отчётов по проектированию и строительству кладбища
	поддерживающий
	ед.
	х
	1
	х
	х
	х
	х
	х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          

	2.
	Задача «Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское»

	2.1.
	Протяженность линий наружного освещения территории города
	поддерживающий
	км.
	60,349
	140,079
	140,079
	140,079
	140,079
	140,079
	140,079
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское


* до заключения муниципальных контрактов по мероприятиям в данной таблице не заполняются столбец: значение показателя по годам

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерений
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Повышение уровня внешнего благоустройства, воспитание экологической культуры населения, организация бесперебойного уличного освещения, развитие зеленого фонда, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение функционирования текущей деятельности МКУ «Чистый город» на территории города Усолье Сибирское»

	1.1.
	Обеспечено функционирование текущей деятельности МКУ «Чистый город»
	Осуществление
текущей
деятельности
	Содержание МКУ «Чистый город»
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.2.
	Обеспечен вывоз ТКО с территории городского кладбища
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское
	куб. м.
	4053,31
	5511,24
	5511,24
	5511,24
	5511,24
	5511,24
	5511,24

	1.3.
	Обслужены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Обслуживание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	ед.
	174
	7
	7
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	Обеспечено техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Содержание городского мемориала памяти и памятников, поставка газа
	тонны
	х
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5

	1.5.
	Реализованы мероприятия по техническому обслуживанию и монтаж систем видеонаблюдения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Проведены работы по техническому обслуживанию и монтажу системы видеонаблюдения
	шт.
	х
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	1.6.
	Реализованы мероприятия по обустройству и содержанию площадки для складирования снежных масс
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Проведены работы по содержанию площадки складирования отходов от зимней уборки города.
	куб. м.
	х
	15 113
	15 113
	**
	**
	**
	**

	1.7.
	Реализованы мероприятия по снижению экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Приобретен хозяйственный инвентарь для подбора отходов
	ед.
	х
	30 000
	**
	**
	**
	**
	**

	
	
	
	Проведены работы по подбору отходов
	куб. м.
	х
	460
	**
	**
	**
	**
	**

	
	
	
	Проведены работы по подбору отходов
	тонны
	х
	130
	**
	**
	**
	**
	**

	
	
	
	Проведены работы по подбору павших животных
	шт.
	х
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	1.8.
	Уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Проведены работы по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений
	кв. м.
	х
	25 000
	**
	**
	**
	**
	**

	1.9.
	Реализованы мероприятия по озеленению территории города
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Проведены работы по озеленению территории города (обработка озелененных территорий от клещей, обработка зеленных насаждений от моли, полив зеленых насаждений, приобретение саженцев (деревьев, кустарников, декоративных цветковых растений), валка и формовка деревьев, покос травянистой растительности
	шт.
	х
	2 817
	**
	**
	**
	**
	**

	
	
	
	
	кв. м.
	х
	198 225,36
	**
	**
	**
	**
	**

	
	
	
	
	куб. м.
	х
	402,44
	х
	х
	х
	х
	х

	1.10.
	Получена информация о характеристике водного объекта
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Оказаны услуги по обследованию водных объектов
	ед.
	х
	3
	х
	х
	х
	х
	х

	1.11.
	Количество подготовленных отчётов по проектированию, строительству и инвентаризации кладбищ
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Проведены работы по проектированию, строительству и инвентаризации кладбищ
	ед.
	х
	1
	х
	х
	х
	х
	х

	2.
	Задача «Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское»

	2.1.
	Организовано освещение улиц на территории города Усолье-Сибирское
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Протяженность линий наружного освещения территории города
	км.
	60,349
	140,079
	140,079
	140,079
	140,079
	140,079
	140,079

	* Значение мероприятия (результата) с типом «Осуществление текущей деятельности» не устанавливается
** До заключения муниципальных контрактов по мероприятиям в данной таблице не заполняются столбец: значение мероприятия (результата) по годам. 



Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Ответственный исполнитель, Соисполнители
	Источник финансирования
	Объем финансирования, рублей

	
	
	
	
	в том числе по годам

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе:
	93 773 237,50
	70 393 602,83
	50 507 267,72
	50 507 267,72
	50 507 267,72
	50 507 267,72

	
	
	Федеральный бюджет (далее - ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет (далее - ОБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет (далее - МБ)
	93 773 237,50
	70 393 602,83
	50 507 267,72
	50 507 267,72
	50 507 267,72
	50 507 267,72

	1.
	Обеспечено функционирование текущей деятельности МКУ «Чистый город» на территории города Усолье-Сибирское
	
	Всего, в том числе:
	40 897 387,50
	25 652 445,04
	19 779 317,08
	19 779 317,08
	19 779 317,08
	19 779 317,08

	
	
	КУМИ
	МБ
	13 461 873,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МКУ «Чистый город»
	МБ
	27 435 513,92
	25 652 445,04
	19 779 317,08
	19 779 317,08
	19 779 317,08
	19 779 317,08

	2.
	Обеспечен вывоз ТКО с территории городского кладбища
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
	Всего, в том числе:
	2 232 066,80
	2 232 072,00
	2 232 072,00
	2 232 072,00
	2 232 072,00
	2 232 072,00

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	2 232 066,80
	2 232 072,00
	2 232 072,00
	2 232 072,00
	2 232 072,00
	2 232 072,00

	3.
	Обслужены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
	Всего, в том числе:
	4 772 807,23
	4 321 025,98
	4 321 025,98
	4 321 025,98
	4 321 025,98
	4 321 025,98

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	4 772 807,23
	4 321 025,98
	4 321 025,98
	4 321 025,98
	4 321 025,98
	4 321 025,98

	4.
	Обеспечено техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
	Всего, в том числе:
	1 294 699,06
	1 831 411,47
	1 904 667,93
	1 904 667,93
	1 904 667,93
	1 904 667,93

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	1 294 699,06
	1 831 411,47
	1 904 667,93
	1 904 667,93
	1 904 667,93
	1 904 667,93

	5.
	Реализованы мероприятия по техническому обслуживанию и монтажу систем видеонаблюдения
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе:
	1 329 999,96
	1 358 933,21
	1 413 290,54
	1 413 290,54
	1 413 290,54
	1 413 290,54

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	1 329 999,96
	1 358 933,21
	1 413 290,54
	1 413 290,54
	1 413 290,54
	1 413 290,54

	6.
	Организовано освещение улиц на территории города Усолье-Сибирское
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе:
	31 228 115,59
	34 997 715,13
	20 856 894,19
	20 856 894,19
	20 856 894,19
	20 856 894,19

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	31 228 115,59
	34 997 715,13
	20 856 894,19
	20 856 894,19
	20 856 894,19
	20 856 894,19

	7.
	Реализованы мероприятия по обустройству и содержанию площадки для складирования снежных масс
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
	Всего, в том числе:
	892 866,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	892 866,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Реализованы мероприятия по снижению экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
	Всего, в том числе:
	1 551 191,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	1 551 191,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.
	Уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
	Всего, в том числе:
	698 505,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	698 505,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.
	Реализованы мероприятия по озеленению территории города
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
	Всего, в том числе:
	8 192 586,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	8 192 586,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11.
	Получена информация о характеристике водного объекта
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
	Всего, в том числе:
	72 115,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	72 115,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12.
	Выполнены работы по проектированию, строительству и инвентаризации кладбищ
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
	Всего, в том числе:
	610 896,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	610 896,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2026 год
«Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Повышение уровня внешнего благоустройства, воспитание экологической культуры населения, организация бесперебойного уличного освещения, развитие зеленого фонда, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение функционирования текущей деятельности МКУ «Чистый город» на территории города Усолье Сибирское»

	1.
	Мероприятие (результат): Обеспечен вывоз ТКО с территории городского кладбища
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат): Обеспечен вывоз ТКО с территории городского кладбища в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	14.11.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города
Усолье-Сибирское      
	План-график в ЕИС

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	02.03.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	1.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	16.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	30.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	2.
	Мероприятие (результат): Обслужены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат): Обслужены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	28.08.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское      
	План-график в ЕИС

	2.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	07.09.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	2.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	2.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города
 Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	3.
	Мероприятие (результат): Обеспечено техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа
	Х
	Х
	Х

	3.1.
	Мероприятие (результат): Обеспечено техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	3.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	14.11.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское               
	План-график в ЕИС

	3.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	17.12.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	3.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2026
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	3.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	4.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по техническому обслуживанию и монтажу систем видеонаблюдения
	Х
	Х
	Х

	4.1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по техническому обслуживанию и монтажу систем видеонаблюдения в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	4.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	14.11.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города
 Усолье-Сибирское               
	План-график в ЕИС

	4.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	28.08.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское      
	Муниципальный контракт

	4.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
   Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское      
	Акт приемки выполненных работ

	4.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	5.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по обустройству и содержанию площадки для складирования снежных масс
	Х
	Х
	Х

	5.1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по обустройству и содержанию площадки для складирования снежных масс, в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Х

	5.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	22.01.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города
 Усолье-Сибирское               
	План-график в ЕИС

	5.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	26.01.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	5.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	20.05.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	5.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.05.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	6.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по снижению экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское  
	Х
	Х
	Х

	6.1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по снижению экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское, в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Х

	6.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	04.08.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	6.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	Х
	Х
	Х

	6.1.2.1.
	Контрольная точка 2.1. Заключение муниципального контракта на приобретение хозяйственного инвентаря
	20.04.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	6.1.2.2.
	Контрольная точка 2.2. Заключение муниципального контракта на транспортировку отходов
	09.04.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	6.1.2.3.
	Контрольная точка 2.3. Заключение муниципального контракта на подбор павших животных
	16.03.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	6.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	16.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	6.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	30.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	7.
	Мероприятие (результат): Уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений
	Х
	Х
	Х

	7.1.
	Мероприятие (результат): Уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений, в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Х

	7.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	13.02.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	7.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	31.08.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт 

	7.1.3.
	Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	25.09.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	7.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	30.09.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	8.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по озеленению территории города
	Х
	Х
	Х

	8.1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по озеленению территории города, в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Х

	8.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	25.08.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	8.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	27.08.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	8.1.3.
	Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	28.10.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	8.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	11.11.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	9.
	Мероприятие (результат): Получена информация о характеристике водного объекта
	Х
	Х
	Х

	9.1.
	Мероприятие (результат): Получена информация о характеристике водного объекта, в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Х

	9.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	06.05.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	9.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	13.05.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	9.1.3.
	Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	25.06.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	9.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	10.07.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	10.
	Мероприятие (результат): Выполнены работы по проектированию, строительству и инвентаризации кладбищ
	Х
	Х
	Х

	10.1.
	Мероприятие (результат): Выполнены работы по проектированию, строительству и инвентаризации кладбищ, в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Х

	10.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	30.04.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	10.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	26.05.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	10.1.3.
	Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30.07.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	10.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	19.08.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	Задача «Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское»

	11.
	Мероприятие (результат): Организовано освещение улиц на территории города Усолье-Сибирское
	Х
	Х
	Х

	11.1.
	Мероприятие (результат): Организовано освещение улиц на территории города Усолье-Сибирское в 2026 году реализации
	Х
	Х
	Х

	11.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	14.11.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское               
	План-график в ЕИС

	11.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	07.05.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское      
	Муниципальный контракт

	11.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2026
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское      
	Акт приемки выполненных работ

	11.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение


* до заключения муниципальных контрактов по мероприятиям в данной таблице не заполняются даты наступления контрольной точки.


Приложение 5
к муниципальной программе
«Жилье и городская среда» 

Таблица 1

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры» 
	Ответственный исполнитель муниципального проекта
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	Наименование муниципальной программы
	Жилье и городская среда

	Участники муниципального проекта
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье‑Сибирское
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское



Общие положения



Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры» 
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания/поддерживающий
	Ед. 
изм.
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача «Защита объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения»

	1.
	Протяженность участков территории населенных пунктов, защищенных от подтопления за счет обеспечения пропускной способности водопропускных труб и русел рек
	поддерживающий
	м.
	х
	988
	988
	х
	х
	х
	х
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	2.
	Соответствие качества питьевой воды из водонапорных скважин нормативным требованиям
	поддерживающий
	да/нет
	х
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	3.
	Количество установленных люков
	поддерживающий
	шт.
	х
	2
	х
	х
	х
	х
	х
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	4.
	Протяженность участков, на которых выполнено восстановление и прокладка ливневой канализации
	поддерживающий
	м.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	Задача «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское» 

	5.
	Количество актуализированных и разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское
	возрастающий
	ед.
	х
	1
	2
	х
	х
	х
	х
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское



Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерений
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача «Защита объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения»

	1.
	Осуществлено предотвращение разлива рек Шелестиха, Скипидарка 
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Предотвращение паводковой ситуации путем ежегодного очищения русла рек Шелестиха, Скипидарка 
	м.
	х
	988
	988
	х
	х
	х
	х

	2.
	Обеспечено содержание водозаборных скважин
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Выполнено содержание водозаборных скважин, проверка качества воды нормативным требованием
	да/нет
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да

	3.
	Техническое обслуживание систем ливневой канализации
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Выполнены работы по техническому обслуживанию систем ливневой канализации
	шт.
	х
	2
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	м.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Задача «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» 

	4.
	Разработана и актуализирована схема теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Актуализация и разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское
	ед.
	х
	1
	2
	х
	х
	х
	х



Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Ответственный исполнитель, Соисполнители
	Источник финансирования
	Объем финансирования, рублей

	
	
	
	
	в том числе по годам

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры»
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе:
	8 318 496,39
	9 081 100,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет (далее - ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет (далее - ОБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет (далее - МБ)
	8 318 496,39
	9 081 100,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Осуществлено предотвращение разлива рек Шелестиха, Скипидарка 
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе:
	459 271,19
	1 521 600,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	459 271,19
	1 521 600,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Обеспечено содержание водозаборных скважин
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе:
	2 463 225,20
	3 450 125,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	2 463 225,20
	3 450 125,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Разработана и актуализирована схема теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе:
	4 900 000,00
	4 109 374,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	4 900 000,00
	4 109 374,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Техническое обслуживание систем ливневой канализации
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе:
	496 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	496 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры» на 2026 год

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Защита объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения»

	1.
	Мероприятие (результат): Осуществлено предотвращение разлива рек Шелестиха, Скипидарка 
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат): Осуществлено предотвращение разлива рек Шелестиха, Скипидарка в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	14.11.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План-график в ЕИС

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	26.03.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	1.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	2.
	Мероприятие (результат): Обеспечено содержание водозаборных скважин
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат): Обеспечено содержание водозаборных скважин в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское     
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	14.11.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План-график в ЕИС

	2.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	30.12.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское      
	Муниципальный контракт

	2.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2026
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	2.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	3.
	Мероприятие (результат): Техническое обслуживание систем ливневой канализации
	Х
	Х
	Х

	3.1.
	Мероприятие (результат): Техническое обслуживание систем ливневой канализации в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское     
	Х

	3.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	22.06.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План-график в ЕИС

	3.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	24.06.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское      
	Муниципальный контракт

	3.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	10.07.2026
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	3.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	15.07.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	Задача «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» 

	4.
	Мероприятие (результат): Разработана и актуализирована схема теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское
	Х
	Х
	Х

	4.1.
	Мероприятие (результат): Разработана и актуализирована схема теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское     
	Х

	4.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	10.06.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План-график в ЕИС

	4.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	17.07.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское     
	Муниципальный контракт

	4.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2026
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	4.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение



Приложение 6
к муниципальной программе
«Жилье и городская среда»

Таблица 1

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское» 

Общие положения
	
	Ответственный исполнитель муниципального проекта
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье‑Сибирское

	Наименование муниципальной программы
	Жилье и городская среда

	Участники муниципального проекта
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье‑Сибирское
Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье‑Сибирское
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское




Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское» 
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Признак, возрастающий/ убывающий/
поддерживающий
	Ед. 
изм.
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача «Обеспечение организации своевременного проведения капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское»

	1.
	Количество многоквартирных домов, в которых проведен первичный капитальный ремонт общего имущества, 
(нарастающим итогом с 2026 г.)
	возрастающий
	объект
	29
	44
	64
	68
	90
	112
	134
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье Сибирское

	2.
	Количество многоквартирных домов, в которых проведен повторный капитальный ремонт общего имущества, 
(нарастающим итогом с 2026 г.)
	возрастающий
	объект
	х
	9
	44
	72
	72
	72
	72
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье Сибирское

	3.
	Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт 
(нарастающим итогом с 2026 г.)
	возрастающий
	ед.
	34
	5
	х
	х
	х
	х
	х
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье Сибирское




Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерений
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	 
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача «Обеспечение организации своевременного проведения капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское»

	1.
	Реализованы мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов города
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество многоквартирных домов, в которых проведен первичный капитальный ремонт общего имущества. 
	объект
	29
	44
	64
	68
	90
	112
	134

	
	
	
	Количество многоквартирных домов, в которых проведен повторный капитальный ремонт общего имущества
	объект
	х
	9
	44
	72
	72
	72
	72

	2.
	Реализованы мероприятия по капитальному и текущему ремонту помещений муниципального жилищного фонда
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт
	ед.
	34
	5
	х
	х
	х
	х
	х



Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское» 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Ответственный исполнитель, Соисполнители
	Источник финансирования
	Объем финансирования, рублей

	
	
	
	
	в том числе по годам

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское»
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе:
	10 853 663,61
	6 261 280,87
	2 893 702,54
	2 893 702,54
	2 893 702,54
	2 893 702,54

	
	
	Федеральный бюджет (далее - ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Областной бюджет (далее - ОБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет (далее - МБ)
	10 853 663,61
	6 261 280,87
	2 893 702,54
	2 893 702,54
	2 893 702,54
	2 893 702,54

	1.
	Реализованы мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов города
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе:
	5 496 966,24
	6 261 280,87
	2 893 702,54
	2 893 702,54
	2 893 702,54
	2 893 702,54

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	5 496 966,24
	6 261 280,87
	2 893 702,54
	2 893 702,54
	2 893 702,54
	2 893 702,54

	2.
	Реализованы мероприятия по капитальному и текущему ремонту помещений муниципального жилищного фонда
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Всего, в том числе:
	5 356 697,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	МБ
	5 356 697,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское» на 2026 год
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Обеспечение организации своевременного проведения капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское»

	1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов города
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов города, в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Утверждение краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Усолье-Сибирское
	25.08.2025
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Постановление администрации города

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	25.11.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2026
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-сибирское
	Платежное поручение

	1.2.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному и текущему ремонту помещений муниципального жилищного фонда
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному и текущему ремонту помещений муниципального жилищного фонда в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	17.04.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	1.2.3.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	30.07.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.2.4.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	23.09.2026
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	1.2.5.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	29.09.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение



