# Утверждено

постановлением администрации

города Усолье-Сибирское

от 22.12.2025 №2384-па

(с изм. от 08.04.2026 №763-па, от 12.05.2026 №998-па)

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское

«Формирование современной городской среды»

## Раздел 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

- Основными стратегическими документами в сфере реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» (далее - Программа) являются:

- Указ Президента РФ от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ №309);

- Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 №1710 (далее – ГП РФ);

- Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года №1029-пп (далее – ГП ИО);

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2036 года, утвержденная решением Думы города Усолье-Сибирское от 20 декабря 2018 г. №116/7 (в редакции от 26.01.2023 г. №8/8) (далее – Стратегия).

  - Основной целью реализации Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Усолье-Сибирское.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Реализация мероприятий Программы влияет на достижение цели ГП ИО: повышение комфортности городской среды к 2030 году путем благоустройства территорий не менее чем на 37% по отношению к 2024 году и изменение показателя, характеризующего достижение цели «Прирост благоустроенных территорий по отношению к 2024 году».

### 1.2. Текущее состояние сферы благоустройства на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» характеризуется неудовлетворительным состоянием значительной части территорий.

Так, за период с 2018 по 2025 годы доля благоустроенных дворовых и общественных территорий составила 16,9% от общего количества дворовых и общественных территорий. За период с 2018 по 2025 годы (включительно) в рамках Программы, в городе Усолье-Сибирское благоустроено 96 дворовая территория и 18 общественных территорий, реализовано 3 крупных проекта, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Особенностью реализации проектов благоустройства стало широкое общественное обсуждение с населением на всех этапах: от выбора территорий до утверждения дизайн-проектов их благоустройства.

Дальнейшая реализация программных мероприятий необходима для создания условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, дворовых территорий многоквартирных домов, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, а также за счет внебюджетных источников. Размеры средств указанных бюджетов и внебюджетных источников подлежат ежегодному уточнению исходя из необходимости достижения целей Программы.

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды предоставляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Правилами формирования предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999, постановлением Правительства Иркутской области от 24 сентября 2018 года № 675-пп «О формировании, предоставлении и распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета», Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп.

Обязательными условиями получения субсидии из областного бюджета при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в минимальный перечень, являются:

1) Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника. Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

2) Решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Обязательными условиями получения субсидии из областного бюджета при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дополнительный перечень, являются:

1) Финансовое участие заинтересованных лиц.

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования видов работ по благоустройству дворовой территории, включенных в дополнительный перечень.

В случае если дворовая территория многоквартирного дома включена в Программу до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 106), доля финансового участия заинтересованных лиц, за исключением собственников помещений в таком многоквартирном доме, должна составлять не менее 5% стоимости выполнения работ, включенных в дополнительный перечень.

В случае если дворовая территория многоквартирного дома включена в Программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106, доля финансового участия заинтересованных лиц должна составлять не менее 20% стоимости выполнения работ, включенных в дополнительный перечень.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение видов работ, включенных в дополнительный перечень, устанавливается в соответствии с Порядком формирования адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды», утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.08.2019 года № 2122 (далее – Порядок формирования адресного перечня дворовых территорий).

2) Решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Предельная дата заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий – 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации Программы, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидий.

Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий в обязательном порядке должна сопровождаться выполнением администрацией города Усолье-Сибирское мероприятий по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству которых софинансируются за счет субсидии из областного бюджета (разработка и принятие проектов межевания и проектов планировки соответствующих территорий, проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемых земельных участков (представление в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемых земельных участков).

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2026 – 2031 годах сформирован исходя из минимального перечня работ по благоустройству, очередность благоустройства которых определена в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определено по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 6 июля 2017 года № 109-мпр «Об отдельных вопросах организации проведения инвентаризации в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169» (Приложение № 1).

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2026 – 2031 годах, сформирован исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 6 июля 2017 года № 109-мпр «Об отдельных вопросах организации проведения инвентаризации в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169» (Приложение № 2).

Очередность благоустройства общественных территорий определяется по итогам общественного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, в год, следующий за годом проведения такого общественного голосования.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержденных Решением Думы г. Усолье-Сибирское от 31.10.2017 № 27/7 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Усолье-Сибирское», формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 6 июля 2017 года № 109-мпр «Об отдельных вопросах организации проведения инвентаризации в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169» (Приложение № 3).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся комиссией по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», нуждающихся в благоустройстве, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.07.2017 № 1591 «О проведении инвентаризации», в соответствии с Порядком.

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, при следующих условиях:

1) физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов;

2) территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Усолье-Сибирское;

3) если собственники помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которых подлежит благоустройству, приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории.

Обязательным условием исключения дворовой и (или) общественной территории из адресного перечня дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках Программы, является одобрение решения об ее исключении общественной комиссией.

После принятия общественной комиссией соответствующего решения комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское при очередной корректировке Программы вносит в нее соответствующие изменения.

### 1.3. В соответствии с приоритетным направлением Стратегии – «Обеспечение достойных условий жизни» – определена задача в сфере формирования современной городской среды – «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

## Таблица 1

## Раздел 2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## города Усолье-Сибирское

«Формирование современной городской среды»

### ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| Участники муниципальной программы | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское Отдел архитектуры и градостроительства |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 – 2031 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Усолье-Сибирское. |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, в том числе по годам реализации | 2026 год – 140 130 035,07 руб.; 2027 год – 1 130 635,07 руб.; 2028 год – 1 130 635,07 руб.; 2029 год – 1 130 635,07 руб.; 2030 год – 1 130 635,07 руб.; 2031 год – 1 130 635,07 руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации, Иркутской области | - Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни» / Показатель: «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году». - ГП РФ. - ГП ИО. |

### Таблица 2

### ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания/ поддерживающий | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Прирост благоустроенных территорий по отношению к 2025 году | возрастание | % | - | 2025 | 11,11 | 15,38 | 19,66 | 23,93 | 28,21 | 32,48 | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |

Расчет показателя Программы:

Прирост благоустроенных территорий по отношению к 2025 году рассчитывается по следующей формуле:

Прирост (%) = (Сумма значений показателей муниципального проекта «Формирование современной городской среды» в году расчета) / Количество благоустроенных территорий за период с 2018 по 2025 годы включительно) × 100%.

### Таблица 3

### ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Ответственный за реализацию структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента/ отдельного мероприятия | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проектная часть |  |  |  |
|  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |
|  | Муниципальный проект «Формирование современной городской среды» |  |  |  |
| 1. | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Программы, за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Создание и поддержание функционально, экологически, информативно и эстетически организованной городской среды и благоприятных условий жизни городского населения | 1 |

### Таблица 4

### ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды»

| Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе | 145 783 210,42 | 140 130 035,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 |
|  | федеральный бюджет | 119 703 475,25 | 119 703 475,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 10 854 824,75 | 10 854 824,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 15 224 910,42 | 9 571 735,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе | 145 783 210,42 | 140 130 035,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 |
|  | федеральный бюджет | 119 703 475,25 | 119 703 475,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 10 854 824,75 | 10 854 824,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 15 224 910,42 | 9 571 735,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный проект «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе | 145 783 210,42 | 140 130 035,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 |
|  | федеральный бюджет | 119 703 475,25 | 119 703 475,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 10 854 824,75 | 10 854 824,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 15 224 910,42 | 9 571 735,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

(С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, СФОРМИРОВАННЫЙ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕННОЙ В 2018 ГОДУ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

| № п/п | Адрес (улица, номер дома (домов) |
| --- | --- |
| Перечень адресов дворовых территорий, благоустроенных на территории города Усолье-Сибирское |  |
|  | Проспект Химиков, 5 |
|  | Проспект Химиков, 7 |
|  | Проспект Химиков, 9 |
|  | Проспект Химиков, 11 |
|  | Проспект Химиков, 13 |
|  | Проспект Химиков, 15 |
|  | Проспект Космонавтов, 12 |
|  | Улица Республики, 3 |
|  | Улица Республики, 17 |
|  | Улица Орджоникидзе, 11 |
|  | Улица Орджоникидзе, 13 |
|  | Улица Орджоникидзе, 15 |
|  | Улица Республики, 5 |
|  | Улица Республики, 9 |
|  | Улица Республики, 11 |
|  | Улица Орджоникидзе, 3 |
|  | Улица Орджоникидзе, 5 |
|  | Улица Республики, 7 |
|  | Улица Республики, 13 |
|  | Улица Республики, 15 |
|  | Улица Орджоникидзе, 7 |
|  | Проспект Комсомольский, 79 б |
|  | Проспект Комсомольский, 79 |
|  | Проспект Комсомольский, 79 а |
|  | Улица Энгельса, 2 |
|  | Улица Энгельса, 6 |
|  | Улица Энгельса, 8 |
|  | Улица Стопани, 87 |
|  | Улица Стопани, 83 |
|  | Улица Стопани, 85 |
|  | Улица Стопани, 47 |
|  | Улица Стопани, 77 |
|  | Улица Стопани, 79 |
|  | Улица Куйбышева, 7 |
|  | Улица Куйбышева, 9 |
|  | Улица Куйбышева, 11 |
|  | Проспект Красных Партизан, 8 |
|  | Проспект Красных Партизан, 10 |
|  | Проспект Красных Партизан, 14 |
|  | Проспект Красных Партизан, 16 |
|  | Проспект Комсомольский, 134 |
|  | Улица Менделеева, 24 |
|  | Улица Менделеева, 30 |
|  | Улица Менделеева, 22 |
|  | Улица Менделеева, 26 |
|  | Улица Ватутина, 1 |
|  | Улица Крупской, 16 |
|  | Улица Энгельса,4 |
|  | Проспект Комсомольский, 38 |
|  | Проспект Комсомольский, 44 |
|  | Проспект Комсомольский, 52 |
|  | Улица Куйбышева, 12 |
|  | Проезд Серегина, 3 |
|  | Проезд Серегина, 24а |
|  | Проезд Серегина, 28 |
|  | Проезд Серегина, 30 |
|  | Проезд Серегина, 32 |
|  | Улица Б. Хмельницкого, 16 |
|  | Проспект Комсомольский, 5 |
|  | Проспект Комсомольский, 7 |
|  | Проспект Комсомольский, 9 |
|  | Проспект Комсомольский, 11 |
|  | Проспект Комсомольский, 13 |
|  | Улица Луначарского, 37 |
|  | Улица Луначарского, 39 |
|  | Улица Луначарского, 41 |
|  | Улица Луначарского, 43 |
|  | Улица Луначарского, 45 |
|  | Улица Менделеева, 2 |
|  | Проспект Комсомольский, 36 |
|  | Проспект Комсомольский, 50 |
|  | Улица Сеченова, 1 |
|  | Проспект Космонавтов, 38 |
|  | Проспект Космонавтов, 40 |
|  | Проспект Космонавтов, 42 |
|  | Улица Коростова, 1 |
|  | Улица Коростова, 3 |
|  | Улица Коростова, 37 |
|  | Проспект Ленинский, 1 |
|  | Улица Энергетиков, 37 |
|  | Улица Менделеева, 4 |
|  | Улица Менделеева, 6 |
|  | Улица Менделеева, 32 |
|  | Улица Менделеева, 34 |
|  | Улица Менделеева, 36 |
|  | Улица Интернациональная, 36 |
|  | Улица Луначарского, 19 а |
|  | Улица Луначарского, 19 б |
|  | Улица Луначарского, 39 а |
|  | Улица Луначарского, 39 б |
|  | Улица Толбухина, 20 |
|  | Улица Толбухина, 22 |
|  | Улица Толбухина, 26 |
|  | Улица Толбухина, 28 |
|  | Улица Толбухина, 30 |
|  | Улица Молотовая, 78 |
|  | Улица Интернациональная, 28 |
|  | Улица Луначарского, 3 |
|  | Проспект Химиков, 29 |
|  | Проспект Химиков, 32 |
|  | Проспект Химиков, 34 |
|  | Проспект Химиков, 35 |
|  | Проспект Комсомольский, 124 |
|  | Улица Луначарского, 1 |
|  | Улица Луначарского, 5 |
|  | Улица Луначарского, 7 |
|  | Улица Молотовая, 92 |
|  | Улица Молотовая, 24 |
|  | Улица Молотовая, 28 |
|  | Улица Молотовая, 30 |
|  | Улица Сеченова, 7 |
|  | Улица Сеченова, 9 |
|  | Улица Сеченова, 11 |
|  | Улица Стопани, 31 |
|  | Улица Энергетиков, 3а |
|  | Улица Энергетиков, 3а/1 |
|  | Улица Энергетиков, 3а/2 |
| Перечень адресов дворовых территорий «первой очереди», заявления о включении в адресный перечень которых были поданы до 20 февраля 2019 года - в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21 августа 2019 года № 2122 «Об утверждении порядков в целях разработки, корректировки и реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» |  |
|  | Улица Менделеева, 40 |
|  | Улица Менделеева, 8 |
|  | Проезд Серегина, 7 |
|  | Проспект Космонавтов, 26 |
|  | Проспект Красных Партизан, 3 |
|  | Проспект Красных Партизан, 36 а |
|  | Проспект Красных Партизан, 42 |
|  | Проспект Красных Партизан, 44 |
|  | Проспект Космонавтов, 10 |
|  | Проспект Космонавтов, 30 |
|  | Проспект Химиков, 55 |
|  | Проспект Химиков, 45 |
|  | Проезд Серегина, 32 а |
|  | Улица Стопани, 89 |
|  | Улица Машиностроителей, 8а |
|  | Улица Луначарского, 23 |
|  | Улица Толбухина, 1 а |
|  | Улица Куйбышева, 8 |
|  | Улица Толбухина, 5 |
|  | Улица Ватутина, 34 |
|  | Улица Ватутина. 36 |
|  | Улица Сеченова, 21 |
|  | Улица Луначарского, 27 |
|  | Улица Молотовая, 74 |
|  | Улица Молотовая, 76 |
|  | Улица Молотовая, 80 а |
|  | Улица Молотовая, 80 |
|  | Улица Молотовая, 88 |
|  | Улица Толбухина, 23 |
|  | Улица Толбухина, 15 |
|  | Проспект Космонавтов, 46 |
|  | Проспект Космонавтов, 48 |
|  | Проспект Космонавтов, 50 |
|  | Проспект Космонавтов, 52 |
|  | Проспект Космонавтов, 54 |
|  | Проспект Космонавтов, 56 |
| Перечень адресов дворовых территорий «второй очереди», заявления о включении в адресный перечень которых были поданы после 20 февраля 2019 года - в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21 августа 2019 года № 2122 «Об утверждении порядков в целях разработки, корректировки и реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» |  |
|  | Улица Ватутина, 16 |
|  | Улица Ватутина, 18 |
|  | Проспект Комсомольский, 28 |
|  | Улица Матросова, 5 а |
|  | Проспект Космонавтов, 21 |
|  | Улица Стопани, 73 |
|  | Проезд Фестивальный, 15 |
|  | Проспект Красных Партизан, 30 |
|  | Проспект Космонавтов, 17 |
|  | Улица Ленина, 82 |
|  | Улица Менделеева, 42 |
|  | Улица Ленина, 76 |
|  | Проспект Химиков, 47 |
|  | Проезд Серегина, 9 а |
|  | Улица Крупской, 33 |
|  | Проезд Серегина, 9 |
|  | Улица Толбухина, 12 |
|  | Улица Толбухина, 16 |
|  | Улица Толбухина, 8 |
|  | Улица Интернациональная, 22 |
|  | Улица Стопани, 75 |
|  | Улица Интернациональная, 38 |
|  | Улица Энгельса, 3 |
|  | Проспект Ленинский, 24 |
|  | Проспект Ленинский, 26 |
|  | Проспект Ленинский, 28 |
|  | Улица Ватутина, 5 |
|  | Улица Ватутина, 7 |
|  | Проезд Фестивальный, 7 |
|  | Проезд Фестивальный, 1 |
|  | Проезд Фестивальный, 3 |
|  | Проспект Красных Партизан, 34 |
|  | Проспект Красных Партизан, 71 |
|  | Улица Толбухина, 64 |
|  | Улица Энгельса, 5 |
|  | Проспект Комсомольский, 126 |
|  | Проезд Серегина, 18 |
|  | Улица Луначарского, 35 |
|  | Проспект Красных Партизан, 24 |
|  | Проспект Красных Партизан, 20 |
|  | Проспект Красных Партизан, 38 |
|  | Улица Ленина, 87 |
|  | Улица Луначарского, 16 |
|  | Проспект Красных Партизан, 18 |
|  | Проспект Химиков, 53 |
|  | Улица Толбухина, 25 |
|  | Улица Толбухина, 19 |
|  | Улица Луначарского, 33 |
|  | Проспект Комсомольский, 71 |
|  | Проспект Красных Партизан, 22 |
|  | Проспект Комсомольский, 39 |
|  | Проспект Красных Партизан, 38 а |
|  | Проспект Комсомольский, 41 |
|  | Улица Стопани, 70 |
|  | Проспект Красных партизан, 35 |
|  | Улица Ленина, 69 |
|  | Улица Интернациональная, 2 |
|  | Проезд Серегина, 45 |
|  | Улица Куйбышева, 14 |
|  | Улица Толбухина, 1 |
|  | Проспект Комсомольский, 67 |
|  | Проспект Комсомольский, 75 |
|  | Проспект Комсомольский, 69 |
|  | Улица Карла Либкнехта, 59 |
|  | Улица Толбухина, 46А |
|  | Проспект Ленинский, 16 |
|  | Проспект Комсомольский, 73 |
|  | Улица Карла Либкнехта, 57 |
|  | Улица Толбухина, 44 А |
|  | Улица Толбухина, 62 |
|  | Улица Ленина, 81 |
|  | Проспект Красных партизан, 48 |
|  | Улица Коростова, 29 |
|  | Улица Интернациональная, 10 |
|  | Улица Коростова, 5 |
|  | Улица Ленина, 85 |
|  | Улица Стопани, 57 |
|  | Проспект Красных партизан, 36 |
|  | Проспект Красных партизан, 6 |
|  | Улица Энгельса, 1 |
|  | Проспект Ленинский, 56 |
|  | Проспект Ленинский, 58 |
|  | Улица Стопани, 43 |
|  | Проспект Комсомольский, 26 |
|  | Проспект Красных партизан, 67 |
|  | Улица Ватутина, 14 |
|  | Улица Луначарского, 29 |
| Перечень адресов дворовых территорий «третьей очереди», заявления о включении в адресный перечень которых не были поданы, но по результатам инвентаризации на 1 апреля 2018 года нуждающихся в благоустройстве. |  |
|  | Улица Карла Либкнехта, 61 |
|  | Улица Матросова, 4 |
|  | Проспект Комсомольский, 24 |
|  | Улица Ватутина, 20 |
|  | Проспект Красных Партизан, 31 |
|  | Проспект Красных Партизан, 33 |
|  | Проспект Красных Партизан, 37 |
|  | Проспект Красных Партизан, 41 |
|  | Проспект Красных Партизан, 43 |
|  | Проспект Космонавтов, 15 |
|  | Проспект Красных Партизан, 39 |
|  | Проспект Космонавтов, 19 |
|  | Проспект Космонавтов, 3 |
|  | Проспект Космонавтов, 5 |
|  | Проспект Космонавтов, 7 |
|  | Проспект Космонавтов, 9 |
|  | Проспект Космонавтов, 11 |
|  | Проспект Космонавтов, 13 |
|  | Проспект Космонавтов, 13 б |
|  | Проспект Ленинский, 12 |
|  | Проспект Ленинский, 18 |
|  | Проспект Ленинский, 20 |
|  | Проспект Ленинский, 22 |
|  | Проспект Красных Партизан, 5 |
|  | Проспект Ленинский, 60 |
|  | Проспект Химиков, 2 |
|  | Проспект Химиков, 4 |
|  | Проспект Химиков, 6 |
|  | Проспект Химиков, 8 |
|  | Проспект Химиков, 27 |
|  | Проспект Химиков, 31 |
|  | Проспект Химиков, 39 |
|  | Проспект Химиков, 43 |
|  | Проспект Химиков, 51 |
|  | Проспект Космонавтов, 60 |
|  | Проспект Космонавтов, 62 |
|  | Проспект Космонавтов, 64 |
|  | Проспект Космонавтов, 32 |
|  | Проспект Космонавтов, 44 |
|  | Проспект Космонавтов, 34 |
|  | Проспект Космонавтов, 14 |
|  | Проспект Космонавтов, 16 |
|  | Проспект Космонавтов, 18 |
|  | Проспект Космонавтов, 20 |
|  | Проспект Космонавтов, 22 |
|  | Проспект Космонавтов, 28 |
|  | Проспект Космонавтов, 2 |
|  | Проспект Космонавтов, 4 |
|  | Проспект Космонавтов, 8 |
|  | Проспект Космонавтов, 2 а |
|  | Проспект Красных Партизан, 57 |
|  | Проспект Химиков, 1 |
|  | Проспект Химиков, 3 |
|  | Проспект Красных Партизан, 61 |
|  | Проспект Красных Партизан, 63 |
|  | Проспект Красных Партизан, 65 |
|  | Проспект Красных Партизан, 73 |
|  | Проспект Красных Партизан, 69 |
|  | Проспект Красных Партизан, 40 |
|  | Проспект Красных Партизан, 32 |
|  | Проспект Красных Партизан, 26 |
|  | Проспект Красных Партизан, 32 а |
|  | Улица Молотовая, 92 б |
|  | Улица Молотовая, 92 в |
|  | Улица Молотовая, 100 |
|  | Улица Молотовая, 104 |
|  | Улица Суворова, 17 |
|  | Улица Суворова, 23 |
|  | Улица Суворова, 33 |
|  | Улица Розы Люксембург, 2 |
|  | Улица Розы Люксембург, 4 |
|  | Улица Розы Люксембург, 3 |
|  | Улица Розы Люксембург, 13 |
|  | Улица Интернациональная, 83 |
|  | Улица Интернациональная, 85 |
|  | Улица Интернациональная, 87 |
|  | Улица Интернациональная, 89 |
|  | Улица Интернациональная, 58 |
|  | Улица Молотовая, 84 |
|  | Улица Молотовая, 86 |
|  | Улица Суворова, 1 а |
|  | Улица Суворова, 3 а |
|  | Улица Суворова, 3 |
|  | Улица Суворова, 5 |
|  | Улица Суворова, 7 |
|  | Улица Суворова, 9 |
|  | Улица Молотовая, 32 |
|  | Улица Молотовая, 34 |
|  | Улица Молотовая, 36 |
|  | Улица Молотовая, 38 |
|  | Улица Молотовая, 66 |
|  | Улица Молотовая, 70 |
|  | Улица Молотовая, 70 а |
|  | Улица Матросова, 13 |
|  | Улица Декабристов, 1 |
|  | Улица Декабристов, 3 |
|  | Улица Декабристов, 5 |
|  | Улица Декабристов, 5 а |
|  | Улица Декабристов, 7 |
|  | Улица Декабристов, 11 |
|  | Улица Машиностроителей, 12 |
|  | Улица Энгельса, 12 |
|  | Улица Энгельса, 14 |
|  | Улица Энгельса, 18 |
|  | Улица Энгельса, 22 |
|  | Улица Энгельса, 24 |
|  | Улица Машиностроителей, 3 |
|  | Улица Декабристов, 13 |
|  | Улица Энгельса, 35 |
|  | Улица Розы Люксембург, 6 |
|  | Улица Суворова, 22 |
|  | Улица Суворова, 30 |
|  | Улица Энгельса, 25 |
|  | Улица Энгельса, 21 |
|  | Улица Суворова, 16 |
|  | Улица Энгельса, 15 |
|  | Улица Энгельса, 17 |
|  | Улица Энгельса, 19 |
|  | Улица Машиностроителей, 2 |
|  | Улица Машиностроителей, 4 |
|  | Улица Машиностроителей, 6 |
|  | Улица Машиностроителей, 4 а |
|  | Улица Суворова, 8 |
|  | Улица Суворова, 10 |
|  | Улица Суворова, 12 |
|  | Улица Энгельса, 11 |
|  | Улица Энгельса, 13 |
|  | Улица Энгельса, 9 |
|  | Улица Суворова, 2 |
|  | Улица Суворова, 4 |
|  | Улица Суворова, 6 |
|  | Улица Матросова, 3 |
|  | Улица Матросова, 5 |
|  | Улица Матросова, 7 |
|  | Улица Энгельса, 7 |
|  | Улица Интернациональная, 54 |
|  | Улица Интернациональная, 56 |
|  | Улица Интернациональная, 50 |
|  | Улица Интернациональная, 52 |
|  | Улица Машиностроителей, 11 |
|  | Улица Машиностроителей, 15 |
|  | Улица Машиностроителей, 5 |
|  | Улица Машиностроителей, 7 |
|  | Улица Машиностроителей, 9 |
|  | Проспект Комсомольский, 60 |
|  | Проспект Комсомольский, 60/1 |
|  | Проспект Комсомольский, 60/2 |
|  | Проспект Комсомольский, 60/3 |
|  | Проспект Комсомольский, 60/4 |
|  | Проспект Комсомольский, 60/5 |
|  | Проспект Комсомольский, 60/6 |
|  | Проспект Комсомольский, 60/7 |
|  | Проспект Комсомольский, 62а/1 |
|  | Проспект Комсомольский, 62а/2 |
|  | Проспект Комсомольский, 62а/3 |
|  | Проспект Комсомольский, 62а/4 |
|  | Улица Толбухина, 44 |
|  | Улица Толбухина, 46 |
|  | Улица Толбухина, 54 |
|  | Улица Толбухина, 58 |
|  | Проспект Комсомольский, 81 |
|  | Проспект Комсомольский, 81 б |
|  | Улица Толбухина, 50 |
|  | Улица Толбухина, 56 |
|  | Проспект Комсомольский, 83 |
|  | Проспект Комсомольский, 83б |
|  | Проспект Комсомольский, 83а |
|  | Улица Толбухина, 66 |
|  | Улица Карла Либкнехта, 56 |
|  | Улица Карла Либкнехта, 60 |
|  | Проспект Комсомольский, 85 |
|  | Проспект Комсомольский, 85а |
|  | Улица Карла Либкнехта, 64 |
|  | Улица Куйбышева, 1 |
|  | Улица Толбухина, 7 |
|  | Улица Куйбышева, 1а |
|  | Улица Толбухина, 3 |
|  | Улица Толбухина, 9 |
|  | Улица Толбухина, 11 |
|  | Улица Интернациональная, 12 |
|  | Улица Интернациональная, 14 |
|  | Улица Интернациональная, 16 |
|  | Улица Интернациональная, 20 |
|  | Улица Толбухина, 13а |
|  | Улица Интернациональная, 20а |
|  | Улица Интернациональная, 26 |
|  | Улица Интернациональная, 30 |
|  | Улица Интернациональная, 34 |
|  | Улица Интернациональная, 32 а |
|  | Улица Интернациональная, 42 |
|  | Улица Толбухина, 27 |
|  | Улица Толбухина, 29 |
|  | Улица Интернациональная, 46 |
|  | Улица Интернациональная, 48 |
|  | Улица Машиностроителей, 20 |
|  | Улица Машиностроителей, 20/1 |
|  | Улица Машиностроителей, 20/2 |
|  | Улица Машиностроителей, 20/3 |
|  | Улица Машиностроителей, 20/4 |
|  | Улица Интернациональная, 4 |
|  | Улица Интернациональная, 8 |
|  | Улица Толбухина, 4 |
|  | Улица Толбухина, 10 |
|  | Проспект Комсомольский, 45 |
|  | Проспект Комсомольский, 47 |
|  | Проспект Комсомольский, 49 |
|  | Улица Толбухина, 6 |
|  | Улица Толбухина, 14 |
|  | Улица Толбухина, 24 |
|  | Улица Толбухина, 32 |
|  | Проспект Комсомольский, 53 |
|  | Проспект Комсомольский, 55 |
|  | Проспект Комсомольский, 57 |
|  | Проспект Комсомольский, 59 |
|  | Проспект Комсомольский, 61 |
|  | Проспект Комсомольский, 63 |
|  | Улица Куйбышева, 10 |
|  | Улица Толбухина, 38 |
|  | Улица Толбухина, 40 |
|  | Улица Толбухина, 42 |
|  | Улица Куйбышева, 6 |
|  | Проезд Серегина, 5 |
|  | Улица Ленина, 89 |
|  | Улица Ленина, 91 |
|  | Проспект Комсомольский, 32 |
|  | Проезд Серегина, 13 |
|  | Проезд Серегина, 15 |
|  | Проезд Серегина, 17 |
|  | Проезд Серегина, 19 |
|  | Проезд Серегина, 23 |
|  | Проезд Серегина, 25 |
|  | Проезд Серегина, 31 |
|  | Проезд Серегина, 39 |
|  | Проезд Серегина, 47 |
|  | Проезд Серегина, 49 |
|  | Проезд Серегина, 51 |
|  | Улица Ленина, 103 |
|  | Улица Ленина, 105 |
|  | Улица Ленина, 107 |
|  | Улица Ленина, 109 |
|  | Улица Ленина, 97 |
|  | Улица Ленина, 99 |
|  | Проезд Серегина, 20 |
|  | Проезд Серегина, 22 |
|  | Проезд Серегина, 24 |
|  | Улица Стопани, 41 |
|  | Улица Стопани, 45 |
|  | Улица Стопани, 53 |
|  | Улица Стопани, 55 |
|  | Улица Стопани, 51 |
|  | Улица Стопани, 61 |
|  | Улица Стопани, 61 а |
|  | Улица Стопани, 63 |
|  | Улица Стопани, 65 |
|  | Улица Стопани, 69 |
|  | Улица Стопани, 71 |
|  | Улица Стопани, 67 |
|  | Улица Куйбышева, 18 |
|  | Улица Куйбышева, 20 |
|  | Проезд Фестивальный, 13 |
|  | Улица Менделеева, 38 |
|  | Улица Шевченко, 1 |
|  | Улица Шевченко, 3 |
|  | Улица Шевченко, 9 |
|  | Улица Шевченко, 11 |
|  | Улица Менделеева, 16 |
|  | Улица Менделеева, 18 |
|  | Улица Шевченко, 13б |
|  | Улица Шевченко, 13б/1 |
|  | Улица Шевченко, 13б/2 |
|  | Улица Шевченко, 2 |
|  | Улица Шевченко, 4 |
|  | Улица Шевченко, 6 |
|  | Улица Шевченко, 8 |
|  | Улица Коростова, 7 |
|  | Улица Коростова, 11 |
|  | Улица Богдана Хмельницкого, 1 |
|  | Улица Богдана Хмельницкого, 3 |
|  | Улица Богдана Хмельницкого, 27/1 |
|  | Улица Богдана Хмельницкого, 27/2 |
|  | Улица Шевченко, 20 |
|  | Улица Коростова, 13 |
|  | Улица Богдана Хмельницкого, 2 |
|  | Улица Богдана Хмельницкого, 4 |
|  | Улица Богдана Хмельницкого, 6 |
|  | Улица Коростова, 17 |
|  | Проспект Комсомольский, 1 |
|  | Проспект Комсомольский, 3 |
|  | Улица Богдана Хмельницкого, 10 |
|  | Улица Богдана Хмельницкого, 12 |
|  | Улица Богдана Хмельницкого, 14 |
|  | Улица Богдана Хмельницкого, 18 |
|  | Улица Богдана Хмельницкого, 20 |
|  | Улица Богдана Хмельницкого, 22 |
|  | Проспект Комсомольский, 15 |
|  | Улица Богдана Хмельницкого, 24 |
|  | Улица Богдана Хмельницкого, 26 |
|  | Улица Богдана Хмельницкого, 28 |
|  | Проспект Комсомольский, 21 |
|  | Улица Коростова, 21 |
|  | Проспект Комсомольский, 2 |
|  | Проспект Комсомольский, 4 |
|  | Проспект Комсомольский, 6 |
|  | Проспект Комсомольский, 8 |
|  | Проспект Комсомольский, 10 |
|  | Проспект Комсомольский, 12 |
|  | Улица Коростова, 25 |
|  | Улица Коростова, 27 |
|  | Проезд Серегина, 2 |
|  | Проезд Серегина, 4 |
|  | Проезд Серегина, 6 |
|  | Проезд Серегина, 8 |
|  | Улица Коростова, 31 |
|  | Улица Коростова, 33 |
|  | Улица Сеченова, 3 |
|  | Проезд Серегина, 12а |
|  | Улица Сеченова, 13 |
|  | Улица Сеченова, 15 |
|  | Улица Сеченова, 17 |
|  | Улица Ватутина, 26 |
|  | Улица Ватутина, 30 |
|  | Улица Сеченова, 19 |
|  | Улица Сеченова, 6 |
|  | Улица Московская, 2а |
|  | Улица Московская, 18а |
|  | Улица Московская, 20 |
|  | Улица Энергетиков, 31 |
|  | Улица Энергетиков, 39а |
|  | Улица Восточная, 29 г |
|  | Улица Восточная, 33 |
|  | Улица Восточная, 35 |
|  | Улица Восточная, 29 а |
|  | Улица Восточная, 29 б |
|  | Улица Восточная, 29 в |
|  | Проезд Серегина, 12 |
|  | Проезд Серегина, 14 |
|  | Проезд Серегина, 16 |
|  | Улица Ватутина, 24 |
|  | Проспект Ленинский, 9 |
|  | Улица Крупской, 24 |
|  | Улица Крупской, 31 |
|  | Улица Крупской, 35 |
|  | Улица Крупской, 28 |
|  | Улица Крупской, 30 |
|  | Улица Крупской, 44 |
|  | Улица Крупской, 46 |
|  | Улица Крупской, 43 |
|  | Улица Крупской, 41 |
|  | Улица Крупской, 39 |
|  | Улица Крупской, 45 |
| ВСЕГО: 590 |  |

## Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

| № п/п | Территория |
| --- | --- |
| Перечень адресов общественных территорий, благоустроенных на территории города Усолье-Сибирское |  |
| 1 | пр-кт Красных партизан, 55а |
| 2 | ул. Ватутина, з/у 21 |
| 2.1. | ул. Ватутина, з/у 21 |
| 2.2. | ул. Ватутина, з/у 21 (обустройство спортивной зоны) |
| 3 | ул. Карла Маркса, 17б |
| 4 | ул. Интернациональная, 34а |
| 5 | пр-кт Комсомольский (сквер) |
| 6 | ул. Ленина и ул. Менделеева |
| 7 | пр-кт Комсомольский, 75а |
| 8 | ул. Менделеева, 8а |
| 9 | ул. Стопани |
| 10 | о. Варничный |
| 11 | проезд Серегина |
| 12 | пр-кт Комсомольский (озеро) |
| 12.1. | пр-кт Комсомольский (озеро) - устройство проезда к спортивной площадке |
| 13 | пр-кт Космонавтов |
| 14 | ул. Интернациональная, 20а |
| 15 | ул. Интернациональная (в рамках проекта ««Концепция благоустройства ул. Интернациональной «Город из трамвайного окна» в г. Усолье-Сибирское») |
| 16 | ул. Интернациональная (в рамках проекта «Город из трамвайного окна 2: молекулярное наследие. Концепция благоустройства территории улиц Менделеева и Интернациональная в г. Усолье-Сибирское) |
| 17 | Проезд Фестивальный (сквер в районе ДДТ) |
| 18 | ул. Толбухина, 25а |
| 19 | в районе МБКДУ «Дворец культуры» (38:31:000028:6569) |
| Перечень адресов общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве |  |
| 20 | Пр-т Красных Партизан «Никольский парк» |
| 21 | ул. Луначарского (38:31:000050:6013) |
| 22 | ул. Ленина (сквер по ул. Ленина в районе гостиницы по пр-кту Комсомольский, 33) |
| 23 | пр-кт Красных Партизан в районе пр-та Красных партизан, 53б |
| 24 | проспект Космонавтов (бульвар по проспекту Космонавтов в районе пр-кта Космонавтов, 12а) |
| 25 | проспект Космонавтов (сквер по проспекту Космонавтов в районе пр-кта Космонавтов, 24) |
| 26 | ул. Суворова (спортивная площадка «Стартуют все! Велотрасса мечты») |
| 27 | пр-кт Комсомольский (в рамках проекта «Город говорит. Концепция благоустройства Комсомольского проспекта в г. Усолье-Сибирское Иркутской области» 1 этап) |
| 28 | пр-кт Ленинский (в рамках проекта «Город говорит. Концепция благоустройства Комсомольского проспекта в г. Усолье-Сибирское Иркутской области» 2 этап) |
| 29 | пр-кт Ленинский (в рамках проекта «Город говорит. Концепция благоустройства Комсомольского проспекта в г. Усолье-Сибирское Иркутской области» 3 этап) |
| 30 | ул. Толстого (сквер по ул. Толстого, з/у 1а) |
| 31 | ул. Молотовая, з/у 88б (38:31:000041:2602) |
| 32 | ул. Жуковского (38:31:000017:1592) |
| 33 | пр-кт Комсомольский (сквер по пр-кту Комсомольский в районе пенсионного фонда) |
| 34 | пр-кт Ленинский, 66а (сквер «ЦУМПАРК») |
| 35 | ул. Толбухина (38:31:000038:6410) |
| 36 | ул. Карла Либкнехта (38:31:000039:3971) |
| 37 | ул. Карла Либкнехта (38:31:000039:3967) |
| 38 | ул. Стопани, 39 (38:31:000028:6581) |
| 39 | ул. Сеченова (38:31:000020:3441) |
| 40 | ул. Декабристов (38:31:000039:4052) |
| 41 | пр-кт Комсомольский-ул. Толбухина (38:31:000038:6207) |
| 42 | ул. Луначарского (старое кладбище) |
| 43 | ул. Луначарского-ул. Крылова (38:31:000049:1746) |
| 44 | ул. Дзержинского (сквер по ул. Дзержинского в районе Усолье-Промтеха) |
| 45 | в районе дома № 58 по ул. Толбухина (38:31:000038:6238) |
| 46 | ул. Толбухина (38:31:000038:6399) |
| 47 | ул. Набережная (от Усолье-Промтех до о. Варничный) |
| 48 | ул. Розы Люксембург, 46 (38:31:000039:3367) |
| 49 | ул. Суворова, з/у 10а (38:31:000039:3887) |
| 50 | ул. Менделеева (38:31:000021:2149) |
| 51 | ул. Толбухина, 13 (38:31:000038:5724) |
| 52 | ул. Толбухина, 21 (38:31:000038:5726) |
| 53 | в районе дома № 8 по ул. Интернациональная (38:31:000029:2981) |
| 54 | в районе дома № 70 по ул. Стопани (38:31:000028:6559) |
| 55 | в районе дома № 47 по ул. Серегина (38:31:000028:6573) |
| ВСЕГО: 55 |  |

## Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

(ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОЗДНЕЕ 2031 ГОДА

| № п/п | Адрес объекта (земельного участка) | Объекты незавершенного строительства (+/-) |
| --- | --- | --- |
| 1 | пр-кт Космонавтов, 24 | - |
| 2 | пр-кт Красных партизан, 53 | - |
| 3 | пр-кт Комсомольский, 134 | - |
| 4 | пр-кт Комсомольский, 101а | - |
| 5 | ул. Ленина, 75 | - |
| 6 | ул. К. Либкнехта, з/у 57а | - |
| 7 | ул. Менделеева, 67 | - |

## Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Таблица 1

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современной городской среды»

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Отдел по благоустройству и экологии комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды |
| Участники муниципального проекта | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибирское |

### Таблица 2

### ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания/ поддерживающий | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Задача. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом с 2025 года) | возрастающий | ед. | 5 | 2025 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |  |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 года) | возрастающий | ед. | 1 | 2025* | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |  |  |
| 3. | Количество реализованных проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (нарастающим итогом с 2025 года) | поддерживающий | ед. | 0 | 2025* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |  |

*В соответствии с Методикой расчета целевых показателей, утвержденной приказом Минстроя России от 09.06.2025 г. № 345/пр

Таблица 3

### ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом с 2025 года) | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 2. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 года) | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
| 3. | Реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (нарастающим итогом с 2025 года) | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество реализованных проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Таблица 4

### ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Формирование современной городской среды» |  | Отдел по благоустройству и экологии комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 140 130 035,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) | 119 703 475,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 10 854 824,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет (далее - МБ) | 9 571 735,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (далее ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское МКУ «Городское управление капитального строительства» | Всего, в том числе: | 9 299 546,78 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | ФБ | 8 217 105,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 524 496,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  |  | МБ | 557 945,15 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское МКУ «Городское управление капитального строительства» | Всего, в том числе: | 13 564 588,29 | 830 635,07 | 830 635,07 | 830 635,07 | 830 635,07 | 830 635,07 |
|  |  |  | ФБ | 11 983 870,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 764 928,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 815 789,92 | 830 635,07 | 830 635,07 | 830 635,07 | 830 635,07 | 830 635,07 |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское МКУ «Городское управление капитального строительства» | Всего, в том числе: | 117 265 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ФБ | 99 502 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 9 565 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 8 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современной городской среды»

на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |  |  |  |  |
| - Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 2026 году реализации | X |  | X |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа муниципального образования город Усолье-Сибирское Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в ГИИС «Электронный бюджет» | 20.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам | 01.04.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Опубликовано распоряжение КГХ «О перечислении субсидии за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в целях возмещения затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» | 01.09.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Распоряжение КГХ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Перечисление субсидии | 01.10.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| - Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий. |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству территорий общего пользования в 2026 году реализации | X |  | X |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета в ГИИС «Электронный бюджет» | 20.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2. Закупка включена в план-график закупок | 24.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3. Заключение муниципального контракта | 23.03.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 02.10.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.5. | Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 16.10.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| - Мероприятие (результат). Реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат). Реализованы проекты победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2026 году реализации | X |  | X |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета в ГИИС «Электронный бюджет» | 16.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2. Закупка включена в план-график закупок | 20.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3. Заключение муниципального контракта | 23.03.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 3.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 12.11.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.5. | Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 26.11.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |