ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Модернизация школьных систем образования»

на 2026 год

Таблица 5

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений, включенных в муниципальный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 17» по адресу: Иркутская область, город Усолье-Сибирское, улица Толбухина, 52 (фасад, кровля, помещения, системы инженерно-технического обеспечения)» | X | Отдел образования УСКВ |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 17» по адресу: Иркутская область, город Усолье-Сибирское, улица Толбухина, 52 (фасад, кровля, помещения, системы инженерно-технического обеспечения)» в 2026 году реализации | X | Отдел образования УСКВ |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидий» | 1 квартал 2026 | Отдел образования УСКВ | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | 1 квартал 2026 | Отдел образования УСКВ | ЕИС «Закупки» |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. Заключены контракты на капитальный ремонт | 1 квартал 2026 | Отдел образования УСКВ | ЕИС «Закупки» либо на бумажном носителе (п. 4, п.5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4. Сформированы инфраструктурные листы по приобретению средств обучения и воспитания | 2 квартал 2026 | Отдел образования УСКВ | https://sas.ficto/ru/ |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5. Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на приобретение и поставку средств обучения и воспитания | 2 квартал 2026 | Отдел образования УСКВ | ЕИС «Закупки» |
| 1.1.6 | Контрольная точка 6. Заключены контракты на приобретение и поставку средств обучения и воспитания | 2 квартал 2026 | Отдел образования УСКВ | ЕИС «Закупки» либо на бумажном носителе (п. 4, п.5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| 1.1.7 | Контрольная точка 7. Выполнена работа, услуга, произведена поставка товара | 4 квартал 2026 | Отдел образования УСКВ | либо на бумажном носителе (п. 4, п.5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| 1.1.8 | Контрольная точка 8. Произведена оплата товара, работы, услуги | 4 квартал 2026 | Отдел образования УСКВ | ЕИС «Закупки» либо на бумажном носителе (п. 4, п.5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |