Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения» в 2026 году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат)Приведены в в нормативное состояние проездов и автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Приведены в нормативное состояние проездов и автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 2026 году реализации | 25.10. | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 30.04. | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 15.05. | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.10. | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.10. | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| Задача «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское». |  |  |  |  |
| 2. | Устройство, содержание и ремонт светофорных объектов | Х | Х | Х |
| 2.1. | Устройство, содержание и ремонт светофорных объектов в 2026 году реализации | 25.10. | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 30.04. | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 15.05. | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.10. | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.10. | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |

Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин