Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Безопасность дорожного движения»

на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Устранение опасных и потенциально опасных участков (объектов) на автомобильных дорогах общего пользование местного значения». |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2026 году реализации | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета | 31.03. | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Закупка включена в план график закупок | 30.04. | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенными с заказчиками по результатам закупок. Заключение муниципального контракта | 15.05. | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.10. | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.10. | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |

Мэр города                                                                                                                                                                        М.В. Торопкин