
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения» в 2026 году
Таблица 5

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское»

	1.
	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог и транспортных сооружений местного значения общего пользования
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог и транспортных сооружений местного значения общего пользования в 2026 году реализации
	Х 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	24.11.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское               
	План-график в ЕИС

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	26.12.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	1.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	21.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	30.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	2.
	Мероприятие (результат): Организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам в границах города Усолье-Сибирское
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат): Организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам в границах города Усолье-Сибирское
	Х 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	06.07.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское               
	План-график в ЕИС

	2.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	31.08.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	2.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	18.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	2.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	28.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	Задача «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское».

	3.
	Содержание и ремонт светофорных объектов
	Х
	Х
	Х

	3.1.
	Содержание и ремонт светофорных объектов в 2026 году реализации
	Х 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Х

	3.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	10.07.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	3.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	04.08.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	3.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	21.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	3.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	30.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	
	
	
	
	

	4.
	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию дорожных знаков
	Х
	Х
	Х

	4.1.
	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию дорожных знаков в 2026 году реализации
	Х 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Х

	4.1.2.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	02.02.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	4.1.3.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	02.03.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	4.1.4.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	21.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	4.1.5.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	30.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	5.
	Мероприятие (результат): Приобретены учебно-методические, наглядные пособия, поощрительные призы, освещающие вопросы безопасности дорожного движения
	Х
	Х
	Х

	5.1.
	Мероприятие (результат): Приобретены учебно-методические, наглядные пособия, поощрительные призы, освещающие вопросы безопасности дорожного движения в 2026 году реализации
	Х 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Х

	5.1.2.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	Х
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	5.1.3.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	Х
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	5.1.4
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	5.1.5
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	Х
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения»
в 2027 году
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское»

	1.
	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог и транспортных сооружений местного значения общего пользования
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог и транспортных сооружений местного значения общего пользования  в 2027 году реализации
	Х 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	24.11.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское               
	План-график в ЕИС

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	26.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	1.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	2.
	Мероприятие (результат): Организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам в границах города Усолье-Сибирское
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат): Организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам в границах города Усолье-Сибирское, в 2027 году реализации
	Х 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	18.11.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское               
	План-график в ЕИС

	2.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	15.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	2.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	2.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	Задача «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское».

	3.
	Содержание и ремонт светофорных объектов
	Х
	Х
	Х

	3.1.
	Содержание и ремонт светофорных объектов в 2027 году реализации
	Х 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Х

	3.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	20.11.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	3.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	15.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	3.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	3.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	
	
	
	
	

	4.
	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию дорожных знаков
	Х
	Х
	Х

	4.1.
	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию дорожных знаков в 2027 году реализации
	Х 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Х

	4.1.2.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	02.02.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	4.1.3.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	02.03.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	4.1.4.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	4.1.5.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	5.
	Мероприятие (результат): Приобретены учебно-методические, наглядные пособия, поощрительные призы, освещающие вопросы безопасности дорожного движения
	Х
	Х
	Х

	5.1.
	Мероприятие (результат): Приобретены учебно-методические, наглядные пособия, поощрительные призы, освещающие вопросы безопасности дорожного движения в 2027 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Х

	5.1.2.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	*
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	5.1.3.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	*
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	5.1.4
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	*
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	5.1.5
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	*
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	6.
	Мероприятие (результат): Устройство дорожной разметки
	Х
	Х
	Х

	6.1.
	Мероприятие (результат): Устройство дорожной в 2027 году реализации
	Х 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Х

	6.1.2.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	01.03.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	6.1.3.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	01.04.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	6.1.4
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	6.1.5
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение


* до заключения муниципальных контрактов по мероприятиям в данной таблице не заполняются даты наступления контрольной точки.




