## Раздел 2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «ДОРОГИ»

Таблица 1

Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (далее – КГХ) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по благоустройству и экологии КГХ |
| Участники муниципальной программы | Отдел по благоустройству и экологии КГХ Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ КГХ Отдел по жизнеобеспечению города КГХ МКУ «Городское управление капитального строительства» (далее – МКУ «ГУКС») |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2031 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение безопасности дорожного движения города. |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, в том числе по годам реализации | 2026 год – 469 143 879,29 руб.; 2027 год – 314 963 417,20 руб.; 2028 год – 314 963 417,20 руб.; 2029 год – 129 271 217,20 руб.; 2030 год – 129 271 217,20 руб.; 2031 год – 129 271 217,20 руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации, Иркутской области | - Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни», определена Указом № 309 /Показатель: «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов», «Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года». - ГП РФ - ГП ИО |

Таблица 2

### ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

«ДОРОГИ»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания/ поддерживающий | Ед. | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | изм. | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доля протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения (нарастающим итогом с 2026 года) | возрастающий | % | х | 10,70 | 21,46 | 30,77 | 38,24 | 46,09 | 53,56 | Отдел по благоустройству и экологии КГХ |
| 2. | Количество реализованных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (нарастающим итогом с 2026 года) | возрастающий | усл.ед | х | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | Отдел по благоустройству и экологии КГХ |

*Расчет Доли протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения осуществляется по формуле:

Dd=DpD0∙100%

где: Dd – доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответственно (процентов);

Dp – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям (км);

Do – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в субъекте Российской Федерации (км).

Таблица 3

### ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

### «ДОРОГИ»

| № п/п | Задачи структурного элемента/ отдельного мероприятия | Ответственный за реализацию структурного элемента/ отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента/ отдельного мероприятия | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проектная часть |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальный проект «Дорожная сеть» |  |  |  |
| 1.1. | Повышение качества местной дорожной сети | Отдел по благоустройству и экологии КГХ | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги и искусственные дорожные сооружения на них в ходе реализации мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них | 1 |
| 2. | Муниципальный проект «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |
| 2.1. | Устранение опасных и потенциально опасных участков (объектов) на автомобильных дорогах общего пользование местного значения | Отдел по благоустройству и экологии КГХ | Повышенная безопасность участников дорожного движения | 2 |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения» |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское | Отдел по благоустройству и экологии КГХ | Выполнены работы по обеспечению бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 1 |
| 1.2. | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское |  | Обеспечена безопасность дорожного движения на дорогах города Усолье-Сибирское | 2 |