Утверждено
постановлением администрации
города Усолье-Сибирское 
от_____________2025г. №___________
Таблица 1

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Дорожная сеть» 
Общие положения
	Ответственный исполнитель муниципального проекта
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	Наименование муниципальной программы
	Дороги

	Участники муниципального проекта
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
МКУ «Городское управление капитального строительства»





Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Дорожная сеть» 
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания/
поддерживающий

	Ед. 
изм.
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача «Повышение качества местной дорожной сети»

	1
	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения и искусственные дорожные сооружения на них (нарастающим итогом с 2026 года)
	возрастающий
	км.
	8,0
	4,496
	8,329
	11,533
	15,133
	18,733
	22,333
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          



Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Дорожная сеть» 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерений
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Задача «Повышение качества местной дорожной сети»

	1.
	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения и искусственные дорожные сооружения на них (нарастающим итогом с 2026 года)
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Улучшение транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км.
	8,0
	4,496
	8,329
	11,533
	15,133
	18,733
	22,333



