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Таблица 1

[bookmark: P100]ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Формирование комфортной городской среды»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Ответственный исполнитель муниципального проекта
	Отдел по благоустройству и экологии комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	Наименование муниципальной программы
	Формирование современной городской среды

	Участники муниципального проекта
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
 
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

Отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибирское
МКУ «Городское управление капитального строительства» (далее - МКУ «ГУКС»)



Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Формирование комфортной городской среды»

	№ п/п
	Наименование 
показателя
	Признак возрастания/убывания/
поддерживающий
	Единица измерения

	Базовое 
значение
	Значения показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, 
территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

	1.
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом с 2025 года)
	возрастающий
	ед.
	5
	2025
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	2.
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 года)
	возрастающий
	ед.
	1
	2025*
	7
	10
	13
	16
	19
	21
	

	3.
	Количество реализованных проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (нарастающим итогом с 2025 года)
	возрастающий
	ед.
	0
	2025*
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское,







Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Формирование комфортной городской среды»

	№ п/п
	Наименование 
мероприятия 
(результата)
	Тип
мероприятия 
(результата)
	Характеристика
	Единица измерения

	Базовое значение
	Значения показателей

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, 
территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом с 2025 года)
	Приобретение товаров, 
работ, 
услуг
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  
	ед.
	5
	8
	10
	12
	14
	16
	18

	2.
	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 года)
	Приобретение товаров, 
работ, 
услуг
	Количество благоустроенных общественных территорий  
	ед.
	1
	7
	10
	13
	16
	19
	21

	3.
	Реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (нарастающим итогом с 2025 года)
	Приобретение товаров, 
работ, 
услуг
	Количество реализованных проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	ед.
	0
	1
	2
	2
	2
	2
	2



