ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий» на 2026 год
Таблица 5

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Повышение уровня внешнего благоустройства, воспитание экологической культуры населения, организация бесперебойного уличного освещения, развитие зеленого фонда, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение функционирования текущей деятельности МКУ «Чистый город» на территории города Усолье Сибирское»

	1.
	Мероприятие (результат): Обеспечен вывоз ТКО с территории городского кладбища
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат): Обеспечен вывоз ТКО с территории городского кладбища в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	14.11.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города
Усолье-Сибирское      
	План-график в ЕИС

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	02.03.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	1.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	16.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	30.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	2.
	Мероприятие (результат): Обслужены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат): Обслужены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	14.11.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское      
	План-график в ЕИС

	2.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	22.12.2025
30.06.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	2.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	2.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города
 Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	3.
	Мероприятие (результат): Обеспечено техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа
	Х
	Х
	Х

	3.1.
	Мероприятие (результат): Обеспечено техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	3.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	14.11.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское               
	План-график в ЕИС

	3.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	15.12.2025
17.12.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	3.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2026
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	3.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	4.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по техническому обслуживанию и монтажу систем видеонаблюдения
	Х
	Х
	Х

	4.1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по техническому обслуживанию и монтажу систем видеонаблюдения в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	4.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	14.11.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города
 Усолье-Сибирское               
	План-график в ЕИС

	4.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	28.11.2025
30.06.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское      
	Муниципальный контракт

	4.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
   Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское      
	Акт приемки выполненных работ

	4.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	5.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по обустройству и содержанию площадки для складирования снежных масс
	Х
	Х
	Х

	5.1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по обустройству и содержанию площадки для складирования снежных масс, в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Х

	5.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	22.01.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города
 Усолье-Сибирское               
	План-график в ЕИС

	5.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	26.01.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	5.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.06.2026
29.06.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	5.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	16.06.2026
13.07.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	6.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по снижению экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское  
	Х
	Х
	Х

	6.1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по снижению экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское, в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Х

	6.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	02.02.2026
03.03.2026

	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	6.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	Х
	Х
	Х

	6.1.2.1.
	Контрольная точка 2.1. Заключение муниципального контракта на приобретение хозяйственного инвентаря
	04.03.2026
20.04.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	6.1.2.2.
	Контрольная точка 2.2. Заключение муниципального контракта на транспортировку отходов
	19.03.2026
23.03.2026
09.04.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	6.1.2.3.
	Контрольная точка 2.3. Заключение муниципального контракта на подбор павших животных
	16.03.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	6.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	21.05.2026
15.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	6.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	04.06.2026
25.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	7.
	Мероприятие (результат): Уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений
	Х
	Х
	Х

	7.1.
	Мероприятие (результат): Уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений, в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Х

	7.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	13.02.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	7.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	23.03.2026
31.08.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт 

	7.1.3.
	Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	25.09.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	7.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	09.10.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	8.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по озеленению территории города
	Х
	Х
	Х

	8.1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по озеленению территории города, в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Х

	8.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	12.03.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	8.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	04.06.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	8.1.3.
	Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	28.10.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	8.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	11.11.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	9.
	Мероприятие (результат): Получена информация о характеристике водного объекта
	Х
	Х
	Х

	9.1.
	Мероприятие (результат): Получена информация о характеристике водного объекта, в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Х

	9.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	06.05.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	9.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	13.05.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	9.1.3.
	Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	23.07.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	9.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	10.08.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	10.
	Мероприятие (результат): Выполнены работы по проектированию, строительству и инвентаризации кладбищ
	Х
	Х
	Х

	10.1.
	Мероприятие (результат): Выполнены работы по проектированию, строительству и инвентаризации кладбищ, в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Х

	10.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	30.04.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	10.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	05.05.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	10.1.3.
	Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	28.09.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	10.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	12.09.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	Задача «Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское»

	11.
	Мероприятие (результат): Организовано освещение улиц на территории города Усолье-Сибирское
	Х
	Х
	Х

	11.1.
	Мероприятие (результат): Организовано освещение улиц на территории города Усолье-Сибирское в 2026 году реализации
	Х
	Х
	Х

	11.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	14.11.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское               
	План-график в ЕИС

	11.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	07.05.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское      
	Муниципальный контракт

	11.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2026
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское      
	Акт приемки выполненных работ

	11.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение




ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»
на 2027 год
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Повышение уровня внешнего благоустройства, воспитание экологической культуры населения, организация бесперебойного уличного освещения, развитие зеленого фонда, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение функционирования текущей деятельности МКУ «Чистый город» на территории города Усолье Сибирское»

	1.
	Мероприятие (результат): Обслужены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат): Обслужены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	14.11.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское      
	План-график в ЕИС

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	25.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	1.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города
 Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	2.
	Мероприятие (результат): Обеспечено техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат): Обеспечено техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа в 2027 году реализации
	Х
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	14.11.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское               
	План-график в ЕИС

	2.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	25.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	2.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2027
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	2.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	3.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по техническому обслуживанию и монтажу систем видеонаблюдения
	Х
	Х
	Х

	3.1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по техническому обслуживанию и монтажу систем видеонаблюдения в 2027 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	3.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	14.11.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города
 Усолье-Сибирское               
	План-график в ЕИС

	3.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	01.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское      
	Муниципальный контракт

	3.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
   Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское      
	Акт приемки выполненных работ

	3.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	4.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по обустройству и содержанию площадки для складирования снежных масс
	Х
	Х
	Х

	4.1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по обустройству и содержанию площадки для складирования снежных масс, в 2027 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Х

	4.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	01.11.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города
 Усолье-Сибирское               
	План-график в ЕИС

	4.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	01.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	4.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	4.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	5.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по снижению экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское  
	Х
	Х
	Х

	5.1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по снижению экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское, в 2027 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Х

	5.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	03.03.2026

	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	5.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	Х
	Х
	Х

	5.1.2.1.
	Контрольная точка 2.1. Заключение муниципального контракта на приобретение хозяйственного инвентаря
	15.03.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	5.1.2.2.
	Контрольная точка 2.2. Заключение муниципального контракта на транспортировку отходов
	31.03.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	5.1.2.3.
	Контрольная точка 2.3. Заключение муниципального контракта на подбор павших животных
	31.03.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	5.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	21.05.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	5.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	04.06.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	6.
	Мероприятие (результат): Уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений
	Х
	Х
	Х

	6.1.
	Мероприятие (результат): Уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений, в 2027 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Х

	6.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	13.02.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	6.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	23.03.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт 

	6.1.3.
	Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	25.09.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	6.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	09.10.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	7.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по озеленению территории города
	Х
	Х
	Х

	7.1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по озеленению территории города, в 2027 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Х

	7.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	12.03.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	7.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	04.06.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	7.1.3.
	Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	28.10.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	7.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	11.11.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	8.
	Мероприятие (результат): Получена информация о характеристике водного объекта
	Х
	Х
	Х

	8.1.
	Мероприятие (результат): Получена информация о характеристике водного объекта, в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Х

	8.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	*
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	8.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	*
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	8.1.3.
	Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	*
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	8.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	*
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	9.
	Мероприятие (результат): Выполнены работы по проектированию, строительству и инвентаризации кладбищ
	Х
	Х
	Х

	9.1.
	Мероприятие (результат): Выполнены работы по проектированию, строительству и инвентаризации кладбищ, в 2027 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  
	Х

	9.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	*
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	9.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	*
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	9.1.3.
	Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	*
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	9.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	*
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	Задача «Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское»

	10.
	Мероприятие (результат): Организовано освещение улиц на территории города Усолье-Сибирское
	Х
	Х
	Х

	10.1.
	Мероприятие (результат): Организовано освещение улиц на территории города Усолье-Сибирское в 2026 году реализации
	Х
	Х
	Х

	10.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	14.11.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское               
	План-график в ЕИС

	10.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	25.11.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское      
	Муниципальный контракт

	10.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2027
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское      
	Акт приемки выполненных работ

	10.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение


*До распределения бюджетных средств по мероприятиям в данной таблице не заполняется столбец: дата наступления контрольной точки. 



