ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры» на 2026 год
Таблица 5

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Защита объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения»

	1.
	Мероприятие (результат): Осуществлено предотвращение разлива рек Шелестиха, Скипидарка 
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат): Осуществлено предотвращение разлива рек Шелестиха, Скипидарка в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	14.11.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План-график в ЕИС

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	26.03.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	1.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	2.
	Мероприятие (результат): Обеспечено содержание водозаборных скважин
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат): Обеспечено содержание водозаборных скважин в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское     
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	14.11.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План-график в ЕИС

	2.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	30.12.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское      
	Муниципальный контракт

	2.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2026
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	2.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	3.
	Мероприятие (результат): Техническое обслуживание систем ливневой канализации
	Х
	Х
	Х

	3.1.
	Мероприятие (результат): Техническое обслуживание систем ливневой канализации в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское     
	Х

	3.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	22.06.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План-график в ЕИС

	3.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	24.06.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское      
	Муниципальный контракт

	3.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	10.07.2026
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	3.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	15.07.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	Задача «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» 

	4.
	Мероприятие (результат): Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское
	Х
	Х
	Х

	4.1.
	Мероприятие (результат): Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское     
	Х

	4.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	14.11.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План-график в ЕИС

	4.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	25.12.2025
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское     
	Муниципальный контракт

	4.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2026
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	4.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры» на 2027 год
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Защита объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения»

	1.
	Мероприятие (результат): Осуществлено предотвращение разлива рек Шелестиха, Скипидарка 
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат): Осуществлено предотвращение разлива рек Шелестиха, Скипидарка в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	14.11.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План-график в ЕИС

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	25.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	1.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	2.
	Мероприятие (результат): Обеспечено содержание водозаборных скважин
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат): Обеспечено содержание водозаборных скважин в 2027 году реализации
	Х
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское     
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	14.11.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План-график в ЕИС

	2.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	25.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское      
	Муниципальный контракт

	2.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2027
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	2.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	3.
	Мероприятие (результат): Техническое обслуживание систем ливневой канализации
	Х
	Х
	Х

	3.1.
	Мероприятие (результат): Техническое обслуживание систем ливневой канализации в 2027 году реализации
	Х
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское     
	Х

	3.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	*
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План-график в ЕИС

	3.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	*
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское      
	Муниципальный контракт

	3.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	*
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	3.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	*
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение

	Задача «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» 

	4.
	Мероприятие (результат): Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское
	Х
	Х
	Х

	4.1.
	Мероприятие (результат): Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское     
	Х

	4.1.1.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	*
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План-график в ЕИС

	4.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	*
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское     
	Муниципальный контракт

	4.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	*
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	4.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	*
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Платежное поручение


*До распределения бюджетных средств по мероприятиям в данной таблице не заполняется столбец: дата наступления контрольной точки. 
