ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры» на 2026 год

Таблица 5

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Защита объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): Осуществлено предотвращение разлива рек Шелестиха, Скипидарка | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Осуществлено предотвращение разлива рек Шелестиха, Скипидарка в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 26.03.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 2. | Мероприятие (результат): Обеспечено содержание водозаборных скважин | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат): Обеспечено содержание водозаборных скважин в 2026 году реализации | Х | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 30.12.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 3. | Мероприятие (результат): Техническое обслуживание систем ливневой канализации | Х | Х | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат): Техническое обслуживание систем ливневой канализации в 2026 году реализации | Х | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 22.06.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 24.06.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 10.07.2026 | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 15.07.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| Задача «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие (результат): Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское | Х | Х | Х |
| 4.1. | Мероприятие (результат): Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское в 2026 году реализации | Х | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 4.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 25.12.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 4.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры» на 2027 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Защита объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): Осуществлено предотвращение разлива рек Шелестиха, Скипидарка | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Осуществлено предотвращение разлива рек Шелестиха, Скипидарка в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2027 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2027 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 2. | Мероприятие (результат): Обеспечено содержание водозаборных скважин | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат): Обеспечено содержание водозаборных скважин в 2027 году реализации | Х | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 14.11.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2027 | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2027 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 3. | Мероприятие (результат): Техническое обслуживание систем ливневой канализации | Х | Х | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат): Техническое обслуживание систем ливневой канализации в 2027 году реализации | Х | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | * | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | * | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | * | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | * | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| Задача «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие (результат): Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское | Х | Х | Х |
| 4.1. | Мероприятие (результат): Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации города Усолье-Сибирское в 2026 году реализации | Х | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | * | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 4.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | * | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 4.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | * | Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | * | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |

*До распределения бюджетных средств по мероприятиям в данной таблице не заполняется столбец: дата наступления контрольной точки.