ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское» на 2026 год

Таблица 5

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Обеспечение организации своевременного проведения капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов города | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов города, в 2026 году реализации | Х | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Утверждение краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Усолье-Сибирское | 25.08.2025 | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Постановление администрации города |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 25.11.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-сибирское | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному и текущему ремонту помещений муниципального жилищного фонда | Х | Х | Х |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному и текущему ремонту помещений муниципального жилищного фонда в 2026 году реализации | Х | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 05.02.2026 03.03.2026 17.04.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 30.07.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.2.4. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.10.2026 | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.2.5. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 29.10.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское» на 2027 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Обеспечение организации своевременного проведения капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов города | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов города, в 2027 году реализации | Х | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Утверждение краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Усолье-Сибирское | 25.08.2025 | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Постановление администрации города |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 31.03.2027 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.10.2027 | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2027 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-сибирское | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному и текущему ремонту помещений муниципального жилищного фонда | Х | Х | Х |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному и текущему ремонту помещений муниципального жилищного фонда в 2027 году реализации | Х | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 31.03.2027 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 01.05.2027 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.2.4. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.11.2027 | Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.2.5. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 16.11.2027 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |