ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское» на 2026 год
Таблица 5

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Обеспечение организации своевременного проведения капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское»

	1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов города
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов города, в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Утверждение краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Усолье-Сибирское
	25.08.2025
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Постановление администрации города

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	25.11.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2026
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-сибирское
	Платежное поручение

	1.2.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному и текущему ремонту помещений муниципального жилищного фонда
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному и текущему ремонту помещений муниципального жилищного фонда в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	05.02.2026
03.03.2026
17.04.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	1.2.3.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	30.07.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.2.4.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.10.2026
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	1.2.5.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	29.10.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское» на 2027 год
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Обеспечение организации своевременного проведения капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское»

	1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов города
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов города, в 2027 году реализации
	Х
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Утверждение краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Усолье-Сибирское
	25.08.2025
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Постановление администрации города

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	31.03.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.1.3.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30.10.2027
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-сибирское
	Платежное поручение

	1.2.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному и текущему ремонту помещений муниципального жилищного фонда
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по капитальному и текущему ремонту помещений муниципального жилищного фонда в 2027 году реализации
	Х
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок
	31.03.2027

	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	1.2.3.
	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта
	01.05.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.2.4.
	Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.11.2027
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Акт приемки выполненных работ

	1.2.5.
	Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	16.11.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение



