РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ‑СИБИРСКОЕ
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 
Таблица 1
Основные положения

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (далее – КГХ)

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ КГХ
Отдел по благоустройству и экологии КГХ
Отдел по жизнеобеспечению города КГХ
Муниципальное казенное учреждение «Городское управление капитального строительства» (далее- МКУ «ГУКС»)
Отдел по управлению жилищным фондом КГХ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское (далее- КУМИ)

	Участники муниципальной программы
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ КГХ
Отдел по благоустройству и экологии комитета КГХ
Отдел по жизнеобеспечению города КГХ
МКУ «ГУКС»
Отдел по управлению жилищным фондом КГХ
КУМИ

	Период реализации муниципальной программы 
	2026-2031 годы

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение достойных условий жизни

	Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, в том числе по годам реализации
	2026 год – 201 075 236,06 руб.;
2027 год – 166 095 520,39 руб.;
2028 год – 1 503 274 202,04 руб.;
2029 год – 191 753 463,12 руб.;
2030 год – 159 026 479,09 руб.;
2031 год – 159 026 479,09 руб.

	Связь с национальными целями Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации, Иркутской области 
	1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», определена Указом № 309/ Показатель: «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году»;
2. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», определена Указом № 309/ Показатель: «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году;
3. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», определена Указом № 309/ Показатель: «Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году»;
4. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», определена Указом № 309/ Показатель: «Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве»
5. Национальная цель «Экологическое благополучие», определена Указом № 309/ Показатель: «Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья»;
6. Национальная цель «Экологическое благополучие», определена Указом № 309/ Показатель: «Ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I и II классов опасности»;
7. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», определена Указом № 309/ Показатель: «Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года»;
8. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», определена Указом № 309/ Показатель: «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году», «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда»;
9. 	Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», определена Указом № 309/ Показатель: «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда»;
10. Государственная программа Иркутской области «Доступное Жилье», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1008-пп
11. Государственная программа Иркутской области «ЖКХ и повышение энергоэффективности Иркутской области» утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 г. № 1022-пп



Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]№ п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания/поддерживающий
	Ед. 
изм.
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)
	возрастающий
	тыс. человек
	0,537
	0,573
	0,688
	2,530
	2,530
	2,530
	2,530
	Отдел по управлению жилищным фондом КГХ

	2
	Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (нарастающим итогом с 2026 года)
	возрастающий
	шт.
	х
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Отдел по благоустройству и экологии КГХ

	3
	Доля исполненных мероприятий по разработке проектной документации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории города Усолье-Сибирское
	наследуемый поддерживающий
	%
	100
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	МКУ "ГУКС"

	4
	Реализация исполнения мероприятий по обслуживанию территории города Усолье-Сибирское
	поддерживающий
	да/нет
	х
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	Отдел по благоустройству и экологии КГХ

	5
	Протяженность содержания линий наружного освещения территории города
	поддерживающий
	км.
	60,349
	140,079
	140,079
	140,079
	140,079
	140,079
	140,079
	Отдел по жизнеобеспечению города КГХ

	6
	Реализация исполнения мероприятий по защите объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, от запланированных.
	поддерживающий
	да/нет
	х
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	Отдел по благоустройству и экологии КГХ

	7
	Актуализация схем инженерной инфраструктуры
	возрастающий
	ед.
	1
	1
	2
	х
	х
	х
	х
	Отдел по жизнеобеспечению города КГХ

	8
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт (нарастающим итогом c 2026 года)*
	возрастающий
	%
	8,70
	17,88
	22,09
	23,75
	25,44
	27,16
	28,91
	Отдел по управлению жилищным фондом КГХ


* Расчет доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт осуществляется по формуле: 

где: D – доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в текущем году;
        P - количество домов в которых проведен капитальный ремонт в текущем году;
        G – общее количество домов в которых требуется провести капитальный ремонт;
R – количество домов в которых повторно проведен капитальный ремонт в текущем году.

Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
 «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
	№ п/п
	Задачи структурного элемента/ отдельного мероприятия
	Ответственный за реализацию структурного элемента/ отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента/ отдельного мероприятия
	Связь с показателями

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

	Мероприятия, направленные на реализацию регионального проекта «Жильё Иркутская область», входящий в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»

	1.
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ»

	1.1.
	Обеспечено переселение граждан, проживающих на территории города Усолье-Сибирское, из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Создание условий для переселения граждан и обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда и жилья с высокой степенью износа
	1

	Мероприятия, направленные на реализацию регионального проекта «Создание эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», входящий в состав Государственной Программы Иркутской области «Охрана окружающей среды»

	2.
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

	2.1.
	Обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических условий
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города
	Соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об отходах производства и потребления, а также защиту жизни и здоровья от экологических правонарушений
	2

	Мероприятия, направленные на реализацию ведомственного проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

	3.
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

	3.1.
	Повышена надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории города Усолье-Сибирское, модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры
	МКУ "ГУКС"
	Строительство, реконструкция (модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры
	3

	ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

	КОМПЛЕКСЫ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	1.
	КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

	1.1.
	Повышен уровень внешнего благоустройства, воспитание экологической культуры населения, организовано бесперебойное уличное освещение, развит зеленый фонд, предотвращено негативное воздействие на окружающую среду, обеспечено функционирование текущей деятельности МКУ «Чистый город» на территории города Усолье Сибирское
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города
	Выполнены работы по снижению экологической нагрузки, озеленения территории города, обеспечению благоустройства, организации освещения улиц на территории города, и улучшение эстетического состояния города Усолье-Сибирское
	4, 5

	2. 
	КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение надлежащего функционирования систем инженерной инфраструктуры»

	2.1.
	Повышена эффективность использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское и сокращено потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями.
Защищены объекты от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановлены водные объекты до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Реализованы мероприятия по защите объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, от запланированных.
Повышен технический уровень энергетического комплекса города у конечных потребителей, снижение финансовой нагрузки, связанную с энергоресурсопотреблением, на бюджет города и населения.
	6, 7

	
3.
	КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское»

	3.1.
	Обеспечена организация своевременного проведения капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, и муниципального жилищного фонда на территории города Усолье-Сибирское
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Выполнен качественный капитальный ремонт МКД 
	8



