Утвержден
постановлением администрации
города Усолье-Сибирское 
от_______________ №___________
Таблица 1
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Жилье» 
Общие положения

	Ответственный исполнитель муниципального проекта
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье‑Сибирское

	Наименование муниципальной программы
	Жилье и городская среда

	Участники муниципального проекта
	Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское;
Муниципальное казенное учреждение «Городское управление капитального строительства»









Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Жилье» 
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания/поддерживающий
	Ед. 
изм.
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Задача «Сокращение аварийного жилья»

	1.
	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)
	возрастающий
	тыс. человек
	0,537
	0,573
	0,688
	2,530
	2,530
	2,530
	2,530
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	1.2.
	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда
(нарастающим итогом с 2019 года)
	возрастающий
	кв.м.
	х
	10 713,27
	12 672,95
	43 960,26
	43 960,26
	43 960,26
	43 960,26
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

	2.
	Количество снесенных многоквартирных домов не пригодных для проживания
(нарастающим итогом с 2026 года)
	возрастающий
	ед.
	1
	7
	7
	17
	21
	21
	21
	Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское









Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Жилье» 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерений
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1. Задача «Сокращение аварийного жилья»

	1.1.
	Расселен аварийный жилищный фонд 
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Обеспечено переселение граждан, проживающих на территории города Усолье-Сибирское, из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
	тыс. человек
	0,537
	0,573
	0,688
	2,530
	2,530
	2,530
	2,530

	
	
	
	
	кв.м.
	х
	10 713,27
	12 672,95
	43 960,26
	43 960,26
	43 960,26
	43 960,26

	1.2.
	Снесен аварийный жилищный фонд
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Количество снесенных многоквартирных домов не пригодных для проживания
	ед.
	1
	7
	7
	17
	21
	21
	21



