ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» на 2026 год

Таблица 5

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Задача «Улучшение экологических условий проживания населения на территории, подверженной негативному влиянию объектов накопления вреда и несанкционированных свалок, создание объектов инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами, а также условий накопления твердых коммунальных отходов для населения, соответствующих требованиям законодательства» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета | 29.01.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Закупка включена в план график закупок | 19.08.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План график в ЕИС |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенными с заказчиками по результатам закупок. Заключение муниципального контракта | 17.08.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.11.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 14.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 2. | Мероприятие (результат): Созданы и модернизированы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и (или) бункеры | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат): Созданы и модернизированы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и (или) бункеры в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1. Подача заявки на предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области | 28.08.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Заявка |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета | 01.10.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 2.1.4. | Контрольная точка 3. Закупка включена в план график закупок | 05.10.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План график в ЕИС |
| 2.1.5. | Контрольная точка 4. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенными с заказчиками по результатам закупок. Заключение муниципального контракта | 01.11.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 2.1.6. | Контрольная точка 5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.7. | Контрольная точка 6. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» на 2027 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Задача «Улучшение экологических условий проживания населения на территории, подверженной негативному влиянию объектов накопления вреда и несанкционированных свалок, создание объектов инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами, а также условий накопления твердых коммунальных отходов для населения, соответствующих требованиям законодательства» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов в 2027 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета | 01.03.2027 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Закупка включена в план график закупок | 30.03.2027 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План график в ЕИС |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенными с заказчиками по результатам закупок. Заключение муниципального контракта | 01.04.2027 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 28.09.2027 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 12.10.2027 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 2. | Мероприятие (результат): Созданы и модернизированы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и (или) бункеры | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат): Созданы и модернизированы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и (или) бункеры в 2027 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1. Подача заявки на предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области | 21.07.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Заявка |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета | 20.02.2027 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 2.1.4. | Контрольная точка 3. Закупка включена в план график закупок | 30.03.2027 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План график в ЕИС |
| 2.1.5. | Контрольная точка 4. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенными с заказчиками по результатам закупок. Заключение муниципального контракта | 01.04.2027 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 2.1.6. | Контрольная точка 5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2027 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.7. | Контрольная точка 6. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2027 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |