ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» на 2026 год
Таблица 5

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Задача «Улучшение экологических условий проживания населения на территории, подверженной негативному влиянию объектов накопления вреда и несанкционированных свалок, создание объектов инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами, а также условий накопления твердых коммунальных отходов для населения, соответствующих требованиям законодательства»

	1.
	Мероприятие (результат): Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат): Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета
	29.01.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Соглашение

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Закупка включена в план график закупок
	19.08.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План график в ЕИС

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенными с заказчиками по результатам закупок. Заключение муниципального контракта
	17.08.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30.11.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.5.
	Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	14.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	2.
	Мероприятие (результат): Созданы и модернизированы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и (или) бункеры
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат): Созданы и модернизированы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и (или) бункеры в 2026 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка 1. Подача заявки на предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области
	28.08.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Заявка

	2.1.3.
	Контрольная точка 2. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета
	01.10.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Соглашение

	2.1.4.
	Контрольная точка 3. Закупка включена в план график закупок
	05.10.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План график в ЕИС

	2.1.5.
	Контрольная точка 4. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенными с заказчиками по результатам закупок. Заключение муниципального контракта
	01.11.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	2.1.6.
	Контрольная точка 5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	2.1.7.
	Контрольная точка 6. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение
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	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Задача «Улучшение экологических условий проживания населения на территории, подверженной негативному влиянию объектов накопления вреда и несанкционированных свалок, создание объектов инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами, а также условий накопления твердых коммунальных отходов для населения, соответствующих требованиям законодательства»

	1.
	Мероприятие (результат): Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат): Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов в 2027 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета
	01.03.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Соглашение

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Закупка включена в план график закупок
	30.03.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План график в ЕИС

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенными с заказчиками по результатам закупок. Заключение муниципального контракта
	01.04.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	28.09.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.5.
	Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	12.10.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение

	2.
	Мероприятие (результат): Созданы и модернизированы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и (или) бункеры
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат): Созданы и модернизированы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и (или) бункеры в 2027 году реализации
	Х
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка 1. Подача заявки на предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области
	21.07.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Заявка

	2.1.3.
	Контрольная точка 2. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета
	20.02.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Соглашение

	2.1.4.
	Контрольная точка 3. Закупка включена в план график закупок
	30.03.2027
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	План график в ЕИС

	2.1.5.
	Контрольная точка 4. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенными с заказчиками по результатам закупок. Заключение муниципального контракта
	01.04.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
	Муниципальный контракт

	2.1.6.
	Контрольная точка 5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.12.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	2.1.7.
	Контрольная точка 6. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	25.12.2027
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение





