Приложение 4
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское 
от ______________ № ____________  

Приложение 1
к муниципальной программе «Жилье и городская среда»
Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Жилье» 

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерений
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1. Задача «Сокращение аварийного жилья»

	1.1.
	Расселен аварийный жилищный фонд 
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Обеспечено переселение граждан, проживающих на территории города Усолье-Сибирское, из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
	тыс. человек
	0,537
	0,573
	0,688
	2,530
	2,530
	2,530
	2,530

	
	
	
	
	кв.м.
	х
	10 713,27
	12 672,95
	43 960,26
	43 960,26
	43 960,26
	43 960,26

	1.2.
	Снесен аварийный жилищный фонд
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Количество снесенных многоквартирных домов не пригодных для проживания
	ед.
	1
	7
	7
	17
	21
	21
	21








