Российская Федерация

Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2025	№1472-па

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2026-2028 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Усолье-Сибирское»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 8 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года №167-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», договором о передаче функций технического заказчика, в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014–2052 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп (далее по тексту – Региональная программа), руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации в 2026-2028 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества на территории города Усолье-Сибирское (далее – Краткосрочный план) Краткосрочный план реализации в 2023-2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Усолье-Сибирское изложить в новой редакции.

2. В период подготовки многоквартирных домов к капитальному ремонту общего имущества и его проведения в Краткосрочный план могут вноситься изменения.

3.Комитету по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (Яхно Т.М.):

3.1. направить копию настоящего постановления в адрес Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области и Регионального оператора в срок до 1 сентября 2025 года;

3.2. разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города - председателя комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Ю.А. Тимофееву.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Приложения к настоящему постановлению опубликованы в сетевом издании «Официальный сайт администрации города Усолье-Сибирское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Нормативная база», подраздел «Официальное опубликование».

Утвержден

постановлением администрации

города Усолье-Сибирское

от 25.08.2025 № 1472-па

Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее - МКД)

|  | Адрес МКД | Формирование фонда капитального ремонта | Год |  |  |  | Материал стен |  | Количество этажей |  | Количество подъездов |  | Общая площадь МКД |  | Площадь помещений МКД |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальный срок проведения капитального ремонт | Плановая дата завершения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию |  | завершения последнего капитального ремонта* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств собственников помещений в МКД |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств бюджета органов местного самоуправления |  | за счет средств иных источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  | кв.м |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Усолье-Сибирское, Богдана Хмельницкого ул., д. 18 | РО | 1956 |  | - |  | Шлакоблочный |  | 2 |  | 2 |  | 733,00 |  | 731,90 |  | 3589392,75 |  | 3588046,21 |  | 0,00 |  | 1346,54 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 2 | г. Усолье-Сибирское, Ватутина ул., д. 30 | РО | 1992 |  | - |  | Кирпичный |  | 4 |  | 2 |  | 1920,6 |  | 1482,61 |  | 2853487,64 |  | 2852432,99 |  | 0,00 |  | 1054,65 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 3 | г. Усолье-Сибирское, Интернациональная ул., д. 42 | РО | 1967 |  | - |  | Панельный |  | 4 |  | 4 |  | 3066,8 |  | 2787,13 |  | 217750,52 |  | 212304,66 |  | 0,00 |  | 5445,86 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 4 | г. Усолье-Сибирское, Интернациональная, д. 38 | РО | 1968 |  | - |  | Панельный |  | 4 |  | 4 |  | 3 066,80 |  | 2 761,80 |  | 217353,59 |  | 211917,66 |  | 0,00 |  | 5435,93 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 5 | г. Усолье-Сибирское, Интернациональная, д. 36 | РО | 1968 |  | - |  | Панельный |  | 4 |  | 7 |  | 5409,90 |  | 4624,22 |  | 392130,60 |  | 382323,56 |  | 0,00 |  | 9807,04 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 6 | г. Усолье-Сибирское, Карла Либкнехта ул., д. 64 | РО | 1967 |  | - |  | Панельный |  | 4 |  | 3 |  | 2278 |  | 2095,26 |  | 156810,46 |  | 152888,69 |  | 0,00 |  | 3921,77 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 7 | г. Усолье-Сибирское, Карла Либкнехта ул., д. 61 | РО | 1962 |  | - |  | Кирпичный |  | 5 |  | 2 |  | 1 782,40 |  | 1 782,00 |  | 3672666,42 |  | 3671309,00 |  | 0,00 |  | 1357,42 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 8 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 21 | РО | 1955 |  | - |  | Шлакоблочный |  | 2 |  | 1 |  | 927,20 |  | 553,88 |  | 3369230,59 |  | 3367966,64 |  | 0,00 |  | 1263,95 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 9 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 45 | РО | 1958 |  | - |  | Шлакоблочный |  | 2 |  | 2 |  | 650,90 |  | 651,00 |  | 3210276,51 |  | 3209072,19 |  | 0,00 |  | 1204,32 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 10 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 49 | РО | 1958 |  | - |  | Шлакоблочный |  | 2 |  | 2 |  | 655,70 |  | 656,00 |  | 2595617,79 |  | 2594658,45 |  | 0,00 |  | 959,34 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 11 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 53 | РО | 1959 |  | - |  | Шлакоблочный |  | 2 |  | 2 |  | 709,80 |  | 658,00 |  | 3470311,95 |  | 3469010,08 |  | 0,00 |  | 1301,87 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 12 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 81 | РО | 1969 |  | - |  | Кирпичный |  | 4 |  | 3 |  | 2 106,10 |  | 2 010,80 |  | 10124139,25 |  | 10120341,24 |  | 0,00 |  | 3798,01 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 13 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 85А | РО | 1968 |  | - |  | Кирпичный |  | 4 |  | 3 |  | 2 108,40 |  | 2 027,28 |  | 10223631,31 |  | 10219795,97 |  | 0,00 |  | 3835,34 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 14 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 124 | РО | 1969 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 6 |  | 5 707,20 |  | 5 133,50 |  | 399651,49 |  | 389656,36 |  | 0,00 |  | 9995,13 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 15 | г. Усолье-Сибирское, Космонавтов пр-кт., д. 10 | РО | 1977 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 4 |  | 4 407,00 |  | 3 311,90 |  | 253265,81 |  | 246931,73 |  | 0,00 |  | 6334,08 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 16 | г. Усолье-Сибирское, Космонавтов пр-кт., д. 18 | РО | 1979 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 4 |  | 3 640,60 |  | 3 397,10 |  | 252910,66 |  | 246585,46 |  | 0,00 |  | 6325,20 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 17 | г. Усолье-Сибирское, Космонавтов пр-кт., д. 13Б | РО | 1989 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 5 |  | 3 867,20 |  | 3 617,61 |  | 272276,94 |  | 265467,40 |  | 0,00 |  | 6809,54 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 18 | г. Усолье-Сибирское, Красных Партизан пр-кт., д. 14 | РО | 1972 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 6 |  | 5 168,90 |  | 4 772,50 |  | 361441,21 |  | 352401,70 |  | 0,00 |  | 9039,51 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 19 | г. Усолье-Сибирское, Красных Партизан пр-кт., д. 3 | РО | 1977 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 6 |  | 5 023,40 |  | 4 477,00 |  | 10996409,58 |  | 10992345,30 |  | 0,00 |  | 4064,28 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 20 | г. Усолье-Сибирское, Крупской ул., д. 16 | РО | 1961 |  | - |  | Шлакоблочный |  | 4 |  | 3 |  | 1 714,40 |  | 1 267,91 |  | 6218439,47 |  | 6216106,66 |  | 0,00 |  | 2332,81 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 21 | г. Усолье-Сибирское, Крупской ул., д. 41 | РО | 1952 |  | - |  | Шлакоблочный |  | 2 |  | 2 |  | 1 033,40 |  | 923,47 |  | 4846950,62 |  | 4845132,31 |  | 0,00 |  | 1818,31 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 22 | г. Усолье-Сибирское, Крупской ул., д. 43 | РО | 1953 |  | - |  | Шлакоблочный |  | 2 |  | 3 |  | 1 579,90 |  | 1 399,07 |  | 6861711,04 |  | 6859136,91 |  | 0,00 |  | 2574,13 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 23 | г. Усолье-Сибирское, Крупской ул., д. 45 | РО | 1956 |  | - |  | Шлакоблочный |  | 2 |  | 2 |  | 1 463,60 |  | 1 223,84 |  | 7204681,12 |  | 7201978,32 |  | 0,00 |  | 2702,80 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 24 | г. Усолье-Сибирское, Крупской ул., д. 46 | РО | 1960 |  | - |  | Шлакоблочный |  | 2 |  | 3 |  | 1 355,70 |  | 1 324,29 |  | 6495444,33 |  | 6493007,60 |  | 0,00 |  | 2436,73 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 25 | г. Усолье-Сибирское, Куйбышева ул., д. 14 | РО | 1968 |  | - |  | Кирпичный |  | 4 |  | 2 |  | 1 383,10 |  | 1 164,36 |  | 3181153,96 |  | 3179978,20 |  | 0,00 |  | 1175,76 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 26 | г. Усолье-Сибирское, Куйбышева ул., д. 18 | РО | 1966 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 6 |  | 5 565,50 |  | 5 118,00 |  | 392276,84 |  | 382466,14 |  | 0,00 |  | 9810,70 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 27 | г. Усолье-Сибирское, Ленина ул., д. 107 | РО | 1966 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 4 |  | 3 844,20 |  | 3 532,18 |  | 267576,39 |  | 260884,41 |  | 0,00 |  | 6691,98 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 28 | г. Усолье-Сибирское, Ленина ул., д. 109 | РО | 1966 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 4 |  | 3 533,30 |  | 3 489,58 |  | 267576,39 |  | 260884,41 |  | 0,00 |  | 6691,98 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 29 | г. Усолье-Сибирское, Луначарского ул., д. 3 | РО | 1969 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 6 |  | 6 799,50 |  | 5 187,30 |  | 396893,83 |  | 386967,67 |  | 0,00 |  | 9926,16 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 30 | г. Усолье-Сибирское, Луначарского ул., д. 23 | РО | 1970 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 6 |  | 5 180,80 |  | 5 058,00 |  | 196107,08 |  | 191202,52 |  | 0,00 |  | 4904,56 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 31 | г. Усолье-Сибирское, Луначарского ул., д. 45 | РО | 1974 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 10 |  | 8 001,83 |  | 7 982,00 |  | 357764,34 |  | 348816,79 |  | 0,00 |  | 8947,55 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 32 | г. Усолье-Сибирское, Матросова ул., д. 5 | РО | 1952 |  | - |  | Шлакоблочный |  | 2 |  | 1 |  | 381,10 |  | 284,00 |  | 1646584,61 |  | 1645976,03 |  | 0,00 |  | 608,58 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 33 | г. Усолье-Сибирское, Матросова ул., д. 13 | РО | 1961 |  | - |  | Шлакоблочный |  | 2 |  | 2 |  | 579,70 |  | 518,00 |  | 2113833,80 |  | 2113052,53 |  | 0,00 |  | 781,27 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 34 | г. Усолье-Сибирское, Машиностроителей ул., д. 4 | РО | 1953 |  | - |  | Шлакоблочный |  | 2 |  | 1 |  | 381,20 |  | 381 |  | 1741139,67 |  | 1740496,14 |  | 0,00 |  | 643,53 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 35 | г. Усолье-Сибирское, Машиностроителей ул., д. 17 | РО | 1968 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 3 |  | 2830,40 |  | 2 602,01 |  | 202959,45 |  | 197883,51 |  | 0,00 |  | 5075,94 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 36 | г. Усолье-Сибирское, Серегина пр-д, д. 7 | РО | 1964 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 4 |  | 3816,90 |  | 3 438,16 |  | 14225803,60 |  | 14220545,74 |  | 0,00 |  | 5257,86 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 37 | г. Усолье-Сибирское, Серегина пр-д, д. 19 | РО | 1964 |  | - |  | Кирпичный |  | 2 |  | 2 |  | 684,80 |  | 610,34 |  | 2993400,44 |  | 2992277,48 |  | 0,00 |  | 1122,96 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 38 | г. Усолье-Сибирское, Серегина пр-д, д. 13 | РО | 1964 |  | - |  | Кирпичный |  | 2 |  | 2 |  | 684,80 |  | 617,50 |  | 3028516,40 |  | 3027380,27 |  | 0,00 |  | 1136,13 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 39 | г. Усолье-Сибирское, Суворова ул, д. 9 | РО | 1960 |  | - |  | Шлакоблочный |  | 3 |  | 2 |  | 664,80 |  | 577,60 |  | 2645116,36 |  | 2644138,72 |  | 0,00 |  | 977,64 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 40 | г. Усолье-Сибирское, Стопани ул. , д. 79 | РО | 1976 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 6 |  | 4 734,40 |  | 4 626,44 |  | 386124,00 |  | 376467,18 |  | 0,00 |  | 9656,82 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 41 | г. Усолье-Сибирское, Суворова ул., д. 33 | РО | 1971 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 3 |  | 2 082,20 |  | 2 079,63 |  | 120017,00 |  | 117015,42 |  | 0,00 |  | 3001,58 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 42 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 7 | РО | 1971 |  | - |  | Панельный |  | 4 |  | 4 |  | 3 133,60 |  | 2 890,00 |  | 229010,96 |  | 223283,48 |  | 0,00 |  | 5727,48 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 43 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул, д. 54 | РО | 1967 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 4 |  | 3 863,60 |  | 3 528,75 |  | 276977,49 |  | 270050,39 |  | 0,00 |  | 6927,10 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 44 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул, д. 58 | РО | 1967 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 4 |  | 3 550,70 |  | 3 549,94 |  | 276977,49 |  | 270050,39 |  | 0,00 |  | 6927,10 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 45 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул, д. 62 | РО | 1967 |  | 2022 |  | Панельный |  | 5 |  | 4 |  | 3 852,90 |  | 3 553,32 |  | 276705,91 |  | 269785,60 |  | 0,00 |  | 6920,31 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| 46 | г. Усолье-Сибирское, Химиков пр-т, д. 13 | РО | 1982 |  |  |  | Панельный |  | 5 |  | 4 |  | 3 375,20 |  | 3 375,20 |  | 5201452,81 |  | 5199530,35 |  | 0,00 |  | 1922,46 |  | 0,00 |  | 2026 | 31.12.2026 |  |
| Итого 2026 год |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 110326,83 |  | 100193,08 |  | 123478497,67 |  | 123280420,12 |  | 0,00 |  | 200000,00 |  | 0,00 | х | х |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т., д. 7 | РО | 1956 |  | 2019 |  | Шлакоблочный |  | 2 |  | 2 |  | 694,8 |  | 472,25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 2 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т., д. 75 | РО | 1967 |  | 2022 |  | Панельный |  | 5 |  | 4 |  | 3 860,30 |  | 3 483,57 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 3 | г. Усолье-Сибирское, Интернациональная ул., д. 42 | РО | 1967 |  | - |  | Панельный |  | 4 |  | 4 |  | 3066,8 |  | 2787,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 4 | г. Усолье-Сибирское, Интернациональная ул., д. 38 | РО | 1968 |  | - |  | Панельный |  | 4 |  | 4 |  | 3 066,80 |  | 2 761,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 5 | г. Усолье-Сибирское, Интернациональная ул, д. 36 | РО | 1968 |  | - |  | Панельный |  | 4 |  | 7 |  | 5409,90 |  | 4624,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 6 | г. Усолье-Сибирское, Космонавтов пр-т, д. 10 | РО | 1977 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 4 |  | 4 407,00 |  | 3 311,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 7 | г. Усолье-Сибирское, Космонавтов пр-т, д. 18 | РО | 1979 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 4 |  | 3 640,60 |  | 3 397,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 8 | г. Усолье-Сибирское, Красных Партизан пр-т, д. 3 | РО | 1977 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 6 |  | 5 023,40 |  | 4 477,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 9 | г. Усолье-Сибирское, Ленина ул., д. 107 | РО | 1966 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 4 |  | 3 844,20 |  | 3 532,18 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 10 | г. Усолье-Сибирское, Ленина ул., д. 109 | РО | 1966 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 4 |  | 3 533,30 |  | 3 489,58 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 11 | г. Усолье-Сибирское, Луначарского ул., д. 23 | РО | 1970 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 6 |  | 5 180,80 |  | 5 058,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 12 | г. Усолье-Сибирское, Луначарского ул., д. 45 | РО | 1974 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 10 |  | 8 001,83 |  | 7 982,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 13 | г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 10 | РО | 1958 |  | - |  | Шлакоблочный |  | 3 |  | 2 |  | 1066,4 |  | 827,29 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 14 | г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 12 | РО | 1957 |  | - |  | Кирпичный |  | 3 |  | 3 |  | 1 806,50 |  | 1 445,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 15 | г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 24 | РО | 1961 |  | - |  | Кирпичный |  | 4 |  | 2 |  | 1310,6 |  | 1218,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 16 | г. Усолье-Сибирское, Розы Люксембург ул., д. 2 | РО | 1977 |  | - |  | Кирпичный |  | 5 |  | 4 |  | 4826,7 |  | 4000,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 17 | г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 65 | РО | 1966 |  | 2024 |  | Панельный |  | 5 |  | 3 |  | 2 535,80 |  | 2 538,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 18 | г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 79 | РО | 1976 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 6 |  | 4 734,40 |  | 4 626,44 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 19 | г. Усолье-Сибирское, Серегина пр-д, д. 28 | РО | 1965 |  | 2024 |  | Панельный |  | 5 |  | 4 |  | 3 810,80 |  | 3 392,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 20 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул, д. 4 | РО | 1958 |  | - |  | Шлакоблочный |  | 2 |  | 2 |  | 652,10 |  | 652,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 21 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 7 | РО | 1971 |  | - |  | Панельный |  | 4 |  | 4 |  | 3 133,60 |  | 2 890,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 22 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул, д. 8 | РО | 1956 |  | - |  | Шлакоблочный |  | 2 |  | 2 |  | 698,60 |  | 648,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 23 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул, д. 12 | РО | 1956 |  | 2020 |  | Шлакоблочный |  | 2 |  | 2 |  | 635,90 |  | 636,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 24 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул, д. 16 | РО | 1957 |  | - |  | Шлакоблочный |  | 2 |  | 2 |  | 791,10 |  | 664,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 25 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул, д. 42 | РО | 1958 |  | - |  | Шлакоблочный |  | 2 |  | 2 |  | 695,20 |  | 646,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 26 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул, д. 54 | РО | 1967 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 4 |  | 3 863,60 |  | 3528,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 27 | г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 4 | РО | 1963 |  | - |  | Кирпичный |  | 4 |  | 3 |  | 2 029,60 |  | 2 029,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 28 | г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 5 | РО | 1957 |  |  |  | Кирпичный |  | 3 |  | 3 |  | 1 556,30 |  | 1 225,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 29 | г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 8 | РО | 1949 |  | - |  | Кирпичный |  | 2 |  | 4 |  | 2 253,30 |  | 1 698,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 30 | г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 18 | РО | 1955 |  | - |  | Шлакоблочный |  | 2 |  | 1 |  | 386,50 |  | 387,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 31 | г. Усолье-Сибирское, Машиностроителей ул., д. 17 | РО | 1968 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 3 |  | 2830,40 |  | 2 602,01 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 32 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 124 | РО | 1969 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 6 |  | 5 707,20 |  | 5 133,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| 33 | г. Усолье-Сибирское, Интернациональная, д. 46 | РО | 1968 |  | 2024 |  | Панельный |  | 4 |  | 4 |  | 3 132,00 |  | 2 767,58 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2027 | 31.12.2027 |  |
| Итого 2027 год |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 88652,33 |  | 80558,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | х | х |  |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт, д. 39 | РО | 1959 |  | 2023 |  | Кирпичный |  | 4 |  | 3 |  | 2090,20 |  | 1838 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2028 | 31.12.2028 |  |
| 2 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт, д. 59 | РО | 1969 |  | 2023 |  | Шлакоблочный |  | 3 |  | 3 |  | 1528,60 |  | 1405,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2028 | 31.12.2028 |  |
| 3 | г. Усолье-Сибирское, Интернациональная ул., д. 34 | РО | 1967 |  | 2024 |  | Панельный |  | 4 |  | 4 |  | 3056,20 |  | 2545,33 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2028 | 31.12.2028 |  |
| 4 | г. Усолье-Сибирское, Карла Либкнехта ул., д. 64 | РО | 1967 |  | - |  | Панельный |  | 4 |  | 3 |  | 2278 |  | 2095,26 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2028 | 31.12.2028 |  |
| 5 | г. Усолье-Сибирское, Куйбышева ул., д. 18 | РО | 1966 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 6 |  | 5 565,50 |  | 5 118,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2028 | 31.12.2028 |  |
| 6 | г. Усолье-Сибирское, Ленина ул., д. 81 | РО | 1961 |  | - |  | Кирпичный |  | 4 |  | 2 |  | 1527,09 |  | 1060,24 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2028 | 31.12.2028 |  |
| 7 | г. Усолье-Сибирское, Ленина ул., д. 97 | РО | 1966 |  | 2019 |  | Кирпичный |  | 4 |  | 3 |  | 2 152,00 |  | 1 531,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2028 | 31.12.2028 |  |
| 8 | г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 57 | РО | 1966 |  | 2023 |  | Панельный |  | 5 |  | 4 |  | 3 533,20 |  | 3 463,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2028 | 31.12.2028 |  |
| 9 | г. Усолье-Сибирское, Суворова ул., д. 12 | РО | 1952 |  | 2023 |  | Кирпичный |  | 2 |  | 1 |  | 427,10 |  | 295,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2028 | 31.12.2028 |  |
| 10 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул, д. 58 | РО | 1967 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 4 |  | 3 550,70 |  | 3 549,94 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2028 | 31.12.2028 |  |
| 11 | г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д.21 | РО | 1954 |  | 2022 |  | Кирпичный |  | 2 |  | 3 |  | 1 393,50 |  | 1 385,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2028 | 31.12.2028 |  |
| 12 | г. Усолье-Сибирское, Ленина ул., д.16 | РО | 1965 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 4 |  | 3 071,10 |  | 2 826,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2028 | 31.12.2028 |  |
| 13 | г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 41 | РО | 1967 |  | - |  | Кирпичный |  | 4 |  | 3 |  | 3 323,72 |  | 2105,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2028 | 31.12.2028 |  |
| 14 | г. Усолье-Сибирское, Ватутина ул., д. 26 | РО | 1962 |  | 2025 |  | Кирпичный |  | 4 |  | 2 |  | 1 595,10 |  | 1494,56 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2028 | 31.12.2028 |  |
| 15 | г. Усолье-Сибирское, Интернациональная, д. 52 | РО | 1968 |  | - |  | Кирпичный |  | 5 |  | 3 |  | 2 689,60 |  | 1955,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2028 | 31.12.2028 |  |
| 16 | г. Усолье-Сибирское, Интернациональная ул., д. 34 | РО | 1967 |  | - |  | Панельный |  | 4 |  | 4 |  | 3056,2 |  | 2545,33 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2028 | 31.12.2028 |  |
| 17 | г. Усолье-Сибирское, Космонавтов пр-т, д. 13Б | РО | 1989 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 5 |  | 3 867,20 |  | 3 617,61 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2028 | 31.12.2028 |  |
| 18 | г. Усолье-Сибирское, Красных Партизан пр-кт., д. 14 | РО | 1972 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 6 |  | 5 168,90 |  | 4 772,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2028 | 31.12.2028 |  |
| 19 | г. Усолье-Сибирское, Луначарского ул., д. 3 | РО | 1969 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 6 |  | 6 799,50 |  | 5 187,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2028 | 31.12.2028 |  |
| 20 | г. Усолье-Сибирское, Суворова ул., д. 33 | РО | 1971 |  | - |  | Панельный |  | 5 |  | 3 |  | 2 082,20 |  | 2 079,63 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2028 | 31.12.2028 |  |
| 21 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 62 | РО | 1967 |  | 2022 |  | Панельный |  | 5 |  | 4 |  | 3 852,90 |  | 3 553,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2028 | 31.12.2028 |  |
| Итого 2028 год |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 62 608,51 |  | 54 423,34 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | х | х |  |
| Всего по муниципальному образованию "город Усолье-Сибирское" 2026-2028 годы: |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 123 478 497,67 |  | 123 280 420,12 |  | 0,00 |  | 200 000,00 |  | 0,00 | х | х |  |

Раздел 2. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (их уточнение), подлежащих капитальному ремонту в 2023-2025 годах

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО (без оказания услуг по проведению строительного контроля) | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного) | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего) | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замену надкровельных элементов, ремонт или замену системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки | Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя | Разработка проектно-сметной документации на капитальной ремонт общего имущества в МКД | Техническое обследование общего имущества в МКД | Проведение экспертизы проектной документации | Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Усолье-Сибирское, Богдана Хмельницкого ул., д. 18 | 3 589 392,75 | 3 535 551,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3535551,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53840,90 |  |
| 2 | г. Усолье-Сибирское, Ватутина ул., д. 30 | 2 853 487,64 | 2 811 317,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2811317,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42169,77 |  |
| 3 | г. Усолье-Сибирское, Интернациональная ул., д. 42 | 217 750,52 | 217 750,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217750,52 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | г. Усолье-Сибирское, Интернациональная, д. 38 | 217 353,59 | 217 353,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217353,59 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | г. Усолье-Сибирское, Интернациональная, д. 36 | 392 130,60 | 392 130,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392130,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | г. Усолье-Сибирское, Карла Либкнехта ул., д. 64 | 156 810,46 | 156 810,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156810,46 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | г. Усолье-Сибирское, Карла Либкнехта ул., д. 61 | 3 672 666,42 | 3 618 390,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3618390,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54275,86 |  |
| 8 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 21 | 3 369 230,59 | 3 318 692,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3318692,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50538,46 |  |
| 9 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 45 | 3 210 276,51 | 3 162 122,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3162122,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48154,15 |  |
| 10 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 49 | 2 595 617,79 | 2 557 258,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2557258,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38358,88 |  |
| 11 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 53 | 3 470 311,95 | 3 418 257,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3418257,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52054,67 |  |
| 12 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 81 | 10 124 139,25 | 9 972 277,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9972277,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 151862,09 |  |
| 13 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 85А | 10 223 631,31 | 10 070 276,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10070276,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153354,47 |  |
| 14 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 124 | 399 651,49 | 399651,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399651,49 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | г. Усолье-Сибирское, Космонавтов пр-кт., д. 10 | 253 265,81 | 253265,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253265,81 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | г. Усолье-Сибирское, Космонавтов пр-кт., д. 18 | 252 910,66 | 252910,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252910,66 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | г. Усолье-Сибирское, Космонавтов пр-кт., д. 13Б | 272 276,94 | 272276,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272276,94 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | г. Усолье-Сибирское, Красных Партизан пр-кт., д. 14 | 361 441,21 | 361441,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361441,21 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | г. Усолье-Сибирское, Красных Партизан пр-кт., д. 3 | 10 996 409,58 | 10833901,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10833901,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162508,51 |  |
| 20 | г. Усолье-Сибирское, Крупской ул., д. 16 | 6 218 439,47 | 6125162,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6125162,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93276,59 |  |
| 21 | г. Усолье-Сибирское, Крупской ул., д. 41 | 4 846 950,62 | 4774246,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4774246,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72704,26 |  |
| 22 | г. Усолье-Сибирское, Крупской ул., д. 43 | 6 861 711,04 | 6 758 785,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6758785,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102925,67 |  |
| 23 | г. Усолье-Сибирское, Крупской ул., д. 45 | 7 204 681,12 | 7 096 610,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7096610,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108070,22 |  |
| 24 | г. Усолье-Сибирское, Крупской ул., д. 46 | 6 495 444,33 | 6 398 012,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6398012,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97431,66 |  |
| 25 | г. Усолье-Сибирское, Куйбышева ул., д. 14 | 3 181 153,96 | 3 134 141,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3134141,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47012,13 |  |
| 26 | г. Усолье-Сибирское, Куйбышева ул., д. 18 | 392 276,84 | 392 276,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392276,84 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | г. Усолье-Сибирское, Ленина ул., д. 107 | 267 576,39 | 267 576,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267576,39 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | г. Усолье-Сибирское, Ленина ул., д. 109 | 267 576,39 | 267 576,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267576,39 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | г. Усолье-Сибирское, Луначарского ул., д. 3 | 396 893,83 | 396 893,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396893,83 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | г. Усолье-Сибирское, Луначарского ул., д. 23 | 196 107,08 | 196 107,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196107,08 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | г. Усолье-Сибирское, Луначарского ул., д. 45 | 357 764,34 | 357 764,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357764,34 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | г. Усолье-Сибирское, Матросова ул., д. 5 | 1 646 584,61 | 1 622 250,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1622250,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24333,76 |  |
| 33 | г. Усолье-Сибирское, Матросова ул., д. 13 | 2 113 833,80 | 2 082 594,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2082594,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31238,92 |  |
| 34 | г. Усолье-Сибирское, Машиностроителей ул., д. 4 | 1 741 139,67 | 1 715 408,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1715408,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25731,13 |  |
| 35 | г. Усолье-Сибирское, Машиностроителей ул., д. 17 | 202 959,45 | 202 959,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202959,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | г. Усолье-Сибирское, Серегина пр-д, д. 7 | 14 225 803,60 | 14015570,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4484659,03 | 0,00 | 9530911,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210233,55 |  |
| 37 | г. Усолье-Сибирское, Серегина пр-д, д. 19 | 2 993 400,44 | 2948499,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2948499,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44901,00 |  |
| 38 | г. Усолье-Сибирское, Серегина пр-д, д. 13 | 3 028 516,40 | 2 983 088,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2983088,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45427,75 |  |
| 39 | г. Усолье-Сибирское, Суворова ул, д. 9 | 2 645 116,36 | 2 606 025,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2606025,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39090,39 |  |
| 40 | г. Усолье-Сибирское, Стопани ул. , д. 79 | 386 124,00 | 386 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | г. Усолье-Сибирское, Суворова ул., д. 33 | 120 017,00 | 120 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 7 | 229 010,96 | 229 010,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229010,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул, д. 54 | 276 977,49 | 276 977,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276977,49 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул, д. 58 | 276 977,49 | 276 977,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276977,49 | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул, д. 62 | 276 705,91 | 276 705,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276705,91 | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | г. Усолье-Сибирское, Химиков пр-т, д. 13 | 5 201 452,81 | 5 124 584,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5124584,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76868,76 |  |
| ИТОГО 2026 год: |  | 128 679 950,48 | 126 853 586,92 | - | - | - | - | - | 2 948 499,44 | - | 48 696 276,92 | - | 69 038 252,11 | 506 141,00 | 5 664 417,45 | - | 1 826 363,56 |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т., д. 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т., д. 75 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | г. Усолье-Сибирское, Интернациональная ул., д. 42 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | г. Усолье-Сибирское, Интернациональная ул. , д. 38 | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5 | г. Усолье-Сибирское, Интернациональная ул., д. 36 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | г. Усолье-Сибирское, Космонавтов пр-кт., д. 10 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | г. Усолье-Сибирское, Космонавтов пр-кт., д. 18 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | г. Усолье-Сибирское, Красных Партизан пр-кт., д. 3 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | г. Усолье-Сибирское, Ленина ул., д. 107 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | г. Усолье-Сибирское, Ленина ул., д. 109 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | г. Усолье-Сибирское, Луначарского ул., д. 23 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | г. Усолье-Сибирское, Луначарского ул., д. 45 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 10 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 12 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 24 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | г. Усолье-Сибирское, Розы Люксембург ул., д. 2 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 65 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 79 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | г. Усолье-Сибирское, Серегина пр-д, д. 28 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул, д. 4 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 7 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул, д. 8 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул, д. 12 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул, д. 16 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул, д. 42 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул, д. 54 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 4 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 5 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 8 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 18 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | г. Усолье-Сибирское, Машиностроителей ул., д. 17 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 124 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | г. Усолье-Сибирское, Интернациональная, д. 46 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО 2027 год: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт, д. 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт, д. 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | г. Усолье-Сибирское, Интернациональная ул., д. 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | г. Усолье-Сибирское, Карла Либкнехта ул., д. 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | г. Усолье-Сибирское, Куйбышева ул., д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | г. Усолье-Сибирское, Ленина ул., д. 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | г. Усолье-Сибирское, Ленина ул., д. 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | г. Усолье-Сибирское, Суворова ул., д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул, д. 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | г. Усолье-Сибирское, Ленина ул., д.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | г. Усолье-Сибирское, Ватутина ул., д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | г. Усолье-Сибирское, Интернациональная ул., д. 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | г. Усолье-Сибирское, Интернациональная ул., д. 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | г. Усолье-Сибирское, Космонавтов пр-т, д. 13Б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | г. Усолье-Сибирское, Красных Партизан пр-кт., д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | г. Усолье-Сибирское, Луначарского ул., д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | г. Усолье-Сибирское, Суворова ул., д. 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО 2028 год: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО по МО "город Усолье-Сибирское" 2026-2028 годы: |  | 128679950,48 | 126853586,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2948499,44 | 0,00 | 48696276,92 | 0,00 | 69038252,11 | 506141,00 | 5664417,45 | 0,00 | 1826363,56 |  |

Мэр города                                                                                                                               М.В Торопки