Приложение 2

к муниципальной программе

«Дороги»

Таблица 1

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Безопасность дорожного движения»

Общие положения

| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Дороги |
| Участники муниципального проекта | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское МКУ «Городское управление капитального строительства» |

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Безопасность дорожного движения»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания/ поддерживающий | ед.изм | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Устранение опасных и потенциально опасных участков (объектов) на автомобильных дорогах общего пользование местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество устраненных опасных и потенциально опасных участков (объектов) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | поддерживающий | усл.ед. | х | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Безопасность дорожного движения»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерений | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Задача «Устранение опасных и потенциально опасных участков (объектов) на автомобильных дорогах общего пользование местного значения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Приобретение товаров, работ, услуг | Устройство недостающих тротуаров, установка недостающего освещения, светофорных объектов, светофорных переходов, модернизация пешеходных переходов | усл.ед. | х | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Безопасность дорожного движения»

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий/мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Безопасность дорожного движения» |  | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 20 454 390,00 | 6 255 165,00 | 6 255 165,00 | 6 255 165,00 | 562 965,00 | 562 965,00 | 562 965,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 17 076 600,00 | 5 692 200,00 | 5 692 200,00 | 5 692 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет (далее - МБ) | 3 377 790,00 | 562 965,00 | 562 965,00 | 562 965,00 | 562 965,00 | 562 965,00 | 562 965,00 |
| 1. | Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе: | 20 454 390,00 | 6 255 165,00 | 6 255 165,00 | 6 255 165,00 | 562 965,00 | 562 965,00 | 562 965,00 |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 17 076 600,00 | 5 692 200,00 | 5 692 200,00 | 5 692 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | МБ | 3 377 790,00 | 562 965,00 | 562 965,00 | 562 965,00 | 562 965,00 | 562 965,00 | 562 965,00 |

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Безопасность дорожного движения»

на 2026 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Устранение опасных и потенциально опасных участков (объектов) на автомобильных дорогах общего пользование местного значения». |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2026 году реализации | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета | 31.03.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Закупка включена в план график закупок | 30.04.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенными с заказчиками по результатам закупок. Заключение муниципального контракта | 15.05.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.10.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.10.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |

Мэр города                                                                                                                                                                        М.В. Торопкин