Приложение 3                                          к Отчету о реализации Программы

Пояснительная записка

1. Основные результаты реализации Программы

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Усолье-Сибирское. Для достижения цели Программой в 2025 году предусмотрено решение задачи по повышению уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования города Усолье-Сибирское.

Для решения поставленной задачи в рамках Программы осуществлялась реализация 2 мероприятий.

Выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в рамках предоставления субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды осуществлялось согласно Порядку предоставления субсидий из бюджета города Усолье-Сибирское юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденному постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.06.2021 г. № 1120-па.

Источники финансирования Программы – бюджет города Усолье-Сибирское, областной бюджет, федеральный бюджет.

Общий объём запланированных расходов по паспорту Программы на 2025 год составил – 27 248 545,34 руб. Фактический объем расходов на реализацию Программы в 2025 году составил 100,00 %.

Сведения о результатах по мероприятиям Программы с указанием фактических значений показателей их исполнения представлены ниже, в разрезе подпрограммы:

На реализацию подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2030 годы (далее – Подпрограмма) выделено 27 248 545,34 руб., в том числе из федерального бюджета 24 928 474,40 руб., из областного бюджета 1 312 025,60 руб., из местного бюджета 1 008 045,34 руб. Фактическое расходование средств в результате реализации мероприятий подпрограммы составило 100,00 %.

Согласно объему финансирования, были проведены следующие мероприятия Подпрограммы:

Основное мероприятие 1. «Мероприятия в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» (2018-2024), мероприятия в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» (2025-2030)». На реализацию данного мероприятия выделено 27 248 545,34 руб., в том числе из федерального бюджета 24 928 474,40 руб., из областного бюджета 1 312 025,60 руб., из местного бюджета 1 008 045,34 руб. Фактическое расходование средств в результате реализации мероприятий подпрограммы составило 100,00 %.

В рамках основного мероприятия были выполнены следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1. «Формирование комфортной городской среды».

На реализацию данного мероприятия выделено 27 248 545,34 руб., в том числе из федерального бюджета 24 928 474,40 руб., из областного бюджета 1 312 025,60 руб., из местного бюджета 1 008 045,34 руб. Фактическое расходование средств в результате реализации мероприятия составило 100 %. Мероприятие включает благоустройство дворовых и общественных территорий.

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Выполнены работы по благоустройству 5 дворовых территории многоквартирных жилых домов по следующим адресам:

- ул. Толбухина, 20, 22, 26, 28, 30.

Работы выполнены ООО «Управляющая компания «УсольеЖилсервис».

Благоустройство дворовых территорий осуществляется по видам работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень), и перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень).

Минимальный перечень включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) установка скамеек;

4) установка урн;

5) ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;

6) ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных дорожек.

Дополнительный перечень включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) оборудование автомобильных парковок;

4) озеленение территорий;

5) обустройство площадок для выгула домашних животных;

6) обустройство площадок для отдыха;

7) обустройство контейнерных площадок;

8) обустройство ограждений;

9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

11) иные виды работ.

Проектом выполнено комплексное благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу ул. Толбухина, 20, 22, 26, 28, 30, включающее в себя минимальный перечень работ и виды работ из дополнительного перечня:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- оборудование площадки для сушки белья.

- Благоустройство территорий общего пользования.

Выполнены работы по благоустройству сквера в районе улицы Толбухина, 25а.

В рамках использования субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2025 году на данной территории выполнены следующие работы:

- устройство пешеходных дорожек;

- устройство освещения;

- установка ограждений;

- установка детского и спортивного оборудования (карусели, садово-парковые качели, канатный комплекс, Воркаут);

- установка скамеек, урн.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволил создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Положительными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются:

- в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2025 году бюджету муниципального образования «город Усолье-Сибирское» предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 24 928 474,40 руб. и областного бюджета в размере 1 312 025,60 руб.

В результате реализации мероприятий в 2025 году повысился уровень внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское.

Негативные факторы, связанные с реализацией мероприятий Программы, не выявлены.

3. Сведения о внесенных изменениях в Программу в отчетном периоде

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы (далее – Программа) разработана комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.11.2017 г. № 2495.

В целях реализации Программы в 2025 году в Программу были внесены изменения следующими постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:

- от 24.03.2025 г. № 492-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», распоряжением комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 10.02.2025 г. № 11 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»;

- от 19.05.2025 г. № 846-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 10.04.2025 г. № 19/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8;

- от 23.06.2025 г. № 1082-па в соответствии с распоряжением комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 28.04.2025 г. № 59 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»;

- от 05.08.2025 г. № 1343-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2025 г. № 42/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8, от 10.04.2025 г. № 19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8;

- от 01.10.2025 г. № 1759-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.08.2025 г. № 52/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8, от 10.04.2025 г. № 19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8, от 26.06.2025 г. № 42/8;

- от 07.11.2025 г. № 2026-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 02.10.2025 г. № 65/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8, от 10.04.2025 г. № 19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8, от 26.06.2025 г. № 42/8, от 28.08.2025 г. № 52/8.

Информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы, за 2025 год на начало отчетного периода и на конец отчетного периода представлена в Таблице 1 к Приложению 3.

Мэр города                                                                                             М.В. Торопкин