Приложение № 3

к Отчету

Пояснительная записка

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2019-2027 годы была разработана комитетом по городскому хозяйству, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от   28.12.2018 г. № 2474 (с изменениями) (далее – Программа).

Основные результаты реализации Программы

Цель Программы – повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение переселения граждан, проживающих на территории города Усолье-Сибирское, из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Источники финансирования Программы – бюджет города Усолье-Сибирское, областной бюджет и средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд).

Общий объём запланированных расходов по паспорту Программы на 2025 год составил – 210 797 260,12 руб., в том числе: средства местного бюджета – 69 138 911,40 руб., областного бюджета – 82 464 500,00 руб., средства Фонда – 59 193 848,72 руб. Фактический объем расходов на реализацию Программы в 2025 году составил – 195 360 989,56 руб., в том числе: средства местного бюджета – 69 138 911,40 руб., областного бюджета – 67 028 229,44 руб., средства Фонда – 59 193 848,72 руб. или 92,68 %.

Сведения о результатах по мероприятиям Программы с указанием фактических значений показателей их исполнения представлены ниже, в разрезе подпрограммы:

1. На реализацию подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 1), в 2025 году было выделено 210 797 260,12 руб., в том числе: средства местного бюджета – 69 138 911,40 руб., областного бюджета – 82 464 500,00 руб., средства Фонда – 59 193 848,72 руб. Фактический объем расходов на реализацию Подпрограммы № 1 в 2025 году составил – 195 360 989,56 руб., в том числе: средства местного бюджета – 69 138 911,40 руб., областного бюджета – 67 028 229,44 руб., средства Фонда – 59 193 848,72 руб. или 92,68 %.

В рамках Подпрограммы № 1 в 2025 году реализованы следующие мероприятия:

- Основное мероприятие 1.1. «Переселение граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания».

На реализацию основного мероприятия выделено 207 866 760,12 руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 66 208 411,40 руб., средств областного бюджета – 82 464 500,00 руб., средства Фонда – 59 193 848,72 руб. Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 192 430 489,56 руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 66 208 411,40 руб., средств областного бюджета – 67 028 229,44 руб., средств Фонда – 59 193 848,72 руб. или 92,57 %.

Мероприятия по Переселению граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания реализуются в 2 этапа: этап 2022-2023 гг., этап 2023-2024 гг.

В рамках этапа 2022-2023 года заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 28.02.2024 г. № 490, заключены муниципальные контракты:

- С ООО «ВестТрейд» заключено в 2022 году 15 муниципальных контрактов на приобретение 15 жилых помещений (квартир), которые будут созданы в будущем в городе Усолье-Сибирское, площадью 819,30 кв.м в новом 3-х этажном многоквартирном доме, который планировалось  построить на земельном участке в районе ул. Машиностроителей, 8, на общую сумму 66 289 563,00 руб. Оплата по муниципальным контрактам производилась по этапам:

- в 2023 году в размере 6 628 956,30 рублей (аванс 10% от цены контракта, на основании представленного разрешения на строительство многоквартирного дома) за счет средств Фонда;

- в 2024 году в размере 53 031 650,40 рублей (за 10%, 35% и 60% строительной готовности) за счет средств Фонда.

Остаток средств в размере 6 628 956,30 рублей (за счет средств Фонда) планировалось выплатить в 2025 году при выполнении 100 %-ной строительной готовности объекта и ввода МКД в эксплуатацию.

В связи с тем, что ООО «ВестТрейд» допущены существенные нарушения условий по муниципальным контрактам, Заказчиком принято решение об одностороннем расторжении  контрактов 11.04.2025 года.

- В случае расторжения контрактов с ООО «ВестТрейд» в одностороннем порядке, Заказчик имел возможность реализовать до 31.12.2025 г. региональную адресную программу по переселению граждан иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным, Заказчиком принято решение о приобретении благоустроенных жилых помещений на «вторичном» рынке. В 2025 году приобретено 11 благоустроенных жилых помещений общей площадью 592,80 кв.м. на сумму 47 645 701,00 рублей (за счет средств областного бюджета и местного бюджета).

- Выплачено 3 возмещения на общую сумму 12 070 256,00 рублей.

- В 2025 году был осуществлен возврат средств из местного бюджета в бюджет субъекта (в Министерство строительства Иркутской области) в размере 60 825 710,70 рублей.

В рамках этапа 2023-2024 года заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 28.02.2024 г. № 630, заключены муниципальные контракты:

- С ООО «СМУ-22» в 2023 году заключено 20 муниципальных контрактов на приобретение 87 жилых помещений (квартир), которые будут созданы в будущем в городе Усолье-Сибирское, площадью 4 492,35 кв.м в новом 9-ти этажном многоквартирном доме, который будет построен на земельном участке в районе пр. Красных партизан, 35 «а», на общую сумму 364 309 411,50 руб. Оплата по муниципальным контрактам производилась по этапам:

- в 2024 году в размере 336 810 891,78 рублей (аванс за разрешение на строиетльство, за 10%, 35% и 85% строительной готовности, на основании представленного разрешения на строительство многоквартирного дома) за счет средств Фонда;

- в 2025 году в размере 9 283 049,16 рублей (оплачена кредиторская задолженность) за счет средств Фонда.

Остаток средств в размере 18 215 470,56 рублей планировалось выплатить в 2025 году при выполнении 100 %-ной строительной готовности объекта и ввода МКД в эксплуатацию. Однако по состоянию на 31.12.2025 г. ООО «СМУ-22» не выполнил 100 %-ную строительную готовность объекта и не ввел МКД в эксплуатацию. Контракты не расторгнуты.

- В 2025 году приобретено 7 благоустроенных жилых помещений общей площадью 450,0 кв.м. на сумму 36 360 930,00 рублей (за счет средств Фонда и областного бюджета.

- Выплачено 1 возмещение на сумму 5 210 559,00 рублей.

- Оплачена кредиторская задолженность по 4 муниципальным контрактам на общую сумму 21 034 283,70 рублей.

- Основное мероприятие 1.2. «Снос аварийного жилищного фонда, признанного после 01.01.2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации».

На реализацию основного мероприятия выделено из средств местного бюджета 2 587 000,00 руб. Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 2 587 000,00 руб. или 100 %.

В рамках муниципального контракта от 26.05.2025 г. № 273/2025 с ООО «ЦСК» выполнены работы по сносу многоквартирных домов, вывозу и утилизации строительного мусора, оставшегося на месте снесенных многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Усолье-Сибирское, ул. Декабристов, 9, ул. Дзержинского, 4, ул. Тургенева, 3, 7, ул. Богдана Хмельницкого, 21.

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного после 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, не достигнут. План – 2 241,08 кв.м., факт – 2 181,44 кв.м. Отклонение на 59,64 кв.м. или на 2,7% связано с заменой домов, подлежащих сносу (снесены МКД Дзержиского, 4 (S=274,40 кв.м.) и Б.Хмельницкого, 21 (S=592,81) вместо МКД Энгельса, 16 (S=464,35 кв.м.) и Энгельса, 20 (S=462,50 кв.м.)).

- Основное мероприятие 1.3. «Обследование технического состояния и выдача заключений на жилые дома»

На реализацию основного мероприятия выделено из средств местного бюджета 88 500,00 руб. Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 88 500,00 руб. или 100 %.

В рамках муниципального контракта от 03.06.2025 г. № 303 с ООО «ВОСТСИБГРАЖДАНПРОЕКТ» и муниципального контракта от 11.08.2025 г. № 327 с ООО «СтройТехКом» оказаны услуги по визуальному обследованию строительных конструкций многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Усолье-Сибирское, ул. Энгельса, 14 и ул. Куйбышева, 1.

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество выданных заключений специализированной организации, проводившей обследования жилых домов (2 шт.), достигнут.

- Основное мероприятие 1.5. «Проектирование строительства многоквартирных домов».

На реализацию основного мероприятия выделено 240 000,00 руб. Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 240 000,00 руб. или 100,00 %.

В рамках муниципального контракта № 15 от 05.12.2022 г. с ООО Центр проектно-инжиниринговых работ и технической экспертизы «Главстройпроект» выполнены работы по внесению изменений в проектно-сметную документацию по объекту: «Многоквартирный жилой дом или группы жилых домов в г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, з/у 98».

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество разработанной проектной документации (1 ед.) достигнут.

- Основное мероприятие 1.6. «Оценка рыночной стоимости жилых помещений, признанных аварийными до 01.01.2017 года».

На реализацию основного мероприятия выделено 15 000,00 руб. Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 15 000,00 руб. или 100,00 %.

В рамках муниципального контракта от 26.05.2025 г. № 296 с ООО «Эффективная оценка» оказаны услуги по определению стоимости возмещения недвижимого имущества в целях реализации региональной адресной программы Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства  от 01 преля 2019г. № 270-пп.

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество жилых помещений, признанных аварийными до 01.01.2017 года, по которым проведена оценка рыночной стоимости (3 ед.) достигнут.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Отрицательными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, в 2025 году являются:

- неисполнение Основного мероприятия 1.1. «Переселение граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания» Подпрограммы № 1, связано с несколькими факторами:

- Расторжение 15 муниципальных контрактов с ООО «Весттрейд».

- Не исполнение ООО «СМУ-22» в 2025 году условий муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений (квартир), которые будут созданы в будущем в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.

Сведения о внесенных изменениях в Программу

В целях реализации Программы в 2025 году были внесены изменения следующими постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:

- от 18.02.2025 г. № 281-па в соответствии в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», в  соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.01.2025 г. № 3/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»;

- от 15.04.2025 г. № 642-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 27.03.2025 г. № 14/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8;

- от 05.05.2025 г. № 752-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 10.04.2025 г. № 19/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8;

- от 17.07.2025 г. № 1255-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2025 г. № 42/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8, от 10.04.2025 г. № 19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8;

- от 11.09.2025 г. № 1593-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.08.2025 г. № 52/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8, от 10.04.2025 г. № 19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8, от 26.06.2025 г. № 42/8;

- от 25.11.2025 г. № 2163-па в соответствии с распоряжениями комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 28.10.2025 г. № 185, от 31.10.2025 г. № 191 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.08.2019 г. № 1901;

- от 26.12.2025 г. № 2474-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 18.12.2025 г. № 72/8 ««О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8, от 10.04.2025 г. № 19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8, от 26.06.2025 г. № 42/8, от 28.08.2025 г. № 52/8, от 02.10.2025 г. № 65/8.

Информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей Программы за 2025 год на начало отчетного периода и на конец отчетного периода представлена в Таблице 1 к настоящей пояснительной записке.

Мэр города                                                                                            М.В. Торопкин