# Приложение 4

# к Отчету о реализации Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды»

на 2018-2030 годы

за 2025 год

Оценка эффективности проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01 августа 2019 года № 1901 (далее – Порядок).

1. Для оценки эффективности подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2030 годы (далее – Подпрограмма) учитываются 3 целевых показателя, необходимые для комплексного анализа основных направлений:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

- количество благоустроенных территорий общего пользования;

-  количество образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома (ед.).

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

(5/5 + 1/1 + 5/5)/3 = 1,00

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы:

(27 248 545,34/27 248 545,34) = 1,00

Эффективность реализации Подпрограммы 1: (1,00 * 1,00) = 1,00

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы является эффективной.

2. Для оценки эффективности Программы в перечень показателей включен 1 целевой показатель, необходимый для комплексного анализа результативности.

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений:

(0,9/0,9)/1=1,00

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы:

(27 248 545,34/27 248 545,34) = 1,00

Эффективность реализации Программы:

1,00 * 1,00 = 1,00

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Программы является эффективной.

Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы за 2025 год, поставленные задачи выполнены.

В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективности, реализация Программы является эффективной и необходимый результат достигнут.

Мэр города                                                                                        М.В. Торопкин