Приложение 4

к Отчету

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем»

на 2019-2027 годы за 2025 год

Оценка эффективности проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01 августа 2019 года № 1901, (далее – Порядок).

- Для оценки эффективности Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 1) учитывается 5 целевых показателей, необходимых для комплексного анализа основных направлений:

- количество граждан, переселенных из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного после 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- количество выданных заключений специализированной организации, проводившей обследования жилых домов;

- количество разработанной проектной документации;

- количество жилых помещений, признанных аварийными до 01.01.2017 года, по которым проведена оценка рыночной стоимости.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы № 1 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей Подпрограммы 1 и их плановые значения:

(101/265 + 2 181,44/2 241,08 + 2/2 + 1/1 + 3/3) / 5 = 0,87

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств в 2025 году, направленных на реализацию Подпрограммы № 1, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования данного показателя:

(195 360 989,56 / 210 797 260,12) = 0,93

Эффективность реализации Подпрограммы 1: (0,87* 0,93) = 0,81

Согласно критериям оценки эффективности, уровень эффективности, реализации Подпрограммы № 1 средний.

2. Для оценки эффективности Программы в перечень показателей включено 2 целевых показателя, необходимых для комплексного анализа результативности.

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений:

(101/265 + 2 181,44/2 241,08)/2=0,67

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы:

(195 360 989,56 / 210 797 260,12) = 0,93

Эффективность реализации Программы: 0,67 * 0,93 = 0,62

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Программы является удовлетворительной.

Мэр города                                                                                              М.В. Торопкин