Приложение 4

к постановлению от 20.02.2026 №329-па

муниципальной программы "Дороги"

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания/ поддерживающий | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность содержания дорог местного значения | поддерживающий | км | 80 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 1.2. | Протяженность маршрутов регулярных перевозок пассажиров | поддерживающий | км | х | 796 531,5 | 796 531,5 | 796 531,5 | 796 531,5 | 796 531,5 | 796 531,5 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 2. | Задача «Повышение безопасности дорожного движения, на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество светофорных объектов, устройство, содержание и ремонт которых выполнен | поддерживающий | ед. | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 2.2. | Количество дорожных знаков, устройство, содержание и ремонт которых выполнен | поддерживающий | ед. | 113 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| 2.3. | Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов | поддерживающий | ед. | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |

Мэр города                   			                                                                  					М.В. Торопкин

Приложение 5

к постановлению от 20.02.2026 №329-па

муниципальной программы "Дороги"

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерений | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения общего пользования | Приобретение товаров, работ, услуг | Протяженность содержания дорог местного значения | км | 80 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 1.2. | Организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам в границах города Усолье-Сибирское | Приобретение товаров, работ, услуг | Осуществление регулярных перевозок пассажиров | км | х | 796 531,5 | 796 531,5 | 796 531,5 | 796 531,5 | 796 531,5 | 796 531,5 |
| 2. | Задача «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание и ремонт светофорных объектов | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество светофорных объектов, устройство, содержание и ремонт которых выполнен | ед. | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2.2. | Проведены мероприятия по содержанию дорожных знаков | Приобретение, товаров, работ, услуг | Количество дорожных знаков, устройство, содержание и ремонт которых выполнен | ед. | 113 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Приобретены учебно-методические, наглядные пособия, поощрительные призы, освещающие вопросы безопасности дорожного движения | Приобретение, товаров, работ, услуг | Количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов | ед. | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |

Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин

Приложение 7

к постановлению от 20.02.2026 №329-па

муниципальной программы "Дороги"

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения» в 2026 году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения общего пользования | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения общего пользования в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 30.04.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 15.05.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.10.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.10.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 2. | Мероприятие (результат): Организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам в границах города Усолье-Сибирское | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат): Организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным транспортом по регулируемым тарифам в границах города Усолье-Сибирское | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 18.11.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 12.12.2025 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 18.12.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 28.12.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| Задача «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское». |  |  |  |  |
| 3. | Содержание и ремонт светофорных объектов | Х | Х | Х |
| 3.1. | Содержание и ремонт светофорных объектов в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 30.04.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | 15.05.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.10.2026 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.10.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 4. | Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию дорожных знаков | Х | Х | Х |
| 4.1. | Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по содержанию дорожных знаков в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 4.1.2. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | 02.02.2026 | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 4.1.3. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | * | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 4.1.4. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 4.1.5. | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | * | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 5. | Мероприятие (результат): Приобретены учебно-методические, наглядные пособия, поощрительные призы, освещающие вопросы безопасности дорожного движения | Х | Х | Х |
| 5.1. | Мероприятие (результат): Приобретены учебно-методические, наглядные пособия, поощрительные призы, освещающие вопросы безопасности дорожного движения в 2026 году реализации | Х | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Х |
| 5.1.2. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график закупок | * | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 5.1.3. | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | * | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 5.1.4 | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | * | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 5.1.5 | Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | * | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |

* до заключения муниципальных контрактов по мероприятиям в данной таблице не заполняются даты наступления контрольной точки.

Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин