# Приложение 4

# к Отчету о реализации Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

города Усолье-Сибирское «Охрана окружающей среды»

на 2019-2027 годы

за 2025 год

Оценка эффективности проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01 августа 2019 года № 1901 (далее – Порядок).

1. Для оценки эффективности Подпрограммы 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма 1) учитываются 6 целевых показателей, необходимых для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 1 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателя подпрограммы и его планового значения:

(100/100+174/174+535/535+100/100+7/7+100/100)/6 = 1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 1, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 1:

(25 093 843,39 / 25 203 732,47) = 1,0

Эффективность реализации Подпрограммы 1: (1,0 * 1,0) = 1,00

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы 1 является эффективной.

2. Для оценки эффективности Подпрограммы 2 «Озеленение территории города и восстановление природных ресурсов» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма 2) учитывается 2 целевых показателя, необходимых для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 определяется путем сопоставления фактически достигнутого значения показателя подпрограммы и его планового значения:

(100/100+1/1)/2 =1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 2, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 2:

(5 709 978,33/5 709 978,33) = 1,0

Эффективность реализации Подпрограммы 2: (1,0 * 1,0) = 1,00

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы 2 является эффективной.

3. Для оценки эффективности Подпрограммы 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма 3) в перечень показателей включены 3 целевых показателя, необходимых для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 3 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

(2,2/2,2+4/4+98/98)/3 =1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 3, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы 3:

(4 022 479,98/ 4 048 289,32) = 0,99

Эффективность реализации Подпрограммы 3: (1,0 * 0,99) = 0,99

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы 3 является эффективной.

4. Для оценки эффективности Подпрограммы 4 «Экологическое образование населения» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма 4) учитывается 1 целевой показатель, необходимый для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 4 определяется путем сопоставления фактически достигнутого значения показателя подпрограммы и его планового значения:

(6/11)/1 = 0,55

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 4, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 4:

(79 200,00 / 79 200,00) = 1,0

Эффективность реализации Подпрограммы 4: (0,55 * 1,0) = 0,55

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы 4 является неудовлетворительной.

5. Для оценки эффективности Подпрограммы 5 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма 5) в перечень показателей включены 5 целевых показателей, необходимых для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 5 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

(35,26/35,26+6000/6000+100/100+3/4+1226/1226)/5 = 0,95

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы 5, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 5:

(2 357 210,75 / 2 357 210,75) = 1,0

Эффективность реализации Подпрограммы 5: (0,95 * 1,0) = 0,95

Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы 5 является эффективной.

6. Для оценки эффективности Программы в перечень показателей включены 4 целевых показателя, необходимых для комплексного анализа результативности.

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений:

(100/100+100/100+100/100+100/100)/4=1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы:

(37 262 712,45 / 37 398 410,87) = 1,0

Эффективность реализации Программы:

1,0 * 1,0 = 1,00

Согласно критериям оценки эффективности, в соответствии с Порядком, реализация Программы является эффективной и необходимый результат достигнут.

Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы за 2025 год можно сделать следующий вывод:

- предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм система целей, задач и мероприятий в комплексе охватывают наиболее приоритетные направления по охране окружающей среды города в целях сохранения и защиты окружающей среды.

Мэр города Усолье-Сибирское                                                               М.В. Торопкин