Приложение 3                                          к Отчету о реализации Программы

Пояснительная записка.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2027 годы разработана комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 62 (с изменениями) (далее – Программа).

1. Основные результаты реализации Программы.

Целью Программы является модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства города в целях обеспечения комфортных условий проживания граждан. Для достижения цели муниципальной программой в 2025 году предусмотрено решение 8 задач, таких как:

1. Организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Усолье – Сибирское.

2. Обеспечение проведения капитального и текущего ремонта помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское.

3. Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье – Сибирское.

4. Организация бесперебойного уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское.

5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибирское и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями.

6. Повышение уровня внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское.

7. Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности.

8. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории города Усолье-Сибирское, модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры.

Для решения поставленных задач в рамках Программы осуществлялась реализация мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Источники финансирования Программы – бюджет города Усолье-Сибирское, областной бюджет, целевые средства.

Общий объём запланированных расходов по паспорту Программы на 2025 год составил – 437 265 655,70 руб., в том числе федеральный бюджет – 9 500 000,00 руб., областной бюджет – 240 202 096,95 руб., местный бюджет – 186 567 558,75 руб., целевые средства – 996 000,00 руб. Фактический объем расходов на реализацию Программы в 2025 году составил – 240 112 825,86 руб., в том числе: федеральный бюджет – 9 499 967,15 руб., областной бюджет – 63 732 709,85 руб., местный бюджет – 165 909 516,95 руб., целевые средства – 970 631,91 руб. или 54,91 %.

Сведения о результатах по мероприятиям Программы с указанием фактических значений показателей их исполнения представлены ниже, в разрезе подпрограмм:

- На реализацию Подпрограммы № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 1) в 2025 году выделено 6 727 186,19 руб., фактическое исполнение по данному мероприятию за счет средств из бюджета города составило 100 %.

Согласно выделенному объему финансирования были проведены следующие мероприятия подпрограммы:

      - в рамках реализации Основного мероприятия 1.1. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы». Условием софинансирования капитального ремонта многоквартирных домов при передаче функций технического заказчика установлено ЖК РФ (Закон Иркутской области от 27.12.2013 № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» (принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 25.12.2013 № 6/24-ЗС), в 2025 году выделено 200 000,00 руб., фактическое исполнение по данному мероприятию составило 100 %.

- в рамках реализации Основного мероприятия 1.2. «Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору» в 2025 году были выделены средства на оплату взносов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных жилых и нежилых помещений в размере 6 527 186,19 руб., фактическое исполнение составило 100 %.

2. На реализацию Подпрограммы № 2 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 2) из бюджета города на 2025 год выделено 5 733 062,36 руб. Фактическое расходование средств по Подпрограмме № 2 составило 100,00 %.

Своевременное проведение капитального и текущего ремонта жилищного фонда города Усолье-Сибирское позволило предупредить разрушение строительных конструкций, увеличить сроки эксплуатации, обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания граждан. Согласно выделенному объему финансирования были проведены следующие мероприятия подпрограммы:

- Основное мероприятие 2.1. «Капитальный и текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда».

На реализацию мероприятия выделено 5 733 062,36 руб., фактическое исполнение составило 100 %.

Выполнен капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений в количестве 15 шт., общий объем выполненных работ в помещениях многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт составил 540,90 м2.

В рамках мероприятия выполнены работы по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений по адресам: г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина д. 19 кв. 39, ул. Интернациональная д. 52 кв. 33, проезд Серегина д. 12 кв. 20, ул. Энгельса д. 14 кв. 4, ул. Стопани д. 69 кв. 7, пр-т Ленинский д. 20 кв. 303, проезд Серегина д. 9а кв. 9, проезд Серегина д. 13 кв. 6, ул. Московская д. 2а кв. 8, проезд Серегина д. 28 кв. 29, пр-т Комсомольский д. 24 кв. 10, пр-т Комсомольский д. 83 кв. 63, пр-т Комсомольский д. 60/2 кв. 9, ул. Куйбышева д. 6 кв. 24, ул. Сеченова д. 7 кв. 38.

3. На реализацию Подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 3) в 2025 году были выделены средства в размере 349 319 585,58 руб., в том числе: областной бюджет – 224 437 971,96 руб., местный бюджет – 124 381 613,62 руб., инициативные платежи – 500 000,00 руб. Фактический объем расходов на реализацию Подпрограммы № 3 в 2025 году составил – 152 187 131,10 руб., в том числе: областной бюджет – 47 968 586,58 руб., местный бюджет – 103 723 576,53 руб., инициативные платежи – 494 967,99 руб. или 43,57%

Проведение работ по капитальному и текущему ремонту, поддержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения позволило улучшить состояние муниципальной дорожной сети в городе, обеспечить свободное, комфортное передвижение граждан, что позволило сократить время пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам, своевременного оказания медицинской помощи.

Согласно объему финансирования, были проведены следующие мероприятия Подпрограммы:

- На реализацию основного мероприятия 3.1. «Содержание и ремонт дорог местного значения» в 2025 году выделено 96 771 996,24 руб. Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 100 %. Работы выполнены в полном объеме, в рамках утвержденных сметных расчетов. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – протяженность содержания дорог местного значения составил 98,29 км, на 1,29 км. больше планируемого, в связи с актуализацией сведений об общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках муниципальных контрактов от 29.09.2025 г. № 699/2025, от 16.12.2024 г. № 842/2024 с ООО «Лидер 1» выполнены работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений города.

- Основное мероприятие 3.5. «Проведение экспертизы (государственной/негосударственной)».

На реализацию мероприятия выделено 393 656,14 руб., фактическое расходование средств составило 100 %.

Показатель, характеризующий выполнение основного мероприятия – количество заключенных муниципальных контрактов на проведение экспертиз (государственных/негосударственных) (1 ед.) достигнут.

- Основное мероприятие 3.12. «Восстановление, прокладка и содержание ливневой канализации».

На реализацию мероприятия выделено 1 045 000,00 руб., фактическое расходование средств составило 100 %.

Показатель, характеризующий выполнение основного мероприятия – количество участков автомобильных дорог, на которых выполнено восстановление и прокладка ливневой канализации достигнут.

В рамках муниципальных контрактов от 11.07.2025 г. № 319 с ООО «Коммунальные системы» выполнены работы по устройству ливневой канализации от проспекта Красных Партизан, д. 31 А до проспекта Ленинский; от 16.07.2025 г. № 320 с ООО «АкваСервис» выполнены работы по содержанию и текущему ремонту ливневой канализации по городу Усолье-Сибирское; от 20.08.2025 г. № 330 с ИП Колосовым В.И. выполнены работы по ремонту дождеприемного колодца перекресток улиц Энгельса, Интернациональная, Карла Либкнехта.

- Основное мероприятие 3.13. «Безопасная дорога ул. Индустриальная от Р 255 до КПП №5 ТЭЦ-11»

На реализацию данного основного мероприятия выделено 2 479 871,96 руб., в том числе: средства областного бюджета – 1 979 871,96 руб., целевые средства – 500 000,00 руб. Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 2 474 839,95 руб., в том числе: областной бюджет – 1 979 871,96 руб., целевые средства – 494 967,99 руб. или 99,8 %.

В рамках муниципальных контрактов от 14.04.2025 г. № 249/2025 г., от 25.06.2025 г. № 312 с ООО «ОМЕГА СТРОЙ» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги в рамках реализации инициативного проекта «Безопасная дорога ул. Индустриальная от Р-255 до КПП №5 ТЭЦ -11».

- Основное мероприятие 3.14. «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»

На реализацию данного основного мероприятия выделено 248 629 061,24 руб., в том числе: средства областного бюджет – 222 458 100,00 руб., местный бюджет – 26 170 961,24 руб. Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 51 501 638,77 руб., в том числе: областной бюджет – 45 988 714,62 руб., местный бюджет – 5 512 924,15 руб. или 20,71 %.

В рамках муниципальных контрактов выполнены в полном объеме работы по следующим мероприятиям:

- выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Крупской;

- выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского;

- выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по проспекту Комсомольский от дома № 95 (район пересечения с ул. Розы Люксембург) до пересечения с автомобильной дорогой Р-255 «Красноярск – Иркутск»;

- выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от дороги Р-255 «Сибирь» до пр-та Космонавтов (вдоль гаражного кооператива «Новый»);

- оказаны услуги по проведению строительного контроля на объекте: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского»;

- оказаны услуги по проведению строительного контроля на объекте: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по проспекту Комсомольский от дома № 95 (район пересечения с ул. Розы Люксембург) до пересечения с автомобильной дорогой Р-255 «Красноярск – Иркутск»»;

- оказаны услуги по проведению строительного контроля на объекте: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от дороги Р-255 «Сибирь» до пр-та Космонавтов (вдоль гаражного кооператива «Новый»)»;

- выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги пр-т Ленинский.

4. На реализацию Подпрограммы № 4 «Организация освещения улиц города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 4) в 2025 году выделено 33 332 331,01 руб., в том числе: за счет средств местного бюджета – 32 149 055,37 руб., областной бюджет – 1 183 275,64 руб. Фактическое исполнение по подпрограмме № 4 составило 33 332 330,99 руб., в том числе: за счет средств местного бюджета – 32 149 055,35 руб., областной бюджет – 1 183 275,64 руб. или 99,99 %.

В рамках Подпрограммы № 4 в 2025 году реализованы следующие мероприятия:

- Основное мероприятие 4.1. «Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское».  На реализацию данного основного мероприятия выделено 31 832 737,41 руб., фактическое исполнение средств из бюджета города по данному мероприятию составило 100 %. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – протяженность линий наружного освещения территории города (82,576 км), достигнут.

Выполнены работы по содержанию наружного освещения города: нормативная чистка светильников,  проверка уровней напряжения и нагрузок в распределительных сетях, подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А), снятие показание электроэнергии, смена ламп накаливания, замена светильников, проведению электромонтажных работ по наружному освещению (установка ж/б опор, устройство заземление опор ВЛ и подстанций, подвеска самонесущих изолированных проводов, установка пускорегулирующей аппаратуры, подвеска кронштейнов для светильников, установка светильников, и т.д.).

Также в рамках мероприятия 4.1.1. «Расчет за потребленную электроэнергию» оказаны услуги по поставке электроэнергии для наружного освещения города.

На реализацию мероприятия выделено 14 766 208,18 руб., фактическое расходование средств составило 14 766 208,18 руб. или 100 %.

Мероприятие 4.1.2. «Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское». На реализацию мероприятия выделено 16 239 171,26 руб., фактическое расходование средств составило 100 %.

В рамках муниципальных контрактов выполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по содержанию системы наружного освещения города согласно заключенных муниципальных контрактов от 20.12.2024 г. № 849/2024, от 22.07.2025 г. № 497/2025 с ООО «Усолье-Энерго-Транзит»;

- выполнены работы по содержанию системы наружного освещения в г. Усолье-Сибирское (парковое (уличное) освещение) согласно заключенных муниципальных контрактов от 20.12.2024 г. № 850/2024, 22.07.2025 г. № 498/2025 с ООО «Усолье-Энерго-Транзит».

Мероприятие 4.1.3. «Восстановление и устройство наружного освещения города Усолье-Сибирское». На реализацию мероприятия выделено 827 357,97 руб. Фактическое расходование средств составило 100 %.

В рамках муниципального контракта выполнены работы по устройству уличного освещения дворовой территории в границах улиц Суворова, Машиностроителей, Энгельса, Матросова.

- Основное мероприятие 4.4. «Организация уличного освещения».

На реализацию данного мероприятия выделено 199 290,64 руб. за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение средств по мероприятию составило 100 %.

В рамках муниципальных контрактов выполнены следующие мероприятия:	- оказаны организационно-технические услуги (переоформление разрешительной документации, выдача дубликатов ТУ или новых ТУ в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств, актов об осуществлении технологического присоединения, актов разграничения балансовой принадлежности);

- выполнены работы по разработке рабочей документации на устройство системы наружного освещения по ул. Восточная;

- осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям от 27.03.2025 г. № УПП-25/ЮЛ-88 (ул. Восточная со стороны ул. Клары Цеткин), от 27.03.2025 г. № УПП-25/ЮЛ-89 (ул. Восточная со стороны ул. Жуковского), от 27.03.2025 г. № УПП-25/ЮЛ-90 (ул. Желябова) с ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

- Основное мероприятие 4.7 Организация уличного освещения (ул. Желябова; проход до ж/д перехода (ул. Ломоносова, ул. Тимирязева); от ул. Восточная до ул. Российская; ул. Уватова)

На реализацию данного основного мероприятия в 2025 году выделено 1 300 302,96 руб., в том числе: областной бюджет – 1 183 275,64 руб., местный бюджет – 117 027,32 руб. Фактическое исполнение составило 1 300 302,94 руб., в том числе: областной бюджет – 1 183 275,64 руб., местный бюджет – 117 027,30 руб. или 99,99 %.

В рамках муниципальных контрактов выполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по организации уличного освещения по ул. Желябова;

- выполнены работы по организации уличного освещения от улицы Ломоносова до улицы Тимирязева, от улицы Российская до улицы Восточная;

- выполнены работы по организации уличного освещения улицы Уватова.

Данные мероприятия выполнены в рамках народных инициатив.

5. На реализацию Подпрограммы № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 5) в 2025 г. было выделено 257 968,00 руб., фактическое исполнение по Подпрограмме № 5 составило 257 966,74 руб. или 99,99 %.

В рамках Подпрограммы № 5 в 2025 году реализованы следующие мероприятия:

- Основное мероприятие 5.1. «Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде».

На реализацию данного мероприятия выделено 57 968,00 руб., фактическое исполнение средств из бюджета города по данному мероприятию составило 100 %.

В рамках мероприятия 5.1.2. «Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское»:

- выполнены работы по оснащению индивидуальными приборами учета энергоресурсов (ХВС и ГВС) на объектах муниципальной собственности;

- выполнены работы по установке индивидуальных приборов учета и подключение к центральной системе газоснабжения от 19.03.2025 г. № 266, от 06.06.2025 г. № 304 с АО «Иркутскоблгаз».

- Основное мероприятие 5.3 «Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения», на реализацию мероприятия выделено 200 000,00 руб., фактическое исполнение средств по данному мероприятию составило 199 998,74 руб. или 99,99 %. Показатели, характеризующие выполнение мероприятия:

- экономия электроэнергии в натуральном выражении (16 300 тыс. кВт) - проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города по ремонту системы теплоснабжения, позволило сократить количество потребляемой электроэнергии, за счет исключения необходимости использования электронагревательного оборудования;

- экономия тепловой энергии в натуральном выражении (190 Гкал) – в результате замены старых оконных проемов на современные окна из ПВХ в бюджетных учреждениях города получили экономию тепловой энергии;

- экономия водоснабжения в натуральном выражении (400 м3) – в результате проведения технических мероприятий в бюджетной сфере города по ремонту систем водоснабжения и водоотведения в бюджетных учреждениях города, что повлияло на снижение количества используемой воды.

В рамках основного мероприятия в 2025 году были выполнены следующие виды работ в МБДОУ «Детский сад № 25»:

- текущий ремонт системы ХВС и ГВС в групповых помещениях (сантехнические работы);

- произведена поставка товара (окна ПВХ).

6. На реализацию Подпрограммы № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма № 6) было выделено 41 895 522,56 руб., в том числе: федеральный бюджет – 9 500 000,00 руб., областной бюджет – 14 580 849,35 руб., местный бюджет – 17 318 673,21 руб., целевые средства – 496 000,00 руб. Фактическое исполнение средств в результате реализации мероприятий Подпрограммы № 6 составило 41 875 148,48 руб., в том числе: федеральный бюджет – 9 499 967,15 руб., областной бюджет – 14 580 847,63 руб., местный бюджет – 17 318 669,78 руб., целевые средства – 475 663,92 руб. или 99,95 %.

В рамках Подпрограммы № 6 в 2025 году реализованы следующие мероприятия:

- Основное мероприятие 6.2. «Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское».

- Мероприятие 6.2.1. «Техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа».

На реализацию данного мероприятия выделено 1 523 305,90 руб., средства местного бюджета. Фактическое исполнение мероприятия составило 100 %.

В рамках муниципальных контрактов выполнены следующие мероприятия:

- оказаны услуги по техническому обслуживанию газового оборудования на городском мемориале «Вечный огонь» (1 ед.);
	- осуществлена поставка сжиженного углеводородного газа (15 500 кг.).

- Основное мероприятие 6.5. «Содержание и ремонт детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм».

На реализацию данного мероприятия выделено 1 143 363,69 руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 100,00 %.

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия - доля отремонтированного детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм от выявленного количества (объема) необходимых для ремонта детского игрового и спортивного оборудования, и иных малых архитектурных форм (100%), достигнут.

В рамках муниципальных контрактов выполнены следующие мероприятия:

- выполнены демонтажные и монтажные работы (детское игровое и спортивное оборудование и иные малые архитектурные формы, расположенные по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, о. Варничный) согласно заключенных контрактов от 04.12.2024 г. № 244 с ООО «ГРИНЛАЙТ», от 25.11.2025 г. № 359 с ООО БИЗНЕС ГРУППА «КАПИТАЛ»;

- выполнены работы по ремонту скейт-парка, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, з/у 34д;

- выполнены работы по содержанию и ремонту детского игрового и спортивного оборудования и иных малых архитектурных форм согласно заключенных контрактов от 17.12.2024 г. № 843/2024, от 21.07.2025 г. № 495/2025 с ООО «СОКОЛ».

- Основное мероприятие 6.6. «Проведение экспертизы (государственной/негосударственной)».

На реализацию мероприятия было выделено 76 800,00 руб. Фактическое исполнение средств по данному мероприятию составило 100 %.

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество проведенных экспертиз (государственных/негосударственных) составил 2 ед., на 1 ед. больше планируемого, в связи с внесением изменений в методические рекомендации по подготовке заявок МО Иркутской области на предоставление субсидий на поддержку муниципальных программ ФСГС на 2026 год и доведением информации до МО «город Усолье-Сибирское», что число общественных территорий составляет не менее 3 ед., то дополнительно была проведена негосударственная экспертиза на благоустройство общественных территорий по адресам: в районе здания № 53б по пр-ту Красных Партизан (сквер около Ровесника), в районе здания № 12а по пр-ту Космонавтов (бульвар вдоль территории МБДОУ "ДС № 28"), в районе здания № 24 по пр-ту Космонавтов (сквер около м-на "Колобок") и заключен МК № 363 от 08.12.2025 г..

В рамках муниципальных контрактов оказаны услуги по проведению негосударственной экспертизы согласно заключенных контрактов от 14.10.2025 г. № 345 (благоустройство общественной территории в районе улицы Луначарского), от 08.12.2025 г. № 363 (благоустройство общественных территорий в районе здания № 53б по пр-ту Красных Партизан (сквер около Ровесника), в районе здания № 12а по пр-ту Космонавтов (бульвар вдоль территории МБДОУ «Детский сад № 28»), в районе здания № 24 по пр-ту Космонавтов (сквер около магазина «Колобок») с ООО «СибСтройЭксперт».

- Основное мероприятие 6.18. «Содержание общественных территорий (парки, скверы и т.д.)».

На реализацию мероприятия выделено 12 600 494,98 руб., фактическое расходование средств составило 100,00 %.

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – доля общественных территорий (парков, скверов и т.д.), содержание которых выполнено, от выявленного количества (объема) необходимых для содержания общественных территорий (парков, скверов и т.д.) (100 %), достигнут.

- Мероприятие 6.18.1 «Содержание общественных территорий (зимнее/летнее)».

На реализацию мероприятия выделено 11 314 494,98 руб., фактическое расходование средств составило 100 %.

В рамках муниципальных контрактов от 16.12.2024 г. № 841/2024, от 16.04.2025 г. № 282, от 26.05.2025 г. № 297, от 02.07.2025 г. № 317, 17.07.2025 г. № 499/2025 с ИП Гарифулин Е.З. были выполнены работы по содержанию общественных территорий города.

- Мероприятие 6.18.2 «Установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения».

На реализацию мероприятия выделено 1 286 000,00 руб., фактическое расходование средств составило 100 %.

В рамках муниципальных контрактов выполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (29 шт.) согласно заключенных контрактов от 02.12.2024 г. № 243, от 11.06.2025 г. № 308 с ООО «Кросс +»;

- выполнены работы по монтажу системы видеонаблюдения (6 шт.) согласно заключенных контрактов от 17.03.2025 г. № 269 (Мемориальный комплекс «Вечный огонь» - 3 шт.), от 26.03.2025 г. № 270 (территория бывшего ООО «УсольеХимпром» - 2 шт.), от 20.06.2025 г. № 310 (площадка ТКО в районе д. 74 по ул. Калинина – 1 шт.).

- Основное мероприятие 6.36. «Благоустройство территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 58, 60 по пр-кту Ленинский г. Усолье-Сибирское»

На реализацию данного основного мероприятия выделено 1 672 666,21 руб., в том числе: областной бюджет – 1 496 666,21 руб., целевые средства – 176 000,00 руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 1 662 962,45 руб., в том числе: областной бюджет – 1 496 666,21 руб., целевые средства – 166 296,24 руб. или 99,42 %. Отклонение в финансировании в размере 9 703,76 руб. – экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по благоустройству территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 58, 60 по пр-ту Ленинский.

Данное мероприятие выполнено в рамках реализации инициативного проекта.

- Основное мероприятие 6.37. «Благоустройство дворовой территории жилых домов № 35, 29, 32, 34 по пр-кту Химиков»

На реализацию данного основного мероприятия выделено 1 200 000,00 руб., в том числе: областной бюджет – 1 080 000,00 руб., целевые средства – 120 000,00 руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 100 %.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по благоустройству дворовой территории жилых домов № 35, 29, 32, 34 по проспекту Химиков согласно, муниципальных контрактов от 04.04.2025 г. № 232/2025 с ООО «СИБСТРОЙХОЛДИНГ», от 27.08.2025 г. № 329 (изготовление, установка и монтаж урн, лавок, песочницы) с ИП Астафьев И.Н.

Данное мероприятие выполнено в рамках реализации инициативного проекта.

- Основное мероприятие 6.38. «Благоустройство территории в районе ж/д перехода на перекрестке ул. Буйволовой и ул. Жуковского»

На реализацию данного основного мероприятия выделено 1 904 309,11 руб., в том числе: областной бюджет – 1 704 309,11 руб., целевые средства – 200 000,00 руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 1 893 676,79 руб., в том числе: областной бюджет – 1 704 309,11 руб., целевые средства – 189 367,68 руб. или 99,44 %. Отклонение в финансировании в размере 10 632,32 руб. – экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по благоустройству территории в районе ж/д перехода на перекрестке ул. Буйволовой и ул. Жуковского согласно муниципальных контрактов от 18.05.2025 г. № 251/2025, от 22.08.2025 г. № 331 с ИП Мажангулян Г.А.

Данное мероприятие выполнено в рамках реализации инициативного проекта.

- Основное мероприятие 6.39 Обустройство футбольного поля по ул. Толбухина, 5

На реализацию данного основного мероприятия выделено 1 300 517,50 руб., в том числе: областной бюджет – 1 183 470,89 руб., местный бюджет – 117 046,61 руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 100%.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по обустройству футбольного поля по ул. Толбухина, 5.

Данное мероприятие выполнено в рамках реализации народных инициатив.

- Основное мероприятие 6.40 Устройство пешеходной дорожки вдоль дома № 76 по ул. Молотовая и дома № 89 по ул. Интернациональная

На реализацию данного основного мероприятия выделено 1 038 011,28 руб., в том числе: областной бюджет – 944 590,23 руб., местный бюджет – 93 421,05 руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 100 %.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по устройству пешеходной дорожки вдоль дома № 76 по ул. Молотовая и дома № 89 по ул. Интернациональная согласно заключенных контрактов от 01.04.2025 г. № 221/2025, от 29.07.2025 г. № 325 (участок, прилегающий к существующей пешеходной дорожке) с ИП Саарян А.С.

Данное мероприятие выполнено в рамках реализации народных инициатив.

- Основное мероприятие 6.41 Устройство пешеходной дорожки от перекрестка ул. Попова по ул. Жуковского до перекрестка с ул. Энергетиков

На реализацию данного основного мероприятия выделено 3 320 000,00 руб., в том числе: областной бюджет – 3 021 199,90 руб., местный бюджет – 298 800,10 руб. Фактическое исполнение данного мероприятия составило 100 %.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по устройству пешеходной дорожки от перекрестка ул. Попова по ул. Жуковского до перекрестка с ул. Энергетиков.

Данное мероприятие выполнено в рамках реализации народных инициатив.

- Основное мероприятие 6.42 Благоустройство соляного источника на о. Варничный

На реализацию данного основного мероприятия выделено 3 253 174,88 руб., в том числе: областной бюджет – 2 960 389,05 руб., местный бюджет – 292 785,83 руб. Фактическое исполнение данного мероприятия составило 100 %.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по благоустройству соляного источника на о. Варничный согласно муниципальных контрактов от 30.06.2025 г. № 458/2025 с ООО «ТИГРАН», от 06.10.2025 г. № 339 с ИП Аксенов В.В.

Данное мероприятие выполнено в рамках реализации народных инициатив.

- Основное мероприятие 6.43 Приобретение и установка стелы на въезде в город

На реализацию данного основного мероприятия выделено 1 857 389,03 руб., в том числе: областной бюджет – 1 690 223,96 руб., местный бюджет – 167 165,07 руб. Фактическое исполнение данного мероприятия 100 %.

В рамках данного мероприятия выполнены услуги по приобретению и установлению стелы на въезде в город Усолье-Сибирское.

Данное мероприятие выполнено в рамках реализации народных инициатив.

- Основное мероприятие 6.44. «Реализация мероприятий проекта «Концепция туристического центра города Усолье-Сибирское»

На реализацию данного основного мероприятия выделено 11 005 489,98 руб., в том числе: федеральный бюджет – 9 500 000,00 руб., областной бюджет – 500 000,00 руб., местный бюджет – 1 005 489,98 руб. Фактическое исполнение данного мероприятия составило 11 005 451,98 руб., в том числе: федеральный бюджет – 9 499 967,15 руб., областной бюджет – 499 998,28 руб., местный бюджет – 1 005 486,55 руб. или 99,99 %.

В рамках муниципальных контрактов выполнены следующие мероприятия:

- изготовлена и доставлена скульптура «Благотворитель Приск Федорович Пономарев»;

- установлена скульптура «Благотворитель Приск Федорович Пономарев» и изготовлен постамент;

- поставлен смотровой бинокль;

- поставлены и установлены информационные стенды;

- изготовлена и установлена скульптурная композиция «Солевары»;

- изготовлена и установлена скульптура «Анисим Михалев»;

- выполнены работы по устройству событийной площадки согласно муниципального контракта от 07.07.2025 г. № 486/2025 с ООО «Центральная строительная компания», а также выполнены дополнительные работы согласно муниципальному контракту от 21.10.2025 г. № 348 с ИП Парамонов Н.С.;

- приобретена уличная мебель согласно муниципальных контрактов от 03.09.2025 г. № 517/2025 с ООО «МАКС-ТЕНДЕР», от 14.11.2025 г. № 354 с ИП Ворошилов А.В.;

- изготовлены и установлены информационные таблички (брэндирование);

- установлены стрелочные указатели, информационные таблички и навигационные стелы;

- выполнены работы по благоустройству соляного источника о. Варничный.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

Положительными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются:

- в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области в 2025 году бюджету муниципального образования «город Усолье-Сибирское» предоставлена субсидия из областного бюджета на реализацию инициативных проектов муниципального образования «город Усолье-Сибирское», выдвигаемых для получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской области в размере 6 260 847,28 руб.;

- проведение аукционов, запроса котировок, в результате которых сложившаяся экономия позволила снизить затраты на выполнение плановых объемов и увеличить объемы выполненных работ.

Отрицательным фактором, повлиявшими на ход реализации Программы, является:

- не доведены средства субсидии в целях исполнения расходных обязательств муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в 2025 году в размере 159 343 049,56 руб. на реализацию мероприятий «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»;

В результате реализации мероприятий в 2025 году повысился уровень внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское, обеспечено своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское, обеспечено проведение капитального и текущего ремонта помещений многоквартирных домов, повышено качество состояния автомобильных дорог города, обеспечена бесперебойная работа уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское, проведено благоустройство на территории города.

3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В целях реализации Программы в 2025 году в Программу были внесены изменения следующими постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:

- от 25.02.2025 г. № 319-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8;

- от 17.04.2025 г. № 673-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 27.03.2025 г. № 14/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8;

- от 05.05.2025 г. № 755-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 10.04.2025 г. № 19/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8;

- от 15.05.2025 г. № 819-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 24.04.2025 г. № 20/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.205 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8, от 10.04.2025 г. № 19/8;

- от 17.07.2025 г. № 1254-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2025 г. № 42/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8, от 10.04.2025 г. № 19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8;

- от 17.09.2025 г. № 1625-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.08.2025 г. № 52/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8, от 10.04.2025 г. № 19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8, 26.06.2025 г. № 42/8;

- от 20.10.2025 г. № 1886-па в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 02.10.2025 г. № 65/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8, от 10.04.2025 г. № 19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8, 26.06.2025 г. № 42/8, от 28.08.2025 г. № 52/8;

- от 25.11.2025 г. № 2154-па в соответствии с распоряжением комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 06.10.2025 г. № 171, от 28.10.2025 г. № 184, 185 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Усолье-Сибирское, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города от 01.08.2019 г. № 1901;

- от 29.12.2025 г. № 2502-па в соответствии с распоряжениями комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 22.12.2025 г. № 245, от 25.12.2025 г. № 253 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», решением Думы города Усолье-Сибирское от 18.12.2025 г. № 72/8 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье Сибирское от 19.12.2024 г. № 77/8 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» с изменениями от 28.01.2025 г. № 3/8, от 27.03.2025 г. № 14/8, от 10.04.2025 г. № 19/8, от 24.04.2025 г. № 20/8, 26.06.2025 г. № 42/8, от 28.08.2025 г. № 52/8, от 02.10.2025 г. № 65/8;

Информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей Программы в 2025 году на начало отчетного периода и на конец отчетного периода представлена в таблице 1 к настоящей пояснительной записке.

Мэр города                                                                                             М.В. Торопкин