

|  |
| --- |
| Об утверждении паспорта муниципального проекта  «Формирование современной городской среды» |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «город Усолье-Сибирское», их формирования и реализации», утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.08.2024 № 2434-па, Методическими рекомендациями по разработке и реализации комплекса процессных мероприятий в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское», утвержденными постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 09.09.2024 № 2548-па, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить паспорт муниципального проекта «Формирование современной городской среды» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.

**Мэр города М.В. Торопкин**

Подготовил:

А.А. Губанова

Согласовано:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель мэра города - председатель комитета  по городскому хозяйству администрации города | Ю.А. Тимофеева |
| Председатель комитета по финансам  администрации города | Е.Г. Егорова |
| Председатель комитета экономического развития  администрации города | И.А. Трофимова |
| Директор МКУ «ЦБ города Усолье-Сибирское» | О.А. Левина |
| Начальник юридического отдела  администрации города | М.Ш. Суханова |

Утверждено

постановлением администрации

города Усолье-Сибирское

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 № \_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 1

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современной городской среды»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Отдел по благоустройству и экологии комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды |
| Участники муниципального проекта | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  Отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское  Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибирское |

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Задача. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов,  территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества  (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности  (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом с 2026 года) | возрастающий | ед. | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2026 года) | возрастающий | ед. | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 3. | Количество реализованных проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (нарастающим итогом с 2026 года) | возрастающий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | |

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия  (результата) | Тип  мероприятия  (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей | | | | | |
| 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов,  территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества  (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности  (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом с 2026 года) | Приобретение товаров,  работ,  услуг | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (нарастающим итогом с 2026 года) | Приобретение товаров,  работ,  услуг | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 3. | Реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (нарастающим итогом с 2026 года) | Приобретение товаров,  работ,  услуг | Количество реализованных проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, рублей | | | | | | |
| за весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальный проект «Формирование современной городской среды» | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе | 15 224 910,42 | 9 571 735,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 |
| федеральный бюджет (далее – ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (далее – ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет (далее – МБ) | 15 224 910,42 | 9 571 735,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 | 1 130 635,07 |
| внебюджетные источники (ВИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе | 2 041 100,00 | 541 100,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2 041 100,00 | 541 100,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе | 4 983 810,42 | 830 635,07 | 830 635,07 | 830 635,07 | 830 635,07 | 830 635,07 | 830 635,07 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 4 983 810,42 | 830 635,07 | 830 635,07 | 830 635,07 | 830 635,07 | 830 635,07 | 830 635,07 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Всего, в том числе | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Мэр города М.В. Торопкин

Таблица 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современной городской среды»

на 2026 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов,  территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, а также объектов недвижимого имущества  (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности  (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | | | | |
| 1. Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 2026 году реализации | X |  | X |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа муниципального образования город Усолье-Сибирское Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в ГИИС «Электронный бюджет» | 15.02. | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключено соглашениео предоставлении из бюджета города субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам | 01.04. | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Опубликовано распоряжение КГХ «О перечислении субсидии за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в целях возмещения затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» | 01.09. | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Распоряжение КГХ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Перечисление субсидии | 01.10. | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 1. Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий. | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат). Реализованы мероприятия по благоустройству территорий общего пользования в 2026 году реализации | X |  | X |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета в ГИИС «Электронный бюджет» | 15.02. | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2. Закупка включена в план-график закупок | 20.03. | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3. Заключение муниципального контракта | 01.04. | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.09. | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.5. | Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.10. | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |
| 1. Мероприятие (результат). Реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат). Реализованы проекты победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2026 году реализации | X |  | X |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета в ГИИС «Электронный бюджет» | 15.02. | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Соглашение |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2. Закупка включена в план-график закупок | 20.03. | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | План-график в ЕИС |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3. Заключение муниципального контракта | 01.04. | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское  Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Муниципальный контракт |
| 3.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.09. | Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.5. | Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.10. | Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское | Платежное поручение |