**ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ**

| Общая характеристика проекта | Сведения |
| --- | --- |
| Наименование инициативного проекта | «Аллея выпускников» |
| Ф.И.О. инициаторов инициативного проекта | Рябчикова Марина Александровна  Маркова Вера Викторовна  Буцкая Наталья Игоревна  Карпова Алёна Александровна  Байкалова Екатерина Николаевна  Баннова Дарья Викторовна  Шарапова Виктория Викторовна  Трайдараене Елена Георгиевна  Пахатинский Максим Максимович  Рахматуллоев Махмаджон Фарходович |
| Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | Школьный двор – часть образовательный среды, в которой протекает процесс социализации, воспитания и развития личности ребёнка. Эта среда должна быть функциональна и комфортна, так как является составляющей частью процесса обучения. Кроме того она должна быть и местом проведения свободного времени. Территория школы – популярное место встречи для многих учеников, выпускников школы, родителей, жителей соседних домов, особенно в весенне-летний период. В настоящее время такая территория отсутствует, поэтому благоустройство зоны отдыха и территории, находящейся перед зданием школы, является необходимым. |
| Название документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения проблемы, обозначенной инициатором проекта | Стратегия социально – экономического развития муниципального образования города Усолье-Сибирское на период до 2030 года |
| Обоснование предложений по решению указанной проблемы | Для решения указанной проблемы необходимо благоустроить территорию школы, создание зоны отдыха и места встречи для детей, родителей, жителей, выпускников школы. |
| Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | Создание комфортной зоны позволит организовать встречу выпускников на «Аллее выпускников», проводить классные часы, игры, внеурочную и досуговую деятельность. На данной площадке будут проходить мероприятия для детей, отдыхающих в лагере дневного пребывания. |
| Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях) | - разработка грунта под площадку – 200 тыс. руб.;  - ремонт тротуаров – 200 тыс. руб.;  - установка бортовых камней – 300 тыс. руб.;  - устройство покрытий из тротуарной плитки – 450 тыс. руб.;  - подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона – 200 тыс. руб.;  - установка урн и скамеек – 150 тыс. руб;  - стелла #Я Люблю13# – 500 тыс. руб.  Итого: 2 млн. руб. |
| Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях) | 200 тыс. руб. |
| Планируемые сроки реализации инициативного проекта | II – III квартал 2023 г. |
| Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: |  |
| *- количество имущественных форм участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, материалов, оборудования и других форм)* | 4 единицы:  - грейдер  - грузовой автомобиль  - экскаватор  - погрузчик  2 единицы:  - кустарники  - цветник декоративный |
| *- количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта (человек)* | 70 чел.:  - обучающиеся 16-18 лет;  - родители обучающихся;  - работники школы;  - жители округа;  - спонсоры  - выпускники школы |
| Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект с указанием адреса объекта (при наличии) | Иркутская область, город Усолье – Сибирское, улица Луначарского, 31 МБОУ «СОШ №13» |
| Количество благополучателей (человек) | 2480 чел. |
| Краткое описание наименований групп населения - благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта | Жители, учащиеся, родители, работники, бывшие выпускники. |
| Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования по итогам схода, собрания или конференции граждан с указанием количества принявших участие в обсуждениях жителей (человек) |  |
| Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования по результатам опроса граждан и (или) подписным листам | Инициативный проект одобрен подписными листами в количестве 1692 подписей. |
| Информационная поддержка проекта (публикации в СМИ, сети «Интернет», социальных сетях и другие) | Страница школы в соц. сети «ВКонтакте» <https://vk.com/13luchshayatvoya>  <https://vk.com/id710688617>, «Одноклассники» <https://ok.ru/profile/563560704286> |
| Контактные данные | Телефон: 89500524477 |
| E-mail: [school13-usoli@mail.ru](mailto:school13-usoli@mail.ru) |

Инициатор проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Рябчикова Марина Александровна

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Маркова Вера Викторовна

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Буцкая Наталья Игоревна

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Карпова Алёна Александровна

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Байкалова Екатерина Николаевна

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Баннова Дарья Викторовна

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Шарапова Виктория Викторовна

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Трайдараене Елена Георгиевна

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Пахатинский Максим Максимович

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Рахматуллоев Махмаджон Фарходович

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)