**ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ**

| № п/п | Общая характеристика проекта | Сведения | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта | «Стартуют все! Велотрасса мечты» | | | | | | |
| 2 | Наименование приоритетного направления инициативного проекта | Приобретение и установка и (или) обустройство детских и спортивных площадок, в том числе научных детских площадок, предусмотренных планом проведения в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2022 года № 2036-р. | | | | | | |
| 3 | Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы | Стратегия социально – экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2036 года, утвержденная Решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.01.2023 №8/8 | | | | | | |
| 4 | Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - [4.4](#P233)): | Х | | | | | | |
| 4.1 | инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием Ф.И.О. и количества человек[[1]](#footnote-1) |  | | | | | | |
| 4.2 | орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования |  | | | | | | |
| 4.3 | староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты |  | | | | | | |
| 4.4 | иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта | РОО ФСФВС  «Союз велосипедистов Иркутской области», президент Киселев Ю.В.  Решение Думы города Усолье-Сибирское от 23.12.2021 г. № 87/7 «О реализации инициативных проектов на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» | | | | | | |
| 5 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | Велосипедный спорт на сегодняшний день - один из самых массовых и популярных видов спорта в России. ВМХ-спорт – сравнительно молодое направление велоспорта, но уже достаточно перспективное. Для его развития и достижения результатов необходима инфраструктура. Т.к. транспорта на дорогах стало больше, то выезжать с детьми на трассу для тренировок небезопасно, поэтому моделирование объекта – даст возможность развивать новое спортивное направление. Идея проекта «Стартуют все! Велотрасса мечты» заключается в том, чтобы создать велотрассу из модульных ВМХ форм, тем самым объединить людей разного возраста для занятия физической культурой и спортом, путем совместных велотренировок, а также вовлечь в подвижный, здоровый образ жизни большее количество жителей г. Усолье – Сибирское. | | | | | | |
| 6 | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | В рамках проекта будут создана трасса для занятий ВМХ спортом, организованы велотренировки, показательные выступления. | | | | | | |
| 7 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях) | Приобретение и установка модульных форм 2 000 000 руб. | | | | | | |
| 8 | Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях) | 200 000 руб. | | | | | | |
| 9 | Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года) | II, III квартал 2026 г. | | | | | | |
| 10 | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: | Х | | | | | | |
| 10.1 | наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм) | № п.п. | | Имущественная форма | | | | Да/нет |
| 1 | | предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники) | | | | да |
| 2 | | предоставление специальной и специализированной техники | | | | да |
| 3 | | предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря | | | | да |
| 4 | | предоставление материалов (расходных материалов) | | | | да |
| 5 | | другие формы: отсыпка и выравнивание территории | | | | да |
| 10.2 | количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта | № п.п. | | Наименование видов деятельности (работ) | | Количество граждан, человек | | |
| 1 | | Уборка территории | | 3 | | |
| 2 | | Покос травы | | 2 | | |
| 3. | | Подсыпка | | 2 | | |
| ИТОГО | | | | 7 | | |
| 11 | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: | Х | | | | | | |
| 11.1 | наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект) | Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» | | | | | | |
| 11.2 | населенный пункт | г. Усолье - Сибирское | | | | | | |
| 11.3 | адрес (при наличии): улица, номер дома | г. Усолье – Сибирское, оз. Молодёжное | | | | | | |
| 12 | Наименование муниципального учреждения, на территории (или в отношении) которого планируется реализация инициативного проекта | - | | | | | | |
| 13 | Количество благополучателей - всего (человек) | 650 чел. | | | | | | |
| 14 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек) | по итогам схода, собрания или конференции граждан | | | | | - | |
| по результатам опроса граждан и (или) подписным листам | | | | | 57 чел. | |
| Всего: | | | | | 57 чел. | |
| 15 | Информационная поддержка инициативного проекта | № п.п. | Вид поддержи | | Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации) | | | |
| 1. | публикации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телеканалы) | | нет | | | |
| 2. | размещение в сети «Интернет» (сайты органов местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных учреждений и др.) | | https://veloirk.ru/page73409787.html | | | |
| 3. | размещение в социальных сетях («ВКонтакте», «Однокласники», «Телеграм» и др.) | | <https://vk.com/wall620755383_246>  https://t.me/Velo\_VeLoSpOrT\_0 | | | |
|  |  | |  | | | |
| 4. | размещение на информационных стендах (адрес и фотографии) | | ул. Московская, 24 А | | | |
| 5. | другие виды (расшифровать) | | распространение афиш | | | |
| 16 | Контактные данные представителя инициативного проекта | Телефон: +79500526449 | | | | | | |
| E-mail:velolaw@mail.ru | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инициатор проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Киселев Ю.В. | | | | | |
| (дата) (подпись) (Ф.И.О.) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

1. В случае уменьшения численности инициативной группы дополнительно указывается наименование, дата и номер нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено данное право. [↑](#footnote-ref-1)