ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

| № п/п | Общая характеристика проекта | Сведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта | «Гимназия. Перезагрузка» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование приоритетного направления инициативного проекта | Проведение текущего ремонта муниципального имущества (за исключением имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования Иркутской области, и муниципального жилищного фонда). |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы | Стратегия социально – экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2036 года, утвержденная Решением Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 116/7 (с изменениями от 26.01.2023 г. № 8/8, от 29.01.2026 г. № 2/8, от 26.03.2026 г. № 25/8от 26.01.2023 №8/8) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4): | Х |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием Ф.И.О и количества человек | Нечаева Ирина Владимировна Кузьмина Екатерина Владимировна Иванчикова Екатерина Викторовна Акберова Наталья Сергеевна Идрисова Светлана Сергеевна Иляхина Дарья Александровна Парамонова_Дарья Александровна Толкачева Оксана Михайловна Ковальков Александр Борисович Егорова Наталья Владимировна |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | Приоритетное решение для работников и учащихся МБОУ «Гимназия № 1» — это комплексное приведение в порядок центрального входа и фасада здания, которое напрямую влияет на безопасность, комфорт и эстетический облик муниципального образования. Это делает описанный комплекс работ не просто косметическим обновлением, а решением насущной проблемы, затрагивающей интересы широкого круга людей. Безопасность: Отслоившаяся плитка и разрушающиеся элементы фасада создают прямую угрозу для жизни и здоровья людей. Аварийные козырьки и ступени также являются частой причиной травм. Общественный порядок и эстетика: Состояние фасадов и входных групп, формирует облик всего муниципального образования. Запущенные, "обшарпанные" здания создают негативное впечатление у жителей и гостей, снижая привлекательность территории. Повышение комфорта и функциональности: Современные двери и исправная входная группа обеспечивают лучшую защиту от холода и шума, а также удобство для маломобильных групп населения. Решение этого комплекса вопросов — это вклад в создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной городской среды. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | Реализация проекта по комплексному ремонту крыльца, фасада центрального входа, замене входной группы и вывесок позволит достичь следующих конечных результатов: 1. В сфере безопасности и доступности: Полностью устранятся разрушения ступеней и площадки крыльца, исключится риск травмирования посетителей (особенно пожилых людей и детей) из-за сколов и неровностей. Уложенный керамогранит с противоскользящей поверхностью обеспечит надёжное сцепление с обувью в любое время года, что критически важно в условиях гололёда. Входная группа будет оборудована доводчиками и, при необходимости, пандусами или поручнями (при заявленной необходимости), что повысит доступность для маломобильных граждан. 2. В сфере энергосбережения и микроклимата: Замена старых дверей на современные металлопластиковые или алюминиевые конструкции с терморазрывом и уплотнителями приведёт к снижению теплопотерь в тамбуре и коридорах общего пользования не менее чем на 20–30 %. Герметизация примыканий и восстановление гидроизоляции фасада предотвратят намокание стен, образование плесени и разрушение внутренней отделки, что снизит затраты на текущий ремонт. 3. В сфере архитектурно-эстетического облика: Облицованный современными материалами фасад центрального входа станет акцентом, формирующим «лицо» школы, улучшит визуальное восприятие всей прилегающей территории. Новые вывески, выполненные в едином стиле и утверждённом цветовом решении, упорядочат информационную среду, сделают здание легко узнаваемым. 4. В сфере долговечности и эксплуатационных качеств: Применение керамогранита и фасадных материалов высокого класса морозостойкости (не менее F100) и износостойкости (PEI 4–5) гарантирует сохранность покрытия и облицовки в течение 10–15 лет без капитального ремонта. Современная входная группа устойчива к взлому, вандализму и коррозии, что снижает расходы на сервисное обслуживание. 5. Социально-значимый эффект: Жители муниципального образования получат реальный, наглядно видимый результат своих инициатив, что повысит доверие к органам местного самоуправления и вовлечённость граждан в бюджетные процессы. Улучшенный внешний вид МБОУ «Гимназия №1» будет способствовать формированию бережного отношения к муниципальному имуществу и повышению общей культуры благоустройства. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях) | 2 500 000 рублей |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях) | 250 000 рублей |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года) | 2-3 квартал 2027 года |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: | Х |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм) | № п.п. |  | Имущественная форма |  |  |  | Да/нет |
|  |  | 1 |  | предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники) |  |  |  | да |
|  |  | 2 |  | предоставление специальной и специализированной техники (грузовик, самосвал, трактор, мини-погрузчик, экскаватор, и другой специальной техники) |  |  |  | нет |
|  |  | 3 |  | предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря |  |  |  | да |
|  |  | 4 |  | предоставление материалов (расходных материалов) |  |  |  | да |
|  |  | 5 |  | другие формы (расшифровать) |  |  |  | нет |
| 10.2 | количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта | № п.п. |  | Наименование видов деятельности (работ) |  | Количество граждан, человек |  |  |
|  |  | 1 |  | Подготовительные работы |  | 13 |  |  |
|  |  | 2 |  | Вывоз строительного мусора |  | 1 |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 14 |  |  |
| 11 | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: | Х |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект) | Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | населенный пункт | г. Усолье-Сибирское |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | адрес (при наличии): улица, номер дома | Толбухина, дом 21 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Наименование муниципального учреждения, на территории (или в отношении) которого планируется реализация инициативного проекта | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество благополучателей - всего (человек) | 8500 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек) | по итогам схода или собрания граждан |  |  |  |  | 447 |  |
|  |  | по результатам опроса граждан и (или) иных способов выявления мнения населения |  |  |  |  | 141 |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  | 588 |  |
| 15 | Информационная поддержка инициативного проекта | № п.п. | Вид поддержки |  | Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации) |  |  |  |
|  |  | 1. | публикации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телеканалы) |  | нет |  |  |  |
|  |  | 2. | размещение в сети «Интернет» (сайты органов местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных учреждений и др.) |  | https://gimn1-usolesibirskoe-r138.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/novosti |  |  |  |
|  |  | 3. | размещение в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и др., многофункциональном сервисе обмена информации (MAX) |  | https://vk.com/wall-211498205 3247 |  |  |  |
|  |  | 4. | размещение на информационных стендах (адрес и фотографии) |  | https://gimn1-usolesibirskoe-r138.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/novosti |  |  |  |
|  |  | 5. | другие виды (расшифровать) |  | Образовательная платформа Сферум |  |  |  |
| 16 | Контактные данные представителя инициативного проекта | Телефон: 83954339232 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E-mail: gimus1@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |

| Инициаторы инициативного проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |

В случае уменьшения численности инициативной группы дополнительно указывается наименование, дата и номер нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено данное право.