ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

| № п/п | Общая характеристика проекта | Сведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта | «Пришкольная спортивная площадка» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование приоритетного направления инициативного проекта | Приобретение и установка и (или) обустройство детских и спортивных площадок, в том числе научных детских площадок, предусмотренных планом проведения в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2022 года N 2036-р. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы | Стратегия социально – экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2036 года, утвержденная Решением Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 116/7 (с изменениями от 26.01.2023 г. № 8/8, от 29.01.2026 г. № 2/8, от 26.03.2026 г. № 25/8от 26.01.2023 №8/8) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4): | Х |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием Ф.И.О и количества человек | - Лазарева Ольга Владимировна - Маслова Елена Викторовна - Торопкина Алена Александровна - Шашкова Марина Сергеевна - Золотарев Олег Александрович - Бучис Игорь Александрович - Быков Владимир Петрович - Митюкова Елена Алексеевна - Головенко Екатерина Петровна - Алексеева Татьяна Юрьевна |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | На сегодняшний день существующая спортивная площадка на территории школы не соответствует современным требованиям: покрытие и оборудование морально устарели и не отвечают нормам безопасности. Это исключает возможность проведения полноценных занятий на открытом воздухе и спортивных мероприятий. Цель: создание современной многофункциональной спортивной площадки для организации отдыха, оздоровления и занятий физкультурой. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | Создание благоустроенной спортивной площадки, отвечающей современным требованиям. Вовлечение детей и подростков в спортивную жизнь, профилактика безнадзорности и вредных привычек. Возможность проведения спортивных мероприятий различного уровня. Повышение физической активности и уровня здоровья учащихся. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях) | Проведение подготовительных работ земельного участка для пришкольной спортивной площадки (очистка участка от мусора, выкорчевывание кустарников, демонтаж старых конструкций, выравнивание земельного участка, отсыпка, утрамбовывание); укладка резинового покрытия; приобретение и установка спортивного оборудования. Итого: 2225000 (два миллиона двести двадцать пять тысяч) рублей |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях) | 225000 (двести двадцать пять тысяч) рублей |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года) | Второй – третий квартал 2027 года |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: | Х |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм) | № п.п. |  | Имущественная форма |  |  |  | Да/нет |
|  |  | 1 |  | предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники) |  |  |  | да |
|  |  | 2 |  | предоставление специальной и специализированной техники (грузовик, самосвал, трактор, мини-погрузчик, экскаватор, и другой специальной техники) |  |  |  | нет |
|  |  | 3 |  | предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря (для земляных работ и подготовки основания: ручной инструмент: штыковые и совковые лопаты, вилы садовые, тяпки, грабли (садовые и веерные), кирки (при плотном грунте); измерительный инструмент: рулетки (от 20 до 50 метров), угольники, разметочные шнуры с колышками; транспортировка: садовые тачки (объемом от 65 до 120 литров), носилки, ведра пластиковые и металлические; очистка территории: метлы березовые и синтетические, жесткие щетки; для монтажа спортивного оборудования и ограждений: электроинструмент (выдается только совершеннолетним участникам): аккумуляторные дрели-шуруповерты со сверлами по металлу и дереву; ручной слесарный инструмент: наборы гаечных ключей (рожковые, накидные, торцевые), трещотки с головками, отвертки, молотки-гвоздодеры, кувалды (для забивания столбов ограждения), пассатижи, бокорезы; вспомогательное оборудование: стремянки и лестницы-стремянки (безопасной высоты — обычно до 2–3 метров; для нанесения спортивной разметки: шпатели зубчатые, миксеры-насадки на дрель для замешивания состава, краскопульты низкого давления; для озеленения и благоустройства прилегающей территории к спортивной площадке: покос травы: триммер бензиновый) |  |  |  | да |
|  |  | 4 |  | предоставление материалов (расходных материалов): биты для шуруповерта разного калибра, отрезные и шлифовальные диски, наждачная бумага, маркеры по металлу, рабочие перчатки (текстильные с ПВХ покрытием, резиновые хозяйственные), мешки для мусора, защитные очки, аптечка первой помощи: (перевязочные материалы, антисептики, средства при ожогах, пластыри). |  |  |  | да |
|  |  | 5 |  | другие формы (социально-коммуникационное участие: организация мероприятий после сдачи объекта: обязательство группы инициаторов проводить на новой площадке ежегодные школьные спартакиады, праздники двора или турниры) |  |  |  | да |
| 10.2 | количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта | № п.п. |  | Наименование видов деятельности (работ) |  | Количество граждан, человек |  |  |
|  |  | 1 |  | Удаление старого асфальта, очистка участка от мусора, выкорчевывание кустарников |  | 7 |  |  |
|  |  | 2 |  | Демонтаж старых конструкций |  | 7 |  |  |
|  |  | 3 |  | Выравнивание земельного участка |  | 5 |  |  |
|  |  | 4 |  | Посадка газона |  | 3 |  |  |
|  |  | 5 |  | Разгрузка строительных материалов и спортивного оборудования |  | 3 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 25 |  |  |
| 11 | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: | Х |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект) | Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | населенный пункт |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | адрес (при наличии): улица, номер дома | проспект Химиков 17 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Наименование муниципального учреждения, на территории (или в отношении) которого планируется реализация инициативного проекта | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество благополучателей - всего (человек) | 3000 человек |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек) | по итогам схода или собрания граждан |  |  |  |  | 38 |  |
|  |  | по результатам опроса граждан и (или) иных способов выявления мнения населения |  |  |  |  | 120 |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  | 158 |  |
| 15 | Информационная поддержка инициативного проекта | № п.п. | Вид поддержки |  | Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации) |  |  |  |
|  |  | 1. | публикации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телеканалы) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | размещение в сети «Интернет» (сайты органов местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных учреждений и др.) |  | Официальный сайт МБОУ «СОШ №12» - https://sh12-usolesibirskoe-r138.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/novosti/novosti_88.html |  |  |  |
|  |  | 3. | размещение в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и др., многофункциональном сервисе обмена информации (MAX) |  | Социальные сети: https://max.ru/id3819009121_gos/AZ-tBHiSZ4I; https://vk.ru/wall-211791594_4808; https://ok.ru/group/70000002237612/topic/159419501075372 |  |  |  |
|  |  | 4. | размещение на информационных стендах (адрес и фотографии) |  | МБОУ «СОШ №12», Химиков, 17 (информационный стенд) |  |  |  |
|  |  | 5. | другие виды (расшифровать) |  |  |  |  |  |
| 16 | Контактные данные представителя инициативного проекта | Телефон: 8(39543)73787 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E-mail: school1225@mail.ru |  |  |  |  |  |  |

Инициаторы                      29.07.2026  _________________ Лазарева О.В.

инициативного                    (дата)                  (подпись)

проекта                                29.07.2026    _________________ Маслова Е.В.

(дата)                  (подпись)

29.07.2026   _________________ Торопкина А.А.

(дата)                  (подпись)

29.07.2026     _________________ Шашкова М.С.

(дата)                  (подпись)

29.07.2026      _________________ Золотарев О.А.

(дата)                  (подпись)

29.07.2026      _________________ Бучис И.А.

(дата)                  (подпись)

29.07.2026    _________________ Быков В.П.

(дата)                  (подпись)

29.07.2026      _________________ Митюкова Е.А.

(дата)                  (подпись)

29.07.2026    _________________ Головенко Е.П.

(дата)                  (подпись)

29.07.2026     _________________ Алексеева Т.Ю.

(дата)                  (подпись)

В случае уменьшения численности инициативной группы дополнительно указывается наименование, дата и номер нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено данное право.